[image: image1.png]



                                                                


Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel: 021/252.77.12    021/252.77.89    Fax: 021/252.79.77     www.adp2.ro    e-mail:  office@adp2.ro
Nr. ____________ / ________________
 
ACT ADITIONAL NR. 1
la Contractul subsecvent nr. 10 (16099/14.04.2022) 

la Acordul-cadru de servicii nr. 11995/13.07.2018
,,Toaletări și defrișări de arbori – 4 Loturi: LOT 1 – Zonele 1+3”
Între ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Șos. Electronicii, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și 

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L., S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L. prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, reprezentată prin prin Administrator, în calitate de Prestator, pe de alta parte, a  intervenit  prezentul  act adiţional.
Art.1. In baza referatului de necesitate nr. 42373/07.10.2022, întocmit de Sectia Spatii Verzi, Sere și Urmarire Investiții, părtile au hotarat, de comun acord, următoarele:

a) Suplimentarea cantităților operațiunilor prevăzute în Contractul subsecvent nr. 10 (16099/14.04.2022), în valoare totala de 188.378,50 lei fără T.V.A., la care se adauga T.V.A. (19 %) în valoare de 35.791,92 lei, respectiv 224.170,42 lei inclusiv T.V.A..
Art. 2. Se modifica Art. 5.1 din Contractul subsecvent nr. 10 (16099/14.04.2022), care va avea următorul conținut: „Preţul total al contractului subsecvent este  de maxim 567.039,55 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19 %  în valoare de maxim 107.737,51 lei, respectiv de maxim 674.777,06 lei T.V.A. inclus conform Anexei nr. 1 la prezentul contract subsecvent.”.

Art. 3. Celelalte clauze ale Contractului subsecvent nr. 10 (16099/14.04.2022) ,,Toaletări și defrișări de arbori – 4 Loturi: LOT 1 – Zonele 1+3” raman nemodificate.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat  în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    
                               
              S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,
PUBLIC SECTOR 2                                                         

   S.C. RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.-  

	
	Act aditional nr. 1 la Contract Subsecvent nr.10 (16099/14.04.2022 )
	
	
	
	
	

	
	LOTUL 1 TOALETARI SI DEFRISARI ARBORI (Zona 1+3)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. Crt.
	Denumire lucrare
	U.M.
	Pret/U.M.
	Cantitate contractata 
	Valoare contractata
	Cantitate suplimentata
	Valoare suplimentata
	Cantitate totală contract
	Valoare totală contract

	1
	Defrisare manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm
	100  mp
	22,08
	0
	-
	-
	-
	-
	                                       -       

	2
	Defrisare arbori si/sau arbusti cu Ø  10 - 15 cm indiferent de inaltime
	buc
	70,72
	70
	4.950,40
	-
	-
	70,00
	                          4.950,40     

	3
	Defrisare arbori cu Ø  15 - 30 cm indiferent de inaltime executata cu PRB
	buc
	141,48
	70
	9.903,60
	10,00
	1.414,80
	80,00
	                        11.318,40     

	4
	Defrisare arbori cu Ø 15 - 30 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist
	buc
	109,36
	70
	7.655,20
	10,00
	1.093,60
	80,00
	                          8.748,80     

	5
	Defrisare arbori cu Ø 30-60 cm indiferent de inaltime executate cu PRB
	buc
	295,57
	50
	14.778,50
	-
	-
	50,00
	                        14.778,50     

	6
	Defrisare arbori cu Ø 30-60 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist
	buc
	225,73
	50
	11.286,50
	-
	-
	50,00
	                        11.286,50     

	7
	Defrisare arbori cu Ø > 60 cm indiferent de inaltime executate cu PRB
	buc
	426,48
	20
	8.529,60
	-
	-
	20,00
	                          8.529,60     

	8
	Defrisare arbori cu Ø > 60 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist
	buc
	334,80
	20
	6.696,00
	-
	-
	20,00
	                          6.696,00     

	9
	Arbori doborati de conditii meteo extreme
	buc
	515,17
	30
	15.455,10
	5,00
	2.575,85
	35,00
	                        18.030,95     

	10
	Ridicare de coronament si eliminare ramuri uscate bazale indiferent de diametru si inaltime
	buc
	92,62
	2100
	194.502,00
	
	-
	2.100,00
	                      194.502,00     

	11
	Toaletare arbori si/sau arbusti cu H sub 10 m executate cu PRB
	buc
	159,52
	150
	23.928,00
	250,00
	39.880,00
	400,00
	                        63.808,00     

	12
	Toaletare arbori si/sau arbusti cu H sub 10 m executate cu alpinist
	buc
	125,05
	150
	18.757,50
	250,00
	31.262,50
	400,00
	                        50.020,00     

	13
	Toaletare arbori cu H 10-20 m executate cu PRB
	buc
	293,81
	140
	41.133,40
	235,00
	69.045,35
	375,00
	                      110.178,75     

	14
	Toaletare arbori cu H 10-20 m executate cu alpinist
	buc
	234,25
	50
	11.712,50
	120,00
	28.110,00
	170,00
	                        39.822,50     

	15
	Toaletare arbori cu inaltimea peste 20 m
	buc
	374,91
	25
	9.372,75
	40,00
	14.996,40
	65,00
	                        24.369,15     

	 
	VALOARE TOTALA FARA TVA
	 
	 
	 
	         378.661,05     
	 
	      188.378,50     
	 
	                      567.039,55     

	 
	TVA(19%)
	 
	 
	 
	           71.945,60     
	 
	        35.791,92     
	 
	                      107.737,51     

	 
	VALOARE TOTALA CU TVA
	 
	 
	 
	         450.606,65     
	 
	      224.170,42     
	 
	                      674.777,06     


ADMINISTRATIA DOMENIULUI    
                               
           






   
S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,
PUBLIC SECTOR 2                                                         

   






S.C. RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.-  



             









           S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

MUNICIPIUL  BUCUREȘTI


CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2


ADMINISTRAȚIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2








