MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2022

ACT ADITIONAL NR. 3

LA ACORDUL – CADRU NR. 13988/01.07.2020

„Modernizare si intretinere tarcuri de caini din parcuri si gradini, ansambluri de locuinte – Sector 2 Bucuresti”

Între

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC Sector 2 Bucureşti, cu sediul în Sos. Electronicii nr. 44, sector 2, în calitate de Promitent-Achizitor, pe de o parte

şi

Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. (Lider asociere) – S.C. CRIS GARDEN S.R.L. (Asociat), prin lider asociere S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L., cu sediul în Oraș Măgurele, str. Atomiștilor, nr. 127-135, județul Ilfov, în calitate de Promitent-Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

În conformitate cu prevederile art. 10 din acordul - cadru nr. 13988/01.07.2020 si in conformitate cu art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat:

Art. 1. Se ajustează preturile unitare ale acordului-cadru conform art. 5.1., lit. A), în baza  următoarei formule de calcul An = In/Io.

in care:

An - este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile executate în luna "n";

In - este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

Io - este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la Data de Referinţă.

Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor.

- Imartie 2022 – 177,6;

- Iaprilie 2019 – 134,5;

Coeficient de ajustare  = 1,32.

Art. 2. Preturile unitare ajustate sunt prezentate in Anexa nr. 1 si vor fi utilizate la contractele subsecvente incheiate in baza acordului cadru de lucrari nr. 13988/01.07.2020 „Modernizare si intretinere tarcuri de caini din parcuri si gradini, ansambluri de locuinte – Sector 2 Bucuresti”.

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR,                                          PROMITENT- EXECUTANT,

Asocierea

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                        S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. –

PUBLIC SECTOR  2                                                            S.C. CRIS GARDEN S.R.L.

Prin lider asociere

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

ANEXA NR. 1 la  ACTUL ADITIONAL NR. 3 la

Acordul – cadru nr. 13988/01.07.2020 „Modernizare si intretinere tarcuri de caini din parcuri si gradini, ansambluri de locuinte – Sector 2 Bucuresti”.

| Nr. crt. | Denumire operatie | U.M. | Pret unitar ofertat (lei fara TVA) | Coeficient de ajustare | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | AMENAJARE TEREN tarcuri existente | MP | 46,58 | 1,32 | 61,49 |
| 2 | AMENAJARE TEREN tarcuri noi | MP | 89,88 | 1,32 | 118,64 |
| 3 | MONTARE ECHIPAMENTE DIVERSE | BUC | 257,41 | 1,32 | 339,78 |
| 4 | MENTENANTA saptamanala | MP | 0,48 | 1,32 | 0,63 |
| 5 | MENTENANTA lunara | MP | 9,17 | 1,32 | 12,10 |
| 6 | MENTENANTA anuala | MP | 19,70 | 1,32 | 26,00 |
| 7 | EVACUARE GUNOI | TO | 34,53 | 1,32 | 45,58 |
| 8 | TARIF DEPOZITARE GUNOI REZULTAT | TO | 91,50 | 1,32 | 120,78 |
| 9 | COSTUL AFERENT TAXEI DE ZONA PENTRU DEPOZITAREA CANTITATII DE GUNOI | TO | 14,49 |  | 0,00 |
| 10 | COSTUL TAXEI DE MEDIU PENTRU CANTITATEA DE GUNOI TRANSPORTATA | TO | 80,00 |  | 0,00 |
| 11 | ECHIPAMENT TIP 1 (OBSTACOL SIMPLU) | BUC | 5.183,62 | 1,32 | 6.842,38 |
| 12 | ECHIPAMENT TIP 2 (BANCA MODEL CAINE) | BUC | 1.594,96 | 1,32 | 2.105,35 |
| 13 | ECHIPAMENT TIP 3 (ANSAMBLU OBSTACOLE PTR SARITURI) | BUC | 3.721,57 | 1,32 | 4.912,47 |
| 14 | ECHIPAMENT TIP 4 (TUNEL) | BUC | 3.588,66 | 1,32 | 4.737,03 |
| 15 | ECHIPAMENT TIP 5 (SUSTINATOR LESA) | BUC | 997,17 | 1,32 | 1.316,26 |
| 16 | ECHIPAMENT TIP 6 (CERCURI SARITURI) | BUC | 2.924,09 | 1,32 | 3.859,80 |
| 17 | PLACUTA PREZENTARE TIP 1 + MONTAJ | BUC | 1.927,24 | 1,32 | 2.543,96 |
| 18 | PLACUTA PREZENTARE TIP 2 + MONTAJ | BUC | 2.924,09 | 1,32 | 3.859,80 |
| 19 | DISPOZITIV BAUT APA+ MONTAJ | BUC | 9.040,50 | 1,32 | 11.933,46 |

PROMITENT-ACHIZITOR,                                          PROMITENT- EXECUTANT,

Asocierea

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                        S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. –

PUBLIC SECTOR  2                                                                 S.C. CRIS GARDEN S.R.L.

Prin lider asociere

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.