MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2022

Act adițional nr. 2

la Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 29597/06.12.2019

„Amenajare parc joaca copii in Parc Morarilor (executie + proiectare)”

Intre

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., cu sediul în Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Sos Unirii, nr. 64, jud. Ilfov, în calitate de Executant, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1.  Avand in vedere referatul de necesitate nr. 50825/28.11.2022, intocmit de Sectia Spatii Verzi, Sere și Urmarire Investitii si in conformitate cu prevederile art. 221, alin (1), lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

a) Diminuarea valorii contractului cu suma de 152.967,75 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 29.063,87 lei, respectiv 182.031,62 lei cu TVA reprezentand lucrari neefectuate. (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional);

b) Suplimentarea valorii contractului cu suma de 140.801,62 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 26.752,31 lei, respectiv 167.553,93 lei cu TVA reprezentand lucrari suplimentare necesare finalizarii obiectului contractului. (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 2. Valoarea Contractului de lucrari cu proiectare inclusa nr. 29597/06.12.2019 devine 7.667.271,96 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.456.781,67 lei, respectiv 9.124.053,63 cu TVA, (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional):

a) proiectare (DTAC+PT+DE) – 168.319,46 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 31.980,70 lei, respectiv 200.300,16 lei cu TVA (Anexa nr. 1 la contract);

b) investiția (lucrarea) de bază – 7.498.952,50 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.424.800,98 lei, respectiv 8.923.753,48 lei cu TVA.

Art. 3. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 29597/06.12.2019     ,,Amenajare parc joaca copii in Parc Morarilor (executie + proiectare)” rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                                                     EXECUTANT,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                            S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2

Anexa nr.1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 29597/06.12.2019

| Nr. crt. | Denumire | Valoare contract (Lei fara TVA) | NR (Lei fara TVA) | NCS (Lei fara TVA) | Valoare finala contract (Lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Proiectare | 168.319,46 | 0,00 | 0,00 | 168.319,46 |
| II | Investiția de bază | 7.511.118,63 | 152.967,75 | 140.801,62 | 7.498.952,50 |
| 1 | Constructii si instalatii | 7.286.821,22 | 0,00 | 42.399,92 | 7.329.221,14 |
| 2 | Organizare de santier - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 114.669,69 | 64.499,48 | 0,00 | 50.170,21 |
| 3 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: |  |  |  |  |
|  | - Bransament apa | 12.434,12 | 3.705,57 | 0,00 | 8.728,55 |
|  | - Bransament curent electric | 46.287,53 | 46.287,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Bransament canalizare | 50.906,07 | 38.475,17 | 98.401,70 | 110.832,60 |
| Valoare totala (Lei fara TVA) |  | 7.679.438,09 | 152.967,75 | 140.801,62 | 7.667.271,96 |
| TVA (Lei) |  | 1.459.093,24 | 29.063,87 | 26.752,31 | 1.456.781,67 |
| Valoare totala (Lei fara TVA) |  | 9.138.531,33 | 182.031,62 | 167.553,93 | 9.124.053,63 |

ACHIZITOR,                                                                                     EXECUTANT,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                          S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2