MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ............, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101,  reprezentată prin ......................, funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 5275/03.02.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr.1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, astfel:

Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E6, 2D5, 2DX, valoarea lor fiind de 54.636,90 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, astfel:

Anexa nr. 1: 1D1, 1D2, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1E3, 1E10, 1E11, 2D10, valoarea lor fiind de 55.198,28 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 22/24.09.2021, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.647.506,70 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.530.532,98 lei cu T.V.A., din care 4.647.506,70 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 883.026,28 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Opanez | 31.751,88 | 1.294.573,73 | 1.326.325,61 | 252.001,87 | 1.578.327,48 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Arh. Dumitru Hârjeu | 77.856,18 | 3.243.324,91 | 3.321.181,09 | 631.024,41 | 3.952.205,50 |
| TOTAL |  | 109.608,06 | 4.537.898,64 | 4.647.506,70 | 883.026,28 | 5.530.532,98 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 22 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada OPANEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare contractata - C+M | Valoare contractata - inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata- C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 2.859,00 | 0,57 | 24,91 | 25,48 | 71.217,69 | 72.847,32 | 2.915,00 | 56,00 | 0,00 | 1.426,88 | 72.612,65 | 74.274,20 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 628,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 24.692,96 | 25.264,44 | 639,00 | 11,00 | 0,00 | 442,53 | 25.125,48 | 25.706,97 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.472,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 18.061,44 | 18.414,72 | 1.422,50 | -49,50 | -619,25 | 0,00 | 17.454,08 | 17.795,47 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 147,20 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 9.750,53 | 9.952,19 | 142,25 | -4,95 | -334,67 | 0,00 | 9.422,64 | 9.617,52 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 985,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 11.751,05 | 11.948,05 | 973,80 | -11,20 | -135,86 | 0,00 | 11.617,43 | 11.812,19 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 964,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 9.138,72 | 9.283,32 | 619,20 | -344,80 | -3.320,42 | 0,00 | 5.870,02 | 5.962,90 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 144.612,39 | 147.710,04 |  |  |  |  | 142.102,30 | 145.169,25 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 251,20 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 23.884,10 | 24.441,76 | 255,89 | 4,69 | 0,00 | 456,34 | 24.330,02 | 24.898,10 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 125,60 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 28.773,70 | 29.448,18 | 127,94 | 2,34 | 0,00 | 548,64 | 29.309,77 | 29.996,82 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil (asim trotuare) | mc | 147,20 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 40.887,74 | 41.829,82 | 142,25 | -4,95 | -1.406,64 | 0,00 | 39.512,78 | 40.423,18 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim) | mp | 3.487,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 247.611,87 | 253.365,42 | 3.554,00 | 67,00 | 0,00 | 4.868,22 | 252.369,54 | 258.233,64 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 90,43 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 47.884,49 | 49.012,16 | 92,12 | 1,69 | 0,00 | 915,96 | 48.779,38 | 49.928,12 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 389.041,90 | 398.097,34 |  |  |  |  | 394.301,49 | 403.479,86 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 624,88 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 15.690,74 | 16.065,66 | 624,23 | -0,65 | -16,71 | 0,00 | 15.674,42 | 16.048,95 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 21,00 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 3.325,56 | 3.386,88 | 20,62 | -0,38 | -61,29 | 0,00 | 3.265,38 | 3.325,59 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 19.016,30 | 19.452,54 |  |  |  |  | 18.939,80 | 19.374,54 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 985,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 63.217,30 | 64.468,25 | 973,80 | -11,20 | -733,04 | 0,00 | 62.498,48 | 63.735,21 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 964,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 34.983,56 | 35.629,44 | 619,20 | -344,80 | -12.743,81 | 0,00 | 22.470,77 | 22.885,63 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 98.200,86 | 100.097,69 |  |  |  |  | 84.969,25 | 86.620,84 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 147,20 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 14.487,42 | 14.817,15 | 142,25 | -4,95 | -498,27 | 0,00 | 14.000,25 | 14.318,88 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 58,88 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 6.009,88 | 6.145,89 | 56,90 | -1,98 | -206,67 | 0,00 | 5.807,78 | 5.939,22 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 20.497,30 | 20.963,04 |  |  |  |  | 19.808,03 | 20.258,10 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafață superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzura și ingheț/dezghet, antiderapante, montat pe nisip | mp | 1.472,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 305.616,64 | 314.272,00 | 1.422,50 | -49,50 | -10.568,25 | 0,00 | 295.339,45 | 303.703,75 |
|  | TOTAL PAVAJE |  |  |  |  |  | 305.616,64 | 314.272,00 |  |  |  |  | 295.339,45 | 303.703,75 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 20,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 751,20 | 767,40 | 15,00 | -5,00 | -191,85 | 0,00 | 563,40 | 575,55 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 0,00 | 5,29 | 240,79 | 246,08 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 1.968,64 | 1.926,32 | 1.968,64 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 50,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 30.886,00 | 31.599,50 | 28,00 | -22,00 | -13.903,78 | 0,00 | 17.296,16 | 17.695,72 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 21,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 9.377,13 | 9.595,95 | 31,00 | 10,00 | 0,00 | 4.569,50 | 13.842,43 | 14.165,45 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 6,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 3.645,66 | 3.726,12 | 12,00 | 6,00 | 0,00 | 3.726,12 | 7.291,32 | 7.452,24 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 44.659,99 | 45.688,97 |  |  |  |  | 40.919,63 | 41.857,60 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,46 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 4.596,76 | 4.696,58 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.596,76 | 4.696,58 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 210,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 26.987,10 | 27.625,50 | 188,15 | -21,85 | -2.874,37 | 0,00 | 24.179,16 | 24.751,13 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.666,13 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 104.966,19 | 107.465,39 | 2.228,54 | 562,41 | 0,00 | 36.275,45 | 140.398,02 | 143.740,84 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 442,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 79.427,40 | 81.677,18 | 404,00 | -38,00 | -7.022,02 | 0,00 | 72.598,80 | 74.655,16 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere) | buc | 52,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 56.421,04 | 58.017,96 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.421,04 | 58.017,96 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 272.398,49 | 279.482,61 |  |  |  |  | 298.193,78 | 305.861,67 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 31.720,36 |  |  |  |  |  | 31.751,88 |  |
|  | TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A |  |  |  |  |  | 1.294.043,87 | 1.325.764,23 |  |  | -54.636,90 | 55.198,28 | 1.294.573,73 | 1.326.325,61 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 245.868,34 | 251.895,20 |  |  | -10.381,01 | 10.487,67 | 245.969,01 | 252.001,87 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.539.912,21 | 1.577.659,43 |  |  | -65.017,91 | 65.685,95 | 1.540.542,74 | 1.578.327,48 |