MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2022

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/03.11.2021

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .........., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, Sector 3,  reprezentată prin Administrator .........., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 11452/15.03.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Anexei nr. 1, parte integranta din Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/03.11.2021, după cum urmează:

Art. 1. Se va elimina din cuprinsul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 33/03.11.2021 poziția 1 "Strada Hambarului - Suprafata parcare 830 mp", în valoare totală de 195.649,21 lei fără T.V.A.

Art. 2. Se vor diminua cantități de la poziția 23 "Calea Mosilor nr. 272-274, bloc 16-18" și poziția 24 "Soseaua Stefan cel Mare nr. 58, bloc 39-40 Punct Termic", prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/03.11.2021, astfel:

Anexa nr. 1, poziția 23: 1D2;

Anexa nr. 1, poziția 24: 1D2, 1S8, valoarea diminuărilor fiind de 41.132,76 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se suplimentează Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 33/03.11.2021, cu o locație nouă, ce va fi introdusă la poziția 1 "Strada Pictor Hârlescu bloc A5-A6 = Suprafata parcare 616 mp ", în valoare totală de 236.778,28 lei fără T.V.A.

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 33/03.11.2021, care va avea următorul conținut:

"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

5.1. Valoarea lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 2.508.452,86 lei fara T.V.A.

5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 2.985.058,92 lei, din care 2.508.452,86 lei fara T.V.A., la   care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 476.606,06 lei, conform Anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Adresa locatie | Valoare C+M | T.V.A. 19% | Valoare totală, lei inclusiv T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada Pictor Hârlescu bloc A5-A6 | 236.778,28 | 44.987,87 | 281.766,15 |
| 2 | Aleea Mozaicului bl. B1-B6 | 107.586,62 | 20.441,46 | 128.028,08 |
| 3 | Aleea Mozaicului bl. B5 | 18.765,71 | 3.565,49 | 22.331,20 |
| 4 | Aleea Mozaicului bl. B6 X Bd. Chisinau | 64.512,45 | 12.257,37 | 76.769,82 |
| 5 | Aleea Mozaicului vis-a-vis bl. B6; bl. B1-B2 | 214.226,88 | 40.703,11 | 254.929,99 |
| 6 | Strada Pictor Harlescu bl. B6 | 70.448,69 | 13.385,25 | 83.833,94 |
| 7 | Strada Sarafinesti, Aleea Actorilor bl. 120-121 | 359.340,74 | 68.274,74 | 427.615,48 |
| 8 | Bd. Basarabia nr. 62, bl. 34 | 78.272,44 | 14.871,76 | 93.144,20 |
| 9 | Bd. Basarabia nr. 100, bl. E2 | 61.706,03 | 11.724,15 | 73.430,18 |
| 10 | Bd. Basarabia nr. 200, bl. B; nr. 202, bl. G7 | 95.927,17 | 18.226,16 | 114.153,33 |
| 11 | Strada Carei nr. 1, bl. A18 vis-a-vis Complex Hercesa | 98.942,79 | 18.799,13 | 117.741,92 |
| 12 | Soseaua Pantelimon nr. 350, bl. 4 - Spital Pantelimon | 153.171,39 | 29.102,56 | 182.273,95 |
| 13 | Soseaua Fundeni bl. 11C cu 11B - in fata Parc Florilor | 47.742,77 | 9.071,13 | 56.813,90 |
| 14 | Soseaua Mihai Bravu nr. 139-145, bl. D10 | 65.178,55 | 12.383,92 | 77.562,47 |
| 15 | Strada Mieilor nr. 22, bl. 223 – Punct Termic | 65.482,66 | 12.441,71 | 77.924,37 |
| 16 | Soseaua Mihai Bravu nr. 123-135, vis-à-vis bl. D11 | 25.923,07 | 4.925,38 | 30.848,45 |
| 17 | Soseaua Mihai Bravu nr. 60-93, bl. C19 alee cu iesire in Str. Avrig | 140.833,79 | 26.758,42 | 167.592,21 |
| 18 | Strada Avrig nr. 60, bl. O18 | 97.026,19 | 18.434,98 | 115.461,17 |
| 19 | Strada Avrig nr. 60 bl. O17 | 86.198,23 | 16.377,66 | 102.575,89 |
| 20 | Soseaua Stefan cel Mare nr. 58, bl. 39 - Punct Termic | 74.334,47 | 14.123,55 | 88.458,02 |
| 21 | Soseaua Stefan cel Mare nr. 54 bl. 37 sc. B | 29.928,50 | 5.686,42 | 35.614,92 |
| 22 | Soseaua Stefan cel Mare nr. 54, bl. 38, bl. 40 | 55.119,67 | 10.472,74 | 65.592,41 |
| 23 | Calea Mosilor nr. 272-274 bl. 16-18 | 126.423,88 | 24.020,54 | 150.444,42 |
| 24 | Soseaua Stefan cel Mare nr. 58 bl. 39 – Punct Termic | 66.154,19 | 12.569,30 | 78.723,49 |
| 25 | Intrarea Galati nr. 3 | 68.427,70 | 13.001,26 | 81.428,96 |
| TOTAL |  | 2.508.452,86 | 476.606,06 | 2.985.058,92 |

5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2” |  |  |  |  |  |
| 1. Strada Pictor Hârlescu bloc A5-A6 = Suprafata parcare 616 mp |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 123 | 176,85 | 21.752,55 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 370,34 | 61,44 | 22.753,69 |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 112 | 68,23 | 7.641,76 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 145 | 31,08 | 4.506,60 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 123 | 142,93 | 17.580,39 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 123 | 253,29 | 31.154,67 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 123 | 433,19 | 53.282,37 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 616 | 69,00 | 42.504,00 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 85,57 | 416,06 | 35.602,25 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 236.778,28 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 44.987,87 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 281.766,15 |

| 2. Aleea Mozaicului bl. B1-B6 - Suprafata parcare 395 mp si suprafata trotuar 80 mp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 47 | 176,85 | 8.311,95 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 152 | 61,44 | 9.338,88 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 47 | 142,93 | 6.717,71 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 35 | 253,29 | 8.865,15 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 134 | 31,08 | 4.164,72 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 47 | 433,19 | 20.359,93 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 28 | 416,06 | 11.649,68 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 395 | 69,00 | 27.255,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 80 | 53,89 | 4.311,20 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 19 | 61,44 | 1.167,36 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 8 | 157,66 | 1.261,28 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 8 | 460,34 | 3.682,72 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 7,68 | 65,24 | 501,04 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 107.586,62 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 20.441,46 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 128.028,08 |

| 3. Aleea Mozaicului bl. B5 - Suprafata parcare 50 mp si suprafata trotuar 15 mp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 10 | 176,85 | 1.768,50 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 32 | 61,44 | 1.966,08 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 10 | 142,93 | 1.429,30 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 7,5 | 253,29 | 1.899,68 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 20 | 31,08 | 621,60 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 10 | 433,19 | 4.331,90 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 3 | 416,06 | 1.248,18 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 50 | 69,00 | 3.450,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 15 | 53,89 | 808,35 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 3,6 | 61,44 | 221,18 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 1,5 | 157,66 | 236,49 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 1,5 | 460,34 | 690,51 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 1,44 | 65,24 | 93,95 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 18.765,71 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 3.565,49 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 22.331,20 |

| 4. Aleea Mozaicului bl. B6 X Bd. Chisinau - Suprafata parcare 260 mp si suprafata trotuar 20 mp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 31 | 176,85 | 5.482,35 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 100 | 61,44 | 6.144,00 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 31 | 142,93 | 4.430,83 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 23 | 253,29 | 5.825,67 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 20 | 31,08 | 621,60 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 31 | 433,19 | 13.428,89 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 19 | 416,06 | 7.905,14 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 260 | 69,00 | 17.940,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 20 | 53,89 | 1.077,80 |
| 1T1 | Sapatura manuala la trotuare | mc | 4,8 | 61,44 | 294,91 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 2 | 157,66 | 315,32 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 2 | 460,34 | 920,68 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 1,92 | 65,24 | 125,26 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 64.512,45 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 12.257,37 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 76.769,82 |

| 5. Aleea Mozaicului vis-a-vis bl. B6; bl. B1-B2 – Suprafata parcare 685 mp si suprafata trotuar 180 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 103 | 176,85 | 18.215,55 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 332 | 61,44 | 20.398,08 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 103 | 142,93 | 14.721,79 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 78 | 253,29 | 19.756,62 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 137 | 31,08 | 4.257,96 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 103 | 433,19 | 44.618,57 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 49 | 416,06 | 20.386,94 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 685 | 69,00 | 47.265,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 180 | 53,89 | 9.700,20 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 43,21 | 61,44 | 2.654,82 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 18 | 157,66 | 2.837,88 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 18 | 460,34 | 8.286,12 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 17,28 | 65,24 | 1.127,35 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 214.226,88 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 40.703,11 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 254.929,99 |

| 6. Strada Pictor Harlescu bl. B6 - Suprafata parcare 215 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 43 | 176,85 | 7.604,55 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 138 | 61,44 | 8.478,72 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 43 | 142,93 | 6.145,99 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 32 | 253,29 | 8.105,28 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 40 | 31,08 | 1.243,20 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 43 | 433,19 | 18.627,17 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 13 | 416,06 | 5.408,78 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 215 | 69,00 | 14.835,00 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 70.448,69 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 13.385,25 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 83.833,94 |

| 7. Strada Sarafinesti, Aleea Actorilor bl. 120-121 - Suprafata parcare 1382 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 166 | 176,85 | 29.357,10 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 531 | 61,44 | 32.624,64 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 166 | 142,93 | 23.726,38 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 124 | 253,29 | 31.407,96 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 230 | 31,08 | 7.148,40 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 166 | 433,19 | 71.909,54 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 100 | 416,06 | 41.606,00 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 1382 | 69,00 | 95.358,00 |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1382 | 18,96 | 26.202,72 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 359.340,74 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 68.274,74 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 427.615,48 |

| 8. Bd. Basarabia nr. 62, bl. 34 - Suprafata parcare 345 mp si suprafata trotuar 40,50 mp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 34 | 176,85 | 6.012,90 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 110 | 61,44 | 6.758,40 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 34 | 142,93 | 4.859,62 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 26 | 253,29 | 6.585,54 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 34 | 433,19 | 14.728,46 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 24 | 416,06 | 9.985,44 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 345 | 69,00 | 23.805,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 40,5 | 53,89 | 2.182,55 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 9,72 | 61,44 | 597,20 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 4,05 | 157,66 | 638,52 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 4,05 | 460,34 | 1.864,38 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 3,9 | 65,24 | 254,44 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 78.272,44 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 14.871,76 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 93.144,20 |

| 9. Bd. Basarabia nr. 100, bl. E2 - Suprafata parcare 135 mp si suprafata trotuar 170 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 27 | 176,85 | 4.774,95 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 39 | 61,44 | 2.396,16 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 27 | 142,93 | 3.859,11 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 27 | 31,08 | 839,16 |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 27 | 68,23 | 1.842,21 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 27 | 433,19 | 11.696,13 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 9 | 416,06 | 3.744,54 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 135 | 69,00 | 9.315,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 170 | 53,89 | 9.161,30 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 40,8 | 61,44 | 2.506,75 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 17 | 157,66 | 2.680,22 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 17 | 460,34 | 7.825,78 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 16,32 | 65,24 | 1.064,72 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 61.706,03 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 11.724,15 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 73.430,18 |

| 10. Bd. Basarabia nr. 200, bl. B; nr. 202, bl. G7 – Suprafata parcare 366 mp si suprafata trotuar 33 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 48 | 176,85 | 8.488,80 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 153 | 61,44 | 9.400,32 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 48 | 142,93 | 6.860,64 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 36 | 253,29 | 9.118,44 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 22 | 31,08 | 683,76 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 48 | 433,19 | 20.793,12 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 26 | 416,06 | 10.817,56 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 366 | 69,00 | 25.254,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 33 | 53,89 | 1.778,37 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 7,92 | 61,44 | 486,60 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 3,3 | 157,66 | 520,28 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 3,3 | 460,34 | 1.519,12 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 3,16 | 65,24 | 206,16 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 95.927,17 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 18.226,16 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 114.153,33 |

| 11. Strada Carei nr. 1, bl. A18 vis-a-vis Complex Hercesa – Suprafata parcare 385 mp si suprafata trotuar 105 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 38 | 176,85 | 6.720,30 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 123 | 61,44 | 7.557,12 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 38 | 142,93 | 5.431,34 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 29 | 253,29 | 7.345,41 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 92 | 31,08 | 2.859,36 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 38 | 433,19 | 16.461,22 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 28 | 416,06 | 11.649,68 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 385 | 69,00 | 26.565,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 105 | 53,89 | 5.658,45 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 25,2 | 61,44 | 1.548,29 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 10,5 | 157,66 | 1.655,43 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 10,5 | 460,34 | 4.833,57 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 10,08 | 65,24 | 657,62 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 98.942,79 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 18.799,13 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 117.741,92 |

| 12. Soseaua Pantelimon nr. 350, bl. 4 - Spital Pantelimon – Suprafata parcare 565 mp si suprafata trotuar 170 mp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 57 | 176,85 | 10.080,45 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 181 | 61,44 | 11.120,64 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 57 | 142,93 | 8.147,01 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 42 | 253,29 | 10.638,18 |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 135 | 68,23 | 9.211,05 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 57 | 433,19 | 24.691,83 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 41 | 416,06 | 17.058,46 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 565 | 69,00 | 38.985,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 170 | 53,89 | 9.161,30 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 40,8 | 61,44 | 2.506,75 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 17 | 157,66 | 2.680,22 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 17 | 460,34 | 7.825,78 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 16,32 | 65,24 | 1.064,72 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 153.171,39 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 29.102,56 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 182.273,95 |

| 13. Soseaua Fundeni bl. 11C cu 11B - in fata Parc Florilor - Suprafata parcare 185 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 17 | 176,85 | 3.006,45 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 74 | 61,44 | 4.546,56 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 37 | 142,93 | 5.288,41 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 27 | 253,29 | 6.838,83 |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 37 | 68,23 | 2.524,51 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 17 | 433,19 | 7.364,23 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 13 | 416,06 | 5.408,78 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 185 | 69,00 | 12.765,00 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 47.742,77 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 9.071,13 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 56.813,90 |

| 14. Soseaua Mihai Bravu nr. 139-145, bl. D10 - Suprafata parcare 307 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 27 | 176,85 | 4.774,95 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 75 | 61,44 | 4.608,00 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 27 | 142,93 | 3.859,11 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 22,5 | 253,29 | 5.699,03 |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 40 | 68,23 | 2.729,20 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 16 | 433,19 | 6.931,04 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 37 | 416,06 | 15.394,22 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 307 | 69,00 | 21.183,00 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 65.178,55 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 12.383,92 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 77.562,47 |

| 15. Strada Mieilor nr. 22, bl. 223 – Punct Termic - Suprafata parcare 330 mp si suprafata trotuar 66 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 39 | 176,85 | 6.897,15 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 105 | 61,44 | 6.451,20 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 39 | 142,93 | 5.574,27 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 25 | 253,29 | 6.332,25 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 66 | 31,08 | 2.051,28 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 39 | 433,19 | 16.894,41 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 23 | 416,06 | 9.569,38 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 39 | 69,00 | 2.691,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 66 | 53,89 | 3.556,74 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 15,84 | 61,44 | 973,21 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 6,6 | 157,66 | 1.040,56 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 6,6 | 460,34 | 3.038,24 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 6,33 | 65,24 | 412,97 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 65.482,66 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 12.441,71 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 77.924,37 |

| 16. Soseaua Mihai Bravu nr. 123-135, vis-à-vis bl. D11 - Suprafata parcare 115 mp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 11,5 | 176,85 | 2.033,78 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 73 | 61,44 | 4.485,12 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 11,5 | 142,93 | 1.643,70 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 8 | 253,29 | 2.026,32 |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 23 | 68,23 | 1.569,29 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 11,5 | 433,19 | 4.981,69 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 3 | 416,06 | 1.248,18 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 115 | 69,00 | 7.935,00 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 25.923,07 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 4.925,38 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 30.848,45 |

| 17. Soseaua Mihai Bravu nr. 60-93, bl. C19 alee cu iesire in Str. Avrig - Suprafata parcare 468 mp si suprafata trotuare 125 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 56 | 176,85 | 9.903,60 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 179 | 61,44 | 10.997,76 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 56 | 142,93 | 8.004,08 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 42 | 253,29 | 10.638,18 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 136 | 31,08 | 4.226,88 |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 136 | 68,23 | 9.279,28 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 56 | 433,19 | 24.258,64 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 34 | 416,06 | 14.146,04 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 468 | 69,00 | 32.292,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 125 | 53,89 | 6.736,25 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 30 | 61,44 | 1.843,20 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 12,5 | 157,66 | 1.970,75 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 12,5 | 460,34 | 5.754,25 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 12 | 65,24 | 782,88 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 140.833,79 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 26.758,42 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 167.592,21 |

| 18. Strada Avrig nr. 60, bl. O18 - Suprafata parcare 385 mp si suprafata trotuare 34 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 46 | 176,85 | 8.135,10 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 147 | 61,44 | 9.031,68 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 46 | 142,93 | 6.574,78 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 34 | 253,29 | 8.611,86 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 74 | 31,08 | 2.299,92 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 46 | 433,19 | 19.926,74 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 27 | 416,06 | 11.233,62 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 385 | 69,00 | 26.565,00 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 34 | 53,89 | 1.832,26 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 8,16 | 61,44 | 501,35 |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 3,4 | 157,66 | 536,04 |
| 2T5 | Strat din beton C8/10 (B 150) la trotuare | mc | 3,4 | 460,34 | 1.565,16 |
| 2T7 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 3,26 | 65,24 | 212,68 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 97.026,19 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 18.434,98 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 115.461,17 |

| 19. Strada Avrig nr. 60 bl. O17 - Suprafata parcare 359 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 43 | 176,85 | 7.604,55 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 137 | 61,44 | 8.417,28 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 43 | 142,93 | 6.145,99 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 32 | 253,29 | 8.105,28 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 55 | 31,08 | 1.709,40 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 43 | 433,19 | 18.627,17 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 26 | 416,06 | 10.817,56 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 359 | 69,00 | 24.771,00 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 86.198,23 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 16.377,66 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 102.575,89 |

| 20. Soseaua Stefan cel Mare nr. 58, bl. 39 - Punct Termic - Suprafata parcare 356 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 28 | 176,85 | 4.951,80 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 85 | 61,44 | 5.222,40 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 28 | 142,93 | 4.002,04 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 21 | 253,29 | 5.319,09 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 32 | 31,08 | 994,56 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 28 | 433,19 | 12.129,32 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 25 | 416,06 | 10.401,50 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 356 | 69,00 | 24.564,00 |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 356 | 18,96 | 6.749,76 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 74.334,47 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 14.123,55 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 88.458,02 |

| 21. Soseaua Stefan cel Mare nr. 54 bl. 37 sc. B - Suprafata parcare 120 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 14 | 176,85 | 2.475,90 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 45 | 61,44 | 2.764,80 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 14 | 142,93 | 2.001,02 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 10 | 253,29 | 2.532,90 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 20 | 31,08 | 621,60 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 14 | 433,19 | 6.064,66 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 7 | 416,06 | 2.912,42 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 120 | 69,00 | 8.280,00 |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 120 | 18,96 | 2.275,20 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 29.928,50 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 5.686,42 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 35.614,92 |

| 22. Soseaua Stefan cel Mare nr. 54, bl. 38, bl. 40 - Suprafata parcare 238 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 28 | 176,85 | 4.951,80 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 85 | 61,44 | 5.222,40 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 28 | 142,93 | 4.002,04 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 21 | 253,29 | 5.319,09 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 28 | 433,19 | 12.129,32 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 17 | 416,06 | 7.073,02 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 238 | 69,00 | 16.422,00 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 55.119,67 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 10.472,74 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 65.592,41 |

| 23. Calea Mosilor nr. 272-274, bl. 16-18 - Suprafata parcare 495 mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare C+M actualizata |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 59 | 176,85 | 10.434,15 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.434,15 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 297 | 61,44 | 18.247,68 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.247,68 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 59 | 142,93 | 8.432,87 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.432,87 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 44 | 253,29 | 11.144,76 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.144,76 |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 57 | 68,23 | 3.889,11 | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.889,11 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 59 | 433,19 | 25.558,21 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.558,21 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 35 | 416,06 | 14.562,10 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.562,10 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 495 | 69,00 | 34.155,00 | 495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.155,00 |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1738 | 18,96 | 32.952,48 | 0,00 | -1.738,00 | -32.952,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 159.376,36 |  |  | -32.952,48 | 0,00 | 126.423,88 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 30.281,51 |  |  | -6.260,97 | 0,00 | 24.020,54 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 189.657,87 |  |  | -39.213,45 | 0,00 | 150.444,42 |

| 24. Soseaua Stefan cel Mare nr. 58, bl. 39 – Punct Termic - Suprafata parcare 356 mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare C+M actualizata |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 28 | 176,85 | 4.951,80 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.951,80 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 85 | 61,44 | 5.222,40 | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.222,40 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 28 | 142,93 | 4.002,04 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.002,04 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 21 | 253,29 | 5.319,09 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.319,09 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 32 | 31,08 | 994,56 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,56 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 28 | 433,19 | 12.129,32 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.129,32 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 25 | 416,06 | 10.401,50 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.401,50 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 356 | 69,00 | 24.564,00 | 263 | -93,00 | -6.417,00 | 0,00 | 18.147,00 |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 356 | 18,96 | 6.749,76 | 263 | -93,00 | -1.763,28 | 0,00 | 4.986,48 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 74.334,47 |  |  | -8.180,28 |  | 66.154,19 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 14.123,55 |  |  | -1.554,25 |  | 12.569,30 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 88.458,02 |  |  | -9.734,53 |  | 78.723,49 |

| 25. Intrarea Galati nr. 3 - Suprafata parcare 324 mp |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare C+M |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 32 | 176,85 | 5.659,20 |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 103 | 61,44 | 6.328,32 |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 32 | 142,93 | 4.573,76 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 24 | 253,29 | 6.078,96 |
| 1S7 | Strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 32 | 433,19 | 13.862,08 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 23 | 416,06 | 9.569,38 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA 16 – 5 CM | mp | 324 | 69,00 | 22.356,00 |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  | 68.427,70 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 13.001,26 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 81.428,96 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |