MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 1

la Contractul de lucrari nr. 3393/20.01.2022

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Sectorul 2, Bucuresti – 4 statii’’

Intre Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, e-mail:  office@adp2.ro, cod fiscal 4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2 reprezentată prin  Director General  ........................, în calitate de Achizitor, pe de o parte şi

S.C. SECUNET PROJECT S.R.L. cu  sediul în Bucureşti, Sector 3, Str. Miletin nr. 49, Parter, .........., e-mail ................, cod unic de înregistrare 35612240, număr Registrul Comerţului J40/1693/2016, cont virament ............... deschis la ..............., reprezentata  prin  ........ ..................... în calitate de Prestator, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În baza adresei nr. 11918/21.03.2022 si a referatului de necesitate nr. 12132/22.03.2022, întocmit de Biroul Parcari, părțile, de comun acord, au hotărât prelungirea termenului de prestare a serviciilor cu 60 de zile.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                               PRESTATOR

A.D.P. SECTOR 2                                                                                      S.C. SECUNET PROJECT S.R.L.