MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/24.09.2021

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ........, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, reprezentată prin ........... - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de ......., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentata de ........, având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor nr. 22, reprezentata de ........, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ........., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 13797/30.03.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 31/24.09.2021, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/24.09.2021, astfel:

Anexa nr. 1: 1D4, 1D6, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 1E6, 2DX, 2D10, valoarea diminuărilor fiind de 116.776,00 lei fără T.V.A..

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 31/24.09.2021, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 5.958.425,17 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 7.090.525,96 lei cu T.V.A., din care 5.958.425,17 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.132.100,79 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Aleea Campul Mosilor | 22.692,46 | 906.824,84 | 929.517,30 | 176.608,29 | 1.106.125,59 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Soseaua Gherase | 69.496,33 | 2.890.810,92 | 2.960.307,25 | 562.458,38 | 3.522.765,63 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Stolnicul Vasile | 48.635,06 | 2.019.965,56 | 2.068.600,62 | 393.034,12 | 2.461.634,74 |
| TOTAL |  | 140.823,85 | 5.817.601,32 | 5.958.425,17 | 1.132.100,79 | 7.090.525,96 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 31 la Acordul-Cadru nr. 15883 din 08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier ALEEA CAMPUL MOSILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | UM | Cantitate contractată, cf. P.T. | Pret Unitar |  |  | Valoare contractata C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare ajustata conf. PT - C+M | Valoare ajustata totala conf. PT |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1.604,88 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 31.664,28 | 32.418,58 | 1.604,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.664,28 | 32.418,58 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.153,12 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 26.786,98 | 27.421,19 | 1.153,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.786,98 | 27.421,19 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 816,90 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 18.159,69 | 18.592,64 | 816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.159,69 | 18.592,64 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 146,54 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 40.735,19 | 41.705,28 | 146,51 | -0,03 | -8,54 | 0,00 | 40.726,85 | 41.696,74 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 624,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 11.013,60 | 11.275,68 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.013,60 | 11.275,68 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 624,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 9.971,52 | 10.208,64 | 214,00 | -410,00 | -6.707,60 | 0,00 | 3.419,72 | 3.501,04 |
| 1S | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 230,62 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 30.910,00 | 31.645,68 | 230,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.910,00 | 31.645,68 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 172,97 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 42.939,80 | 43.962,06 | 172,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.939,80 | 43.962,06 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 5 cm (asim) | mp | 2.758,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 178.332,28 | 182.579,60 | 2.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.332,28 | 182.579,60 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 166,05 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 67.434,57 | 69.040,27 | 166,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.434,57 | 69.040,27 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 2.758,00 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 56.152,88 | 57.476,72 | 2.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.152,88 | 57.476,72 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 1.153,12 | 0,43 | 18,09 | 18,52 | 20.859,94 | 21.355,78 | 1.153,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.859,94 | 21.355,78 |
| 1T | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 510,48 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 23.497,39 | 24.058,92 | 176,02 | -334,46 | -15.763,10 | 0,00 | 8.102,20 | 8.295,82 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 510,48 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 12.471,03 | 12.767,10 | 410,70 | -99,78 | -2.495,50 | 0,00 | 10.033,40 | 10.271,60 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 44,44 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 11.669,94 | 11.947,69 | 28,46 | -15,98 | -4.296,22 | 0,00 | 7.473,60 | 7.651,47 |
| 1I | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 624,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 43.786,08 | 44.828,16 | 542,00 | -82,00 | -5.890,88 | 0,00 | 38.032,14 | 38.937,28 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 624,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 20.673,12 | 21.166,08 | 214,00 | -410,00 | -13.907,20 | 0,00 | 7.089,82 | 7.258,88 |
| 2T | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 122,53 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 17.172,58 | 17.581,83 | 122,40 | -0,13 | -18,65 | 0,00 | 17.154,36 | 17.563,18 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 3,33 | 139,87 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T4 | strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare | mc | 0,00 | 6,67 | 279,97 | 286,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 98,03 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 31.801,91 | 32.701,83 | 97,92 | -0,11 | -36,69 | 0,00 | 31.766,23 | 32.665,14 |
| 1P | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P4 | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe nisip | mp | 0,00 | 1,42 | 59,48 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1PX | pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton rezistente la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 816,90 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 167.145,91 | 171.875,76 | 816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.145,91 | 171.875,76 |
| 1E | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 40,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 23.209,20 | 23.762,00 | 12,00 | -28,00 | -16.633,40 | 0,00 | 6.962,76 | 7.128,60 |
| 2D | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,26 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 166,07 | 170,02 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,07 | 170,02 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 0,26 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 639,64 | 654,86 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,64 | 654,86 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 229,44 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 6.913,03 | 7.078,22 | 229,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.913,03 | 7.078,22 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali - antiparcare | buc | 312,50 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 46.881,25 | 48.209,38 | 193,00 | -119,50 | -18.435,27 | 0,00 | 28.953,86 | 29.774,11 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 20,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 20.592,40 | 21.175,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.592,40 | 21.175,20 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 4.700,32 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 59.224,03 | 60.634,13 | 2.174,51 | -2.525,81 | -32.582,95 | 0,00 | 27.398,83 | 28.051,18 |
| Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 25.488,99 |  |  |  |  |  | 22.692,46 |  |
| TOTAL (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  | 1.020.804,31 | 1.046.293,30 |  |  | -116.776,00 | 0,00 | 906.824,84 | 929.517,30 |
| TVA 19% (Lei) |  |  |  |  |  |  | 193.952,82 | 198.795,73 |  |  | -22.187,44 | 0,00 | 172.296,72 | 176.608,29 |
| TOTAL (Lei inclusiv TVA) |  |  |  |  |  |  | 1.214.757,13 | 1.245.089,03 |  |  | -138.963,44 | 0,00 | 1.079.121,56 | 1.106.125,59 |