MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.03.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ........, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, reprezentată prin .........., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 22237/20.05.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, astfel:

Anexa nr. 2: 1D1, 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S4, 1S6, 1S7, 1S8, 1S12, 1T1, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E6, 1E11, 2D3, 2D4, 2D10;

Anexa nr. 3: 1D1, 1D3, 1D6, 1S4, 1S6, 1S7, 1T1, 1T2, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E6, 1E11, 2D4, valoarea lor fiind de 576.249,33 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 24/03.02.2022, astfel:

Anexa nr. 2: 1D6, 1S1, 1S2, 1S5, 1S10, 1T2, 1T3, 1I3, 1E2, 1E3, 1E9, 2D5, 2DX;

Anexa nr. 3: 1D2, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S5, 1S8, 1S10, 1S12, 1T3, 1I1, 1E2, 1E3, 1E9, 2D3, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, valoarea lor fiind de 507.075,09 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 24/03.02.2022, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 5.352.187,98 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 6.369.103,70 lei cu T.V.A., din care 5.352.187,98 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.016.915,72 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Grigore Moisil | 44.366,45 | 1.757.756,33 | 1.802.122,78 | 342.403,33 | 2.144.526,11 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Gioacchino Rossini | 21.105,47 | 878.677,19 | 899.782,66 | 170.958,71 | 1.070.741,37 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Str. Wolfgang Amadeus Mozart | 62.775,70 | 2.587.506,84 | 2.650.282,54 | 503.553,68 | 3.153.836,22 |
| TOTAL |  | 128.247,62 | 5.223.940,36 | 5.352.187,98 | 1.016.915,72 | 6.369.103,70 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 2 la Act aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 24 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. GIOACCHINO ROSSINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractată | Preț Unitar |  |  | Valoare contractată, C+M | Valoare contractată, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.T. | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată, cf. P.T. | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1.453,20 | 0,57 | 24,91 | 25,48 | 36.199,21 | 37.027,54 | 648,60 | -804,60 | -20.501,21 | 0,00 | 16.156,63 | 16.526,33 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 622,80 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 24.488,50 | 25.055,24 | 432,40 | -190,40 | -7.659,79 | 0,00 | 17.001,97 | 17.395,45 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 932,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 11.435,64 | 11.659,32 | 772,00 | -160,00 | -2.001,60 | 0,00 | 9.472,44 | 9.657,72 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 174,16 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 11.536,36 | 11.774,96 | 133,41 | -40,75 | -2.755,11 | 0,00 | 8.837,08 | 9.019,85 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 437,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 5.213,41 | 5.300,81 | 414,00 | -23,00 | -278,99 | 0,00 | 4.939,02 | 5.021,82 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 367,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 3.479,16 | 3.534,21 | 514,00 | 147,00 | 0,00 | 1.415,61 | 4.872,72 | 4.949,82 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 186,84 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 17.764,75 | 18.179,53 | 299,35 | 112,51 | 0,00 | 10.947,23 | 28.462,20 | 29.126,76 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 0,00 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 0,00 | 0,00 | 143,69 | 143,69 | 0,00 | 14.517,00 | 14.186,51 | 14.517,00 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 93,42 | 5,35 | 232,75 | 238,10 | 21.743,51 | 22.243,30 | 0,00 | -93,42 | -22.243,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 0,00 | 6,53 | 283,11 | 289,64 | 0,00 | 0,00 | 239,48 | 239,48 | 0,00 | 69.362,99 | 67.799,18 | 69.362,99 |
| 1S6 | strat din beton – BcR 3,5 carosabil | mc | 124,56 | 9,17 | 394,05 | 403,22 | 49.082,87 | 50.225,08 | 0,00 | -124,56 | -50.225,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 93,20 | 6,4 | 277,77 | 284,17 | 25.888,16 | 26.484,64 | 77,20 | -16,00 | -4.546,72 | 0,00 | 21.443,84 | 21.937,92 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.076,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 147.416,76 | 150.842,16 | 1.846,00 | -230,00 | -16.711,80 | 0,00 | 131.084,46 | 134.130,36 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 89,68 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 47.487,35 | 48.605,66 | 172,43 | 82,75 | 0,00 | 44.849,68 | 91.305,13 | 93.455,34 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 2.076,00 | 0,36 | 18,70 | 19,06 | 38.821,20 | 39.568,56 | 1.846,00 | -230,00 | -4.383,80 | 0,00 | 34.520,20 | 35.184,76 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 149,12 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 7.557,40 | 7.696,08 | 123,52 | -25,60 | -1.321,21 | 0,00 | 6.259,99 | 6.374,87 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 336,31 | 0,6 | 25,11 | 25,71 | 8.444,74 | 8.646,53 | 833,85 | 497,54 | 0,00 | 12.791,75 | 20.937,97 | 21.438,28 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 15,55 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 2.462,50 | 2.507,90 | 19,69 | 4,14 | 0,00 | 667,70 | 3.118,11 | 3.175,60 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 437,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 28.046,66 | 28.601,65 | 414,00 | -23,00 | -1.505,35 | 0,00 | 26.570,52 | 27.096,30 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 367,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 13.318,43 | 13.564,32 | 514,00 | 147,00 | 0,00 | 5.433,12 | 18.653,06 | 18.997,44 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 93,20 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 9.172,74 | 9.381,51 | 77,20 | -16,00 | -1.610,56 | 0,00 | 7.598,02 | 7.770,95 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 37,28 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 3.805,17 | 3.891,29 | 30,88 | -6,40 | -668,04 | 0,00 | 3.151,92 | 3.223,25 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 932,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 193.501,84 | 198.982,00 | 772,00 | -160,00 | -34.160,00 | 0,00 | 160.282,64 | 164.822,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 8,00 | 1,8 | 79 | 80,80 | 632,00 | 646,40 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 646,40 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 0,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 690,66 | 676,08 | 690,66 |
| 1E3 | ridicare la cota cămine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 0,00 | 5,29 | 240,79 | 246,08 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 4.183,36 | 4.093,43 | 4.183,36 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | m | 5,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 3.088,60 | 3.159,95 | 0,00 | -5,00 | -3.159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 0,00 | 2,74 | 123,92 | 126,66 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1.266,60 | 1.239,20 | 1.266,60 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 18,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 10.936,98 | 11.178,36 | 6,00 | -12,00 | -7.452,24 | 0,00 | 3.645,66 | 3.726,12 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,19 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 1.898,66 | 1.939,89 | 0,10 | -0,09 | -918,89 | 0,00 | 999,30 | 1.021,00 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,48 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 8.347,85 | 8.545,54 | 0,10 | -0,38 | -6.765,22 | 0,00 | 1.739,14 | 1.780,32 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 55,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 7.068,05 | 7.235,25 | 74,00 | 19,00 | 0,00 | 2.499,45 | 9.509,74 | 9.734,70 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.755,80 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 110.615,40 | 113.249,10 | 1.607,33 | -148,47 | -9.576,31 | 0,00 | 101.261,79 | 103.672,79 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 0,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 29.751,19 | 28.931,70 | 29.751,19 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 27,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 29.295,54 | 30.124,71 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.295,54 | 30.124,71 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 21.102,05 |  |  |  |  |  | 21.105,47 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 878.749,44 | 899.851,49 |  |  | -198.445,17 | 198.376,34 | 878.677,19 | 899.782,66 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 166.962,39 | 170.971,78 |  |  | -37.704,58 | 37.691,50 | 166.948,67 | 170.958,71 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.045.711,83 | 1.070.823,27 |  |  | -236.149,75 | 236.067,84 | 1.045.625,86 | 1.070.741,37 |

| ANEXA 3 la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 24 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. WOLFGANG AMADEUS MOZART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractată | Preț Unitar |  |  | Valoare contractată, C+M | Valoare contractată, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.T. | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplimentări | Valoare actualizată C+M | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 3.374,00 | 0,57 | 24,91 | 25,48 | 84.046,34 | 85.969,52 | 2.970,60 | -403,40 | -10.278,63 | 0,00 | 73.997,65 | 75.690,89 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.446,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 56.856,72 | 58.172,58 | 1.980,40 | 534,40 | 0,00 | 21.498,91 | 77.869,33 | 79.671,49 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 3.220,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 39.509,40 | 40.282,20 | 2.788,00 | -432,00 | -5.404,32 | 0,00 | 34.208,76 | 34.877,88 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 509,98 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 33.781,08 | 34.479,75 | 674,88 | 164,90 | 0,00 | 11.148,89 | 44.704,05 | 45.628,64 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.804,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 21.521,72 | 21.882,52 | 1.866,00 | 62,00 | 0,00 | 752,06 | 22.261,38 | 22.634,58 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 2.203,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 20.884,44 | 21.214,89 | 1.515,00 | -688,00 | -6.625,44 | 0,00 | 14.362,20 | 14.589,45 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 433,80 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 41.245,70 | 42.208,74 | 495,10 | 61,30 | 0,00 | 5.964,49 | 47.074,11 | 48.173,23 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 0,00 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 0,00 | 0,00 | 237,65 | 237,65 | 0,00 | 24.009,78 | 23.463,18 | 24.009,78 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 216,90 | 5,35 | 232,75 | 238,10 | 50.483,48 | 51.643,89 | 0,00 | -216,90 | -51.643,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 0,00 | 6,53 | 283,11 | 289,64 | 0,00 | 0,00 | 396,08 | 396,08 | 0,00 | 114.720,61 | 112.134,21 | 114.720,61 |
| 1S6 | strat din beton – BcR 3,5 carosabil | mc | 289,20 | 9,17 | 394,05 | 403,22 | 113.959,26 | 116.611,22 | 0,00 | -289,20 | -116.611,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 322,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 89.441,94 | 91.502,74 | 278,80 | -43,20 | -12.276,14 | 0,00 | 77.442,28 | 79.226,60 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 4.820,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 342.268,20 | 350.221,20 | 4.951,00 | 131,00 | 0,00 | 9.518,46 | 351.570,51 | 359.739,66 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 208,22 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 110.256,65 | 112.853,16 | 285,18 | 76,96 | 0,00 | 41.711,55 | 151.008,51 | 154.564,71 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 4.820,00 | 0,36 | 18,70 | 19,06 | 90.134,00 | 91.869,20 | 4.951,00 | 131,00 | 0,00 | 2.496,86 | 92.583,70 | 94.366,06 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 515,20 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 26.110,34 | 26.589,47 | 446,08 | -69,12 | -3.567,28 | 0,00 | 22.607,33 | 23.022,19 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 780,84 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 19.606,89 | 20.075,40 | 772,36 | -8,48 | -218,02 | 0,00 | 19.393,96 | 19.857,38 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 46,66 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 7.389,08 | 7.525,32 | 47,68 | 1,02 | 0,00 | 164,51 | 7.550,60 | 7.689,83 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.804,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 115.780,72 | 118.071,80 | 1.866,00 | 62,00 | 0,00 | 4.057,90 | 119.759,88 | 122.129,70 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 2.203,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 79.946,87 | 81.422,88 | 1.515,00 | -688,00 | -25.428,48 | 0,00 | 54.979,35 | 55.994,40 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 322,00 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 31.691,24 | 32.412,52 | 278,80 | -43,20 | -4.348,51 | 0,00 | 27.439,50 | 28.064,01 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 128,80 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 13.146,62 | 13.444,14 | 111,52 | -17,28 | -1.803,69 | 0,00 | 11.382,85 | 11.640,46 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 3.220,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 668.536,40 | 687.470,00 | 2.788,00 | -432,00 | -92.232,00 | 0,00 | 578.844,56 | 595.238,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 70,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 5.530,00 | 5.656,00 | 6,00 | -64,00 | -5.171,20 | 0,00 | 474,00 | 484,80 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 0,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 6.369,42 | 6.234,96 | 6.369,42 |
| 1E3 | ridicare la cota cămine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 0,00 | 5,29 | 240,79 | 246,08 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 8.612,80 | 8.427,65 | 8.612,80 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 18,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 11.118,96 | 11.375,82 | 0,00 | -18,00 | -11.375,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 0,00 | 2,74 | 123,92 | 126,66 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 6.586,32 | 6.443,84 | 6.586,32 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 39,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 23.696,79 | 24.219,78 | 6,00 | -33,00 | -20.493,66 | 0,00 | 3.645,66 | 3.726,12 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,90 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 8.993,66 | 9.188,96 | 0,91 | 0,01 | 0,00 | 102,10 | 9.093,59 | 9.291,06 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,58 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 10.086,98 | 10.325,86 | 0,00 | -0,58 | -10.325,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 71,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 9.124,21 | 9.340,05 | 122,00 | 51,00 | 0,00 | 6.709,05 | 15.678,22 | 16.049,10 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 4.878,95 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 307.373,85 | 314.692,28 | 5.143,26 | 264,31 | 0,00 | 17.048,00 | 324.025,38 | 331.740,27 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1.008,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 181.137,60 | 186.268,32 | 1.101,00 | 93,00 | 0,00 | 17.185,47 | 197.849,70 | 203.453,79 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 38,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 41.230,76 | 42.397,74 | 47,00 | 9,00 | 0,00 | 10.041,57 | 50.995,94 | 52.439,31 |
|  | Proiectare - lei fara TVA |  |  |  |  |  | 64.498,05 |  |  |  |  |  | 62.775,70 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.654.889,90 | 2.719.387,95 |  |  | -377.804,16 | 308.698,75 | 2.587.506,84 | 2.650.282,54 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 504.429,08 | 516.683,71 |  |  | -71.782,79 | 58.652,76 | 491.626,30 | 503.553,68 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.159.318,98 | 3.236.071,66 |  |  | -449.586,95 | 367.351,51 | 3.079.133,14 | 3.153.836,22 |