MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 36/05.04.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. .........., Sector 3, reprezentată prin Administrator ...................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 24176/03.06.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Anexei nr. 1, parte integranta din Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 36/05.04.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se va elimina din cuprinsul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 36/05.04.2022 poziția 12 "Str. Arh. Petre Antonescu – Str. Sanzieni – Str. Teiul Doamnei (Parcari P1-P11 = 1358 mp, Trotuare T1-T4 = 140 mp)", în valoare totală de 349.358,67 lei fără T.V.A.

Art. 2. Se suplimentează Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 36/05.04.2022, cu locații noi, ce vor fi introduse astfel:

poziția 12 ”Aleea Cislau km 0+038 – Suprafata =305 mp”;

pozitia 15 “Strada Baicului nr. 10 – Punct Termic – Suprafata = 159,50 mp”;

pozitia 16 “Aleea Tampa langa bloc 3C – Suprafata = 97,50 mp”;

pozitia 17 “Strada Cernauti in fata bloc A7, A10, A8 – Suprafata = 589 mp”;

pozitia 18 “Strada Cernauti in fata bloc B2-B4 – Suprafata parcari = 232 mp, Suprafata trotuare = 30 mp”, în valoare totală de 348.876,22 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 36/05.04.2022, care va avea următorul conținut:

"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

5.1. Valoarea lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 1.963.358,74 lei fara T.V.A.

5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 2.336.396,90 lei, din care 1.963.358,74 lei fara T.V.A., la   care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 373.038,16 lei, conform Anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Adresa locație | Valoare C+M | T.V.A. 19% | Valoare totală, lei cu T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soseaua Iancului nr. 13, bloc 107 | 32.421,67 | 6.160,12 | 38.581,79 |
| 2 | Strada Baicului nr. 10, bloc 5B | 40.786,00 | 7.749,34 | 48.535,34 |
| 3 | Strada Baicului X Aleea Tâmpa bloc 3C, scara A | 43.652,05 | 8.293,89 | 51.945,94 |
| 4 | Str. Costache Conachi nr. 6, bloc 5E | 66.940,87 | 12.718,77 | 79.659,64 |
| 5 | Soseaua Iancului nr. 4, bloc 113A, scara 1 si 2 | 147.054,32 | 27.940,32 | 174.994,64 |
| 6 | Soseaua Pantelimon nr. 363, bloc 1 (PI -2) | 142.070,79 | 26.993,45 | 169.064,24 |
| 7 | Strada Cernauti, bloc A10 cu Bd. Chisinau bloc A7 bis | 217.437,17 | 41.313,06 | 258.750,23 |
| 8 | Strada Radovanu, bloc 41 | 235.684,01 | 44.779,96 | 280.463,97 |
| 9 | Bulevardul Lacul Tei nr. 126-128 | 220.659,85 | 41.925,37 | 262.585,22 |
| 10 | Strada Otesani, nr. 14, bloc T8B | 48.748,02 | 9.262,12 | 58.010,14 |
| 11 | Aleea Teiul Doamnei (gard scoala) | 211.776,61 | 40.237,56 | 252.014,17 |
| 12 | Aleea Cislau km 0+038 | 72.266,47 | 13.730,63 | 85.997,10 |
| 13 | Aleea Brasoveni, nr. 1, bloc 20 | 118.718,61 | 22.556,54 | 141.275,15 |
| 14 | Str. Ion Berindei, nr. 11, bloc 1 | 88.532,55 | 16.821,18 | 105.353,73 |
| 15 | Strada Baicului nr. 10 – Punct Termic | 38.045,56 | 7.228,66 | 45.274,22 |
| 16 | Aleea Tampa langa bloc 3C | 24.184,37 | 4.595,03 | 28.779,40 |
| 17 | Strada Cernauti in fata bloc A7, A10, A8 | 148.269,26 | 28.171,16 | 176.440,42 |
| 18 | Strada Cernauti in fata bloc B2-B4 | 66.110,56 | 12.561,01 | 78.671,57 |
| TOTAL |  | 1.963.358,74 | 373.038,16 | 2.336.396,90 |

5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 36 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Soseaua Iancului nr. 13, bloc 107 - (Suprafata=135 mp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod Pret | Denumire activitate |  | U.M. |  | Cantitate |  | Pret Unitar C+M |  | Valoare -lei fara T.V.A.- |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate |  | mc |  | 12,10 |  | 176,85 |  | 2.139,89 |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil |  | mc |  | 16,20 |  | 142,93 |  | 2.315,47 |  |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil |  | mc |  | 12,10 |  | 253,29 |  | 3.064,81 |  |  |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil |  | mc |  | 12,10 |  | 433,19 |  | 5.241,60 |  |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm |  | mp |  | 135,00 |  | 69,00 |  | 9.315,00 |  |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 |  | to |  | 11,60 |  | 416,06 |  | 4.826,30 |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala |  | mc |  | 28,30 |  | 61,44 |  | 1.738,75 |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton |  | ml |  | 39,00 |  | 68,23 |  | 2.660,97 |  |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton |  | ml |  | 36,00 |  | 31,08 |  | 1.118,88 |  |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  | 32.421,67 |  |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  | 6.160,12 |  |  |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  | 38.581,79 |  |  |

| 2. Strada Baicului nr. 10, bloc 5B - (Suprafata=167 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 16,50 | 176,85 | 2.918,03 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 22,00 | 142,93 | 3.144,46 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 16,50 | 253,29 | 4.179,29 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 16,50 | 433,19 | 7.147,64 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 167,00 | 69,00 | 11.523,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 14,30 | 416,06 | 5.949,66 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 42,90 | 61,44 | 2.635,78 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 42,00 | 68,23 | 2.865,66 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 2,00 | 211,24 | 422,48 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 40.786,00 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 7.749,34 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 48.535,34 |

| 3. Strada Baicului X Aleea Tâmpa bloc 3C, scara A - (Suprafata=200 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 18,00 | 176,85 | 3.183,30 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 24,00 | 142,93 | 3.430,32 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 18,00 | 253,29 | 4.559,22 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 12,00 | 433,19 | 5.198,28 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 200,00 | 69,00 | 13.800,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 17,00 | 416,06 | 7.073,02 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 42,00 | 61,44 | 2.580,48 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 53,00 | 68,23 | 3.616,19 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,00 | 211,24 | 211,24 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 43.652,05 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 8.293,89 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 51.945,94 |

| 4. Str. Costache Conachi nr. 6, bloc 5E - (Suprafata parcare=264 mp, Trotuar=41 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 41,00 | 53,89 | 2.209,49 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 23,00 | 176,85 | 4.067,55 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 32,00 | 142,93 | 4.573,76 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 23,00 | 253,29 | 5.825,67 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 23,00 | 433,19 | 9.963,37 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 264,00 | 69,00 | 18.216,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 22,00 | 416,06 | 9.153,32 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 64,84 | 61,44 | 3.983,77 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 40,00 | 68,23 | 2.729,20 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 32,50 | 31,08 | 1.010,10 |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 4,10 | 157,66 | 646,41 |
| 2T5 | strat din beton C8/10 (B150) la trotuare | mc | 4,10 | 460,34 | 1.887,39 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8- 4 cm la trotuare | mp | 41,00 | 65,24 | 2.674,84 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 66.940,87 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 12.718,77 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 79.659,64 |

| 5. Soseaua Iancului nr. 4, bloc 113A scara 1 si 2 - (Suprafata=665 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 59,85 | 176,85 | 10.584,47 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 80,00 | 142,93 | 11.434,40 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 59,00 | 253,29 | 14.944,11 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 59,00 | 433,19 | 25.558,21 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 665,00 | 69,00 | 45.885,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 57,20 | 416,06 | 23.798,63 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 139,65 | 61,44 | 8.580,10 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 60,00 | 68,23 | 4.093,80 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 70,00 | 31,08 | 2.175,60 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 147.054,32 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 27.940,32 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 174.994,64 |

| 6. Soseaua Pantelimon nr. 363, bloc 1 (PI -2) - (Suprafata=405 mp, Trotuar=40 mp) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 41,00 | 53,89 | 2.209,49 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 60,75 | 176,85 | 10.743,64 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 81,00 | 142,93 | 11.577,33 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 60,75 | 253,29 | 15.387,37 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 60,75 | 433,19 | 26.316,29 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 405,00 | 69,00 | 27.945,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 58,32 | 416,06 | 24.264,62 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 151,35 | 61,44 | 9.298,94 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 105,00 | 68,23 | 7.164,15 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 67,00 | 31,08 | 2.082,36 |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 4,00 | 157,66 | 630,64 |
| 2T5 | strat din beton C8/10 (B150) la trotuare | mc | 4,00 | 460,34 | 1.841,36 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 40,00 | 65,24 | 2.609,60 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 142.070,79 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 26.993,45 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 169.064,24 |
| 7. Strada Cernauti, bloc A10 cu Bd. Chisinau bloc A7 bis - (Suprafata=922 mp) |  |  |  |  |  |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 91,30 | 176,85 | 16.146,41 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 121,60 | 142,93 | 17.380,29 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 91,30 | 253,29 | 23.125,38 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 91,30 | 433,19 | 39.550,25 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 922,00 | 69,00 | 63.618,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 87,20 | 416,06 | 36.280,43 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 212,90 | 61,44 | 13.080,58 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 121,00 | 68,23 | 8.255,83 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 217.437,17 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 41.313,06 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 258.750,23 |

| 8. Strada Radovanu, bloc 41 - (Suprafata=972,50 mp) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 98,40 | 176,85 | 17.402,04 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 131,30 | 142,93 | 18.766,71 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 98,40 | 253,29 | 24.923,74 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 98,40 | 433,19 | 42.625,90 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 972,50 | 69,00 | 67.102,50 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 94,10 | 416,06 | 39.151,25 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 229,70 | 61,44 | 14.112,77 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 170,00 | 68,23 | 11.599,10 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 235.684,01 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 44.779,96 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 280.463,97 |

| 9. Bulevardul Lacul Tei nr. 126 - 128 - (Suprafata=941 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 92,30 | 176,85 | 16.323,26 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 124,10 | 142,93 | 17.737,61 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 92,30 | 253,29 | 23.378,67 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 92,30 | 433,19 | 39.983,44 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 941,00 | 69,00 | 64.929,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 89,00 | 416,06 | 37.029,34 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 216,40 | 61,44 | 13.295,62 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 117,00 | 68,23 | 7.982,91 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 220.659,85 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 41.925,37 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 262.585,22 |

| 10. Strada Otesani, nr. 14, bloc T8B - (Suprafata=220,50 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 19,80 | 176,85 | 3.501,63 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 26,40 | 142,93 | 3.773,35 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 19,80 | 253,29 | 5.015,14 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 19,80 | 433,19 | 8.577,16 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 220,50 | 69,00 | 15.214,50 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 18,90 | 416,06 | 7.863,53 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 46,30 | 61,44 | 2.844,67 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 63,00 | 31,08 | 1.958,04 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 48.748,02 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 9.262,12 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 58.010,14 |

| 11. Aleea Teiul Doamnei (gard scoala) - (Suprafata=884 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 90,20 | 176,85 | 15.951,87 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 120,40 | 142,93 | 17.208,77 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 90,20 | 253,29 | 22.846,76 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 90,20 | 433,19 | 39.073,74 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 884,00 | 69,00 | 60.996,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 86,20 | 416,06 | 35.864,37 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 210,60 | 61,44 | 12.939,26 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 24,00 | 68,23 | 1.637,52 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 142,00 | 31,08 | 4.413,36 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 4,00 | 211,24 | 844,96 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 211.776,61 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 40.237,56 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 252.014,17 |

| 12. Aleea Cislau km 0+038 (Suprafata=305 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 36,60 | 176,85 | 6.472,71 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 36,60 | 142,93 | 5.231,24 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 27,45 | 253,29 | 6.952,81 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 36,60 | 433,19 | 15.854,75 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 305,00 | 69,00 | 21.045,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 21,96 | 416,06 | 9.136,68 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 64,05 | 61,44 | 3.935,23 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 31,00 | 68,23 | 2.115,13 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 49,00 | 31,08 | 1.522,92 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 72.266,47 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 13.730,63 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 85.997,10 |

| 13. Aleea Brasoveni, nr. 1, bloc 20 - (Suprafata=480 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 49,70 | 176,85 | 8.789,45 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 66,20 | 142,93 | 9.461,97 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 49,70 | 253,29 | 12.588,51 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 49,70 | 433,19 | 21.529,54 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 480,00 | 69,00 | 33.120,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 47,50 | 416,06 | 19.762,85 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 115,90 | 61,44 | 7.120,90 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 93,00 | 68,23 | 6.345,39 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 118.718,61 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 22.556,54 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 141.275,15 |
| 14. Str. Ion Berindei, nr. 11, bloc 1 - (Suprafata=382,50 mp) |  |  |  |  |  |  |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 34,42 | 176,85 | 6.087,18 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 45,90 | 142,93 | 6.560,49 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 34,42 | 253,29 | 8.718,24 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 34,42 | 433,19 | 14.910,40 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 382,50 | 69,00 | 26.392,50 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 33,45 | 416,06 | 13.917,21 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 80,32 | 61,44 | 4.934,86 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 85,00 | 68,23 | 5.799,55 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 39,00 | 31,08 | 1.212,12 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 88.532,55 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 16.821,18 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 105.353,73 |

| 15. Strada Baicului nr. 10 – Punct Termic (Suprafata=159,50 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 16,20 | 176,85 | 2.864,97 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 16,20 | 142,93 | 2.315,47 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 12,20 | 253,29 | 3.090,14 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 16,20 | 433,19 | 7.017,68 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 159,50 | 69,00 | 11.005,50 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 19,00 | 416,06 | 7.905,14 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 28,38 | 61,44 | 1.743,67 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 29,00 | 68,23 | 1.978,67 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 4,00 | 31,08 | 124,32 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 38.045,56 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 7.228,66 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 45.274,22 |

| 16. Aleea Tampa langa bloc 3C (Suprafata=97,50 mp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 11,70 | 176,85 | 2.069,15 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 11,70 | 142,93 | 1.672,28 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 8,77 | 253,29 | 2.221,35 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 11,70 | 433,19 | 5.068,32 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 97,50 | 69,00 | 6.727,50 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 7,02 | 416,06 | 2.920,74 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 20,47 | 61,44 | 1.257,68 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 19,50 | 68,23 | 1.330,49 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 29,50 | 31,08 | 916,86 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 24.184,37 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 4.595,03 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 28.779,40 |

| 17. Strada Cernauti in fata bloc A7, A10, A8 (Suprafata=589 mp) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 70,68 | 176,85 | 12.499,76 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 70,68 | 142,93 | 10.102,29 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 53,01 | 253,29 | 13.426,90 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 70,68 | 433,19 | 30.617,87 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 589,00 | 69,00 | 40.641,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 53,50 | 416,06 | 22.259,21 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 123,69 | 61,44 | 7.599,51 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 112,00 | 68,23 | 7.641,76 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 112,00 | 31,08 | 3.480,96 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 148.269,26 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 28.171,16 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 176.440,42 |

| 18. Strada Cernauti in fata bloc B2-B4 (Suprafata parcari=232 mp, Suprafata trotuare=30 mp) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod Pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret Unitar C+M | Valoare -lei fara T.V.A.- |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 30,00 | 53,89 | 1.616,70 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 30,84 | 176,85 | 5.454,05 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 27,84 | 142,93 | 3.979,17 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 20,88 | 253,29 | 5.288,70 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 27,84 | 433,19 | 12.060,01 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 232,00 | 69,00 | 16.008,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 25,00 | 416,06 | 10.401,50 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 51,72 | 61,44 | 3.177,68 |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 3,00 | 157,66 | 472,98 |
| 2T5 | strat din beton C8/10 (B150) la trotuare | mc | 3,00 | 460,34 | 1.381,02 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 30,00 | 65,24 | 1.957,20 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 45,00 | 68,23 | 3.070,35 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 40,00 | 31,08 | 1.243,20 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 66.110,56 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 12.561,01 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 78.671,57 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |