MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 1

la Contractul subsecvent nr. 9 la Acordul cadru nr. 14377/24.07.2019 - ,,Lucrari de turnare covor tartan’’, in diverse locatii din Sector 2cod CPV 37535280-3 Peluze pentru terenuri de joaca (Rev.2), 45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)

Intre Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, e-mail:  office@adp2.ro, cod fiscal 4266260, cont RO90TREZ24G675000710130X, deschis la Trezoreria Sector 2 reprezentată prin  Director General  ........................, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L., cu sediul în Ilfov, Oras Magurele, Loc. Magurele, Strada Atomistilor, nr. 127-135, reprezentată prin ......................., funcţia Director, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În baza adresei nr. 24286/03.06.2022 si a referatului de necesitate nr. 24581/07.06.2022, întocmit de Secția S.V.S.U.I., părțile, de comun acord, au hotărât prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 30 zile.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                               EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2                    S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

Director  General                                                                                                           Director