MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 3

la Acordul Cadru nr. 11448/04.06.2020

„Reparatii alei parcuri, scuaruri si zone verzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti”

Intre,

Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.77.89, cod fiscal  4266260, cont RO74TREZ24G675000200200X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ………………, în calitate de Promitent-Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L., S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L., prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, reprezentata prin Administrator …………………, în calitate de Promitent-Executant, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act aditional la acordul – cadru de lucrari.

În conformitate cu prevederile art. 10 din acordul - cadru nr. 11448/04.06.2020 si in conformitate cu art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat:

Art. 1. Se ajustează preturile unitare ale acordului-cadru conform art. 5.1., lit. a), în baza  următoarei formule de calcul An = In/Io.

in care:

An - este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile executate în luna "n";

In - este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

Io - este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la Data de Referinţă.

Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor.

- Iaprilie 2022 – 179,9;

- Iiulie 2019 – 135,9;

Coeficient de ajustare  = 1,32.

Art. 2. Preturile unitare ajustate sunt prezentate in anexa nr. 1 si vor fi utilizate la contractele subsecvente incheiate in baza acordului cadru de lucrari nr. 11448/04.06.2020.

Art. 3. Celelalte clauze ale acordului – cadru raman neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR                                                             	 PROMITENT-EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2               Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,

S.C.  GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

Director  General                                                                    S.C.  CRIS GARDEN S.R.L.  (lider de asociere)

Administrator,

Anexa nr. 1 la acord – cadru

„Reparatii alei parcuri, scuaruri si zone verzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti”

| Nr. crt. | Denumire Operatie | UM | Pret unitar ofertat lei fara TVA | Coeficient de ajustare | Pret unitar ajustat lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontat bordura mica | ml | 4,18 | 1,32 | 5,52 |
| 2 | Demontat bordura mare | ml | 9,16 | 1,32 | 12,09 |
| 3 | Demontat si paletat pavaj | mp | 13,50 | 1,32 | 17,82 |
| 4 | Montat bordura mica | ml | 38,62 | 1,32 | 50,98 |
| 5 | Montat bordura mare | ml | 69,33 | 1,32 | 91,52 |
| 6 | Pavaj apia antica (div. modele) - pentru parcuri | mp | 165,61 | 1,32 | 218,61 |
| 7 | Pavaj apia antica (div. modele) - pentru scuaruri | ml | 33,44 | 1,32 | 44,14 |
| 8 | Evacuat betoane (transport 15 km + taxa groapa + taxa mediu + taxa zona) | to | 192,29 | 1,32 | 253,82 |
| 9 | Turnat beton | mc | 299,83 | 1,32 | 395,78 |
| 10 | Spart piconat beton | mc | 206,24 | 1,32 | 272,24 |
| 11 | Refacere alei din pavele (existente) | mp | 34,84 | 1,32 | 45,99 |
| 12 | Transport paleti pavaj recuperat in locatia indicata de beneficiar (aprox 10 km) | to | 43,27 | 1,32 | 57,12 |
| 13 | Transport moloz dist. 20 km + taxa groapa + taxa zona + taxa mediu | to | 164,10 | 1,32 | 216,61 |
| 14 | Montat bordura medie | ml | 68,00 | 1,32 | 89,76 |

PROMITENT-ACHIZITOR                                                             	                      PROMITENT-EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                                                       Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,

SECTOR 2                                                                                                                S.C.  GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

Director  General                                                                                       S.C.  CRIS GARDEN S.R.L.  (lider de asociere)

Administrator,