MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 1

la Contractul nr. 22601/24.05.2022 - ”Execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală – Cvartal 1”, Cod CPV 45233221-4 Lucrari de marcaj rutier (Rev.2), 45233290-8 Instalare de indicatoare rutiere (Rev.2)

Intre Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, email office@adp2.ro, cod fiscal  4266260, cont RO15TREZ24G845000200109X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L. si S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L. prin lider de asociere  S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 151, sc. A, et. 1, ap.7, Sector 2, reprezentata prin Administrator .............., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În baza notei justificative nr. 29745/13.07.2022 si a referatului de necesitate nr. 30620/18.07.2022, întocmit de Serviciul C.A.D.P., părțile, de comun acord, au hotărât prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 30 zile.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, | EXECUTANT, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    	                S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.,

PUBLIC SECTOR 2                                                    S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L.,

Director General

Prin lider asociere

S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.

Administrator