MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 1

la Contractul subsecvent nr. 8 la Acordul cadru nr. 11448/04.06.2020 - „Reparatii alei parcuri, scuaruri si zone verzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti”

Intre Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.77.89, cod fiscal  4266260, cont RO74TREZ24G675000200200X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L., S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L., prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, reprezentata prin Administrator .................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

În baza a referatului de necesitate nr. 32487/28.07.2022, întocmit de Secția S.V.S.U.I., a actului aditional nr. 3 la Acordul cadru nr. 11448/04.06.2020 si a art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se actualizeaza preturile unitare ale contractului subsecvent incheiat in baza acordului cadru. Preturile unitare ale acordului – cadru s-au ajustat prin aplicarea unui coeficient de ajustare (An) conform formulei de calcul An = In/Io, in care: An - este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile executate în luna n – 1,32;

In - este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n", respectiv luna apr. 2022 – 179,9.

Io - este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la Data de Referinţă, respectiv luna iul. 2019 – 135,9.

Art. 2. Valoarea cresterii, respectiv valoarea prezentului act aditional este de 704.431,81 lei fara T.V.A. (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 3. Valoarea totala a contractului subsecvent de lucrari nr. 8 devine 2.905.563,88 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. 19 % in valoare de 552.057,14 lei, respectiv 3.457.621,02 lei cu T.V.A. (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                            EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2                        Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,

S.C.  GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

S.C.  CRIS GARDEN S.R.L.  (lider de asociere)

Administrator,

Anexa nr. 1

| Nr. Crt. | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret unitar initial contract subsecvent nr. 8 (lei fara T.V.A.) | Pret unitar ajustat (lei fara T.V.A.) | Valoare totala initiala contract subsecvent nr. 8 (lei fara T.V.A.) | Valoare totala ajustata contract subsecvent nr. 8 (lei fara T.V.A.) | Valoare act aditional (lei fara T.V.A.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontat bordura mica | ml | 5.365,50 | 4,18 | 5,52 | 22.427,79 | 29.617,56 | 7.189,77 |
| 2 | Demontat si paletat pavaj | mp | 3.100,00 | 13,50 | 17,82 | 41.850,00 | 55.242,00 | 13.392,00 |
| 3 | Montat bordura mica | ml | 8.429,90 | 38,62 | 50,98 | 325.562,74 | 429.756,30 | 104.193,56 |
| 4 | Montat bordura mare | ml | 604,00 | 69,33 | 91,52 | 41.875,32 | 55.278,08 | 13.402,76 |
| 5 | Pavaj apia antica (div. modele) - pentru parcuri | mp | 8.335,70 | 165,61 | 218,61 | 1.380.475,28 | 1.822.267,38 | 441.792,10 |
| 6 | Evacuat betoane (transport 15km + taxa groapa+taxa mediu+ taxa zona) | to | 380,60 | 192,29 | 253,82 | 73.185,57 | 96.603,89 | 23.418,32 |
| 7 | Turnat beton | mc | 77,25 | 299,83 | 395,78 | 23.161,87 | 30.574,01 | 7.412,14 |
| 8 | Spart si piconat beton | mc | 280,25 | 206,24 | 272,24 | 57.798,76 | 76.295,26 | 18.496,50 |
| 9 | Transport paleti pavaj recuperat in locatia indicata de beneficiar (aprox. 10 km) | to | 198,13 | 43,27 | 57,12 | 8.573,09 | 11.317,19 | 2.744,10 |
| 10 | Transport moloz dist 20 km + taxa groapa + taxa zona + taxa mediu | to | 192,60 | 164,10 | 216,61 | 31.605,66 | 41.719,09 | 10.113,43 |
| 11 | Montat bordura medie | ml | 2.862,00 | 68,00 | 89,76 | 194.616,00 | 256.893,12 | 62.277,12 |
| Valoare totala (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  | 2.201.132,07 | 2.905.563,88 | 704.431,81 |
| TVA (19%) |  |  |  |  |  |  |  | 133.842,04 |
| Valoare totala (Lei cu TVA) |  |  |  |  |  |  |  | 838.273,85 |

ACHIZITOR                                                             	                                                 EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2                             Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,

S.C.  GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

S.C.  CRIS GARDEN S.R.L.  (lider de asociere)

Administrator,