MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2022

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ......................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ................., deschis la ......................., reprezentată prin Administrator ..................... în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 37709/06.09.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 5 și 6 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 2, 3, 5 și 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D3, 1T3, 2T7;

Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T2, 1P2, 1PX, 1E11, 2DY;

Anexa nr. 3: 1D1, 1D3, 1D6, 1S7, 1S8, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T7;

Anexa nr. 5: 1D3, 1T2, 1T3, 2T7, 1E6, 1E9;

Anexa nr. 6: 1D2, 1D3, 1S1, 1S2, 1S3, 1S10, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 2T7, 1E6, in valoare totală de 134.593,22 lei fără T.V.A;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/03.03.2022, astfel:

Anexa nr. 2: 2T7, 2D3, 2D5, 2D10, în valoare totală de 11.552,88 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 35/03.03.2022, care va avea următorul conținut:

"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 4.439.868,01 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 5.283.442,93 lei, din care 4.439.868,01 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 843.574,92 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Cuișoarei | 3.795,91 | 154.435,20 | 158.231,11 | 30.063,91 | 188.295,02 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Sachelarie Visarion nr. 10 - parcare | 1.790,82 | 73.751,05 | 75.541,87 | 14.352,96 | 89.894,83 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Vladislav Voievod | 21.189,92 | 873.147,77 | 894.337,69 | 169.924,16 | 1.064.261,85 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă | 54.473,12 | 2.195.491,32 | 2.249.964,44 | 427.493,24 | 2.677.457,68 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Strada Emisferei | 8.937,67 | 365.123,23 | 374.060,90 | 71.071,57 | 445.132,47 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Aleea Doamna Ghica | 11.850,64 | 496.701,97 | 508.552,61 | 96.625,00 | 605.177,61 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vârtosului | 4.263,10 | 174.916,29 | 179.179,39 | 34.044,08 | 213.223,47 |
| TOTAL |  | 106.301,18 | 4.333.566,83 | 4.439.868,01 | 843.574,92 | 5.283.442,93 |

5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA 1 la Act aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA CUIȘOAREI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Preț unitar |  |  | Valoare C+M contractată | Valoare totală, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferenta cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare C+M | Valoare totala inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 470,61 | 0,39 | 16,38 | 16,77 | 7.708,59 | 7.892,13 | 470,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.708,59 | 7.892,13 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 52,29 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 991,42 | 1.014,95 | 52,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,42 | 1.014,95 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 304,10 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 16.387,95 | 16.777,20 | 259,00 | -45,10 | -2.488,17 | 0,00 | 13.957,51 | 14.289,03 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 19,16 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 3.388,45 | 3.469,11 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,45 | 3.469,11 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 174,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 4.534,44 | 4.642,32 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.534,44 | 4.642,32 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 20,92 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 2.990,10 | 3.061,22 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,10 | 3.061,22 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 10,46 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 2.649,41 | 2.712,49 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,41 | 2.712,49 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 19,16 | 10,31 | 433,19 | 443,50 | 8.299,92 | 8.497,46 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.299,92 | 8.497,46 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 522,90 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 36.080,10 | 36.937,66 | 522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.080,10 | 36.937,66 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 7,53 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 3.132,93 | 3.207,55 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,93 | 3.207,55 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 19,16 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 1.177,19 | 1.205,16 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,19 | 1.205,16 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 32,42 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 861,40 | 881,82 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,40 | 881,82 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 3,56 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 1.121,36 | 1.148,06 | 3,11 | -0,45 | -145,12 | 0,00 | 979,62 | 1.002,94 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 174,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 11.872,02 | 12.153,90 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.872,02 | 12.153,90 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 19,16 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 3.020,77 | 3.092,62 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,77 | 3.092,62 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 304,10 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 19.839,48 | 20.310,84 | 259,00 | -45,10 | -3.012,23 | 0,00 | 16.897,16 | 17.298,61 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 4,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 2.283,72 | 2.338,08 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,72 | 2.338,08 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 4,00 | 7,25 | 304,67 | 311,92 | 1.218,68 | 1.247,68 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,68 | 1.247,68 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,00 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 25,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 1.321,50 | 1.353,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,50 | 1.353,00 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 169,41 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 3.511,87 | 3.594,88 | 169,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.511,87 | 3.594,88 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 111,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 19.957,80 | 20.522,79 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.957,80 | 20.522,79 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 7,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 7.600,60 | 7.815,71 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,60 | 7.815,71 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.926,93 |  |  |  |  |  | 3.795,91 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 159.949,70 | 163.876,63 |  |  | -5.645,52 | 0,00 | 154.435,20 | 158.231,11 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  | 30.390,44 | 31.136,56 |  |  | -1.072,65 | 0,00 | 29.342,69 | 30.063,91 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 190.340,14 | 195.013,19 |  |  | -6.718,17 | 0,00 | 183.777,89 | 188.295,02 |

| ANEXA 2 la Act aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRADA SACHELARIE VISARION NR. 10 - PARCARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Preț unitar |  |  | Valoare C+M contractată | Valoare totală, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată, cf. P.Th. | Diferenta cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare C+M, cf. P.Th. | Valoare totala inclusiv proiectare, cf. P.Th. |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 96,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 5.173,44 | 5.296,32 | 70,50 | -25,50 | -1.406,83 | 0,00 | 3.799,25 | 3.889,49 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 9,60 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 1.697,76 | 1.738,18 | 7,05 | -2,55 | -461,70 | 0,00 | 1.246,79 | 1.276,48 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 48,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 1.250,88 | 1.280,64 | 47,50 | -0,50 | -13,34 | 0,00 | 1.237,85 | 1.267,30 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 48,00 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 810,24 | 829,44 | 0,00 | -48,00 | -829,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 48,90 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 6.989,28 | 7.155,54 | 48,60 | -0,30 | -43,90 | 0,00 | 6.946,40 | 7.111,64 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 6,52 | 3,04 | 127,49 | 130,53 | 831,23 | 851,06 | 6,48 | -0,04 | -5,22 | 0,00 | 826,14 | 845,84 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 40,75 | 6,92 | 290,66 | 297,58 | 11.844,40 | 12.126,39 | 40,50 | -0,25 | -74,40 | 0,00 | 11.771,73 | 12.051,99 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 53,14 | 53,14 | 0,00 | 3.342,51 | 3.264,92 | 3.342,51 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 120,41 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 3.199,29 | 3.275,15 | 79,70 | -40,71 | -1.107,31 | 0,00 | 2.117,63 | 2.167,84 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 2,64 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 831,57 | 851,37 | 2,63 | -0,01 | -3,22 | 0,00 | 828,42 | 848,15 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 68,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 4.639,64 | 4.749,80 | 67,60 | -0,40 | -27,94 | 0,00 | 4.612,35 | 4.721,86 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 96,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 2.983,68 | 3.054,72 | 95,80 | -0,20 | -6,36 | 0,00 | 2.977,46 | 3.048,36 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 10,10 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 1.592,37 | 1.630,24 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,37 | 1.630,24 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 4,04 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 635,77 | 650,92 | 0,00 | -4,04 | -650,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 0,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 6.745,79 | 6.589,24 | 6.745,79 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 10,10 | 11,12 | 392,92 | 404,04 | 3.968,49 | 4.080,80 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,49 | 4.080,80 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P2 | lucrari de pavaj cu pavele ecologice, 8 cm | mp | 163,00 | 1,55 | 65,14 | 66,69 | 10.617,82 | 10.870,47 | 162,00 | -1,00 | -66,69 | 0,00 | 10.552,68 | 10.803,78 |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 101,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 21.359,48 | 21.964,47 | 0,00 | -101,00 | -21.964,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 2,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 2.238,90 | 2.292,20 | 0,00 | -2,00 | -2.292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,05 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 31,16 | 31,90 | 0,15 | 0,10 | 0,00 | 63,79 | 93,47 | 95,69 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 14,95 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 790,26 | 809,09 | 26,80 | 11,85 | 0,00 | 641,33 | 1.416,65 | 1.450,42 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 232,71 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 4.824,08 | 4.938,11 | 268,50 | 35,79 | 0,00 | 759,46 | 5.566,01 | 5.697,57 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 5,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 5.429,00 | 5.582,65 | 4,00 | -1,00 | -1.116,53 | 0,00 | 4.343,20 | 4.466,12 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.320,72 |  |  |  |  |  | 1.790,82 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 91.738,74 | 94.059,46 |  |  | -30.070,47 | 11.552,88 | 73.751,05 | 75.541,87 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  | 17.430,36 | 17.871,30 |  |  | -5.713,39 | 2.195,05 | 14.012,70 | 14.352,96 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 109.169,10 | 111.930,76 |  |  | -35.783,86 | 13.747,93 | 87.763,75 | 89.894,83 |

| ANEXA 3 la Act aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VLADISLAV VOIEVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Preț unitar |  |  | Valoare C+M contractată | Valoare totală, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferenta cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare C+M | Valoare totala inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1.254,09 | 0,39 | 16,38 | 16,77 | 20.541,99 | 21.031,09 | 1.153,09 | -101,00 | -1.693,77 | 0,00 | 18.887,61 | 19.337,32 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.204,91 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 22.845,09 | 23.387,30 | 1.204,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.845,09 | 23.387,30 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.159,10 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 62.463,90 | 63.947,55 | 1.027,00 | -132,10 | -7.287,96 | 0,00 | 55.345,03 | 56.659,59 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 115,91 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 20.498,68 | 20.986,66 | 115,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.498,68 | 20.986,66 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 632,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 16.469,92 | 16.861,76 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.469,92 | 16.861,76 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 567,30 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 9.576,02 | 9.802,94 | 198,00 | -369,30 | -6.381,50 | 0,00 | 3.342,24 | 3.421,44 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 481,96 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 68.886,54 | 70.525,21 | 481,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.886,54 | 70.525,21 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 240,98 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 61.037,82 | 62.490,93 | 240,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.037,82 | 62.490,93 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 115,91 | 10,31 | 433,19 | 443,50 | 50.211,05 | 51.406,09 | 102,70 | -13,21 | -5.858,64 | 0,00 | 44.488,61 | 45.547,45 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.459,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 169.671,00 | 173.703,76 | 2.358,00 | -101,00 | -7.134,64 | 0,00 | 162.702,00 | 166.569,12 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 173,51 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 72.190,57 | 73.910,05 | 173,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.190,57 | 73.910,05 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 115,91 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 7.121,51 | 7.290,74 | 102,70 | -13,21 | -830,91 | 0,00 | 6.309,89 | 6.459,83 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 735,00 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 19.528,95 | 19.992,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.528,95 | 19.992,00 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 23,64 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 7.446,36 | 7.623,66 | 22,32 | -1,32 | -425,68 | 0,00 | 7.030,58 | 7.197,98 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 632,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 43.121,36 | 44.145,20 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.121,36 | 44.145,20 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 567,30 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 17.631,68 | 18.051,49 | 198,00 | -369,30 | -11.751,13 | 0,00 | 6.153,84 | 6.300,36 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 115,91 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 18.274,37 | 18.709,03 | 102,70 | -13,21 | -2.132,22 | 0,00 | 16.191,68 | 16.576,81 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1.159,10 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 75.619,68 | 77.416,29 | 1.027,00 | -132,10 | -8.822,96 | 0,00 | 67.001,48 | 68.593,33 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 8,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 618,48 | 633,20 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,48 | 633,20 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 8,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 4.567,44 | 4.676,16 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.567,44 | 4.676,16 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 9,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 5.634,63 | 5.768,82 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.634,63 | 5.768,82 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,48 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 301,58 | 308,76 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,58 | 308,76 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,48 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 1.374,51 | 1.407,24 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,51 | 1.407,24 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 42,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 2.220,12 | 2.273,04 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,12 | 2.273,04 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 2.428,11 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 50.334,72 | 51.524,49 | 2.428,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.334,72 | 51.524,49 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 335,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 60.233,00 | 61.938,15 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.233,00 | 61.938,15 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 33,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 35.831,40 | 36.845,49 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.831,40 | 36.845,49 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 22.404,73 |  |  |  |  |  | 21.189,92 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 924.252,37 | 946.657,10 |  |  | -52.319,41 | 0,00 | 873.147,77 | 894.337,69 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  | 175.607,95 | 179.864,85 |  |  | -9.940,69 | 0,00 | 165.898,08 | 169.924,16 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.099.860,32 | 1.126.521,95 |  |  | -62.260,10 | 0,00 | 1.039.045,85 | 1.064.261,85 |

| ANEXA 5 la Act aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA EMISFEREI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Preț unitar |  |  | Valoare C+M contractată | Valoare totală, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferenta cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare C+M | Valoare totala inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1.138,32 | 0,39 | 16,38 | 16,77 | 18.645,68 | 19.089,63 | 1.138,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.645,68 | 19.089,63 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 126,48 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 2.398,06 | 2.454,98 | 126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | 2.454,98 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 934,10 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 50.338,65 | 51.534,30 | 850,00 | -84,10 | -4.639,80 | 0,00 | 45.806,50 | 46.894,50 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 37,36 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 6.607,12 | 6.764,40 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.607,12 | 6.764,40 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 245,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 6.384,70 | 6.536,60 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.384,70 | 6.536,60 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 50,59 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 7.230,83 | 7.402,83 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.230,83 | 7.402,83 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 25,30 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 6.408,24 | 6.560,80 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.408,24 | 6.560,80 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 37,36 | 10,31 | 433,19 | 443,50 | 16.183,98 | 16.569,16 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.183,98 | 16.569,16 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.264,80 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 87.271,20 | 89.345,47 | 1.264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.271,20 | 89.345,47 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 18,21 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 7.576,45 | 7.756,91 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.576,45 | 7.756,91 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 37,36 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 2.295,40 | 2.349,94 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,40 | 2.349,94 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 78,42 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 2.083,62 | 2.133,02 | 77,15 | -1,27 | -34,54 | 0,00 | 2.049,88 | 2.098,48 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 10,61 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 3.342,04 | 3.421,62 | 9,76 | -0,85 | -274,12 | 0,00 | 3.074,30 | 3.147,50 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 245,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 16.716,35 | 17.113,25 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.716,35 | 17.113,25 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 37,36 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 5.890,18 | 6.030,28 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890,18 | 6.030,28 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 934,10 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 60.940,68 | 62.388,54 | 850,00 | -84,10 | -5.617,04 | 0,00 | 55.454,00 | 56.771,50 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 0,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 7,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 3.996,51 | 4.091,64 | 6,00 | -1,00 | -584,52 | 0,00 | 3.425,58 | 3.507,12 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 1,00 | 7,25 | 304,67 | 311,92 | 304,67 | 311,92 | 0,00 | -1,00 | -311,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 9,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 5.634,63 | 5.768,82 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.634,63 | 5.768,82 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,15 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 93,47 | 95,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,47 | 95,69 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,15 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 425,99 | 436,13 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,99 | 436,13 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 22,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 1.162,92 | 1.190,64 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,92 | 1.190,64 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 352,83 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 7.314,17 | 7.487,05 | 352,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.314,17 | 7.487,05 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 251,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 45.129,80 | 46.407,39 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.129,80 | 46.407,39 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 11,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 11.943,80 | 12.281,83 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.943,80 | 12.281,83 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 9.203,70 |  |  |  |  |  | 8.937,67 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 376.319,14 | 385.522,84 |  |  | -11.461,94 | 0,00 | 365.123,23 | 374.060,90 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  | 71.500,64 | 73.249,34 |  |  | -2.177,77 | 0,00 | 69.373,41 | 71.071,57 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 447.819,78 | 458.772,18 |  |  | -13.639,71 | 0,00 | 434.496,64 | 445.132,47 |

| ANEXA 6 la Act aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER ALEEA DOAMNA GHICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Preț unitar |  |  | Valoare C+M contractată | Valoare totală, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferenta cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare C+M | Valoare totala inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 516,24 | 0,39 | 16,38 | 16,77 | 8.456,01 | 8.657,34 | 516,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.456,01 | 8.657,34 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 620,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 11.755,20 | 12.034,20 | 553,00 | -67,00 | -1.300,47 | 0,00 | 10.484,88 | 10.733,73 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 785,80 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 42.346,76 | 43.352,59 | 726,00 | -59,80 | -3.299,17 | 0,00 | 39.124,14 | 40.053,42 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 78,58 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 13.896,87 | 14.227,69 | 78,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.896,87 | 14.227,69 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 357,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 9.303,42 | 9.524,76 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.303,42 | 9.524,76 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 0,00 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 186,00 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 26.584,98 | 27.217,38 | 165,90 | -20,10 | -2.941,23 | 0,00 | 23.712,09 | 24.276,15 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 43,40 | 3,04 | 127,49 | 130,53 | 5.533,07 | 5.665,00 | 38,71 | -4,69 | -612,18 | 0,00 | 4.935,14 | 5.052,82 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 124,00 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 31.407,96 | 32.155,68 | 110,60 | -13,40 | -3.474,89 | 0,00 | 28.013,87 | 28.680,79 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.518,36 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 104.766,84 | 107.256,95 | 1.518,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.766,84 | 107.256,95 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 89,28 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 37.145,84 | 38.030,60 | 79,63 | -9,65 | -4.110,61 | 0,00 | 33.130,86 | 33.919,99 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1.265,30 | 0,41 | 17,27 | 17,68 | 21.851,73 | 22.370,50 | 1.265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.851,73 | 22.370,50 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 133,59 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 8.207,77 | 8.402,81 | 116,16 | -17,43 | -1.096,35 | 0,00 | 7.136,87 | 7.306,46 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 365,80 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 9.719,31 | 9.949,76 | 365,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.719,31 | 9.949,76 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 14,06 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 4.428,76 | 4.534,21 | 12,79 | -1,27 | -409,56 | 0,00 | 4.028,72 | 4.124,65 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 357,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 24.358,11 | 24.936,45 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.358,11 | 24.936,45 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 395,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 12.276,60 | 12.568,90 | 137,00 | -258,00 | -8.209,56 | 0,00 | 4.257,96 | 4.359,34 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 78,58 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 12.388,92 | 12.683,60 | 72,60 | -5,98 | -965,23 | 0,00 | 11.446,12 | 11.718,37 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 55,01 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 8.656,92 | 8.863,21 | 50,82 | -4,19 | -675,09 | 0,00 | 7.997,54 | 8.188,12 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 78,58 | 11,04 | 463,62 | 474,66 | 36.431,26 | 37.298,78 | 72,60 | -5,98 | -2.838,46 | 0,00 | 33.658,81 | 34.460,32 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 785,80 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 51.265,59 | 52.483,58 | 726,00 | -59,80 | -3.994,04 | 0,00 | 47.364,24 | 48.489,54 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 10,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 773,10 | 791,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,10 | 791,50 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 11,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 6.280,23 | 6.429,72 | 9,00 | -2,00 | -1.169,04 | 0,00 | 5.138,37 | 5.260,68 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 4,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 2.504,28 | 2.563,92 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,28 | 2.563,92 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,186 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 115,90 | 118,66 | 0,186 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 115,90 | 118,66 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,186 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 528,22 | 540,80 | 0,186 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 528,22 | 540,80 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 27,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 1.427,22 | 1.461,24 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,22 | 1.461,24 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.389,25 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 28.799,15 | 29.479,89 | 1.389,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.799,15 | 29.479,89 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 0,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 9,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 9.772,20 | 10.048,77 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.772,20 | 10.048,77 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 12.666,27 |  |  |  |  |  | 11.850,64 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 530.982,22 | 543.648,49 |  |  | -35.095,88 | 0,00 | 496.701,97 | 508.552,61 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  | 100.886,62 | 103.293,21 |  |  | -6.668,21 | 0,00 | 94.373,37 | 96.625,00 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 631.868,84 | 646.941,70 |  |  | -41.764,09 | 0,00 | 591.075,34 | 605.177,61 |