MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ........., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3,   reprezentată prin ......... - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de ............, funcţia de Administrator ......., în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentata de ..............., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ........., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ........., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 37558/05.09.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1S8, 1T3, 2T6;

Anexa nr. 2: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S5, 1S7, 1S12, 1SX, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 2D10;

Anexa nr. 3: 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 2T6, 1E6, 2D4, 2DX;

Anexa nr. 4: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1I1, 1I3, 2T6, 2D10, 2DX, in valoare totala de 298.724,70 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 3 și 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1D6, 1S1, 1S2, 1S5, 1S12, 1SX, 1T1, 1T2, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 2T7, 2D10, 2DX, 2DY;

Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1T1, 2T1, 2T6', 2T7, 1E8, 2D5, 2D10, 2DY;

Anexa nr. 4: 2T1, 2T6', 2T7, in valoare totala de 238.209,11 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 25/03.03.2022, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.339.717,03 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndepli  nirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.594.263,26 lei cu T.V.A., din care 1.339.717,03 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 254.546,23 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Alexandru cel Bun - parcare | 6.590,78 | 262.193,48 | 268.784,26 | 51.069,01 | 319.853,27 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu nr. 7, 9, 11 – parcare | 2.679,17 | 107.374,04 | 110.053,21 | 20.910,11 | 130.963,32 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Intrarea Chefalului | 10.784,95 | 447.322,38 | 458.107,33 | 87.040,39 | 545.147,72 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Str. Teiul Doamnei nr. 5 - parcare | 11.879,64 | 490.892,59 | 502.772,23 | 95.526,72 | 598.298,95 |
| TOTAL |  | 31.934,54 | 1.307.782,49 | 1.339.717,03 | 254.546,23 | 1.594.263,26 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ALEXANDRU CEL BUN - PARCARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractată | Preț unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată, cf. P.T. | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată - C+M | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 64,00 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 1.262,72 | 1.292,80 | 348,32 | 284,32 | 0,00 | 5.743,26 | 6.872,35 | 7.036,06 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 320,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 7.113,60 | 7.283,20 | 359,22 | 39,22 | 0,00 | 892,65 | 7.985,46 | 8.175,85 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 37,76 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 10.496,52 | 10.746,50 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.496,52 | 10.746,50 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 530,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 9.354,50 | 9.577,10 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.354,50 | 9.577,10 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 0,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 1.554,20 | 1.518,10 | 1.554,20 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 80,00 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 10.722,40 | 10.977,60 | 89,81 | 9,81 | 0,00 | 1.346,13 | 12.037,23 | 12.323,73 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 38,40 | 3,18 | 133,75 | 136,93 | 5.136,00 | 5.258,11 | 43,11 | 4,71 | 0,00 | 644,94 | 5.765,96 | 5.903,05 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 64,00 | 9,89 | 415,50 | 425,39 | 26.592,00 | 27.224,96 | 71,84 | 7,84 | 0,00 | 3.335,06 | 29.849,52 | 30.560,02 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 384,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 24.829,44 | 25.420,80 | 0,00 | -384,00 | -25.420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 320,00 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 6.515,20 | 6.668,80 | 359,22 | 39,22 | 0,00 | 817,34 | 7.313,72 | 7.486,14 |
| 1SX | asternere mixtura asfaltica MAS16 | mp | 0,00 | 1,73 | 61,07 | 62,80 | 0,00 | 0,00 | 359,22 | 359,22 | 0,00 | 22.559,02 | 21.937,57 | 22.559,02 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 81,28 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 3.741,32 | 3.830,73 | 90,93 | 9,65 | 0,00 | 454,80 | 4.185,51 | 4.285,53 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 81,28 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 1.985,67 | 2.032,81 | 119,92 | 38,64 | 0,00 | 966,39 | 2.929,65 | 2.999,20 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 204,80 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 53.780,48 | 55.060,48 | 3,59 | -201,21 | -54.095,31 | 0,00 | 942,73 | 965,17 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 530,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 37.190,10 | 38.075,20 | 640,00 | 110,00 | 0,00 | 7.902,40 | 44.908,80 | 45.977,60 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 0,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 508,80 | 496,95 | 508,80 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 6,40 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 896,96 | 918,34 | 34,83 | 28,43 | 0,00 | 4.079,42 | 4.881,42 | 4.997,76 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 6,40 | 8,73 | 366,86 | 375,59 | 2.347,90 | 2.403,78 | 0,00 | -6,40 | -2.403,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 0,00 | 0,00 | 34,83 | 34,83 | 0,00 | 11.618,94 | 11.299,20 | 11.618,94 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 64,00 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 3.164,16 | 3.239,68 | 348,32 | 284,32 | 0,00 | 14.392,28 | 17.220,94 | 17.631,96 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1,00 | 20,54 | 862,85 | 883,39 | 862,85 | 883,39 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,85 | 883,39 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 6,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 5.886,60 | 6.026,76 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.886,60 | 6.026,76 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,61 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 389,63 | 398,90 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,63 | 398,90 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,77 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 1.894,31 | 1.939,41 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894,31 | 1.939,41 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 12,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 361,56 | 370,20 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,56 | 370,20 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 436,68 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 5.502,17 | 5.633,17 | 670,37 | 233,69 | 0,00 | 3.014,60 | 8.446,66 | 8.647,77 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 19,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 2.850,38 | 2.931,13 | 28,00 | 9,00 | 0,00 | 1.388,43 | 4.200,56 | 4.319,56 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 20,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 20.592,40 | 21.175,20 | 39,00 | 19,00 | 0,00 | 20.116,44 | 40.155,18 | 41.291,64 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 5.900,18 |  |  |  |  |  | 6.590,78 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 243.468,87 | 249.369,05 |  |  | -81.919,89 | 101.335,10 | 262.193,48 | 268.784,26 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  | 46.259,09 | 47.380,12 |  |  | -15.564,78 | 19.253,67 | 49.816,76 | 51.069,01 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 289.727,96 | 296.749,17 |  |  | -97.484,67 | 120.588,77 | 312.010,24 | 319.853,27 |

| ANEXA 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. CRISTEA MATEESCU NR. 7, 9, 11 - PARCARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractată | Preț unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată - C+M | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 204,00 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 4.024,92 | 4.120,80 | 178,18 | -25,82 | -521,56 | 0,00 | 3.515,49 | 3.599,24 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 206,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 4.579,38 | 4.688,56 | 178,13 | -27,87 | -634,32 | 0,00 | 3.959,83 | 4.054,24 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 20,60 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 5.726,39 | 5.862,76 | 17,81 | -2,79 | -794,03 | 0,00 | 4.950,82 | 5.068,73 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 124,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 2.188,60 | 2.240,68 | 113,00 | -11,00 | -198,77 | 0,00 | 1.994,45 | 2.041,91 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 51,00 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 6.835,53 | 6.998,22 | 44,55 | -6,45 | -885,07 | 0,00 | 5.971,04 | 6.113,15 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 24,48 | 3,18 | 133,75 | 136,93 | 3.274,20 | 3.352,05 | 21,38 | -3,10 | -424,49 | 0,00 | 2.859,58 | 2.927,56 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 40,80 | 9,89 | 415,50 | 425,39 | 16.952,40 | 17.355,91 | 35,64 | -5,16 | -2.195,01 | 0,00 | 14.808,42 | 15.160,90 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 20,60 | 9,56 | 401,46 | 411,02 | 8.270,08 | 8.467,01 | 17,81 | -2,79 | -1.146,74 | 0,00 | 7.150,00 | 7.320,27 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 204,00 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 4.153,44 | 4.251,36 | 178,18 | -25,82 | -538,09 | 0,00 | 3.627,74 | 3.713,27 |
| 1SX | asternere mixtura asfaltica MAS16 | mp | 204,00 | 1,73 | 61,07 | 62,80 | 12.458,28 | 12.811,20 | 178,18 | -25,82 | -1.621,50 | 0,00 | 10.881,45 | 11.189,70 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 20,60 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 948,22 | 970,88 | 17,81 | -2,79 | -131,49 | 0,00 | 819,79 | 839,39 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 118,32 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 2.890,56 | 2.959,18 | 103,34 | -14,98 | -374,65 | 0,00 | 2.524,60 | 2.584,53 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 4,10 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 1.076,66 | 1.102,29 | 3,56 | -0,54 | -145,18 | 0,00 | 934,86 | 957,11 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 124,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 8.701,08 | 8.908,16 | 113,00 | -11,00 | -790,24 | 0,00 | 7.929,21 | 8.117,92 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 20,60 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 2.887,09 | 2.955,89 | 17,81 | -2,79 | -400,33 | 0,00 | 2.496,07 | 2.555,56 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 206,00 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 10.184,64 | 10.427,72 | 178,13 | -27,87 | -1.410,78 | 0,00 | 8.806,75 | 9.016,94 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 2,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 1.962,20 | 2.008,92 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,20 | 2.008,92 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,10 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 63,87 | 65,39 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87 | 65,39 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,42 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 1.033,26 | 1.057,86 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,26 | 1.057,86 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 5,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 150,65 | 154,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,65 | 154,25 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 363,46 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 4.579,60 | 4.688,63 | 359,87 | -3,59 | -46,31 | 0,00 | 4.534,36 | 4.642,32 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 75,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 11.251,50 | 11.570,25 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.251,50 | 11.570,25 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 5,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 5.148,10 | 5.293,80 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148,10 | 5.293,80 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.971,12 |  |  |  |  |  | 2.679,17 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 119.340,65 | 122.311,77 |  |  | -12.258,56 | 0,00 | 107.374,04 | 110.053,21 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  | 22.674,72 | 23.239,24 |  |  | -2.329,13 | 0,00 | 20.401,07 | 20.910,11 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 142.015,37 | 145.551,01 |  |  | -14.587,69 | 0,00 | 127.775,11 | 130.963,32 |

| ANEXA 3 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER INTRAREA CHEFALULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractată | Preț unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată - C+M | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.376,92 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 31.985,85 | 32.743,16 | 1.376,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.985,85 | 32.743,16 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 547,75 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 12.176,48 | 12.466,79 | 593,06 | 45,31 | 0,00 | 1.031,26 | 13.183,72 | 13.498,05 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,00 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 59,31 | 59,31 | 0,00 | 16.879,63 | 16.486,99 | 16.879,63 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 398,62 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 7.035,64 | 7.203,06 | 398,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.035,64 | 7.203,06 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 359,03 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 5.737,30 | 5.873,73 | 359,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.737,30 | 5.873,73 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 68,85 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 9.227,97 | 9.447,60 | 68,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.227,97 | 9.447,60 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 55,08 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 13.673,61 | 13.999,13 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.673,61 | 13.999,13 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.652,30 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 106.837,72 | 109.382,26 | 1.376,92 | -275,38 | -18.230,16 | 0,00 | 89.031,65 | 91.152,10 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 199,10 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 80.856,50 | 82.781,80 | 198,27 | -0,83 | -345,10 | 0,00 | 80.519,43 | 82.436,70 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1.376,92 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 28.034,09 | 28.695,01 | 1.376,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.034,09 | 28.695,01 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 0,00 | 0,00 | 167,11 | 167,11 | 0,00 | 7.875,89 | 7.692,07 | 7.875,89 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 852,79 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 20.833,66 | 21.328,28 | 99,14 | -753,65 | -18.848,79 | 0,00 | 2.421,99 | 2.479,49 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 19,25 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 5.055,05 | 5.175,36 | 8,68 | -10,57 | -2.841,74 | 0,00 | 2.279,37 | 2.333,62 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 398,62 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 27.971,17 | 28.636,86 | 398,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.971,17 | 28.636,86 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 359,03 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 11.894,66 | 12.178,30 | 359,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.894,66 | 12.178,30 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 54,78 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 7.677,42 | 7.860,38 | 59,31 | 4,53 | 0,00 | 650,01 | 8.312,30 | 8.510,39 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 54,78 | 8,73 | 366,86 | 375,59 | 20.096,59 | 20.574,82 | 0,00 | -54,78 | -20.574,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 0,00 | 0,00 | 59,31 | 59,31 | 0,00 | 19.785,22 | 19.240,76 | 19.785,22 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 547,75 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 27.080,76 | 27.727,11 | 593,06 | 45,31 | 0,00 | 2.293,59 | 29.320,89 | 30.020,70 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 19,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 11.024,37 | 11.286,95 | 0,00 | -19,00 | -11.286,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 0,00 | 20,54 | 862,85 | 883,39 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 16.784,41 | 16.394,15 | 16.784,41 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,20 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 127,75 | 130,79 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,75 | 130,79 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,20 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 492,03 | 503,74 | 0,12 | -0,08 | -201,49 | 0,00 | 295,22 | 302,25 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 401,05 | 391,69 | 401,05 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,00 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 1.087,99 | 1.087,99 | 0,00 | 14.035,07 | 13.708,67 | 14.035,07 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 279,03 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 41.860,08 | 43.045,96 | 0,00 | -279,03 | -43.045,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 2,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 2.059,24 | 2.117,52 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 10.587,60 | 12.355,44 | 12.705,12 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 11.420,67 |  |  |  |  |  | 10.784,95 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 471.737,94 | 483.158,61 |  |  | -115.375,01 | 90.323,73 | 447.322,38 | 458.107,33 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  | 89.630,21 | 91.800,14 |  |  | -21.921,26 | 17.161,51 | 84.991,25 | 87.040,39 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 561.368,15 | 574.958,75 |  |  | -137.296,27 | 107.485,24 | 532.313,63 | 545.147,72 |

| ANEXA 4 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. TEIUL DOAMNEI NR. 5 - PARCARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractată | Preț unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată - C+M | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1.963,00 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 38.729,99 | 39.652,60 | 2.093,58 | 130,58 | 0,00 | 2.637,72 | 41.306,33 | 42.290,32 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 651,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 14.471,73 | 14.816,76 | 532,64 | -118,36 | -2.693,87 | 0,00 | 11.840,59 | 12.122,89 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 339,92 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 94.490,96 | 96.741,23 | 108,22 | -231,70 | -65.941,82 | 0,00 | 30.083,00 | 30.799,41 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 609,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 10.748,85 | 11.004,63 | 507,00 | -102,00 | -1.843,14 | 0,00 | 8.948,55 | 9.161,49 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 475,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 7.590,50 | 7.771,00 | 471,00 | -4,00 | -65,44 | 0,00 | 7.526,58 | 7.705,56 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 176,67 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 23.679,08 | 24.242,66 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.679,08 | 24.242,66 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 58,89 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 14.619,44 | 14.967,48 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.619,44 | 14.967,48 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.963,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 126.927,58 | 129.950,60 | 1.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.927,58 | 129.950,60 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 54,18 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 22.003,04 | 22.526,96 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.003,04 | 22.526,96 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1.963,00 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 39.966,68 | 40.908,92 | 1.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.966,68 | 40.908,92 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 108,59 | 1,1 | 46,03 | 47,13 | 4.998,40 | 5.117,85 | 108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,40 | 5.117,85 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 108,59 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 2.652,85 | 2.715,84 | 108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,85 | 2.715,84 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 5,23 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 1.373,40 | 1.406,09 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,40 | 1.406,09 |
|  | REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R4 | colmatare rosturi cu mastic bit. | m | 100,00 | 0,29 | 12,37 | 12,66 | 1.237,00 | 1.266,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,00 | 1.266,00 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 609,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 42.733,53 | 43.750,56 | 507,00 | -102,00 | -7.327,68 | 0,00 | 35.576,19 | 36.422,88 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 475,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 15.736,75 | 16.112,00 | 471,00 | -4,00 | -135,68 | 0,00 | 15.604,23 | 15.976,32 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 13,02 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 1.824,75 | 1.868,24 | 53,26 | 40,24 | 0,00 | 5.774,04 | 7.464,39 | 7.642,28 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 13,02 | 8,73 | 366,86 | 375,59 | 4.776,52 | 4.890,18 | 0,00 | -13,02 | -4.890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 53,26 | 0,00 | 17.767,00 | 17.278,08 | 17.767,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 130,20 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 6.437,09 | 6.590,72 | 532,64 | 402,44 | 0,00 | 20.371,52 | 26.333,72 | 26.962,24 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,00 | 3,56 | 149,64 | 153,20 | 149,64 | 153,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,64 | 153,20 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1,00 | 20,54 | 862,85 | 883,39 | 862,85 | 883,39 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,85 | 883,39 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 8,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 7.848,80 | 8.035,68 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.848,80 | 8.035,68 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,57 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 364,08 | 372,75 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,08 | 372,75 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,35 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 861,05 | 881,55 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,05 | 881,55 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 26,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 783,38 | 802,10 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,38 | 802,10 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.277,55 | 0,3 | 12,60 | 12,90 | 16.097,13 | 16.480,40 | 1.102,17 | -175,38 | -2.262,41 | 0,00 | 13.887,34 | 14.217,99 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 108,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 16.202,16 | 16.661,16 | 82,00 | -26,00 | -4.011,02 | 0,00 | 12.301,64 | 12.650,14 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 14,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 14.414,68 | 14.822,64 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.414,68 | 14.822,64 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 12.811,28 |  |  |  |  |  | 11.879,64 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 532.581,91 | 545.393,19 |  |  | -89.171,24 | 46.550,28 | 490.892,59 | 502.772,23 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  | 101.190,56 | 103.624,71 |  |  | -16.942,54 | 8.844,55 | 93.269,59 | 95.526,72 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 633.772,47 | 649.017,90 |  |  | -106.113,78 | 55.394,83 | 584.162,18 | 598.298,95 |