MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ............................, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ........, Sector 3, e-........................, ...................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ..........................., deschis la Trezoreria Statului Sector 3, reprezentată prin ..........................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 42641/10.10.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, astfel:

Anexa nr. 2: 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1I1, 1I3, 2T2, 2T6, 1PX, 1E1, 1E8, 1E10, 2D5, 2D10, 2DX;

Anexa nr. 3: 1D2, 1S8, 1S10, 1T1, 1I3, 2T2, 2T6, 1PX, 1E1, 1E8, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, in valoare totală de 888.873,82 lei fără T.V.A;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, astfel

Anexa nr. 1: 1S1;

Anexa nr. 2: 1S7, 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 2T7, 1E6, 1E9, 2D4, 5PX;

Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1S1, 1S2, 1S3, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T7, 1E6, 2D4, 5PX, în valoare totală de 372.562,07 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 38/30.06.2022, care va avea următorul conținut:

"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

5.1. Valoarea lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 2.880.364,69 lei fara T.V.A.

5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 3.427.633,98 lei, din care 2.880.364,69 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 546.596,14 lei, dupa cum urmeaza:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Ipsilanti Voievod | 19.683,64 | 787.317,95 | 807.001,59 | 153.330,30 | 960.331,89 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Seneslav Voievod | 27.096,65 | 1.135.167,03 | 1.162.263,68 | 220.830,10 | 1.383.093,78 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Teofil | 21.269,32 | 889.830,10 | 911.099,42 | 173.108,89 | 1.084.208,31 |
| TOTAL |  | 68.049,61 | 2.812.315,08 | 2.880.364,69 | 547.269,29 | 3.427.633,98 |

5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 38 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Str. Ipsilanti Voievod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată, cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizată cf. P.Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.475,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 27.966,00 | 28.629,75 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.966,00 | 28.629,75 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 735,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 39.609,15 | 40.549,95 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.609,15 | 40.549,95 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 73,50 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 12.998,48 | 13.307,91 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.998,48 | 13.307,91 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 360,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 9.381,60 | 9.604,80 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.381,60 | 9.604,80 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 35,00 | 0,4 | 16,88 | 17,28 | 590,80 | 604,80 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,80 | 604,80 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 368,75 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 52.705,44 | 53.959,19 | 369,75 | 1,00 | 0,00 | 146,33 | 52.848,37 | 54.105,52 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 103,25 | 3,04 | 127,49 | 130,53 | 13.163,34 | 13.477,22 | 103,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.163,34 | 13.477,22 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 221,25 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 56.040,41 | 57.374,55 | 221,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.040,41 | 57.374,55 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.475,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 101.775,00 | 104.194,00 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.775,00 | 104.194,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 212,40 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 88.371,14 | 90.476,03 | 212,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.371,14 | 90.476,03 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 402,25 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 24.714,24 | 25.301,53 | 402,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.714,24 | 25.301,53 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 415,95 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 11.051,79 | 11.313,84 | 415,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.051,79 | 11.313,84 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 360,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 24.562,80 | 25.146,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.562,80 | 25.146,00 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 35,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 1.087,80 | 1.113,70 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,80 | 1.113,70 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 73,50 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 11.588,01 | 11.863,64 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.588,01 | 11.863,64 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 73,50 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 11.566,70 | 11.842,32 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.566,70 | 11.842,32 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 29,40 | 11,04 | 463,62 | 474,66 | 13.630,43 | 13.955,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.630,43 | 13.955,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 735,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 155.437,80 | 159.840,45 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.437,80 | 159.840,45 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 69,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 5.334,39 | 5.461,35 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.334,39 | 5.461,35 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 8,00 | 23,1 | 970,07 | 993,17 | 7.760,56 | 7.945,36 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,56 | 7.945,36 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 10,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 6.260,70 | 6.409,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,70 | 6.409,80 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,19 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 118,39 | 121,21 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,39 | 121,21 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,10 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 283,99 | 290,75 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,99 | 290,75 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 55,40 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 2.928,44 | 2.998,25 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,44 | 2.998,25 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 2.457,56 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 50.945,22 | 52.149,42 | 2.457,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.945,22 | 52.149,42 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 210,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 37.758,00 | 38.826,90 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.758,00 | 38.826,90 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 18,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 19.544,40 | 20.097,54 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.544,40 | 20.097,54 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 19.680,24 |  |  |  |  |  | 19.683,64 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 787.175,02 | 806.855,26 |  |  | 0,00 | 146,33 | 787.317,95 | 807.001,59 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 149.563,25 | 153.302,50 |  |  | 0,00 | 27,80 | 149.590,41 | 153.330,30 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 936.738,27 | 960.157,76 |  |  | 0,00 | 174,13 | 936.908,36 | 960.331,89 |

| ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 38 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Str. Seneslav Voievod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată, cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizată cf. P.Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 2.575,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 48.822,00 | 49.980,75 | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.822,00 | 49.980,75 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.345,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 72.482,05 | 74.203,65 | 1.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.482,05 | 74.203,65 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 134,50 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 23.786,33 | 24.352,57 | 134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.786,33 | 24.352,57 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 712,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 18.554,72 | 18.996,16 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.554,72 | 18.996,16 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 60,00 | 0,4 | 16,88 | 17,28 | 1.012,80 | 1.036,80 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,80 | 1.036,80 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 643,75 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 92.011,19 | 94.199,94 | 642,00 | -1,75 | -256,08 | 0,00 | 91.761,06 | 93.943,86 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 180,25 | 3,04 | 127,49 | 130,53 | 22.980,07 | 23.528,03 | 179,76 | -0,49 | -63,96 | 0,00 | 22.917,60 | 23.464,07 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 386,25 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 97.833,26 | 100.162,35 | 385,20 | -1,05 | -272,29 | 0,00 | 97.567,31 | 99.890,06 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 10,31 | 433,19 | 443,50 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 61.646,50 | 60.213,41 | 61.646,50 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.575,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 177.675,00 | 181.898,00 | 2.568,00 | -7,00 | -494,48 | 0,00 | 177.192,00 | 181.403,52 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 370,80 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 154.275,05 | 157.949,68 | 369,79 | -1,01 | -430,23 | 0,00 | 153.854,83 | 157.519,45 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 712,75 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 43.791,36 | 44.831,98 | 742,48 | 29,73 | 0,00 | 1.870,01 | 45.617,97 | 46.701,99 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 726,15 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 19.293,81 | 19.751,28 | 742,48 | 16,33 | 0,00 | 444,18 | 19.727,69 | 20.195,46 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 0,00 | 7,5 | 314,99 | 322,49 | 0,00 | 0,00 | 39,58 | 39,58 | 0,00 | 12.764,15 | 12.467,30 | 12.764,15 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 712,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 48.579,76 | 49.733,20 | 708,00 | -4,00 | -279,40 | 0,00 | 48.306,84 | 49.453,80 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 60,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 1.864,80 | 1.909,20 | 27,30 | -32,70 | -1.040,51 | 0,00 | 848,48 | 868,69 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 134,50 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 21.205,27 | 21.709,65 | 139,00 | 4,50 | 0,00 | 726,34 | 21.914,74 | 22.435,99 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 53,80 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 8.466,51 | 8.668,26 | 0,00 | -53,80 | -8.668,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 134,50 | 11,04 | 463,62 | 474,66 | 62.356,89 | 63.841,77 | 0,00 | -134,50 | -63.841,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 0,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 92.838,10 | 90.683,60 | 92.838,10 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1.345,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 284.440,60 | 292.497,15 | 0,00 | -1.345,00 | -292.497,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 79,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 6.107,49 | 6.252,85 | 38,00 | -41,00 | -3.245,15 | 0,00 | 2.937,78 | 3.007,70 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 0,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 11.690,40 | 11.418,60 | 11.690,40 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 17,00 | 23,1 | 970,07 | 993,17 | 16.491,19 | 16.883,89 | 0,00 | -17,00 | -16.883,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 0,00 | 7,25 | 304,67 | 311,92 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 5.302,64 | 5.179,39 | 5.302,64 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 18,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 11.269,26 | 11.537,64 | 0,00 | -18,00 | -11.537,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,35 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 218,09 | 223,28 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 219,33 | 224,55 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,39 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 1.107,56 | 1.133,93 | 0,65 | 0,26 | 0,00 | 755,96 | 1.845,94 | 1.889,89 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 49,40 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 2.611,28 | 2.673,53 | 19,00 | -30,40 | -1.645,25 | 0,00 | 1.004,34 | 1.028,28 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 4.344,52 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 90.061,90 | 92.190,71 | 3.859,62 | -484,90 | -10.289,57 | 0,00 | 80.009,92 | 81.901,14 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 386,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 69.402,80 | 71.367,54 | 25,00 | -361,00 | -66.745,29 | 0,00 | 4.495,00 | 4.622,25 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 16,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 17.372,80 | 17.864,48 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.372,80 | 17.864,48 |
| 5PX | Lucrari de montare limitatoare viteza | m | 0,00 | 13,93 | 492,20 | 506,13 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3.036,78 | 2.953,20 | 3.036,78 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 35.304,43 |  |  |  |  |  | 27.096,65 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.414.073,84 | 1.449.378,27 |  |  | -478.190,92 | 191.076,33 | 1.135.167,03 | 1.162.263,68 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 268.674,03 | 275.381,87 |  |  | -90.856,27 | 36.304,50 | 215.681,74 | 220.830,10 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.682.747,87 | 1.724.760,14 |  |  | -569.047,19 | 227.380,83 | 1.350.848,77 | 1.383.093,78 |

| ANEXA nr. 3 la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 38 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Str. Teofil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată, cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplim. | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizată cf. P.Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 2.600,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 49.296,00 | 50.466,00 | 2.593,00 | -7,00 | -135,87 | 0,00 | 49.163,28 | 50.330,13 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.070,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 57.662,30 | 59.031,90 | 1.141,00 | 71,00 | 0,00 | 3.917,07 | 61.488,49 | 62.948,97 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 107,00 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 18.922,95 | 19.373,42 | 114,10 | 7,10 | 0,00 | 1.285,53 | 20.178,59 | 20.658,95 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 770,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 20.066,20 | 20.543,60 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.066,20 | 20.543,60 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 170,00 | 0,4 | 16,88 | 17,28 | 2.869,60 | 2.937,60 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.869,60 | 2.937,60 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 108,75 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 15.543,64 | 15.913,39 | 129,75 | 21,00 | 0,00 | 3.072,93 | 18.545,17 | 18.986,32 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 30,450 | 3,04 | 127,49 | 130,53 | 3.882,07 | 3.974,64 | 36,33 | 5,88 | 0,00 | 767,51 | 4.631,71 | 4.742,15 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 65,25 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 16.527,17 | 16.920,63 | 77,85 | 12,60 | 0,00 | 3.267,43 | 19.718,63 | 20.188,06 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 10,31 | 433,19 | 443,50 | 0,00 | 0,00 | 124,80 | 124,80 | 0,00 | 55.348,80 | 54.062,11 | 55.348,80 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.600,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 179.400,00 | 183.664,00 | 2.595,00 | -5,00 | -353,20 | 0,00 | 179.055,00 | 183.310,80 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 499,20 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 207.697,15 | 212.644,22 | 435,96 | -63,24 | -26.938,34 | 0,00 | 181.385,52 | 185.705,88 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 263,68 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 16.200,50 | 16.585,47 | 246,77 | -16,91 | -1.063,64 | 0,00 | 15.161,55 | 15.521,83 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 122,67 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 3.259,34 | 3.336,62 | 246,77 | 124,10 | 0,00 | 3.375,52 | 6.556,68 | 6.712,14 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 0,00 | 7,5 | 314,99 | 322,49 | 0,00 | 0,00 | 38,43 | 38,43 | 0,00 | 12.393,29 | 12.105,07 | 12.393,29 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 770,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 52.537,10 | 53.784,50 | 771,40 | 1,40 | 0,00 | 97,79 | 52.632,62 | 53.882,29 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 170,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 5.283,60 | 5.409,40 | 117,30 | -52,70 | -1.676,91 | 0,00 | 3.645,68 | 3.732,49 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 107,00 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 16.869,62 | 17.270,87 | 124,80 | 17,80 | 0,00 | 2.873,10 | 19.675,97 | 20.143,97 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 42,80 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 6.735,44 | 6.895,94 | 0,00 | -42,80 | -6.895,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 107,00 | 11,04 | 463,62 | 474,66 | 49.607,34 | 50.788,62 | 0,00 | -107,00 | -50.788,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 0,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 0,00 | 83.353,92 | 81.419,52 | 83.353,92 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1.070,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 226.283,60 | 232.692,90 | 0,00 | -1.070,00 | -232.692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 31,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 2.396,61 | 2.453,65 | 12,00 | -19,00 | -1.503,85 | 0,00 | 927,72 | 949,80 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 0,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 7.598,76 | 7.422,09 | 7.598,76 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 13,00 | 23,1 | 970,07 | 993,17 | 12.610,91 | 12.911,21 | 0,00 | -13,00 | -12.911,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 14,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 8.764,98 | 8.973,72 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.764,98 | 8.973,72 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 2,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 2.238,90 | 2.292,20 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,90 | 2.292,20 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,37 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 230,55 | 236,04 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,55 | 236,04 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,19 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 539,58 | 552,43 | 0,34 | 0,15 | 0,00 | 444,85 | 974,09 | 997,28 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 58,50 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 3.092,31 | 3.166,02 | 35,00 | -23,50 | -1.271,82 | 0,00 | 1.850,10 | 1.894,20 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.930,61 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 40.021,55 | 40.967,54 | 1.917,37 | -13,24 | -280,95 | 0,00 | 39.747,08 | 40.686,59 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 402,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 72.279,60 | 74.325,78 | 25,00 | -377,00 | -69.703,53 | 0,00 | 4.495,00 | 4.622,25 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 20,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 21.716,00 | 22.330,60 | 16,00 | -4,00 | -4.466,12 | 0,00 | 17.372,80 | 17.864,48 |
| 5PX | Lucrari de montare limitatoare viteza | m | 0,00 | 13,93 | 492,20 | 506,13 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 3.542,91 | 3.445,40 | 3.542,91 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 27.908,30 |  |  |  |  |  | 21.269,32 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.112.534,61 | 1.140.442,91 |  |  | -410.682,90 | 181.339,41 | 889.830,10 | 911.099,42 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 211.381,58 | 216.684,15 |  |  | -78.029,75 | 34.454,49 | 169.067,72 | 173.108,89 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.323.916,19 | 1.357.127,06 |  |  | -488.712,65 | 215.793,90 | 1.058.897,82 | 1.084.208,31 |