MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 40/26.07.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ...................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ..........., Sector 3, e-...................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ................., deschis la ............, reprezentată prin ......................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 44307/19.10.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Anexei nr. 1, parte integranta din Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 40/26.07.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 40/26.07.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D4, 1D5, 1D6, 1S7, 1S12, 1T3, 1I1, 1I2, 1I3, 1I4, 1E1, 1E2, 1E3, 1E6, 1E9, 1E10, valoarea diminuărilor fiind de 516.841,66 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 40/26.07.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1S8, 1S10, în valoare totala de 514.400,59 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 40/26.07.2022, care va avea următorul conținut:

"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

5.1. Valoarea lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 3.458.706,45 lei fara T.V.A.

5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 4.115.860,68 lei, din care 3.458.706,45 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 657.154,23 lei, conform Anexa nr. 1.

5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 40 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de reparații locale la străzi, alei, platforme, trotuare și parcări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preț | Denumire Activitate | U.M. | Preț Unitar C+M | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizata |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 18,96 | 11.800,00 | 223.728,00 | 16.839,65 | 5.039,65 | 0,00 | 95.551,76 | 319.279,76 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 176,85 | 1.416,00 | 250.419,60 | 1.321,42 | -94,58 | -16.726,47 | 0,00 | 233.693,13 |
| 1D5 | demontare borduri mari | ml | 26,06 | 1.100,00 | 28.666,00 | 508,00 | -592,00 | -15.427,52 | 0,00 | 13.238,48 |
| 1D6 | demontare borduri mici | ml | 16,88 | 1.100,00 | 18.568,00 | 0,00 | -1.100,00 | -18.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 142,93 | 1.416,00 | 202.388,88 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.388,88 |
| 1S7 | strat de beton - C16/20 carosabil | mc | 433,19 | 1.416,00 | 613.397,04 | 1.415,92 | -0,08 | -34,66 | 0,00 | 613.362,38 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 69 | 11.800,00 | 814.200,00 | 16.839,65 | 5.039,65 | 0,00 | 347.735,85 | 1.161.935,85 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | to | 416,06 | 1.400,00 | 582.484,00 | 1.570,92 | 170,92 | 0,00 | 71.112,98 | 653.596,98 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 17,27 | 11.800,00 | 203.786,00 | 1.800,00 | -10.000,00 | -172.700,00 | 0,00 | 31.086,00 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 26,57 | 1.416,00 | 37.623,12 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.623,12 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare și compactare) | 100 mp | 314,99 | 111,80 | 35.215,88 | 111,65 | -0,15 | -47,25 | 0,00 | 35.168,63 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | ml | 68,23 | 1.100,00 | 75.053,00 | 864,00 | -236,00 | -16.102,28 | 0,00 | 58.950,72 |
| 1I2 | demontare și montare borduri mari vechi | ml | 35,34 | 1.200,00 | 42.408,00 | 885,00 | -315,00 | -11.132,10 | 0,00 | 31.275,90 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | ml | 31,08 | 1.100,00 | 34.188,00 | 89,00 | -1.011,00 | -31.421,88 | 0,00 | 2.766,12 |
| 1I4 | demontare si montare borduri mici vechi | ml | 17,7 | 1.200,00 | 21.240,00 | 988,00 | -212,00 | -3.752,40 | 0,00 | 17.487,60 |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 77,31 | 150,00 | 11.596,50 | 0,00 | -150,00 | -11.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 61,66 | 150,00 | 9.249,00 | 48,00 | -102,00 | -6.289,32 | 0,00 | 2.959,68 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 211,24 | 150,00 | 31.686,00 | 127,00 | -23,00 | -4.858,52 | 0,00 | 26.827,48 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 570,93 | 150,00 | 85.639,50 | 10,00 | -140,00 | -79.930,20 | 0,00 | 5.709,30 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 304,67 | 150,00 | 45.700,50 | 27,00 | -123,00 | -37.474,41 | 0,00 | 8.226,09 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 626,07 | 150,00 | 93.910,50 | 5,00 | -145,00 | -90.780,15 | 0,00 | 3.130,35 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 3.461.147,52 |  |  | -516.841,66 | 514.400,59 | 3.458.706,45 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 657.618,03 |  |  | -98.199,91 | 97.736,11 | 657.154,23 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 4.118.765,55 |  |  | -615.041,57 | 612.136,70 | 4.115.860,68 |