MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ................, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ............................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................, deschis la Trezoreria .................,  reprezentată prin ................. - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ..............., înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................, deschis la Trezoreria ..........., reprezentata de ..............., funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ................., înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ..........,  reprezentata de .........., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont .............. deschis la Trezoreria ..........., reprezentata de ..............., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ......................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont ................., deschis la Trezoreria ................., reprezentata de ................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 45394/26.10.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a), f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1S1, 1S2, 1S5, 1S12, 1SX, 1T3, 1I1, 2T1, 2T6', 2T7, 1E11, 2D10, în valoare totală de 9.994,94 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 2D5, 2DX, in valoare totala de 5.038,77 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexelor nr. 1, 2 și 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1, 2 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.2024, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2022 (187.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 25/03.03.2022 devine 1.507.939,19 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. in valoare de 286.508,45 lei, respectiv 1.794.447,64 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractata anterior: 1.339.717,03 lei fara TVA;

- Valoare decontari anterioare: 0,00 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente: 876.653,53 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente, ajustata: 1.049.831,86 lei fara TVA;

- Valoare ramasa de decontat: 458.107,33 lei fara TVA;

- Valoare actualizata contract: 1.507.939,19 lei fara TVA;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Alexandru cel Bun - parcare | 6.470,69 | 309.446,52 | 315.917,21 | 60.024,27 | 375.941,48 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu nr. 7, 9, 11 – parcare | 2.679,17 | 129.106,56 | 131.785,73 | 25.039,29 | 156.825,02 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Intrarea Chefalului | 10.784,95 | 447.322,38 | 458.107,33 | 87.040,39 | 545.147,72 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Str. Teiul Doamnei nr. 5 - parcare | 11.879,64 | 590.249,28 | 602.128,92 | 114.404,49 | 716.533,41 |
| TOTAL |  | 31.814,45 | 1.476.124,74 | 1.507.939,19 | 286.508,44 | 1.794.447,63 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ALEXANDRU CEL BUN - PARCARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractată, cf. P.Th. | Preț Unitar |  |  | Valoare contractata cf. P.Th.- C+M | Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata- C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna, ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat- C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare finala- C+M | Valoare finala, inclusiv proiectare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8*5.2 | 13=8*5.3 | 14 | 15=14*5.2 | 16=14*5.3 | 17 | 18=17*5.2 | 19=17*5.3 | 20=18*3 | 21=20+(19-18) | 22=4-14-17 | 23=22*5.2 | 24=22*5.3 | 25=15+20+23 | 26=16+21+24 |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,2024 | 348,32 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 6.872,35 | 7.036,06 | 334,00 | -14,32 | -289,26 | 0,00 | 6.589,82 | 6.746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 6.589,82 | 6.746,80 | 7.923,60 | 8.080,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.923,60 | 8.080,58 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,2024 | 359,22 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 7.985,46 | 8.175,85 | 342,22 | -17,00 | -386,92 | 0,00 | 7.607,55 | 7.788,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,22 | 7.607,55 | 7.788,93 | 9.147,32 | 9.328,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.147,32 | 9.328,70 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,2024 | 37,76 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 10.496,52 | 10.746,50 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.496,52 | 10.746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 10.496,52 | 10.746,50 | 12.621,02 | 12.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.621,02 | 12.871,00 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,2024 | 530,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 9.354,50 | 9.577,10 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.354,50 | 9.577,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 9.354,50 | 9.577,10 | 11.247,85 | 11.470,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.247,85 | 11.470,45 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,2024 | 95,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 1.518,10 | 1.554,20 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,10 | 1.554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 1.518,10 | 1.554,20 | 1.825,36 | 1.861,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,36 | 1.861,46 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,2024 | 89,81 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 12.037,23 | 12.323,73 | 85,56 | -4,25 | -583,19 | 0,00 | 11.467,61 | 11.740,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 11.467,61 | 11.740,54 | 13.788,65 | 14.061,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.788,65 | 14.061,58 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 1,2024 | 43,11 | 3,18 | 133,75 | 136,93 | 5.765,96 | 5.903,05 | 41,07 | -2,04 | -279,33 | 0,00 | 5.493,11 | 5.623,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,07 | 5.493,11 | 5.623,72 | 6.604,92 | 6.735,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.604,92 | 6.735,53 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 1,2024 | 71,84 | 9,89 | 415,50 | 425,39 | 29.849,52 | 30.560,02 | 68,44 | -3,40 | -1.446,33 | 0,00 | 28.436,82 | 29.113,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,44 | 28.436,82 | 29.113,69 | 34.192,43 | 34.869,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.192,43 | 34.869,30 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,2024 | 0,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1,2024 | 359,22 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 7.313,72 | 7.486,14 | 342,22 | -17,00 | -354,28 | 0,00 | 6.967,60 | 7.131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,22 | 6.967,60 | 7.131,86 | 8.377,84 | 8.542,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.377,84 | 8.542,10 |
| 1SX | asternere mixtura asfaltica MAS16 | mp | 1,2024 | 359,22 | 1,73 | 61,07 | 62,80 | 21.937,57 | 22.559,02 | 342,22 | -17,00 | -1.067,60 | 0,00 | 20.899,38 | 21.491,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,22 | 20.899,38 | 21.491,42 | 25.129,41 | 25.721,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.129,41 | 25.721,45 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,2024 | 90,93 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 4.185,51 | 4.285,53 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185,51 | 4.285,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93 | 4.185,51 | 4.285,53 | 5.032,66 | 5.132,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,66 | 5.132,68 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,2024 | 119,92 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 2.929,65 | 2.999,20 | 119,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929,65 | 2.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,92 | 2.929,65 | 2.999,20 | 3.522,61 | 3.592,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522,61 | 3.592,16 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,2024 | 3,59 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 942,73 | 965,17 | 3,42 | -0,17 | -45,70 | 0,00 | 898,09 | 919,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 898,09 | 919,47 | 1.079,86 | 1.101,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,86 | 1.101,24 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,2024 | 640,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 44.908,80 | 45.977,60 | 611,00 | -29,00 | -2.083,36 | 0,00 | 42.873,87 | 43.894,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 42.873,87 | 43.894,24 | 51.551,54 | 52.571,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.551,54 | 52.571,91 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,2024 | 15,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 496,95 | 508,80 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,95 | 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 496,95 | 508,80 | 597,53 | 609,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,53 | 609,38 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,2024 | 34,83 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 4.881,42 | 4.997,76 | 33,40 | -1,43 | -205,19 | 0,00 | 4.681,01 | 4.792,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 4.681,01 | 4.792,57 | 5.628,45 | 5.740,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.628,45 | 5.740,01 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 1,2024 | 0,00 | 8,73 | 366,86 | 375,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 1,2024 | 34,83 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 11.299,20 | 11.618,94 | 33,40 | -1,43 | -477,03 | 0,00 | 10.835,29 | 11.141,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 10.835,29 | 11.141,91 | 13.028,35 | 13.334,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.028,35 | 13.334,97 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,2024 | 348,32 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 17.220,94 | 17.631,96 | 334,00 | -14,32 | -724,88 | 0,00 | 16.512,96 | 16.907,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 16.512,96 | 16.907,08 | 19.855,18 | 20.249,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.855,18 | 20.249,30 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1,2024 | 1,00 | 20,54 | 862,85 | 883,39 | 862,85 | 883,39 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,85 | 883,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 862,85 | 883,39 | 1.037,49 | 1.058,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,49 | 1.058,03 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,2024 | 6,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 5.886,60 | 6.026,76 | 4,00 | -2,00 | -2.008,92 | 0,00 | 3.924,40 | 4.017,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3.924,40 | 4.017,84 | 4.718,70 | 4.812,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,70 | 4.812,14 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,2024 | 0,61 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 389,63 | 398,90 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,63 | 398,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 389,63 | 398,90 | 468,49 | 477,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,49 | 477,76 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,2024 | 0,77 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 1.894,31 | 1.939,41 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894,31 | 1.939,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 1.894,31 | 1.939,41 | 2.277,72 | 2.322,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,72 | 2.322,82 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,2024 | 12,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 361,56 | 370,20 | 165,33 | 153,33 | 0,00 | 4.730,23 | 4.981,39 | 5.100,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,33 | 4.981,39 | 5.100,43 | 5.989,62 | 6.108,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.989,62 | 6.108,66 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,2024 | 670,37 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 8.446,66 | 8.647,77 | 667,04 | -3,33 | -42,95 | 0,00 | 8.404,70 | 8.604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,04 | 8.404,70 | 8.604,82 | 10.105,81 | 10.305,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.105,81 | 10.305,93 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,2024 | 28,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 4.200,56 | 4.319,56 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 308,54 | 4.500,60 | 4.628,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 4.500,60 | 4.628,10 | 5.411,52 | 5.539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.411,52 | 5.539,02 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,2024 | 39,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 40.155,18 | 41.291,64 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.155,18 | 41.291,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 40.155,18 | 41.291,64 | 48.282,59 | 49.419,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.282,59 | 49.419,05 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 6.590,78 |  |  |  |  |  | 6.470,69 |  |  | 0,00 |  |  | 6.470,69 |  | 6.470,69 |  |  | 0,00 |  | 6.470,69 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 262.193,48 | 268.784,26 |  |  | -9.994,94 | 5.038,77 | 257.357,40 | 263.828,09 |  | 0,00 | 0,00 |  | 257.357,40 | 263.828,09 | 309.446,52 | 315.917,21 |  | 0,00 | 0,00 | 309.446,52 | 315.917,21 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  |  | 49.816,76 | 51.069,01 |  |  | -1.899,04 | 957,37 | 48.897,91 | 50.127,34 |  | 0,00 | 0,00 |  | 48.897,91 | 50.127,34 | 58.794,84 | 60.024,27 |  | 0,00 | 0,00 | 58.794,84 | 60.024,27 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 312.010,24 | 319.853,27 |  |  | -11.893,98 | 5.996,14 | 306.255,31 | 313.955,43 |  | 0,00 | 0,00 |  | 306.255,31 | 313.955,43 | 368.241,36 | 375.941,48 |  | 0,00 | 0,00 | 368.241,36 | 375.941,48 |

| ANEXA 2 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. CRISTEA MATEESCU NR. 7, 9, 11 - PARCARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractată | Preț unitar |  |  | Valoare contractata-C+M | Valoare totala contractata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna, ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat- C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare finala- C+M | Valoare finala, inclusiv proiectare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11*5.2 | 13=11*5.3 | 14=12*3 | 15=14+(13-12) | 16=4-8-11 | 17=16*5.2 | 18=16*5.3 | 19=9+14+17 | 20=10+15+18 |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,2024 | 178,18 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 3.515,49 | 3.599,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,18 | 3.515,49 | 3.599,24 | 4.227,03 | 4.310,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.227,03 | 4.310,78 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,2024 | 178,13 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 3.959,83 | 4.054,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,13 | 3.959,83 | 4.054,24 | 4.761,30 | 4.855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.761,30 | 4.855,71 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,2024 | 17,81 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 4.950,82 | 5.068,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 4.950,82 | 5.068,73 | 5.952,87 | 6.070,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.952,87 | 6.070,78 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,2024 | 113,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 1.994,45 | 2.041,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 1.994,45 | 2.041,91 | 2.398,13 | 2.445,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,13 | 2.445,59 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,2024 | 44,55 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 5.971,04 | 6.113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,55 | 5.971,04 | 6.113,15 | 7.179,58 | 7.321,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.179,58 | 7.321,69 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 1,2024 | 21,38 | 3,18 | 133,75 | 136,93 | 2.859,58 | 2.927,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,38 | 2.859,58 | 2.927,56 | 3.438,36 | 3.506,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.438,36 | 3.506,34 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 1,2024 | 35,64 | 9,89 | 415,50 | 425,39 | 14.808,42 | 15.160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 14.808,42 | 15.160,90 | 17.805,64 | 18.158,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.805,64 | 18.158,12 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 1,2024 | 17,81 | 9,56 | 401,46 | 411,02 | 7.150,00 | 7.320,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 7.150,00 | 7.320,27 | 8.597,16 | 8.767,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.597,16 | 8.767,43 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1,2024 | 178,18 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 3.627,74 | 3.713,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,18 | 3.627,74 | 3.713,27 | 4.361,99 | 4.447,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.361,99 | 4.447,52 |
| 1SX | asternere mixtura asfaltica MAS16 | mp | 1,2024 | 178,18 | 1,73 | 61,07 | 62,80 | 10.881,45 | 11.189,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,18 | 10.881,45 | 11.189,70 | 13.083,86 | 13.392,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.083,86 | 13.392,11 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,2024 | 17,81 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 819,79 | 839,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 819,79 | 839,39 | 985,72 | 1.005,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,72 | 1.005,32 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,2024 | 103,34 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 2.524,60 | 2.584,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,34 | 2.524,60 | 2.584,53 | 3.035,58 | 3.095,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035,58 | 3.095,51 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,2024 | 3,56 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 934,86 | 957,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 934,86 | 957,11 | 1.124,08 | 1.146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,08 | 1.146,33 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,2024 | 113,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 7.929,21 | 8.117,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 7.929,21 | 8.117,92 | 9.534,08 | 9.722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.534,08 | 9.722,79 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,2024 | 17,81 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 2.496,07 | 2.555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 2.496,07 | 2.555,56 | 3.001,27 | 3.060,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,27 | 3.060,76 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,2024 | 178,13 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 8.806,75 | 9.016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,13 | 8.806,75 | 9.016,94 | 10.589,24 | 10.799,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,24 | 10.799,43 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,2024 | 2,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 1.962,20 | 2.008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.962,20 | 2.008,92 | 2.359,35 | 2.406,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359,35 | 2.406,07 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,2024 | 0,10 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 63,87 | 65,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 63,87 | 65,39 | 76,80 | 78,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 78,32 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,2024 | 0,42 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 1.033,26 | 1.057,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1.033,26 | 1.057,86 | 1.242,39 | 1.266,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,39 | 1.266,99 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,2024 | 5,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 150,65 | 154,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 150,65 | 154,25 | 181,14 | 184,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,14 | 184,74 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,2024 | 359,87 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 4.534,36 | 4.642,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,87 | 4.534,36 | 4.642,32 | 5.452,11 | 5.560,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.452,11 | 5.560,07 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,2024 | 75,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 11.251,50 | 11.570,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 11.251,50 | 11.570,25 | 13.528,80 | 13.847,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.528,80 | 13.847,55 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,2024 | 5,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 5.148,10 | 5.293,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5.148,10 | 5.293,80 | 6.190,08 | 6.335,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.190,08 | 6.335,78 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 2.679,17 |  |  | 0,00 |  |  | 2.679,17 |  | 2.679,17 |  |  | 0,00 |  | 2.679,17 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 107.374,04 | 110.053,21 |  | 0,00 | 0,00 |  | 107.374,04 | 110.053,21 | 129.106,56 | 131.785,73 |  | 0,00 | 0,00 | 129.106,56 | 131.785,73 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  |  | 20.401,07 | 20.910,11 |  | 0,00 | 0,00 |  | 20.401,07 | 20.910,11 | 24.530,25 | 25.039,29 |  | 0,00 | 0,00 | 24.530,25 | 25.039,29 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 127.775,11 | 130.963,32 |  | 0,00 | 0,00 |  | 127.775,11 | 130.963,32 | 153.636,81 | 156.825,02 |  | 0,00 | 0,00 | 153.636,81 | 156.825,02 |

| ANEXA 4 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. TEIUL DOAMNEI NR. 5 – PARCARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractată | Preț unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Cantitate de decontat in luna | Valoare de decontat - C+M in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna, ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat- C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare finala- C+M | Valoare finala, inclusiv proiectare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11*5.2 | 13=11*5.3 | 14=12*3 | 15=14+(13-12) | 16=4-8-11 | 17=16*5.2 | 18=16*5.3 | 19=9+14+17 | 20=10+15+18 |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,2024 | 2.093,58 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 41.306,33 | 42.290,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,58 | 41.306,33 | 42.290,32 | 49.666,73 | 50.650,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.666,73 | 50.650,72 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,2024 | 532,64 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 11.840,59 | 12.122,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,64 | 11.840,59 | 12.122,89 | 14.237,13 | 14.519,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.237,13 | 14.519,43 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,2024 | 108,22 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 30.083,00 | 30.799,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,22 | 30.083,00 | 30.799,41 | 36.171,80 | 36.888,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.171,80 | 36.888,21 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,2024 | 507,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 8.948,55 | 9.161,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 8.948,55 | 9.161,49 | 10.759,74 | 10.972,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.759,74 | 10.972,68 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,2024 | 471,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 7.526,58 | 7.705,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,00 | 7.526,58 | 7.705,56 | 9.049,96 | 9.228,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.049,96 | 9.228,94 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,2024 | 176,67 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 23.679,08 | 24.242,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,67 | 23.679,08 | 24.242,66 | 28.471,73 | 29.035,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.471,73 | 29.035,31 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,2024 | 58,89 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 14.619,44 | 14.967,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,89 | 14.619,44 | 14.967,48 | 17.578,41 | 17.926,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.578,41 | 17.926,45 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,2024 | 1.963,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 126.927,58 | 129.950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963,00 | 126.927,58 | 129.950,60 | 152.617,72 | 155.640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.617,72 | 155.640,74 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,2024 | 54,18 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 22.003,04 | 22.526,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,18 | 22.003,04 | 22.526,96 | 26.456,46 | 26.980,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.456,46 | 26.980,38 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1,2024 | 1.963,00 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 39.966,68 | 40.908,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963,00 | 39.966,68 | 40.908,92 | 48.055,94 | 48.998,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.055,94 | 48.998,18 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,2024 | 108,59 | 1,1 | 46,03 | 47,13 | 4.998,40 | 5.117,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,59 | 4.998,40 | 5.117,85 | 6.010,08 | 6.129,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.010,08 | 6.129,53 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,2024 | 108,59 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 2.652,85 | 2.715,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,59 | 2.652,85 | 2.715,84 | 3.189,79 | 3.252,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,79 | 3.252,78 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 1,2024 | 5,23 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 1.373,40 | 1.406,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 1.373,40 | 1.406,09 | 1.651,38 | 1.684,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,38 | 1.684,07 |
|  | REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R4 | colmatare rosturi cu mastic bit. | m | 1,2024 | 100,00 | 0,29 | 12,37 | 12,66 | 1.237,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.237,00 | 1.266,00 | 1.487,37 | 1.516,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487,37 | 1.516,37 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,2024 | 507,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 35.576,19 | 36.422,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 35.576,19 | 36.422,88 | 42.776,81 | 43.623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.776,81 | 43.623,50 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,2024 | 471,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 15.604,23 | 15.976,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,00 | 15.604,23 | 15.976,32 | 18.762,53 | 19.134,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.762,53 | 19.134,62 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,2024 | 53,26 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 7.464,39 | 7.642,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 7.464,39 | 7.642,28 | 8.975,18 | 9.153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.975,18 | 9.153,07 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 1,2024 | 53,26 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 17.278,08 | 17.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 17.278,08 | 17.767,00 | 20.775,16 | 21.264,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.775,16 | 21.264,08 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,2024 | 532,64 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 26.333,72 | 26.962,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,64 | 26.333,72 | 26.962,24 | 31.663,66 | 32.292,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.663,66 | 32.292,18 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,2024 | 1,00 | 3,56 | 149,64 | 153,20 | 149,64 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 149,64 | 153,20 | 179,93 | 183,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,93 | 183,49 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1,2024 | 1,00 | 20,54 | 862,85 | 883,39 | 862,85 | 883,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 862,85 | 883,39 | 1.037,49 | 1.058,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,49 | 1.058,03 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,2024 | 8,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 7.848,80 | 8.035,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7.848,80 | 8.035,68 | 9.437,40 | 9.624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.437,40 | 9.624,28 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,2024 | 0,57 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 364,08 | 372,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 364,08 | 372,75 | 437,77 | 446,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,77 | 446,44 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala- marcaje rutiere longitudinale | km | 1,2024 | 0,35 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 861,05 | 881,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 861,05 | 881,55 | 1.035,33 | 1.055,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,33 | 1.055,83 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,2024 | 26,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 783,38 | 802,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 783,38 | 802,10 | 941,94 | 960,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,94 | 960,66 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,2024 | 1.102,17 | 0,3 | 12,60 | 12,90 | 13.887,34 | 14.217,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102,17 | 13.887,34 | 14.217,99 | 16.698,14 | 17.028,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.698,14 | 17.028,79 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,2024 | 82,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 12.301,64 | 12.650,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 12.301,64 | 12.650,14 | 14.791,49 | 15.139,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.791,49 | 15.139,99 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,2024 | 14,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 14.414,68 | 14.822,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14.414,68 | 14.822,64 | 17.332,21 | 17.740,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.332,21 | 17.740,17 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 11.879,64 |  |  | 0,00 |  |  | 11.879,64 |  | 11.879,64 |  |  | 0,00 |  | 11.879,64 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 490.892,59 | 502.772,23 |  | 0,00 | 0,00 |  | 490.892,59 | 502.772,23 | 590.249,28 | 602.128,92 |  | 0,00 | 0,00 | 590.249,28 | 602.128,92 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  |  |  |  | 93.269,59 | 95.526,72 |  | 0,00 | 0,00 |  | 93.269,59 | 95.526,72 | 112.147,36 | 114.404,49 |  | 0,00 | 0,00 | 112.147,36 | 114.404,49 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 584.162,18 | 598.298,95 |  | 0,00 | 0,00 |  | 584.162,18 | 598.298,95 | 702.396,64 | 716.533,41 |  | 0,00 | 0,00 | 702.396,64 | 716.533,41 |