MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ......................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ................, deschis la ................, reprezentată prin ..................., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 48500/15.11.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D3, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S12, 1T2, 1I1, 2T6, 1P4, 1E6, 2D3, 2D4, 2DX;

Anexa nr. 2: 1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T6, 1PX, 1E11, 2D3, 2D4, 2D10;

Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S2, 1S8, 1S10, 1T1, 2T6, 1E8, 2D3, 2D4, 2D5, in valoare totala de 1.429.816,48 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 29/16.08.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D4, 1S7, 1S10, 1T1, 1T3, 1I3, 1I5, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E9, 1E11, 2D5, 2D10, 2DY;

Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1S7, 1S10, 1T2, 1I3, 2T2, 1E1, 1E8, 1E9, 2D5, 2DX, 2DY;

Anexa nr. 3: 1D6, 1S1, 1S3, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E10, 1E11, 2D10, 2DX, 2DY, in valoare totala de 2.649.496,67 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 29/16.08.2022, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 9.594.826,81 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 11.417.843,91 lei cu T.V.A., din care 9.594.826,81 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 1.823.017,10 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Călușei | 67.789,96 | 2.784.694,09 | 2.852.484,05 | 541.971,97 | 3.394.456,02 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Ramuri Tei | 105.506,02 | 4.373.291,59 | 4.478.797,61 | 850.971,55 | 5.329.769,16 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Pop de Băsești | 54.108,92 | 2.209.436,23 | 2.263.545,15 | 430.073,58 | 2.693.618,73 |
| TOTAL |  | 227.404,90 | 9.367.421,91 | 9.594.826,81 | 1.823.017,10 | 11.417.843,91 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Act adițional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 29 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada CĂLUȘEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata cf. P.Th. - C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm | mp | 0,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | 4.651,00 | 4.651,00 | 0,00 | 187.109,73 | 182.877,32 | 187.109,73 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.549,12 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 31.277,70 | 31.889,49 | 2.151,00 | -398,12 | -4.980,48 | 0,00 | 26.392,77 | 26.909,01 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,00 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 0,00 | 0,00 | 215,10 | 215,10 | 14.542,91 | 0,00 | 14.248,22 | 14.542,91 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.187,67 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 14.168,90 | 14.406,44 | 1.117,00 | -70,67 | -857,23 | 0,00 | 13.325,81 | 13.549,21 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1.144,05 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 10.845,59 | 11.017,20 | 97,00 | -1.047,05 | -10.083,09 | 0,00 | 919,56 | 934,11 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1.221,34 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 116.125,01 | 118.836,38 | 1.041,75 | -179,59 | -17.474,10 | 0,00 | 99.049,59 | 101.362,28 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 977,07 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 223.836,97 | 229.083,83 | 833,40 | -143,67 | -33.684,87 | 0,00 | 190.923,61 | 195.398,96 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 261,70 | 261,70 | 0,00 | 74.367,29 | 72.692,41 | 74.367,29 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 5.862,42 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 416.290,44 | 425.963,44 | 4.167,00 | -1.695,42 | -123.189,22 | 0,00 | 295.898,67 | 302.774,22 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 0,00 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 0,00 | 0,00 | 602,35 | 602,35 | 0,00 | 326.467,68 | 318.956,37 | 326.467,68 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 4.885,35 | 0,36 | 18,70 | 19,06 | 91.356,05 | 93.114,77 | 0,00 | -4.885,35 | -93.114,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 418,72 | 418,72 | 0,00 | 21.610,14 | 21.220,73 | 21.610,14 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 3.207,41 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 80.538,07 | 82.462,51 | 2.185,97 | -1.021,44 | -26.261,22 | 0,00 | 54.889,71 | 56.201,29 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 74,34 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 11.772,48 | 11.989,56 | 68,02 | -6,32 | -1.019,29 | 0,00 | 10.771,65 | 10.970,27 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.187,67 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 76.224,66 | 77.733,00 | 657,00 | -530,67 | -34.732,35 | 0,00 | 42.166,26 | 43.000,65 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1.144,05 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 41.517,57 | 42.284,09 | 1.216,00 | 71,95 | 0,00 | 2.659,27 | 44.128,64 | 44.943,36 |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 0,00 | 5,28 | 238,71 | 243,99 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00 | 153.469,71 | 150.148,59 | 153.469,71 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 254,91 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 25.088,24 | 25.659,24 | 261,70 | 6,79 | 0,00 | 683,48 | 25.756,51 | 26.342,72 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 0,00 | 0,00 | 104,68 | 104,68 | 0,00 | 10.926,50 | 10.684,69 | 10.926,50 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 254,91 | 6,21 | 269,69 | 275,90 | 68.746,68 | 70.329,67 | 0,00 | -254,91 | -70.329,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P4 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton – 6 cm pe nisip | mp | 2.549,12 | 1,35 | 65,10 | 66,45 | 165.947,71 | 169.389,02 | 0,00 | -2.549,12 | -169.389,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 2.617,00 | 2.617,00 | 0,00 | 558.729,50 | 543.341,54 | 558.729,50 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 0,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 5.898,40 | 5.767,00 | 5.898,40 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 172,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 106.247,84 | 108.702,28 | 58,00 | -114,00 | -72.046,86 | 0,00 | 35.827,76 | 36.655,42 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 0,00 | 2,74 | 123,92 | 126,66 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 2.913,18 | 2.850,16 | 2.913,18 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 12.420,40 | 12.152,20 | 12.420,40 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,60 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 5.995,78 | 6.125,98 | 0,590 | -0,010 | -102,10 | 0,00 | 5.895,85 | 6.023,88 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,60 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 10.434,81 | 10.681,92 | 0,44 | -0,16 | -2.848,51 | 0,00 | 7.652,19 | 7.833,41 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 10.392,45 | 10.152,29 | 10.392,45 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,00 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 6.553,33 | 6.553,33 | 0,00 | 422.689,79 | 412.859,79 | 422.689,79 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 831,37 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 149.397,19 | 153.628,86 | 722,00 | -109,37 | -20.210,48 | 0,00 | 129.743,40 | 133.418,38 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 6,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 6.510,12 | 6.694,38 | 40,00 | 34,00 | 0,00 | 37.934,82 | 43.400,80 | 44.629,20 |
|  | Proiectare - lei fara TVA |  |  |  |  |  | 37.670,25 |  |  |  |  |  | 67.789,96 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.652.321,81 | 1.689.992,06 |  |  | -665.780,35 | 1.828.272,34 | 2.784.694,09 | 2.852.484,05 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 313.941,14 | 321.098,49 |  |  | -126.498,26 | 347.371,74 | 529.091,88 | 541.971,97 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.966.262,95 | 2.011.090,55 |  |  | -792.278,61 | 2.175.644,08 | 3.313.785,97 | 3.394.456,02 |

| Anexa nr. 2 la la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 29 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada RAMURI TEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata cf. P.Th. - C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 7.917,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 311.296,44 | 318.500,91 | 7.546,00 | -371,00 | -14.925,33 | 0,00 | 296.708,72 | 303.575,58 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.999,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 36.797,73 | 37.517,49 | 3.286,00 | 287,00 | 0,00 | 3.590,37 | 40.319,22 | 41.107,86 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 299,90 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 19.865,38 | 20.276,24 | 328,60 | 28,70 | 0,00 | 1.940,41 | 21.766,46 | 22.216,65 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.885,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 22.488,05 | 22.865,05 | 1.814,00 | -71,00 | -861,23 | 0,00 | 21.641,02 | 22.003,82 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1.641,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 15.556,68 | 15.802,83 | 388,00 | -1.253,00 | -12.066,39 | 0,00 | 3.678,24 | 3.736,44 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 3.095,60 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 294.329,65 | 301.201,88 | 3.068,40 | -27,20 | -2.646,56 | 0,00 | 291.743,47 | 298.555,32 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1.547,80 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 354.585,50 | 362.897,19 | 1.534,20 | -13,60 | -3.188,66 | 0,00 | 351.469,88 | 359.708,53 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 73.031,69 | 71.386,89 | 73.031,69 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 7.739,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 549.546,39 | 562.315,74 | 7.671,00 | -68,00 | -4.940,88 | 0,00 | 544.717,71 | 557.374,86 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1.091,20 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 577.812,22 | 591.419,49 | 1.124,59 | 33,39 | 0,00 | 18.097,04 | 595.492,90 | 609.516,53 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1.021,55 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 51.772,15 | 52.722,20 | 411,20 | -610,35 | -31.500,17 | 0,00 | 20.839,62 | 21.222,03 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 4.086,19 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 102.604,23 | 105.055,94 | 4.678,52 | 592,33 | 0,00 | 15.228,81 | 117.477,64 | 120.284,75 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 111,76 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 17.698,31 | 18.024,65 | 108,32 | -3,44 | -554,80 | 0,00 | 17.153,56 | 17.469,85 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.885,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 120.979,30 | 123.373,25 | 1.803,00 | -82,00 | -5.366,90 | 0,00 | 115.716,54 | 118.006,35 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1.641,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 59.551,89 | 60.651,36 | 1.764,00 | 123,00 | 0,00 | 4.546,08 | 64.015,56 | 65.197,44 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 343,70 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 33.826,95 | 34.596,84 | 257,00 | -86,70 | -8.727,22 | 0,00 | 25.293,94 | 25.869,62 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | 102,80 | 0,00 | 10.730,26 | 10.492,80 | 10.730,26 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 343,70 | 6,21 | 269,69 | 275,90 | 92.692,45 | 94.826,83 | 0,00 | -343,70 | -94.826,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 3.437,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 713.589,94 | 733.799,50 | 2.570,00 | -867,00 | -185.104,50 | 0,00 | 533.583,40 | 548.695,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 18,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 1.422,00 | 1.454,40 | 73,00 | 55,00 | 0,00 | 4.444,00 | 5.767,00 | 5.898,40 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 68,00 | 18,24 | 804,76 | 823,00 | 54.723,68 | 55.964,00 | 69,00 | 1,00 | 0,00 | 823,00 | 55.528,44 | 56.787,00 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 0,00 | 2,74 | 123,92 | 126,66 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 2.913,18 | 2.850,16 | 2.913,18 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 30,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 18.228,30 | 18.630,60 | 11,00 | -19,00 | -11.799,38 | 0,00 | 6.683,71 | 6.831,22 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 2,00 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 19.985,92 | 20.419,92 | 1,00 | -1,00 | -10.209,96 | 0,00 | 9.992,96 | 10.209,96 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,60 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 10.434,81 | 10.681,92 | 0,35 | -0,25 | -4.450,80 | 0,00 | 6.086,97 | 6.231,12 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 84,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 10.794,84 | 11.050,20 | 300,00 | 216,00 | 0,00 | 28.414,80 | 38.553,00 | 39.465,00 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 12.206,96 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 769.038,48 | 787.348,92 | 12.127,18 | -79,78 | -5.145,81 | 0,00 | 764.012,34 | 782.203,11 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1.085,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 194.974,50 | 200.497,15 | 1.127,00 | 42,00 | 0,00 | 7.761,18 | 202.521,90 | 208.258,33 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 101,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 109.587,02 | 112.688,73 | 127,00 | 26,00 | 0,00 | 29.008,98 | 137.797,54 | 141.697,71 |
|  | Proiectare - lei fara TVA |  |  |  |  |  | 110.400,42 |  |  |  |  |  | 105.506,02 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 4.564.182,81 | 4.674.583,23 |  |  | -396.315,42 | 200.529,80 | 4.373.291,59 | 4.478.797,61 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 867.194,73 | 888.170,81 |  |  | -75.299,92 | 38.100,66 | 830.925,40 | 850.971,55 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 5.431.377,54 | 5.562.754,04 |  |  | -471.615,34 | 238.630,46 | 5.204.216,99 | 5.329.769,16 |

| Anexa nr. 3 la Act aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 29 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada POP DE BĂSEȘTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata cf. P.Th. - C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 4.140,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 162.784,80 | 166.552,20 | 3.995,00 | -145,00 | -5.833,35 | 0,00 | 157.083,40 | 160.718,85 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.860,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 22.822,20 | 23.268,60 | 1.786,00 | -74,00 | -925,74 | 0,00 | 21.914,22 | 22.342,86 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 186,00 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 12.320,64 | 12.575,46 | 178,60 | -7,40 | -500,31 | 0,00 | 11.830,46 | 12.075,15 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 965,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 11.512,45 | 11.705,45 | 904,00 | -61,00 | -739,93 | 0,00 | 10.784,72 | 10.965,52 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 80,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 758,40 | 770,40 | 104,00 | 24,00 | 0,00 | 231,12 | 985,92 | 1.001,52 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 208,13 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 19.789,00 | 20.251,05 | 755,75 | 547,62 | 0,00 | 53.283,43 | 71.856,71 | 73.534,48 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 58,28 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 5.753,49 | 5.887,52 | 0,00 | -58,28 | -5.887,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 124,88 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 28.608,76 | 29.279,36 | 604,60 | 479,72 | 0,00 | 112.475,16 | 138.507,81 | 141.754,52 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 231,60 | 231,60 | 0,00 | 65.813,77 | 64.331,53 | 65.813,77 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 4.140,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 293.981,40 | 300.812,40 | 3.023,00 | -1.117,00 | -81.161,22 | 0,00 | 214.663,23 | 219.651,18 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 794,88 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 420.904,86 | 430.817,01 | 450,10 | -344,78 | -186.867,31 | 0,00 | 238.336,95 | 243.949,70 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 472,71 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 23.956,94 | 24.396,56 | 370,56 | -102,15 | -5.271,96 | 0,00 | 18.779,98 | 19.124,60 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 234,77 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 5.895,07 | 6.035,94 | 1.837,70 | 1.602,93 | 0,00 | 41.211,33 | 46.144,65 | 47.247,27 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 0,00 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 0,00 | 0,00 | 57,81 | 57,81 | 0,00 | 9.323,60 | 9.154,79 | 9.323,60 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 965,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 61.933,70 | 63.159,25 | 1.021,00 | 56,00 | 0,00 | 3.665,20 | 65.527,78 | 66.824,45 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 80,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 2.903,20 | 2.956,80 | 1.109,00 | 1.029,00 | 0,00 | 38.031,84 | 40.245,61 | 40.988,64 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 186,00 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 18.306,12 | 18.722,76 | 231,60 | 45,60 | 0,00 | 4.590,10 | 22.794,07 | 23.312,86 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 74,40 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 7.594,01 | 7.765,87 | 92,64 | 18,24 | 0,00 | 1.903,89 | 9.455,76 | 9.669,76 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 186,00 | 6,21 | 269,69 | 275,90 | 50.162,34 | 51.317,40 | 0,00 | -186,00 | -51.317,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1.860,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 386.173,20 | 397.110,00 | 2.316,00 | 456,00 | 0,00 | 97.356,00 | 480.847,92 | 494.466,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 88,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 6.952,00 | 7.110,40 | 115,00 | 27,00 | 0,00 | 2.181,60 | 9.085,00 | 9.292,00 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 46,00 | 18,24 | 804,76 | 823,00 | 37.018,96 | 37.858,00 | 27,00 | -19,00 | -15.637,00 | 0,00 | 21.728,52 | 22.221,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 13,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 5.804,89 | 5.940,35 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,89 | 5.940,35 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 14,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 8.506,54 | 8.694,28 | 27,00 | 13,00 | 0,00 | 8.073,26 | 16.405,47 | 16.767,54 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,48 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 4.796,62 | 4.900,78 | 0,47 | -0,01 | -102,10 | 0,00 | 4.696,69 | 4.798,68 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,42 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 7.304,37 | 7.477,34 | 0,28 | -0,14 | -2.492,44 | 0,00 | 4.869,58 | 4.984,90 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 209,50 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 26.922,85 | 27.559,73 | 126,00 | -83,50 | -10.984,43 | 0,00 | 16.192,26 | 16.575,30 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 3.286,16 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 207.028,08 | 211.957,32 | 5.550,11 | 2.263,95 | 0,00 | 146.024,78 | 349.656,93 | 357.982,10 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 493,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 88.592,10 | 91.101,47 | 582,00 | 89,00 | 0,00 | 16.446,31 | 104.585,40 | 107.547,78 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 31,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 33.635,62 | 34.587,63 | 49,00 | 18,00 | 0,00 | 20.083,14 | 53.165,98 | 54.670,77 |
|  | Proiectare - lei fara TVA |  |  |  |  |  | 47.848,72 |  |  |  |  |  | 54.108,92 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.962.722,61 | 2.010.571,33 |  |  | -367.720,71 | 620.694,53 | 2.209.436,23 | 2.263.545,15 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 372.917,30 | 382.008,55 |  |  | -69.866,93 | 117.931,96 | 419.792,88 | 430.073,58 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.335.639,91 | 2.392.579,88 |  |  | -437.587,64 | 738.626,49 | 2.629.229,11 | 2.693.618,73 |