MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2022

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 43/17.10.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ............ ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ......., Sector 3, ......................, număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ....................., reprezentată prin...................... în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 51592/06.12.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Anexei nr. 1, parte integranta din Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 43/17.10.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 43/17.10.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D3, 1D5, 1D6, 1D7, 1S7, 1S12, 1I2, 1I3, 1I4, 2T2, 2T6, 2T7, 1E1, 1E3, 1E4, 1E5, 1E6, 1E7, 1E8, 1E9, 1E10, 2DX, valoarea diminuărilor fiind de 232.255,34 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 43/17.10.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D4, 1S1, 1S2, 1S3, 1S5, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T3, 1E2, în valoare totala de 231.225,90 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 43/17.10.2022, care va avea următorul conținut:

“5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.930.865,71 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 2.297.730,20 lei, din care 1.930.865,71 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 366.864,49 lei, conform Anexa nr. 1.

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent nr. 43 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de reparații locale la străzi, alei, platforme, trotuare și parcări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar C+M | Valoare contractata | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 7.000,00 | 18,96 | 132.720,00 | 7.574,59 | 574,59 | 0,00 | 10.894,23 | 143.614,23 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.000,00 | 53,89 | 107.780,00 | 1.854,00 | -146,00 | -7.867,94 | 0,00 | 99.912,06 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 590,00 | 176,85 | 104.341,50 | 690,72 | 100,72 | 0,00 | 17.812,33 | 122.153,83 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 500,00 | 26,06 | 13.030,00 | 95,50 | -404,50 | -10.541,27 | 0,00 | 2.488,73 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 500,00 | 16,88 | 8.440,00 | 0,00 | -500,00 | -8.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1D7 | desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau | mp | 400,00 | 25,15 | 10.060,00 | 0,00 | -400,00 | -10.060,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 390,00 | 142,93 | 55.742,70 | 706,72 | 316,72 | 0,00 | 45.268,79 | 101.011,49 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 100,00 | 127,49 | 12.749,00 | 155,28 | 55,28 | 0,00 | 7.047,65 | 19.796,65 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 100,00 | 253,29 | 25.329,00 | 200,36 | 100,36 | 0,00 | 25.420,18 | 50.749,18 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 150,00 | 421,22 | 63.183,00 | 225,74 | 75,74 | 0,00 | 31.903,20 | 95.086,20 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 390,00 | 433,19 | 168.944,10 | 362,78 | -27,22 | -11.791,43 | 0,00 | 157.152,67 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 7.000,00 | 69,00 | 483.000,00 | 7.667,59 | 667,59 | 0,00 | 46.063,71 | 529.063,71 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 420,00 | 416,06 | 174.745,20 | 460,71 | 40,71 | 0,00 | 16.937,80 | 191.683,00 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1.500,00 | 17,27 | 25.905,00 | 0,00 | -1.500,00 | -25.905,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 420,00 | 61,44 | 25.804,80 | 606,94 | 186,94 | 0,00 | 11.485,59 | 37.290,39 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 590,00 | 26,57 | 15.676,30 | 988,73 | 398,73 | 0,00 | 10.594,26 | 26.270,56 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 35,00 | 314,99 | 11.024,65 | 36,48 | 1,48 | 0,00 | 466,19 | 11.490,84 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 300,00 | 68,23 | 20.469,00 | 356,50 | 56,50 | 0,00 | 3.855,00 | 24.324,00 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 800,00 | 35,34 | 28.272,00 | 740,00 | -60,00 | -2.120,40 | 0,00 | 26.151,60 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 300,00 | 31,08 | 9.324,00 | 23,00 | -277,00 | -8.609,16 | 0,00 | 714,84 |
| 1I4 | demontare si montare borduri mici vechi | m | 800,00 | 17,70 | 14.160,00 | 301,00 | -499,00 | -8.832,30 | 0,00 | 5.327,70 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 200,00 | 157,66 | 31.532,00 | 186,19 | -13,81 | -2.177,28 | 0,00 | 29.354,72 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 100,00 | 157,37 | 15.737,00 | 46,97 | -53,03 | -8.345,33 | 0,00 | 7.391,67 |
| 2T3 | asternere piatra sparta la trotuare | mc | 30,00 | 275,13 | 8.253,90 | 39,50 | 9,50 | 0,00 | 2.613,74 | 10.867,64 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 200,00 | 463,62 | 92.724,00 | 186,19 | -13,81 | -6.402,59 | 0,00 | 86.321,41 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 2.000,00 | 65,24 | 130.480,00 | 1.861,96 | -138,04 | -9.005,73 | 0,00 | 121.474,27 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 20,00 | 77,31 | 1.546,20 | 10,00 | -10,00 | -773,10 | 0,00 | 773,10 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 50,00 | 61,66 | 3.083,00 | 64,00 | 14,00 | 0,00 | 863,24 | 3.946,24 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 60,00 | 211,24 | 12.674,40 | 32,00 | -28,00 | -5.914,72 | 0,00 | 6.759,68 |
| 1E4 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 30,00 | 211,33 | 6.339,90 | 15,00 | -15,00 | -3.169,95 | 0,00 | 3.169,95 |
| 1E5 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 50,00 | 393,80 | 19.690,00 | 2,00 | -48,00 | -18.902,40 | 0,00 | 787,60 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 20,00 | 570,93 | 11.418,60 | 0,00 | -20,00 | -11.418,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 10,00 | 562,77 | 5.627,70 | 0,00 | -10,00 | -5.627,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 10,00 | 970,07 | 9.700,70 | 0,00 | -10,00 | -9.700,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 40,00 | 304,67 | 12.186,80 | 31,00 | -9,00 | -2.742,03 | 0,00 | 9.444,77 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 10,00 | 626,07 | 6.260,70 | 0,00 | -10,00 | -6.260,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 300,00 | 179,80 | 53.940,00 | 35,00 | -265,00 | -47.647,00 | 0,00 | 6.293,00 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 1.931.895,15 |  |  | -232.255,34 | 231.225,90 | 1.930.865,71 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 367.060,08 |  |  | -44.128,51 | 43.932,92 | 366.864,49 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  | 2.298.955,23 |  |  | -276.383,85 | 275.158,82 | 2.297.730,20 |