MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2023

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul de lucrări nr. 24135/15.06.2023

,,Reparatie capitala Sediul A.D.P. Sector 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

S.C. ALFA CONSTRUCT COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  str. Paroseni nr. 47, Sector 2, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 40351/03.10.2023, întocmit de Serviciul Administrativ și în conformitate cu prevederile art. 221, alin (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:

Art. 1. Se prelungește cu 60 zile durata de execuție aferentă Contractului de lucrări nr. 24135/15.06.2023.

Art. 2.  Se renunta la subactivitatea ,,Montare aer conditionat" din cadrul activitatii ,,Amorsa si tencuiala decorativa" in valoare de 15.884,84 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 3.018,12 lei, respectiv 18.902,96 lei cu T.V.A.

Valoarea pretului unitar al activitatii ,,Amorsa si tencuiala decorativa" devine 107,67 lei fara T.V.A.,  la care se adaugă T.V.A. în valoare de 20,45 lei, respectiv 128,12 lei cu T.V.A.

Art. 3. Se suplimenteaza activitatile contractului cu activitatea ,,Lucrari instalatie pluviala si instalatie preluare condens", a carei valoare este 32.241,65 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 6.125,91 lei, respectiv 38.367,56 lei cu T.V.A.

Art. 4. Valoarea Contractului de lucrari nr. 24135/15.06.2023 devine 1.732.918,19 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 329.254,46 lei, respectiv 2.062.172,64 lei cu T.V.A. (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 5. Celelalte clauze din Contractul de lucrari nr. 24135/15.06.2023 ,,Reparatie capitala Sediul A.D.P. Sector 2” rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ALFA CONSTRUCT COMPANY S.R.L. |
| --- | --- |

Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 2 la Contractul de lucrări nr. 24135/15.06.2023

,,Reparatie capitala Sediul A.D.P. Sector 2”

| Nr. Crt. | Denumire activitate | U.M. | Cantitati | Pret unitar Lei fara TVA | Valoare totala contract Lei fara TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplicat 2 straturi lavabilă | mp | 2.483 | 30,54 | 75.830,82 |  |
| 2 | Amorsa si tencuială decorativă | mp | 900 | 107,67 | 96.903,00 |  |
| 3 | Aplicare marmorom soclu (100 cm de la sol) | mp | 200 | 268,70 | 53.740,00 |  |
| 4 | Aplicare plasă și adeziv polistiren (10 cm) | mp | 900 | 84,99 | 76.491,00 |  |
| 5 | Aplicat amorsă | mp | 2.483 | 11,60 | 28.802,80 |  |
| 6 | Aplicat glet finisaj | mp | 1.390 | 50,22 | 69.805,80 |  |
| 7 | Aplicat glet grosier ( în strat 3 mm) | mp | 764 | 48,69 | 37.199,16 |  |
| 8 | Aplicat hidroizolație flexibila impermeabila (pardoseala, pereti, tavan) | mp | 228 | 62,96 | 14.354,88 |  |
| 9 | Aplicat hidroizolație lichida elastica (terasa) | mp | 699 | 312,87 | 218.580,37 |  |
| 10 | Confecționat tavan din rigips 9,5 mm | mp | 16 | 124,30 | 1.988,80 |  |
| 11 | Decopertat faianță | mp | 165 | 49,76 | 8.210,40 |  |
| 12 | Decopertat gresie | mp | 484 | 50,87 | 24.621,08 |  |
| 13 | Decopertat membrana cauciucata (terasa) | mp | 600 | 47,68 | 28.608,00 |  |
| 14 | Decopertat șapă 10 cm | mp | 281 | 44,08 | 12.386,48 |  |
| 15 | Decopertat tencuială (pereti) | mp | 990 | 65,27 | 64.617,30 |  |
| 16 | Demontat instalație sanitară (6 vas WC, 6 bazine WC, 6 chiuvete, 3 pisoare, 20 ml tevi, 10 ml scurgeri, 2 calorifere 120 x6 0 cm) | buc | 2 | 2.107,11 | 4.214,22 |  |
| 17 | Demontat perete de rigips | mp | 2 | 21,90 | 43,80 |  |
| 18 | Demontat usi si tocuri 205 x 90 cm | buc | 2 | 53,07 | 106,14 |  |
| 19 | Evacuat moloz | to | 24 | 148,18 | 3.482,23 |  |
| 20 | Montat cabină de duș | buc | 1 | 1.200,99 | 1.200,99 |  |
| 21 | Montat calorifer oțel 120 x 60 cm | buc | 6 | 545,54 | 3.273,24 |  |
| 22 | Montat faianță | mp | 165 | 152,96 | 25.238,40 |  |
| 23 | Montat gresie | mp | 526 | 176,78 | 92.986,28 |  |
| 24 | Montat instalație aerisire | buc | 1 | 1.001,62 | 1.001,62 |  |
| 25 | Montat pereți despărțitori cu uși din PVC | mp | 48 | 678,75 | 32.580,00 |  |
| 26 | Montat plintă gresie | ml | 754 | 41,17 | 31.042,18 |  |
| 27 | Montare tablă la brâu terasă si camera tehnica 80 cm | ml | 200 | 291,28 | 58.256,00 |  |
| 28 | Montat tavan din rigips pe schelet metalic 9,5 mm | mp | 36 | 124,30 | 4.474,80 |  |
| 29 | Montat usa de acces (complet echipata) | buc | 4 | 1.472,21 | 5.888,84 |  |
| 30 | Placare cu polistiren expandat (10 cm) și vată bazaltică | mp | 900 | 133,98 | 120.582,00 |  |
| 31 | Montare instalație sanitară (1 cabina de duș100 x 100 cm, 7 chiuvete cu senzori, 7 bazine de WC, 3 pișoare cu senzori, 30 ml tevi, 10 ml scurgeri, 2 calorifere 120x60 cm) | buc | 2 | 16.782,11 | 33.564,22 |  |
| 32 | Refaceri scurgeri apă pluvială și aerisiri la terasa | buc | 10 | 1.478,89 | 14.788,90 |  |
| 33 | Refacere instalație electrică (800 ml cablu 3x2,5 cupru, 57 prize, 27 intrerupatoare PT, 46 lămpi tip LED, 4000 LM 30 x 60 cm, 10 Lămpi tip LED 60 x 60 cm 4000 LM) | buc | 3 | 22.160,20 | 66.480,60 |  |
| 34 | Reparat instalație încălzire (7 Calorifere 120x60cm, 60 ml țeavă PPR, 36 buc cot PPR 90°, 18 buc. ramificație 40/ 1/2 în burtă, 6 buc ramificație 40 / 3/4, 30 buc, cot conector Fe 20 și Fi 20 7 set robinet tur-retur) | ml | 30 | 380,47 | 11.414,10 |  |
| 35 | Reparații tencuială degradată pereți si tavan | mp | 833 | 68,63 | 57.168,79 |  |
| 36 | Refacere trepte de acces si podeste la intrari granit fiamat gri 3 cm | mp | 60 | 428,31 | 25.698,60 |  |
| 37 | Confecționat gol perete pentru ușă 205 x 90 cm | buc | 1 | 673,74 | 673,74 |  |
| 38 | Șlefuit pereți si tavan | mp | 1.865 | 47,19 | 88.009,35 |  |
| 39 | Tencuit pereți cu armătură plasă de 4 mm | mp | 900 | 100,20 | 90.180,00 |  |
| 40 | Turnat pardoseală de beton (B 200) | mc | 20 | 665,62 | 13.312,40 |  |
| 41 | Turnat sapă pardoseală 10 cm | mp | 267 | 110,48 | 29.498,16 |  |
| 42 | Turnat șapă autonivelantă | mp | 217 | 91,80 | 19.920,60 |  |
| 43 | Umplutură balast | mc | 60 | 156,25 | 9.375,00 |  |
| 44 | Vopsit structuri metalice | ml | 5 | 37,66 | 188,30 |  |
| 45 | Zidit gol ușă 50 cm grosime 210 x 80 cm | buc | 1 | 553,61 | 553,61 |  |
| 46 | Montare usi PVC | mp | 20 | 850,00 | 17.000,00 |  |
| 47 | Montare usi rezistente la foc | buc | 2 | 3.035,86 | 6.071,72 |  |
| 48 | Spargere betoane | mc | 12 | 377,75 | 4.533,00 |  |
| 49 | Sapatura | mc | 28 | 206,73 | 5.788,44 |  |
| 50 | Turnare beton in placa | mc | 6 | 950,73 | 5.704,38 |  |
| 51 | Armatura | kg | 600 | 7,07 | 4.242,00 |  |
| 52 | Lucrari instalatie pluviala si instalatie preluare condens | ans | 1 | 32.241,65 | 32.241,65 |  |
| Valoare totala contract lei (fara TVA) |  |  |  |  |  | 1.732.918,19 |  |
| Valoare T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 329.254,46 |  |
| Valoare totala contract lei (cu TVA) |  |  |  |  |  | 2.062.172,64 |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ALFA CONSTRUCT COMPANY S.R.L. |
| --- | --- |