MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ..............., deschis la ....... .................,  reprezentată prin ................. - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ..............., deschis la ........... ............., reprezentata de ................., funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ..................., înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont ......................., deschis la ..................,  reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ................. deschis la ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ....................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont ................., deschis la ............, reprezentata de .................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 12029/29.03.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a), f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile 1D5, 1I1, 2DX, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022, în valoare totală de 33.558,75 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc continutul Anexelor nr. 2, respectiv nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022, cu coeficienti de ajustare de 1.1703, respectiv 1.1825, rezultati în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Octombrie 2022 (182.1), respectiv luna Noiembrie 2022 (184.0) iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022 devine 1.871.572,87 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. in valoare de 355.598,85 lei, respectiv 2.227.171,72 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractata anterior: 1.758.383,19 lei fara TVA;

- Valoare decontari anterioare: 849.960,39 lei fara TVA;

- Valoare decontari anterioare, ajustata: 996.708,82 lei fara TVA;

- Valoare decontari curente: 0,00 lei fara TVA;

- Valoare decontari anterioare, ajustata: 0,00 lei fara TVA;

- Valoare ramasa de decontat: 874.864,05 lei fara TVA;

- Valoare actualizata contract: 1.871.572,87 lei fara TVA;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Vișinilor | 21.240,90 | 853.623,15 | 874.864,05 | 166.224,17 | 1.041.088,22 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Lacul Amara | 15.206,67 | 737.060,79 | 752.267,46 | 142.930,82 | 895.198,28 |
| 3 | Reabilitare parcare de resedinta Aleea Vergului nr. 7 | 4.877,39 | 239.563,97 | 244.441,36 | 46.443,86 | 290.885,22 |
| TOTAL |  | 41.324,96 | 1.830.247,91 | 1.871.572,87 | 355.598,85 | 2.227.171,72 |

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 41 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Lacul Amara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare contractata C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată, conf. P.Th. | Diferentă cantități | Valoare renunțări C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizată C+M, conf. P.Th. | Valoare actualizata conf. P.Th., inclusiv proiectare | Cantitate decontată anterior | Valoare decontată anterior C+M | Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontată anterior ajustată C+M | Valoare decontată anterior ajustată, inclusiv proiectare | Valoare neta ajustari | Cantitate de decontat în lună | Valoare de decontat - C+M în lună | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 7 | 8 | 9=8-4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=19-17 | 22 | 23=22*5.2 | 24=22*5.3 | 25=23*3 | 26=25+(24-23) | 27=8-16-22 | 28=27*5.2 | 29=27*5.3 | 30=19+25+28 | 31=20+26+29 |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1,1703 | 1.712,00 | 0,47 | 19,73 | 20,20 | 33.777,76 | 34.582,40 | 1.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.777,76 | 34.582,40 | 1.712,00 | 33.777,76 | 34.582,40 | 39.530,11 | 40.334,75 | 5.752,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.530,11 | 40.334,75 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,1703 | 615,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 13.671,45 | 13.997,40 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.671,45 | 13.997,40 | 615,00 | 13.671,45 | 13.997,40 | 15.999,70 | 16.325,65 | 2.328,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.999,70 | 16.325,65 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,1703 | 61,50 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 17.095,77 | 17.502,90 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.095,77 | 17.502,90 | 61,50 | 17.095,77 | 17.502,90 | 20.007,18 | 20.414,31 | 2.911,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.007,18 | 20.414,31 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,1703 | 395,50 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 6.980,58 | 7.146,69 | 60,00 | -335,50 | -5.921,58 | -6.062,49 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 | 1.084,20 | 60,00 | 1.059,00 | 1.084,20 | 1.239,35 | 1.264,55 | 180,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,35 | 1.264,55 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,1703 | 513,60 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 68.837,81 | 70.476,19 | 513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.837,81 | 70.476,19 | 513,60 | 68.837,81 | 70.476,19 | 80.560,89 | 82.199,27 | 11.723,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.560,89 | 82.199,27 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 1,1703 | 119,84 | 3,18 | 133,75 | 136,93 | 16.028,60 | 16.409,69 | 119,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.028,60 | 16.409,69 | 119,84 | 16.028,60 | 16.409,69 | 18.758,27 | 19.139,36 | 2.729,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.758,27 | 19.139,36 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,1703 | 342,40 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 85.000,80 | 87.024,38 | 342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,80 | 87.024,38 | 342,40 | 85.000,80 | 87.024,38 | 99.476,44 | 101.500,02 | 14.475,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.476,44 | 101.500,02 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,1825 | 1.712,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 110.697,92 | 113.334,40 | 1.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.697,92 | 113.334,40 | 1.712,00 | 110.697,92 | 113.334,40 | 130.900,29 | 133.536,77 | 20.202,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.900,29 | 133.536,77 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,1825 | 246,53 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 100.118,30 | 102.502,24 | 246,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.118,30 | 102.502,24 | 246,53 | 100.118,30 | 102.502,24 | 118.389,89 | 120.773,83 | 18.271,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.389,89 | 120.773,83 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,1703 | 1.037,34 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 25.342,22 | 25.943,87 | 1.037,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.342,22 | 25.943,87 | 1.037,34 | 25.342,22 | 25.943,87 | 29.658,00 | 30.259,65 | 4.315,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.658,00 | 30.259,65 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,1703 | 23,27 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 6.110,70 | 6.256,14 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,70 | 6.256,14 | 23,27 | 6.110,70 | 6.256,14 | 7.151,35 | 7.296,79 | 1.040,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.151,35 | 7.296,79 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,1703 | 395,50 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 27.752,24 | 28.412,72 | 60,00 | -335,50 | -23.542,04 | -24.102,32 | 0,00 | 0,00 | 4.210,20 | 4.310,40 | 60,00 | 4.210,20 | 4.310,40 | 4.927,20 | 5.027,40 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,20 | 5.027,40 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,1703 | 61,50 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 8.619,23 | 8.824,64 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.619,23 | 8.824,64 | 61,50 | 8.619,23 | 8.824,64 | 10.087,08 | 10.292,49 | 1.467,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.087,08 | 10.292,49 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,1825 | 615,00 | 1,18 | 49,44 | 50,62 | 30.405,60 | 31.131,30 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.405,60 | 31.131,30 | 615,00 | 30.405,60 | 31.131,30 | 35.954,62 | 36.680,32 | 5.549,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.954,62 | 36.680,32 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B250) la trotuare | mc | 1,1825 | 61,50 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 19.951,22 | 20.515,79 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.951,22 | 20.515,79 | 61,50 | 19.951,22 | 20.515,79 | 23.592,32 | 24.156,89 | 3.641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.592,32 | 24.156,89 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,1825 | 4,00 | 1,78 | 74,89 | 76,67 | 299,56 | 306,68 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,56 | 306,68 | 4,00 | 299,56 | 306,68 | 354,23 | 361,35 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,23 | 361,35 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,1825 | 7,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 4.061,61 | 4.158,35 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.061,61 | 4.158,35 | 7,00 | 4.061,61 | 4.158,35 | 4.802,85 | 4.899,59 | 741,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.802,85 | 4.899,59 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,1825 | 10,00 | 12,43 | 522,23 | 534,66 | 5.222,30 | 5.346,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.222,30 | 5.346,60 | 10,00 | 5.222,30 | 5.346,60 | 6.175,37 | 6.299,67 | 953,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,37 | 6.299,67 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,1825 | 5,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 4.905,50 | 5.022,30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,50 | 5.022,30 | 5,00 | 4.905,50 | 5.022,30 | 5.800,75 | 5.917,55 | 895,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,75 | 5.917,55 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,1825 | 0,28 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 178,84 | 183,10 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,84 | 183,10 | 0,28 | 178,84 | 183,10 | 211,48 | 215,74 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,48 | 215,74 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,1825 | 0,13 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 319,82 | 327,43 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,82 | 327,43 | 0,13 | 319,82 | 327,43 | 378,19 | 385,80 | 58,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,19 | 385,80 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,1825 | 33,60 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 1.012,37 | 1.036,56 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,37 | 1.036,56 | 33,60 | 1.012,37 | 1.036,56 | 1.197,13 | 1.221,32 | 184,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,13 | 1.221,32 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,1825 | 1.856,78 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 23.395,43 | 23.952,46 | 1.856,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.395,43 | 23.952,46 | 1.856,78 | 23.395,43 | 23.952,46 | 27.665,10 | 28.222,13 | 4.269,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.665,10 | 28.222,13 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,1825 | 266,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 39.905,32 | 41.035,82 | 244,00 | -22,00 | -3.300,44 | -3.393,94 | 0,00 | 0,00 | 36.604,88 | 37.641,88 | 244,00 | 36.604,88 | 37.641,88 | 43.285,27 | 44.322,27 | 6.680,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.285,27 | 44.322,27 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,1825 | 9,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 9.266,58 | 9.528,84 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.266,58 | 9.528,84 | 9,00 | 9.266,58 | 9.528,84 | 10.957,73 | 11.219,99 | 1.691,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.957,73 | 11.219,99 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 16.001,36 |  |  |  | -794,69 |  | 0,00 |  | 15.206,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15.206,67 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 658.957,53 | 674.958,89 |  |  | -32.764,06 | -33.558,75 | 0,00 | 0,00 | 626.193,47 | 641.400,14 |  | 626.193,47 | 641.400,14 | 737.060,79 | 752.267,46 | 110.867,32 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 737.060,79 | 752.267,46 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 125.201,93 | 128.242,19 |  |  | -6.225,17 | -6.376,16 | 0,00 | 0,00 | 118.976,76 | 121.866,03 |  | 118.976,76 | 121.866,03 | 140.041,55 | 142.930,82 | 21.064,79 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 140.041,55 | 142.930,82 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 784.159,46 | 803.201,08 |  |  | -38.989,23 | -39.934,91 | 0,00 | 0,00 | 745.170,23 | 763.266,17 |  | 745.170,23 | 763.266,17 | 877.102,34 | 895.198,28 | 131.932,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 877.102,34 | 895.198,28 |

| ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 41 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare parcare de resedință Aleea Vergului nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata/ conf. P.Th. | Pret unitar |  |  | Valoare contractata C+M/conf. P.Th. | Valoare contractata/ conf. P.Th., inclusiv proiectare | Cantitate decontată anterior | Valoare decontată anterior C+M | Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontată anterior ajustată C+M | Valoare decontată anterior ajustată, inclusiv proiectare | Valoarea neta ajustari | Cantitate de decontat în lună | Valoare de decontat - C+M în lună | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6=4*5.2 | 7=4*5.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=11-9 | 14 | 15=14*5.2 | 16=14*5.3 | 17=15*3 | 18=17+(16-15) | 19=4-8-14 | 20=19*5.2 | 21=19-5.3 | 22=11+17+20 | 23=12+18+21 |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,1703 | 11,70 | 6,62 | 277,98 | 284,6 | 3.252,37 | 3.329,82 | 11,70 | 3.252,37 | 3.329,82 | 3.806,25 | 3.883,70 | 553,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,25 | 3.883,70 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,1703 | 74,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 1.306,10 | 1.337,18 | 74,00 | 1.306,10 | 1.337,18 | 1.528,53 | 1.559,61 | 222,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,53 | 1.559,61 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 1,1703 | 194,30 | 9,89 | 415,5 | 425,39 | 80.731,65 | 82.653,28 | 194,30 | 80.731,65 | 82.653,28 | 94.480,25 | 96.401,88 | 13.748,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.480,25 | 96.401,88 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm | mp | 1,1825 | 971,50 | 1,54 | 64,66 | 66,2 | 62.817,19 | 64.313,30 | 971,50 | 62.817,19 | 64.313,30 | 74.281,33 | 75.777,44 | 11.464,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.281,33 | 75.777,44 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1,1825 | 971,50 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 19.779,74 | 20.246,06 | 971,50 | 19.779,74 | 20.246,06 | 23.389,54 | 23.855,86 | 3.609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.389,54 | 23.855,86 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,1703 | 93,68 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 4.312,09 | 4.415,14 | 93,68 | 4.312,09 | 4.415,14 | 5.046,44 | 5.149,49 | 734,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,44 | 5.149,49 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,1703 | 62,45 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 1.525,65 | 1.561,87 | 62,45 | 1.525,65 | 1.561,87 | 1.785,47 | 1.821,69 | 259,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,47 | 1.821,69 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,1703 | 6,25 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 1.641,25 | 1.680,31 | 6,25 | 1.641,25 | 1.680,31 | 1.920,75 | 1.959,81 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,75 | 1.959,81 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,1703 | 186,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 13.051,62 | 13.362,24 | 186,00 | 13.051,62 | 13.362,24 | 15.274,31 | 15.584,93 | 2.222,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.274,31 | 15.584,93 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,1825 | 0,08 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 51,10 | 52,32 | 0,08 | 51,10 | 52,32 | 60,43 | 61,65 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,43 | 61,65 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,1825 | 0,311 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 765,10 | 783,32 | 0,311 | 765,10 | 783,32 | 904,73 | 922,95 | 139,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,73 | 922,95 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,1825 | 4,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 120,52 | 123,40 | 4,00 | 120,52 | 123,40 | 142,51 | 145,39 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,51 | 145,39 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,1825 | 565,17 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 7.121,14 | 7.290,69 | 565,17 | 7.121,14 | 7.290,69 | 8.420,75 | 8.590,30 | 1.299,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420,75 | 8.590,30 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,1825 | 7,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 7.207,34 | 7.411,32 | 7,00 | 7.207,34 | 7.411,32 | 8.522,68 | 8.726,66 | 1.315,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.522,68 | 8.726,66 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 4.877,39 |  |  | 4.877,39 |  | 4.877,39 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4.877,39 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 203.682,86 | 208.560,25 |  | 203.682,86 | 208.560,25 | 239.563,97 | 244.441,36 | 35.881,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 239.563,97 | 244.441,36 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 38.699,74 | 39.626,45 |  | 38.699,74 | 39.626,45 | 45.517,15 | 46.443,86 | 6.817,41 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 45.517,15 | 46.443,86 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 242.382,60 | 248.186,70 |  | 242.382,60 | 248.186,70 | 285.081,12 | 290.885,22 | 42.698,52 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 285.081,12 | 290.885,22 |