MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2023

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 17994/05.05.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.204, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Decembrie 2022 (187.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 devine 6.881.352,85 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.307.457,04 lei, respectiv 8.188.809,89 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 6.746.532,41 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 1.451.336,41 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare, ajustată: 1.718.189,40 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 676.773,88 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare, ajustată: 811.594,32 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 4.351.569,13 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 6.881.352,85 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. |  | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Nifon Bălășescu | 20.823,48 | 875.828,38 | 896.651,86 | 170.363,85 | 1.067.015,71 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Amiral Ioan Murgescu | 40.955,48 | 1.722.480,12 | 1.763.435,60 | 335.052,76 | 2.098.488,36 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Spătarul Nicolae Milescu | 39.206,41 | 1.649.072,67 | 1.688.279,08 | 320.773,03 | 2.009.052,11 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Podul Neagului | 22.884,93 | 1.145.557,30 | 1.168.442,23 | 222.004,02 | 1.390.446,25 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Strada Litovoi Voievod | 27.246,03 | 1.337.298,05 | 1.364.544,08 | 259.263,38 | 1.623.807,46 |
| TOTAL |  | 151.116,33 | 6.730.236,52 | 6.881.352,85 | 1.307.457,04 | 8.188.809,89 |

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Podul Neagului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Preț unitar |  |  |  |  |  | Valoare C+M contractata |  | Valoare totala contractata, inclusiv proiectare |  | Cantitate decontată anterior |  | Valoare decontată anterior C+M |  | Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare |  | Valoare decontată anterior ajustata C+M |  | Valoare decontată anterior ajustata, inclusiv proiectare |  | Cantitate de decontat in luna |  | Valoare de decontat - C+M in lună |  | Valoare de decontat in lună, inclusiv proiectare |  | Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată |  | Valoare de decontat in lună ajustată, inclusiv proiectare |  | Cantitate rămasă de decontat |  | Valoare rămasă de decontat - C+M |  | Valoare rămasă de decontat, inclusiv proiectare |  | Valoare actualizată - C+M |  | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 |  | 5.2 |  | 5.3 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14=13*5.2 |  | 15=13*5.3 |  | 16=14*3 |  | 17=16+(15-14) |  | 18=4-8-13 |  | 19=18*5.2 |  | 20=18*5.3 |  | 21=11+16+19 |  | 22=12+17+20 |  |
|  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,204 | 2.147,00 | 0,45 |  | 18,96 |  | 19,41 |  | 48.372,27 |  | 49.338,42 |  | 2.147,00 |  | 40.707,12 |  | 41.673,27 |  | 48.372,27 |  | 49.338,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 48.372,27 |  | 49.338,42 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,204 | 1.205,00 | 1,28 |  | 53,89 |  | 55,17 |  | 77.165,17 |  | 78.707,57 |  | 1.205,00 |  | 64.937,45 |  | 66.479,85 |  | 77.165,17 |  | 78.707,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 77.165,17 |  | 78.707,57 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,204 | 120,00 | 4,21 |  | 176,85 |  | 181,06 |  | 25.218,10 |  | 25.723,30 |  | 120,00 |  | 21.222,00 |  | 21.727,20 |  | 25.218,10 |  | 25.723,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25.218,10 |  | 25.723,30 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,204 | 782,00 | 0,62 |  | 26,06 |  | 26,68 |  | 24.216,27 |  | 24.701,11 |  | 782,00 |  | 20.378,92 |  | 20.863,76 |  | 24.216,27 |  | 24.701,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24.216,27 |  | 24.701,11 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,204 | 536,75 | 3,40 |  | 142,93 |  | 146,33 |  | 76.717,68 |  | 78.542,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 536,75 |  | 76.717,68 |  | 78.542,63 |  | 92.368,09 |  | 94.193,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92.368,09 |  | 94.193,04 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 1,204 | 150,29 | 3,04 |  | 127,49 |  | 130,53 |  | 19.160,47 |  | 19.617,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,29 |  | 19.160,47 |  | 19.617,35 |  | 23.069,21 |  | 23.526,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23.069,21 |  | 23.526,09 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,204 | 322,05 | 6,03 |  | 253,29 |  | 259,32 |  | 81.572,04 |  | 83.514,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 322,05 |  | 81.572,04 |  | 83.514,01 |  | 98.212,74 |  | 100.154,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 98.212,74 |  | 100.154,71 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,204 | 2.147,00 | 1,64 |  | 69,00 |  | 70,64 |  | 148.143,00 |  | 151.664,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.147,00 |  | 148.143,00 |  | 151.664,08 |  | 178.364,17 |  | 181.885,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 178.364,17 |  | 181.885,25 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,204 | 302,73 | 9,91 |  | 416,06 |  | 425,97 |  | 125.953,84 |  | 128.953,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 302,73 |  | 125.953,84 |  | 128.953,90 |  | 151.648,42 |  | 154.648,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151.648,42 |  | 154.648,48 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,204 | 338,88 | 1,46 |  | 61,44 |  | 62,90 |  | 20.820,79 |  | 21.315,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 338,88 |  | 20.820,79 |  | 21.315,55 |  | 25.068,23 |  | 25.562,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25.068,23 |  | 25.562,99 |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,204 | 790,72 | 0,63 |  | 26,57 |  | 27,20 |  | 21.009,43 |  | 21.507,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 790,72 |  | 21.009,43 |  | 21.507,58 |  | 25.295,35 |  | 25.793,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25.295,35 |  | 25.793,50 |  |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,204 | 33,52 | 7,50 |  | 314,99 |  | 322,49 |  | 10.558,46 |  | 10.809,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33,52 |  | 10.558,46 |  | 10.809,86 |  | 12.712,39 |  | 12.963,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12.712,39 |  | 12.963,79 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,204 | 765,00 | 1,62 |  | 68,23 |  | 69,85 |  | 62.024,45 |  | 63.263,75 |  | 765,00 |  | 52.195,95 |  | 53.435,25 |  | 62.024,45 |  | 63.263,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 62.024,45 |  | 63.263,75 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,204 | 17,00 | 0,74 |  | 31,08 |  | 31,82 |  | 528,36 |  | 540,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,00 |  | 528,36 |  | 540,94 |  | 636,15 |  | 648,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 636,15 |  | 648,73 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,204 | 120,50 | 3,75 |  | 157,66 |  | 161,41 |  | 22.575,36 |  | 23.027,24 |  | 120,50 |  | 18.998,03 |  | 19.449,91 |  | 22.575,36 |  | 23.027,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22.575,36 |  | 23.027,24 |  |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 1,204 | 120,50 | 11,04 |  | 463,62 |  | 474,66 |  | 66.385,82 |  | 67.716,14 |  | 120,50 |  | 55.866,21 |  | 57.196,53 |  | 66.385,82 |  | 67.716,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66.385,82 |  | 67.716,14 |  |
| 2T8 | strat de asfalt turnat - 4 cm la trotuare | mp | 1,204 | 1.205,00 | 1,55 |  | 65,24 |  | 66,79 |  | 78.614,20 |  | 80.481,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.205,00 |  | 78.614,20 |  | 80.481,95 |  | 94.651,50 |  | 96.519,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 94.651,50 |  | 96.519,25 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,204 | 13,00 | 1,84 |  | 77,31 |  | 79,15 |  | 1.005,03 |  | 1.028,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,00 |  | 1.005,03 |  | 1.028,95 |  | 1.210,06 |  | 1.233,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.210,06 |  | 1.233,98 |  |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,204 | 8,00 | 13,59 |  | 570,93 |  | 584,52 |  | 4.567,44 |  | 4.676,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,00 |  | 4.567,44 |  | 4.676,16 |  | 5.499,20 |  | 5.607,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5.499,20 |  | 5.607,92 |  |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,204 | 16,00 | 14,91 |  | 626,07 |  | 640,98 |  | 10.017,12 |  | 10.255,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,00 |  | 10.017,12 |  | 10.255,68 |  | 12.060,61 |  | 12.299,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12.060,61 |  | 12.299,17 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,204 | 0,40 | 14,84 |  | 623,10 |  | 637,94 |  | 296,17 |  | 302,11 |  | 0,40 |  | 249,24 |  | 255,18 |  | 296,17 |  | 302,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 296,17 |  | 302,11 |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,204 | 0,40 | 67,62 |  | 2.839,90 |  | 2.907,52 |  | 1.135,96 |  | 1.163,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,40 |  | 1.135,96 |  | 1.163,01 |  | 1.367,70 |  | 1.394,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.367,70 |  | 1.394,75 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,204 | 58,20 | 1,26 |  | 52,86 |  | 54,12 |  | 3.076,45 |  | 3.149,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 58,20 |  | 3.076,45 |  | 3.149,78 |  | 3.704,05 |  | 3.777,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3.704,05 |  | 3.777,38 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,204 | 1.922,84 | 0,49 |  | 20,73 |  | 21,22 |  | 43.599,98 |  | 44.542,17 |  | 958,00 |  | 19.859,34 |  | 20.328,76 |  | 23.598,85 |  | 24.068,27 |  | 964,84 |  | 20.001,13 |  | 20.473,90 |  | 24.081,36 |  | 24.554,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 47.680,21 |  | 48.622,40 |  |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,204 | 35,00 | 30,73 |  | 1.085,80 |  | 1.116,53 |  | 38.003,00 |  | 39.078,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 35,00 |  | 38.003,00 |  | 39.078,55 |  | 45.755,61 |  | 46.831,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 45.755,61 |  | 46.831,16 |  |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.884,93 |  |  |  |  |  | 6.995,45 |  |  |  | 6.995,45 |  |  |  |  |  | 15.889,48 |  |  |  | 15.889,48 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 22.884,93 |  |  |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.010.736,86 |  | 1.033.621,79 |  |  |  | 294.414,26 |  | 301.409,71 |  | 349.852,46 |  | 356.847,91 |  |  |  | 660.884,40 |  | 676.773,88 |  | 795.704,84 |  | 811.594,32 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.145.557,30 |  | 1.168.442,23 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.040,00 |  | 196.388,14 |  |  |  | 55.938,71 |  | 57.267,84 |  | 66.471,97 |  | 67.801,10 |  |  |  | 125.568,04 |  | 128.587,04 |  | 151.183,92 |  | 154.202,92 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 217.655,89 |  | 222.004,02 |  |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.202.776,86 |  | 1.230.009,93 |  |  |  | 350.352,97 |  | 358.677,55 |  | 416.324,43 |  | 424.649,01 |  |  |  | 786.452,44 |  | 805.360,92 |  | 946.888,76 |  | 965.797,24 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.363.213,19 |  | 1.390.446,25 |  |