MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 7

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 28/21.06.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 27360/04.07.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 28/21.06.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situației de lucrări nr. 4, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 28/21.06.2022, cu un coeficient de ajustare de 0.033, calculat în urma diferenței dintre coeficientul de ajustare de 1.209, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.242, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2023 (193.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 28/21.06.2022 devine 2.823.712,77 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 536.505,43 lei, respectiv 3.360.218,20 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată  astfel:

- Valoare contractată anterior: 2.818.804,38 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 2.818.804,38 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 4.908,39 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 2.823.712,77 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Episcopul Radu | 56.615,96 | 2.767.096,81 | 2.823.712,77 | 536.505,43 | 3.360.218,20 |

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

|  |  | Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 28 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REABILITARE SISTEM RUTIER STR. EPISCOPUL RADU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate |  | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io febr.2023-iulie2021 | Coef. de ajustare An=In/Io mar.2023-iulie2021 | Diferenta coef. de ajustare | Cantitate contractată | Preț unitar |  |  | Valoare contractata C+M | Valoare contractata inclusiv proiectare | Cantitate decontata cf. SL1+ SL2+ SL3 | Valoare C+M decontata cf. SL1+ SL2+ SL3 |  | Valoare decontata cf. SL1+ SL2+ SL3, inclusiv proiectare | Valoare C+M decontata cf. SL1+ SL2+ SL3, ajustata | Valoare inclusiv proiectare ajustata, decontata cf. SL1+ SL2+ SL3 | Cantitate decontata, cf. SL4 | Valoare C+M, decontat cf. SL4 | Valoare inclusiv proiectare, decontat cf. SL4 | Valoare C+M ajustata, decontat cf. SL4 | Valoare inclusiv proiectare ajustata, decontat cf. SL4 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare C+M cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL4 | Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL4 | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm |  | mp | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 3.875,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 177.721,48 | 181.247,73 | 3.875,00 | 152.365,00 |  | 155.891,25 | 177.721,48 | 181.247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.721,48 | 181.247,73 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare |  | mp | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 2.314,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 34.246,99 | 34.802,35 | 2.314,00 | 28.392,78 |  | 28.948,14 | 34.246,99 | 34.802,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.246,99 | 34.802,35 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate |  | mc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 231,40 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 18.488,36 | 18.805,37 | 231,40 | 15.327,94 |  | 15.644,95 | 18.488,36 | 18.805,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.488,36 | 18.805,37 |
| 1D5 | demontare borduri mari |  | m | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 1.004,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 14.450,52 | 14.651,32 | 987,00 | 11.774,91 |  | 11.972,31 | 14.205,32 | 14.402,72 | 17,00 | 202,81 | 206,21 | 245,20 | 248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 6,69 | 14.457,21 | 14.658,01 |
| 1D6 | demontare borduri mici |  | m | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 220,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 2.518,55 | 2.551,55 | 157,00 | 1.488,36 |  | 1.511,91 | 1.796,49 | 1.820,04 | 63,00 | 597,24 | 606,69 | 722,06 | 731,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 19,71 | 2.538,26 | 2.571,26 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil |  | mc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 387,50 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 42.974,97 | 43.835,22 | 387,50 | 36.843,50 |  | 37.703,75 | 42.974,97 | 43.835,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.974,97 | 43.835,22 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil |  | mc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 108,50 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 12.494,92 | 12.744,47 | 108,50 | 10.712,20 |  | 10.961,75 | 12.494,92 | 12.744,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.494,92 | 12.744,47 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil |  | mc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 232,50 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 62.127,49 | 63.376,01 | 232,50 | 53.263,43 |  | 54.511,95 | 62.127,49 | 63.376,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.127,49 | 63.376,01 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil |  | mc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 248,10 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 83.137,07 | 84.724,91 | 242,10 | 67.248,11 |  | 68.797,55 | 81.122,13 | 82.671,57 | 6,00 | 1.666,62 | 1.705,02 | 2.014,94 | 2.053,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 83.192,07 | 84.779,91 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm |  | mp | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 3.875,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 332.672,97 | 339.066,72 | 3.875,00 | 275.163,75 |  | 281.557,50 | 332.672,97 | 339.066,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.672,97 | 339.066,72 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 |  | t | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 613,80 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 379.108,88 | 386.762,97 | 613,80 | 325.019,37 |  | 332.673,46 | 379.108,88 | 386.762,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.108,88 | 386.762,97 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala |  | mc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 396,96 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 24.269,80 | 24.638,97 | 392,71 | 19.902,55 |  | 20.267,77 | 24.009,39 | 24.374,61 | 4,25 | 215,39 | 219,34 | 260,41 | 264,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 7,11 | 24.276,91 | 24.646,08 |
| 1T2 | sapatura mecanica |  | mc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 744,00 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 21.790,86 | 22.237,26 | 744,00 | 18.681,84 |  | 19.128,24 | 21.790,86 | 22.237,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.790,86 | 22.237,26 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) |  | 100 mp | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 38,64 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 7.283,09 | 7.395,93 | 38,64 | 6.119,03 |  | 6.231,87 | 7.283,09 | 7.395,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.283,09 | 7.395,93 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit |  | m | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 1.004,00 | 5,28 | 238,71 | 243,99 | 289.143,69 | 294.444,81 | 1.004,00 | 239.664,84 |  | 244.965,96 | 289.143,69 | 294.444,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.143,69 | 294.444,81 |
| 1I6 | montare borduri mici noi granit |  | m | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 220,00 | 2,44 | 114,98 | 117,42 | 30.546,74 | 31.083,54 | 206,00 | 23.685,88 |  | 24.188,52 | 28.600,59 | 29.103,23 | 14,00 | 1.609,72 | 1.643,88 | 1.946,15 | 1.980,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,12 | 53,12 | 30.599,86 | 31.136,66 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare |  | mc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 248,10 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 29.457,29 | 30.013,03 | 242,10 | 23.827,48 |  | 24.369,78 | 28.743,35 | 29.285,65 | 6,00 | 590,52 | 603,96 | 713,94 | 727,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 29.476,78 | 30.032,52 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare |  | mc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 99,24 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 12.219,91 | 12.449,15 | 96,84 | 9.884,46 |  | 10.108,16 | 11.923,74 | 12.147,44 | 2,40 | 244,97 | 250,51 | 296,17 | 301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 8,08 | 12.227,99 | 12.457,23 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip |  | mp | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 2.481,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 621.410,60 | 635.998,88 | 2.421,00 | 502.648,02 |  | 516.883,50 | 606.349,85 | 620.585,33 | 60,00 | 12.457,20 | 12.810,00 | 15.060,75 | 15.413,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,09 | 411,09 | 621.821,69 | 636.409,97 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi |  | buc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 6,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 573,07 | 583,87 | 6,00 | 474,00 |  | 484,80 | 573,07 | 583,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,07 | 583,87 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente |  | buc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 35,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 1.589,35 | 1.617,70 | 35,00 | 1.314,60 |  | 1.342,95 | 1.589,35 | 1.617,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,35 | 1.617,70 |
| 1E3 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie |  | buc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 47,00 | 5,29 | 240,79 | 246,08 | 13.682,41 | 13.931,04 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 11.317,13 | 11.565,76 | 13.682,41 | 13.931,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,47 | 373,47 | 14.055,88 | 14.304,51 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton |  | buc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 7,00 | 18,24 | 804,76 | 823,00 | 6.810,68 | 6.938,36 | 7,00 | 5.633,32 |  | 5.761,00 | 6.810,68 | 6.938,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.810,68 | 6.938,36 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) |  | buc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 10,00 | 2,74 | 123,92 | 126,66 | 1.498,19 | 1.525,59 | 10,00 | 1.239,20 |  | 1.266,60 | 1.498,19 | 1.525,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,19 | 1.525,59 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin |  | buc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 20,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 14.673,78 | 14.941,98 | 20,00 | 12.152,20 |  | 12.420,40 | 14.673,78 | 14.941,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.673,78 | 14.941,98 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor |  | km | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 0,469 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 5.666,22 | 5.767,99 | 0,469 | 4.686,70 |  | 4.788,47 | 5.666,22 | 5.767,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.666,22 | 5.767,99 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale |  | mp | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 409,44 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 63.614,11 | 64.858,81 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,44 | 52.617,13 | 53.861,83 | 63.614,11 | 64.858,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,37 | 1.736,37 | 65.350,48 | 66.595,18 |
| 2D10 | taxa groapa |  | to | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 3.796,63 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 283.064,10 | 288.759,05 | 3.791,52 | 238.865,76 |  | 244.553,04 | 282.674,89 | 288.362,17 | 5,11 | 321,93 | 329,60 | 389,21 | 396,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 10,62 | 283.074,72 | 288.769,67 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali |  | buc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 443,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 96.244,98 | 98.499,85 | 433,00 | 77.810,10 |  | 80.014,07 | 94.072,41 | 96.276,38 | 10,00 | 1.797,00 | 1.847,90 | 2.172,57 | 2.223,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 59,30 | 96.304,28 | 98.559,15 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) |  | buc | 1,209 | 1,242 | 0,033 | 60,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 78.707,35 | 80.549,95 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 65.101,20 | 66.943,80 | 78.707,35 | 80.549,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,34 | 2.148,34 | 80.855,69 | 82.698,29 |
|  | Proiectare - lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.615,96 |  |  |  | 52.760,32 |  | 52.760,32 |  |  | 3.855,64 |  | 3.855,64 |  |  | 0,00 |  |  |  | 56.615,96 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.762.188,42 | 2.818.804,38 |  | 2.164.189,33 |  | 2.216.949,65 | 2.582.363,15 | 2.635.123,47 |  | 148.738,86 | 152.594,50 | 179.825,27 | 183.680,91 |  | 0,00 | 0,00 | 4.908,39 | 4.908,39 | 2.767.096,81 | 2.823.712,77 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524.815,80 | 535.572,83 |  | 411.195,97 |  | 421.220,43 | 490.649,00 | 500.673,46 |  | 28.260,38 | 28.992,96 | 34.166,80 | 34.899,37 |  | 0,00 | 0,00 | 932,59 | 932,59 | 525.748,39 | 536.505,43 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.287.004,22 | 3.354.377,21 |  | 2.575.385,30 |  | 2.638.170,08 | 3.073.012,15 | 3.135.796,93 |  | 176.999,24 | 181.587,46 | 213.992,07 | 218.580,28 |  | 0,00 | 0,00 | 5.840,98 | 5.840,98 | 3.292.845,20 | 3.360.218,20 |