MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 10

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 27361/04.07.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f, din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D5, 1D6, 1I6, 1E1, 2D5, 2DX, valoarea diminuărilor fiind de 259.036,38 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, astfel:

Anexa nr. 1: 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1T3, 1I5, 2T1, 2T2, 1PX, 1E8, 1E10, 1E11, 2D4, 2D10, 2DY, valoarea suplimentărilor fiind de 160.471,17 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 9, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 0.034, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.208, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.242, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2023 (193.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 10, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.242, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2023 (193.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022 devine 7.983.314,40 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.516.829,74 lei, respectiv 9.500.144,14 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 7.959.763,70 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 7.515.328,71 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 345.869,78 fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente, ajustată: 427.460,35 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 467.985,69 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 7.983.314,40 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Lăptari Tei | 40.572,96 | 1.984.798,83 | 2.025.371,79 | 384.820,64 | 2.410.192,43 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Turnul Eiffel | 28.294,23 | 1.321.161,16 | 1.349.455,39 | 256.396,52 | 1.605.851,91 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Caroteni | 32.763,07 | 1.600.851,93 | 1.633.615,00 | 310.386,85 | 1.944.001,85 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Badea Cârțan | 57.833,97 | 2.917.038,25 | 2.974.872,22 | 565.225,72 | 3.540.097,94 |
| TOTAL |  | 159.464,23 | 7.823.850,17 | 7.983.314,40 | 1.516.829,74 | 9.500.144,14 |

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 10 la Contractul Subsecvent nr. 30 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BADEA CÂRȚAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io febr.2023-iulie2021 | Coef. de ajustare An=In/Io mar.2023-iulie2021 | Diferenta coef. de ajustare | Cantitate contractata, cf. D.Ș.1 | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata, cf. D.Ș.1 | Valoare contractata cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată, conf. D.Ș.2 | Diferență cantități | Valoare renunțări - C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. - C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M conf. D.Ș.2 | Valoare actualizata inclusiv proiectare conf. D.Ș.2 | Cantitate decontată anterior, cf. SL1..+..SL8 | Valoare decontată anterior C+M, cf. SL1..+..SL8 | Valoare decontată anterior inclusiv proiectare, cf. SL1..+..SL8 | Valoare C+M decontată anterior ajustată, cf. SL1..+..SL8 | Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată cf. SL1..+..SL8 | Cantitate decontata cf. SL9 | Valoare C+M decontata cf. SL9 | Valoare inclusiv proiectare decontata cf. SL9 | Valoare C+M ajustata, decontata cf. SL9 | Valoare inclusiv proiectare ajustata, decontata cf. SL9 | Cantitate de decontat în lună, cf. SL10 | Valoare de decontat C+M în lună, cf. SL10 | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare, cf. SL10 | Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata, cf. SL10 | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare, cf. SL10 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare C+M cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL9 | Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL9 | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 4.048,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 191.718,03 | 195.401,71 | 4.030,00 | -18,00 | -707,76 | -724,14 | 0,00 | 0,00 | 191.010,27 | 194.677,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | 156.493,60 | 160.115,40 | 189.044,27 | 192.666,07 | 50,00 | 1.966,00 | 2.011,50 | 2.441,77 | 2.487,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,78 | 5.320,78 | 196.806,82 | 200.474,12 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 1.829,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 27.130,34 | 27.569,30 | 1.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.130,34 | 27.569,30 | 1.680,00 | 20.613,60 | 21.016,80 | 24.921,84 | 25.325,04 | 149,00 | 1.828,23 | 1.863,99 | 2.208,50 | 2.244,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 62,16 | 27.192,50 | 27.631,46 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 182,90 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 14.646,41 | 14.896,98 | 182,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.646,41 | 14.896,98 | 168,00 | 11.128,32 | 11.358,48 | 13.454,14 | 13.684,30 | 14,90 | 986,98 | 1.007,39 | 1.192,27 | 1.212,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,56 | 33,56 | 14.679,97 | 14.930,54 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 1.183,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 16.600,17 | 16.836,77 | 998,00 | -185,00 | -2.207,05 | -2.244,05 | 0,00 | 0,00 | 14.393,12 | 14.592,72 | 880,00 | 10.498,40 | 10.674,40 | 12.692,57 | 12.868,57 | 118,00 | 1.407,74 | 1.431,34 | 1.700,55 | 1.724,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,86 | 47,86 | 14.440,98 | 14.640,58 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 182,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 2.056,24 | 2.083,54 | 167,00 | -15,00 | -142,20 | -144,45 | 0,00 | 0,00 | 1.914,04 | 1.939,09 | 167,00 | 1.583,16 | 1.608,21 | 1.914,04 | 1.939,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,04 | 1.939,09 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 262,50 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 30.149,87 | 30.732,62 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.149,87 | 30.732,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 24.958,50 | 25.541,25 | 30.149,87 | 30.732,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,59 | 848,59 | 30.998,46 | 31.581,21 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 73,500 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 8.766,05 | 8.935,10 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.766,05 | 8.935,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 7.256,66 | 7.425,71 | 8.766,05 | 8.935,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,73 | 246,73 | 9.012,78 | 9.181,83 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 157,50 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 43.586,67 | 44.432,44 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.586,67 | 44.432,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 36.081,68 | 36.927,45 | 43.586,67 | 44.432,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,78 | 1.226,78 | 44.813,45 | 45.659,22 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 214,70 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 72.088,43 | 73.462,51 | 220,70 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,62 | 1.705,02 | 73.755,05 | 75.167,53 | 168,00 | 46.665,36 | 47.740,56 | 56.418,42 | 57.493,62 | 46,70 | 12.971,86 | 13.270,74 | 15.670,01 | 15.968,89 | 6,00 | 1.666,62 | 1.705,02 | 2.069,94 | 2.108,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,04 | 441,04 | 74.599,41 | 76.011,89 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 3.500,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 300.230,28 | 306.005,28 | 4.030,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 37.635,30 | 38.509,80 | 337.865,58 | 344.515,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 248.535,00 | 254.310,00 | 300.230,28 | 306.005,28 | 530,00 | 37.635,30 | 38.509,80 | 46.743,04 | 47.617,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,19 | 8.450,19 | 355.423,51 | 362.073,01 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 656,02 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 419.629,86 | 427.810,43 | 757,78 | 101,76 | 0,00 | 0,00 | 53.883,96 | 55.152,90 | 473.513,82 | 482.963,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,02 | 347.375,71 | 355.556,28 | 419.629,86 | 427.810,43 | 101,76 | 53.883,96 | 55.152,90 | 66.923,88 | 68.192,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.810,77 | 11.810,77 | 498.364,51 | 507.814,02 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 388,03 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 23.769,39 | 24.130,25 | 406,04 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 912,75 | 929,50 | 24.682,14 | 25.059,75 | 268,80 | 13.622,79 | 13.872,77 | 16.469,95 | 16.719,93 | 119,23 | 6.042,58 | 6.153,46 | 7.299,44 | 7.410,32 | 18,01 | 912,75 | 929,50 | 1.133,64 | 1.150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,45 | 205,45 | 25.108,48 | 25.486,09 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 514,50 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 15.606,27 | 15.914,97 | 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.606,27 | 15.914,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,50 | 12.919,10 | 13.227,80 | 15.606,27 | 15.914,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,25 | 439,25 | 16.045,52 | 16.354,22 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 31,97 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 6.118,48 | 6.211,83 | 32,57 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | 96,77 | 6.213,50 | 6.308,60 | 16,80 | 2.660,45 | 2.709,50 | 3.216,48 | 3.265,53 | 15,17 | 2.402,32 | 2.446,62 | 2.902,00 | 2.946,30 | 0,60 | 95,02 | 96,77 | 118,01 | 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,68 | 81,68 | 6.318,17 | 6.413,27 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 1.100,00 | 5,28 | 238,71 | 243,99 | 317.417,46 | 323.225,46 | 1.120,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 4.774,20 | 4.879,80 | 322.191,66 | 328.105,26 | 920,00 | 219.613,20 | 224.470,80 | 265.512,36 | 270.369,96 | 180,00 | 42.967,80 | 43.918,20 | 51.905,10 | 52.855,50 | 20,00 | 4.774,20 | 4.879,80 | 5.929,56 | 6.035,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,91 | 1.460,91 | 324.807,93 | 330.721,53 |
| 1I6 | montare borduri mici noi granit | m | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 1.997,00 | 2,44 | 114,98 | 117,42 | 238.150,95 | 243.023,63 | 356,00 | -1.641,00 | -188.682,18 | -192.686,22 | 0,00 | 0,00 | 49.468,77 | 50.337,41 | 190,00 | 21.846,20 | 22.309,80 | 26.412,06 | 26.875,66 | 166,00 | 19.086,68 | 19.491,72 | 23.056,71 | 23.461,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,95 | 648,95 | 50.117,72 | 50.986,36 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 214,70 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 25.542,50 | 26.023,43 | 220,70 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 590,52 | 603,96 | 26.133,02 | 26.627,39 | 168,00 | 16.534,56 | 16.910,88 | 19.990,28 | 20.366,60 | 46,70 | 4.596,21 | 4.700,82 | 5.552,22 | 5.656,83 | 6,00 | 590,52 | 603,96 | 733,43 | 746,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,27 | 156,27 | 26.432,20 | 26.926,57 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 85,88 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 10.595,91 | 10.794,30 | 88,28 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 244,97 | 250,51 | 10.840,88 | 11.044,81 | 67,20 | 6.859,10 | 7.014,34 | 8.292,65 | 8.447,89 | 18,68 | 1.906,67 | 1.949,82 | 2.303,26 | 2.346,41 | 2,40 | 244,97 | 250,51 | 304,25 | 309,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,83 | 64,83 | 10.964,99 | 11.168,92 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. supraf. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 2.146,96 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 538.817,02 | 551.441,14 | 2.207,00 | 60,04 | 0,00 | 0,00 | 12.465,50 | 12.818,54 | 551.282,52 | 564.259,68 | 1.680,00 | 348.801,60 | 358.680,00 | 421.701,13 | 431.579,53 | 466,96 | 96.950,24 | 99.695,96 | 117.115,89 | 119.861,61 | 60,04 | 12.465,50 | 12.818,54 | 15.482,15 | 15.835,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.296,31 | 3.296,31 | 557.595,48 | 570.572,64 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 98,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 7.873,46 | 8.049,86 | 43,00 | -55,00 | -4.345,00 | -4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528,46 | 3.605,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 632,00 | 646,40 | 763,46 | 777,86 | 35,00 | 2.765,00 | 2.828,00 | 3.434,13 | 3.497,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,49 | 21,49 | 4.219,08 | 4.296,48 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 39,00 | 18,24 | 804,76 | 823,00 | 37.913,85 | 38.625,21 | 50,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 8.852,36 | 9.053,00 | 46.766,21 | 47.678,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 31.385,64 | 32.097,00 | 37.913,85 | 38.625,21 | 11,00 | 8.852,36 | 9.053,00 | 10.994,63 | 11.195,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,11 | 1.067,11 | 49.975,59 | 50.887,59 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 10,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 5.394,08 | 5.498,28 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,65 | 2.284,75 | 7.626,73 | 7.783,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4.465,30 | 4.569,50 | 5.394,08 | 5.498,28 | 5,00 | 2.232,65 | 2.284,75 | 2.772,95 | 2.825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,82 | 151,82 | 8.318,85 | 8.475,15 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 27,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 19.834,21 | 20.196,28 | 33,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,66 | 3.726,12 | 23.479,87 | 23.922,40 | 27,00 | 16.405,47 | 16.767,54 | 19.834,21 | 20.196,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3.645,66 | 3.726,12 | 4.527,91 | 4.608,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.362,12 | 24.804,65 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 0,514 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 6.209,88 | 6.321,42 | 0,514 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.209,88 | 6.321,42 | 0,514 | 5.136,38 | 5.247,92 | 6.209,88 | 6.321,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.209,88 | 6.321,42 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 0,03 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 521,74 | 534,10 | 0,29 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 4.521,75 | 4.628,83 | 5.043,49 | 5.162,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 5.043,49 | 5.162,93 | 6.264,01 | 6.383,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.264,01 | 6.383,45 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 479,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 61.556,29 | 63.012,45 | 305,99 | -173,01 | -22.233,52 | -22.759,47 | 0,00 | 0,00 | 39.322,77 | 40.252,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,99 | 39.322,77 | 40.252,98 | 48.838,88 | 49.769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.838,88 | 49.769,09 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 3.261,98 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 248.324,56 | 253.217,53 | 3.299,21 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 2.345,49 | 2.401,34 | 250.670,05 | 255.618,87 | 1.187,84 | 74.833,92 | 76.615,68 | 90.474,21 | 92.255,97 | 2.074,14 | 130.670,82 | 133.782,03 | 157.850,35 | 160.961,56 | 37,23 | 2.345,49 | 2.401,34 | 2.913,10 | 2.968,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442,81 | 4.442,81 | 255.680,47 | 260.629,29 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 711,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 133.024,72 | 136.643,71 | 516,00 | -195,00 | -35.041,50 | -36.034,05 | 0,00 | 0,00 | 97.983,22 | 100.609,66 | 140,00 | 25.158,00 | 25.870,60 | 30.416,02 | 31.128,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 67.567,20 | 69.481,04 | 83.918,46 | 85.832,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.334,48 | 116.960,92 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,208 | 1,242 | 0,034 | 63,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 68.356,26 | 70.290,99 | 84,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 22.785,42 | 23.430,33 | 91.141,68 | 93.721,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 91.141,68 | 93.721,32 | 113.197,97 | 115.777,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.197,97 | 115.777,61 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.692,14 |  |  |  | -5.677,17 |  | 3.819,00 |  | 57.833,97 |  |  | 20.907,77 |  | 20.907,77 |  |  | 28.207,56 |  | 28.207,56 |  |  | 8.718,64 |  | 8.718,64 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57.833,97 |  |
|  | TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.891.629,38 | 2.951.321,52 |  |  | -253.359,21 | -259.036,38 | 156.652,17 | 160.471,17 | 2.794.922,34 | 2.852.756,31 |  | 841.960,51 | 862.868,28 | 1.017.930,24 | 1.038.838,01 |  | 1.191.921,32 | 1.220.128,88 | 1.439.840,96 | 1.468.048,52 |  | 337.151,14 | 345.869,78 | 418.741,71 | 427.460,35 |  | 0,00 | 0,00 | 40.525,34 | 40.525,34 | 2.917.038,25 | 2.974.872,22 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 549.409,58 | 560.751,09 |  |  | -48.138,25 | -49.216,91 | 29.763,91 | 30.489,52 | 531.035,24 | 542.023,70 |  | 159.972,50 | 163.944,97 | 193.406,75 | 197.379,22 |  | 226.465,05 | 231.824,49 | 273.569,78 | 278.929,22 |  | 64.058,72 | 65.715,26 | 79.560,92 | 81.217,47 |  | 0,00 | 0,00 | 7.699,81 | 7.699,81 | 554.237,27 | 565.225,72 |
|  | TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.441.038,96 | 3.512.072,61 |  |  | -301.497,46 | -308.253,29 | 186.416,08 | 190.960,69 | 3.325.957,58 | 3.394.780,01 |  | 1.001.933,01 | 1.026.813,25 | 1.211.336,99 | 1.236.217,23 |  | 1.418.386,37 | 1.451.953,37 | 1.713.410,74 | 1.746.977,74 |  | 401.209,86 | 411.585,04 | 498.302,63 | 508.677,82 |  | 0,00 | 0,00 | 48.225,15 | 48.225,15 | 3.471.275,52 | 3.540.097,94 |