MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2023

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 43905/26.10.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 si 11 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E6, 1E10, 1E11, 2D3;

Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E10, 1E11, 2DX;

Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1T1, 1I3, 2T1, 2T6', 1P3, 1E8, 1E10, 2D3, 2D4, 2D10, 2DX, 2DY;

Anexa nr. 4: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1T1, 2T1, 2T6', 1P3, 1E10, 2D10, 2DX;

Anexa nr. 5: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1T2, 1T3, 2T6', 1E10, 1E11, 2D3, 2DX;

Anexa nr. 6: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1I3, 2T1, 2T6', 1P3, 1E10, 2D5, 2D10;

Anexa nr. 7: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S5, 1S8, 1T2, 1T3, 2T1, 2T6', 1PX, 1E1, 1E7, 1E11, 2D3, 2D4, 2D10, 2DX;

Anexa nr. 8: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S13, 1T1, 1T3, 1I3, 1E11, 2D4, 2DY, in valoare totala de 1.125.544,64 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 si 11 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D6, 1S7, 1S10, 1T1, 1I3, 1E2, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY;

Anexa nr. 2: 1D2, 1D6, 1S7, 1S10, 1T1, 1I3, 1E2, 1E6, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY;

Anexa nr. 3: 1D2, 1S1, 1S2, 1S3, 1S7, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E11, 2D5;

Anexa nr. 4: 1D6, 1S7, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T2, 1PX, 1E1, 1E8, 2D3, 2D5, 2DY;

Anexa nr. 5: 1D2, 1D6, 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E6, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY;

Anexa nr. 6: 1D2, 1D6, 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11,  2D3, 2D4, 2DX;

Anexa nr. 7: 1D5, 1D6, 1S7, 1S10, 1S12, 1S13, 1T1, 1I1, 1I3, 2T2, 1E10, 2D5, 2DY;

Anexa nr. 8: 1S7, 1T2, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E7, 1E10, 2D5, 2D10,  2DX, in valoare totala de 1.758.485,67 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 35/16.05.2023, care va avea următorul conținut:

„5. PREȚUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 11.747.001,94 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 13.978.932,31 lei cu T.V.A., din care 11.747.001,94 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 2.231.930,35 lei, după cum urmează:

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. 19% | TOTAL, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lei fără T.V.A. | lei fără T.V.A. |  | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Judetului | 50.900,66 | 2.062.226,32 | 2.113.126,98 | 401.494,13 | 2.514.621,11 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Pargarilor | 47.785,80 | 1.945.071,70 | 1.992.857,50 | 378.642,93 | 2.371.500,43 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu | 26.269,25 | 1.081.237,64 | 1.107.506,89 | 210.426,31 | 1.317.933,20 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Str. Berechet | 33.958,15 | 1.399.602,99 | 1.433.561,14 | 272.376,62 | 1.705.937,76 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Intr. Scheiului | 611,18 | 25.525,66 | 26.136,84 | 4.966,00 | 31.102,84 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Jos | 20.937,43 | 851.306,08 | 872.243,51 | 165.726,27 | 1.037.969,78 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Str. Fibrei | 23.293,00 | 958.216,56 | 981.509,56 | 186.486,82 | 1.167.996,38 |
| 8 | Reabilitare sistem rutier Str. Aprodul Purice | 15.031,93 | 647.213,09 | 662.245,02 | 125.826,55 | 788.071,57 |
| 9 | Reabilitare sistem rutier Str. Aromei | 36.078,42 | 1.492.026,78 | 1.528.105,20 | 290.339,99 | 1.818.445,19 |
| 10 | Reabilitare sistem rutier Str. Traian Doda | 11.072,92 | 488.386,74 | 499.459,66 | 94.897,34 | 594.357,00 |
| 11 | Reabilitare sistem rutier Str. Aghireș | 12.618,87 | 517.630,77 | 530.249,64 | 100.747,43 | 630.997,07 |
| TOTAL |  | 278.557,61 | 11.468.444,33 | 11.747.001,94 | 2.231.930,35 | 13.978.932,31 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Județului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th. |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 3.550,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 139.586,00 | 142.816,50 | 3.796,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 9.672,72 | 9.896,58 | 149.258,72 | 152.713,08 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.529,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 31.030,83 | 31.637,79 | 1.907,00 | -622,00 | -7.631,94 | -7.781,22 | 0,00 | 0,00 | 23.398,89 | 23.856,57 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 252,90 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 16.752,10 | 17.098,57 | 190,70 | -62,20 | -4.120,13 | -4.205,34 | 0,00 | 0,00 | 12.631,97 | 12.893,23 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.102,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 13.146,86 | 13.367,26 | 808,00 | -294,00 | -3.507,42 | -3.566,22 | 0,00 | 0,00 | 9.639,44 | 9.801,04 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 223,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 2.114,04 | 2.147,49 | 549,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,48 | 3.139,38 | 5.204,52 | 5.286,87 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 372,75 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 35.441,07 | 36.268,58 | 286,56 | -86,19 | -8.194,95 | -8.386,29 | 0,00 | 0,00 | 27.246,12 | 27.882,29 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 86,98 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 8.587,54 | 8.787,59 | 66,86 | -20,12 | -1.986,45 | -2.032,72 | 0,00 | 0,00 | 6.601,09 | 6.754,87 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 248,50 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 56.928,87 | 58.263,31 | 191,04 | -57,46 | -13.163,51 | -13.472,07 | 0,00 | 0,00 | 43.765,36 | 44.791,24 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 240,60 | 240,60 | 0,00 | 0,00 | 66.831,46 | 68.371,30 | 66.831,46 | 68.371,30 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 3.550,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 252.085,50 | 257.943,00 | 3.184,00 | -366,00 | -25.989,66 | -26.593,56 | 0,00 | 0,00 | 226.095,84 | 231.349,44 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 511,20 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 270.690,62 | 277.065,29 | 655,07 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | 76.182,04 | 77.976,10 | 346.872,66 | 355.041,39 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 454,82 | 454,82 | 0,00 | 0,00 | 23.050,28 | 23.473,26 | 23.050,28 | 23.473,26 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 961,13 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 24.133,97 | 24.710,65 | 563,57 | -397,56 | -9.982,73 | -10.221,27 | 0,00 | 0,00 | 14.151,24 | 14.489,38 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 37,72 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 5.973,34 | 6.083,48 | 33,61 | -4,11 | -650,86 | -662,86 | 0,00 | 0,00 | 5.322,48 | 5.420,62 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.102,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 70.726,36 | 72.125,90 | 979,00 | -123,00 | -7.894,14 | -8.050,35 | 0,00 | 0,00 | 62.832,22 | 64.075,55 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 223,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 8.092,67 | 8.242,08 | 378,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 5.624,95 | 5.728,80 | 13.717,62 | 13.970,88 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 252,90 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 24.890,42 | 25.456,91 | 240,60 | -12,30 | -1.210,57 | -1.238,12 | 0,00 | 0,00 | 23.679,85 | 24.218,79 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 101,16 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 10.325,40 | 10.559,08 | 96,24 | -4,92 | -502,18 | -513,55 | 0,00 | 0,00 | 9.823,22 | 10.045,53 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 252,90 | 6,74 | 238,24 | 244,98 | 60.250,90 | 61.955,44 | 0,00 | -252,90 | -60.250,90 | -61.955,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 2.529,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 525.070,98 | 539.941,50 | 2.406,00 | -123,00 | -25.537,26 | -26.260,50 | 0,00 | 0,00 | 499.533,72 | 513.681,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 10,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 375,60 | 383,70 | 41,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,36 | 1.189,47 | 1.539,96 | 1.573,17 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 34,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 21.002,48 | 21.487,66 | 33,00 | -1,00 | -617,72 | -631,99 | 0,00 | 0,00 | 20.384,76 | 20.855,67 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 18,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 8.037,54 | 8.225,10 | 11,00 | -7,00 | -3.125,71 | -3.198,65 | 0,00 | 0,00 | 4.911,83 | 5.026,45 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 24,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 14.582,64 | 14.904,48 | 21,00 | -3,00 | -1.822,83 | -1.863,06 | 0,00 | 0,00 | 12.759,81 | 13.041,42 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,43 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 4.296,97 | 4.390,28 | 0,428 | -0,002 | -19,99 | -20,42 | 0,00 | 0,00 | 4.276,98 | 4.369,86 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,43 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 7.478,28 | 7.655,38 | 0,60 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2.956,53 | 3.026,54 | 10.434,81 | 10.681,92 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 139,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 17.862,89 | 18.285,45 | 402,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 33.798,13 | 34.597,65 | 51.661,02 | 52.883,10 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 3.300,46 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 207.928,98 | 212.879,67 | 3.410,51 | 110,05 | 0,00 | 0,00 | 6.933,15 | 7.098,23 | 214.862,13 | 219.977,90 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 412,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 74.036,40 | 76.133,48 | 527,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 20.665,50 | 21.250,85 | 94.701,90 | 97.384,33 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 67,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 72.696,34 | 74.753,91 | 71,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,08 | 4.462,92 | 77.036,42 | 79.216,83 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 49.443,94 |  |  |  | -4.444,68 |  | 5.901,40 |  | 50.900,66 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.984.125,59 | 2.033.569,53 |  |  | -176.208,95 | -180.653,63 | 254.309,68 | 260.211,08 | 2.062.226,32 | 2.113.126,98 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 376.983,86 | 386.378,21 |  |  | -33.479,70 | -34.324,19 | 48.318,84 | 49.440,11 | 391.823,00 | 401.494,13 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.361.109,45 | 2.419.947,74 |  |  | -209.688,65 | -214.977,82 | 302.628,52 | 309.651,19 | 2.454.049,32 | 2.514.621,11 |

| Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Pârgarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th. |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 3.466,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 136.283,12 | 139.437,18 | 3.864,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 15.649,36 | 16.011,54 | 151.932,48 | 155.448,72 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.266,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 27.803,82 | 28.347,66 | 1.892,00 | -374,00 | -4.588,98 | -4.678,74 | 0,00 | 0,00 | 23.214,84 | 23.668,92 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 226,60 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 15.009,98 | 15.320,43 | 189,20 | -37,40 | -2.477,38 | -2.528,61 | 0,00 | 0,00 | 12.532,60 | 12.791,82 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.031,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 12.299,83 | 12.506,03 | 972,00 | -59,00 | -703,87 | -715,67 | 0,00 | 0,00 | 11.595,96 | 11.790,36 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 89,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 843,72 | 857,07 | 115,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 246,48 | 250,38 | 1.090,20 | 1.107,45 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 363,93 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 34.602,46 | 35.410,39 | 311,49 | -52,44 | -4.986,00 | -5.102,41 | 0,00 | 0,00 | 29.616,46 | 30.307,98 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 84,92 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 8.384,15 | 8.579,47 | 72,68 | -12,24 | -1.208,46 | -1.236,61 | 0,00 | 0,00 | 7.175,69 | 7.342,86 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 242,62 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 55.581,82 | 56.884,69 | 207,66 | -34,96 | -8.008,99 | -8.196,72 | 0,00 | 0,00 | 47.572,83 | 48.687,97 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 225,30 | 225,30 | 0,00 | 0,00 | 62.581,58 | 64.023,50 | 62.581,58 | 64.023,50 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 3.466,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 246.120,66 | 251.839,56 | 3.461,00 | -5,00 | -355,05 | -363,30 | 0,00 | 0,00 | 245.765,61 | 251.476,26 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 499,10 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 264.283,43 | 270.507,21 | 603,47 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 55.266,00 | 56.567,50 | 319.549,43 | 327.074,71 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 411,02 | 411,02 | 0,00 | 0,00 | 20.830,49 | 21.212,74 | 20.830,49 | 21.212,74 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 918,07 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 23.052,74 | 23.603,58 | 612,60 | -305,47 | -7.670,35 | -7.853,63 | 0,00 | 0,00 | 15.382,39 | 15.749,95 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 34,79 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 5.509,34 | 5.610,93 | 32,91 | -1,88 | -297,72 | -303,21 | 0,00 | 0,00 | 5.211,62 | 5.307,72 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.031,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 66.169,58 | 67.478,95 | 1.025,00 | -6,00 | -385,08 | -392,70 | 0,00 | 0,00 | 65.784,50 | 67.086,25 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 89,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 3.229,81 | 3.289,44 | 245,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 5.661,24 | 5.765,76 | 8.891,05 | 9.055,20 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 226,60 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 22.301,97 | 22.809,56 | 225,30 | -1,30 | -127,95 | -130,86 | 0,00 | 0,00 | 22.174,02 | 22.678,70 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 90,64 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 9.251,62 | 9.461,00 | 90,12 | -0,52 | -53,08 | -54,28 | 0,00 | 0,00 | 9.198,54 | 9.406,72 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 226,60 | 6,74 | 238,24 | 244,98 | 53.985,18 | 55.512,47 | 0,00 | -226,60 | -53.985,18 | -55.512,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 2.266,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 470.466,92 | 483.791,00 | 2.253,00 | -13,00 | -2.699,06 | -2.775,50 | 0,00 | 0,00 | 467.767,86 | 481.015,50 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 4,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 150,24 | 153,48 | 46,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,52 | 1.611,54 | 1.727,76 | 1.765,02 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 20,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 12.354,40 | 12.639,80 | 29,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 5.559,48 | 5.687,91 | 17.913,88 | 18.327,71 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 18,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 8.037,54 | 8.225,10 | 17,00 | -1,00 | -446,53 | -456,95 | 0,00 | 0,00 | 7.591,01 | 7.768,15 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 13,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 7.898,93 | 8.073,26 | 17,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,44 | 2.484,08 | 10.329,37 | 10.557,34 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,51 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 5.096,41 | 5.207,08 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.096,41 | 5.207,08 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,51 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 8.869,59 | 9.079,63 | 0,90 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 6.782,63 | 6.943,25 | 15.652,22 | 16.022,88 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 50,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 6.425,50 | 6.577,50 | 175,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063,75 | 16.443,75 | 22.489,25 | 23.021,25 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 3.111,15 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 196.002,45 | 200.669,18 | 3.433,63 | 322,48 | 0,00 | 0,00 | 20.316,24 | 20.799,96 | 216.318,69 | 221.469,14 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 489,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 87.873,30 | 90.362,31 | 469,00 | -20,00 | -3.594,00 | -3.695,80 | 0,00 | 0,00 | 84.279,30 | 86.666,51 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 32,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 34.720,64 | 35.703,36 | 33,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,02 | 1.115,73 | 35.805,66 | 36.819,09 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 45.328,17 |  |  |  | -2.409,78 |  | 4.867,41 |  | 47.785,80 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.822.609,15 | 1.867.937,32 |  |  | -91.587,68 | -93.997,46 | 214.050,23 | 218.917,64 | 1.945.071,70 | 1.992.857,50 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 346.295,74 | 354.908,09 |  |  | -17.401,66 | -17.859,52 | 40.669,54 | 41.594,35 | 369.563,62 | 378.642,93 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.168.904,89 | 2.222.845,41 |  |  | -108.989,34 | -111.856,98 | 254.719,77 | 260.511,99 | 2.314.635,32 | 2.371.500,43 |

| Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Cristea Mateescu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th. |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.710,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 67.237,20 | 68.793,30 | 1.757,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,04 | 1.890,81 | 69.085,24 | 70.684,11 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 869,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 10.662,63 | 10.871,19 | 762,00 | -107,00 | -1.312,89 | -1.338,57 | 0,00 | 0,00 | 9.349,74 | 9.532,62 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 86,90 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 5.756,26 | 5.875,31 | 76,20 | -10,70 | -708,77 | -723,43 | 0,00 | 0,00 | 5.047,49 | 5.151,88 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 426,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 5.082,18 | 5.167,38 | 363,00 | -63,00 | -751,59 | -764,19 | 0,00 | 0,00 | 4.330,59 | 4.403,19 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 90,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 853,20 | 866,70 | 0,00 | -90,00 | -853,20 | -866,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 477,00 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 45.353,16 | 46.412,10 | 502,80 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 2.453,06 | 2.510,34 | 47.806,22 | 48.922,44 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 159,00 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 15.698,07 | 16.063,77 | 167,60 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 849,08 | 868,86 | 16.547,15 | 16.932,63 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 238,50 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 54.637,97 | 55.918,71 | 251,40 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 2.955,26 | 3.024,53 | 57.593,23 | 58.943,24 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 22.999,36 | 23.529,28 | 22.999,36 | 23.529,28 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.590,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 112.905,90 | 115.529,40 | 1.676,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 6.106,86 | 6.248,76 | 119.012,76 | 121.778,16 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 228,96 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 121.238,90 | 124.094,03 | 315,74 | 86,78 | 0,00 | 0,00 | 45.951,75 | 47.033,89 | 167.190,65 | 171.127,92 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 618,10 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 31.325,31 | 31.900,14 | 141,72 | -476,38 | -24.142,94 | -24.585,97 | 0,00 | 0,00 | 7.182,37 | 7.314,17 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 543,78 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 13.654,32 | 13.980,58 | 955,32 | 411,54 | 0,00 | 0,00 | 10.333,77 | 10.580,69 | 23.988,09 | 24.561,27 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 0,00 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 3.965,33 | 4.038,45 | 3.965,33 | 4.038,45 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 444,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 28.495,92 | 29.059,80 | 554,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 7.059,80 | 7.199,50 | 35.555,72 | 36.259,30 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 386,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 14.007,94 | 14.266,56 | 0,00 | -386,00 | -14.007,94 | -14.266,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 98,30 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 9.674,69 | 9.894,88 | 82,80 | -15,50 | -1.525,51 | -1.560,23 | 0,00 | 0,00 | 8.149,18 | 8.334,65 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 3.380,56 | 3.457,07 | 3.380,56 | 3.457,07 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 98,30 | 6,74 | 238,24 | 244,98 | 23.418,99 | 24.081,53 | 0,00 | -98,30 | -23.418,99 | -24.081,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P3 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment | mp | 983,00 | 1,42 | 68,91 | 70,33 | 67.738,53 | 69.134,39 | 0,00 | -983,00 | -67.738,53 | -69.134,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 171.909,36 | 176.778,00 | 171.909,36 | 176.778,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 0,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,00 | 1.131,20 | 1.106,00 | 1.131,20 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 18,00 | 18,24 | 804,76 | 823,00 | 14.485,68 | 14.814,00 | 12,00 | -6,00 | -4.828,56 | -4.938,00 | 0,00 | 0,00 | 9.657,12 | 9.876,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 16,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 7.144,48 | 7.311,20 | 14,00 | -2,00 | -893,06 | -913,90 | 0,00 | 0,00 | 6.251,42 | 6.397,30 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 3,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 1.822,83 | 1.863,06 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,83 | 1.863,06 | 3.645,66 | 3.726,12 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,20 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 1.998,59 | 2.041,99 | 0,187 | -0,013 | -129,91 | -132,73 | 0,00 | 0,00 | 1.868,68 | 1.909,26 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,02 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 347,83 | 356,06 | 0,00 | -0,02 | -347,83 | -356,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 96,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 12.336,96 | 12.628,80 | 386,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 37.267,90 | 38.149,50 | 49.604,86 | 50.778,30 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 3.332,68 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 209.958,84 | 214.957,86 | 2.653,78 | -678,90 | -42.770,70 | -43.789,05 | 0,00 | 0,00 | 167.188,14 | 171.168,81 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 241,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 43.307,70 | 44.534,39 | 226,00 | -15,00 | -2.695,50 | -2.771,85 | 0,00 | 0,00 | 40.612,20 | 41.762,54 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 28,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 30.380,56 | 31.240,44 | 26,00 | -2,00 | -2.170,04 | -2.231,46 | 0,00 | 0,00 | 28.210,52 | 29.008,98 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 22.132,93 |  |  |  | -4.158,66 |  | 8.294,98 |  | 26.269,25 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 949.524,64 | 971.657,57 |  |  | -188.295,96 | -192.454,62 | 320.008,96 | 328.303,94 | 1.081.237,64 | 1.107.506,89 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 180.409,68 | 184.614,94 |  |  | -35.776,23 | -36.566,38 | 60.801,70 | 62.377,75 | 205.435,15 | 210.426,31 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.129.934,32 | 1.156.272,51 |  |  | -224.072,19 | -229.021,00 | 380.810,66 | 390.681,69 | 1.286.672,79 | 1.317.933,20 |

| Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Berechet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th. |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 2.208,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 86.818,56 | 88.827,84 | 2.129,00 | -79,00 | -3.106,28 | -3.178,17 | 0,00 | 0,00 | 83.712,28 | 85.649,67 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.379,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 16.920,33 | 17.251,29 | 1.200,00 | -179,00 | -2.196,33 | -2.239,29 | 0,00 | 0,00 | 14.724,00 | 15.012,00 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 137,90 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 9.134,50 | 9.323,42 | 120,00 | -17,90 | -1.185,70 | -1.210,22 | 0,00 | 0,00 | 7.948,80 | 8.113,20 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 578,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 6.895,54 | 7.011,14 | 539,00 | -39,00 | -465,27 | -473,07 | 0,00 | 0,00 | 6.430,27 | 6.538,07 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 117,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 1.109,16 | 1.126,71 | 247,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,40 | 1.251,90 | 2.341,56 | 2.378,61 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 626,40 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 59.558,11 | 60.948,72 | 601,80 | -24,60 | -2.338,97 | -2.393,58 | 0,00 | 0,00 | 57.219,14 | 58.555,14 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 208,80 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 20.614,82 | 21.095,06 | 200,60 | -8,20 | -809,58 | -828,44 | 0,00 | 0,00 | 19.805,24 | 20.266,62 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 313,20 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 71.750,99 | 73.432,87 | 300,90 | -12,30 | -2.817,81 | -2.883,86 | 0,00 | 0,00 | 68.933,18 | 70.549,01 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 35.276,79 | 36.089,59 | 35.276,79 | 36.089,59 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.088,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 148.268,88 | 151.714,08 | 2.006,00 | -82,00 | -5.822,82 | -5.958,12 | 0,00 | 0,00 | 142.446,06 | 145.755,96 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 300,67 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 159.210,78 | 162.960,13 | 311,86 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 5.925,33 | 6.064,87 | 165.136,11 | 169.025,00 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 718,30 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 36.403,44 | 37.071,46 | 213,00 | -505,30 | -25.608,60 | -26.078,53 | 0,00 | 0,00 | 10.794,84 | 10.992,93 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 714,10 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 17.931,05 | 18.359,51 | 1.143,42 | 429,32 | 0,00 | 0,00 | 10.780,23 | 11.037,82 | 28.711,28 | 29.397,33 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 0,00 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 5.187,87 | 5.283,53 | 5.187,87 | 5.283,53 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 611,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 39.213,98 | 39.989,95 | 826,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 13.798,70 | 14.071,75 | 53.012,68 | 54.061,70 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 640,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 23.225,60 | 23.654,40 | 888,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 8.999,92 | 9.166,08 | 32.225,52 | 32.820,48 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 151,40 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 14.900,79 | 15.239,92 | 127,00 | -24,40 | -2.401,45 | -2.456,10 | 0,00 | 0,00 | 12.499,34 | 12.783,82 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 5.185,16 | 5.302,50 | 5.185,16 | 5.302,50 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 151,40 | 6,74 | 238,24 | 244,98 | 36.069,54 | 37.089,97 | 0,00 | -151,40 | -36.069,54 | -37.089,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P3 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment | mp | 1.514,00 | 1,42 | 68,91 | 70,33 | 104.329,74 | 106.479,62 | 0,00 | -1.514,00 | -104.329,74 | -106.479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 263.677,40 | 271.145,00 | 263.677,40 | 271.145,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 3,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 237,00 | 242,40 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 323,20 | 553,00 | 565,60 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 18,00 | 18,24 | 804,76 | 823,00 | 14.485,68 | 14.814,00 | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 804,76 | 823,00 | 15.290,44 | 15.637,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 8,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 3.572,24 | 3.655,60 | 4,00 | -4,00 | -1.786,12 | -1.827,80 | 0,00 | 0,00 | 1.786,12 | 1.827,80 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 10,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 6.076,10 | 6.210,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,10 | 6.210,20 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,26 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 2.598,17 | 2.654,59 | 0,279 | 0,019 | 0,00 | 0,00 | 189,87 | 193,99 | 2.788,04 | 2.848,58 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 94,65 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 12.163,47 | 12.451,21 | 440,00 | 345,35 | 0,00 | 0,00 | 44.380,93 | 45.430,79 | 56.544,40 | 57.882,00 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 4.236,05 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 266.871,15 | 273.225,23 | 3.378,19 | -857,86 | -54.045,18 | -55.331,97 | 0,00 | 0,00 | 212.825,97 | 217.893,26 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 339,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 60.918,30 | 62.643,81 | 281,00 | -58,00 | -10.422,60 | -10.717,82 | 0,00 | 0,00 | 50.495,70 | 51.925,99 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 31,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 33.635,62 | 34.587,63 | 35,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,08 | 4.462,92 | 37.975,70 | 39.050,55 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 29.147,22 |  |  |  | -5.740,57 |  | 10.551,50 |  | 33.958,15 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.252.913,54 | 1.282.060,76 |  |  | -253.405,99 | -259.146,56 | 400.095,44 | 410.646,94 | 1.399.602,99 | 1.433.561,14 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 238.053,57 | 243.591,54 |  |  | -48.147,14 | -49.237,85 | 76.018,13 | 78.022,92 | 265.924,57 | 272.376,62 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.490.967,11 | 1.525.652,30 |  |  | -301.553,13 | -308.384,41 | 476.113,57 | 488.669,86 | 1.665.527,56 | 1.705.937,76 |

| Anexa nr. 5 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Jos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th. |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.515,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 59.569,80 | 60.948,45 | 1.622,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,24 | 4.304,61 | 63.777,04 | 65.253,06 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 932,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 11.435,64 | 11.659,32 | 894,00 | -38,00 | -466,26 | -475,38 | 0,00 | 0,00 | 10.969,38 | 11.183,94 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 93,20 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 6.173,57 | 6.301,25 | 89,40 | -3,80 | -251,71 | -256,92 | 0,00 | 0,00 | 5.921,86 | 6.044,33 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 468,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 5.583,24 | 5.676,84 | 439,00 | -29,00 | -345,97 | -351,77 | 0,00 | 0,00 | 5.237,27 | 5.325,07 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 82,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 777,36 | 789,66 | 94,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 113,76 | 115,56 | 891,12 | 905,22 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 159,08 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 15.125,33 | 15.478,48 | 137,88 | -21,20 | -2.015,70 | -2.062,76 | 0,00 | 0,00 | 13.109,63 | 13.415,72 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 37,12 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 3.664,86 | 3.750,23 | 32,17 | -4,95 | -488,71 | -500,10 | 0,00 | 0,00 | 3.176,15 | 3.250,14 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 106,05 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 24.294,99 | 24.864,48 | 91,92 | -14,13 | -3.237,04 | -3.312,92 | 0,00 | 0,00 | 21.057,95 | 21.551,56 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 27.471,45 | 28.104,41 | 27.471,45 | 28.104,41 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.515,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 107.580,15 | 110.079,90 | 1.532,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,17 | 1.235,22 | 108.787,32 | 111.315,12 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 218,16 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 115.520,08 | 118.240,54 | 245,55 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 14.503,55 | 14.845,11 | 130.023,63 | 133.085,64 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 171,54 | 171,54 | 0,00 | 0,00 | 8.693,65 | 8.853,18 | 8.693,65 | 8.853,18 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 395,44 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 9.929,50 | 10.166,76 | 271,16 | -124,28 | -3.120,67 | -3.195,24 | 0,00 | 0,00 | 6.808,83 | 6.971,52 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 14,62 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 2.315,22 | 2.357,91 | 14,49 | -0,13 | -20,59 | -20,97 | 0,00 | 0,00 | 2.294,63 | 2.336,95 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 468,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 30.036,24 | 30.630,60 | 498,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,40 | 1.963,50 | 31.961,64 | 32.594,10 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 82,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 2.975,78 | 3.030,72 | 87,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 181,45 | 184,80 | 3.157,23 | 3.215,52 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 93,20 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 9.172,74 | 9.381,51 | 98,90 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 560,99 | 573,76 | 9.733,73 | 9.955,27 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 37,28 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 3.805,17 | 3.891,29 | 39,56 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 232,72 | 237,99 | 4.037,89 | 4.129,27 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 93,20 | 6,74 | 238,24 | 244,98 | 22.203,97 | 22.832,14 | 0,00 | -93,20 | -22.203,97 | -22.832,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 932,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 193.501,84 | 198.982,00 | 989,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 11.834,34 | 12.169,50 | 205.336,18 | 211.151,50 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 2,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 75,12 | 76,74 | 23,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 788,76 | 805,77 | 863,88 | 882,51 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 6,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 3.706,32 | 3.791,94 | 17,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6.794,92 | 6.951,89 | 10.501,24 | 10.743,83 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 12,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 5.358,36 | 5.483,40 | 10,00 | -2,00 | -893,06 | -913,90 | 0,00 | 0,00 | 4.465,30 | 4.569,50 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 10,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 6.076,10 | 6.210,20 | 9,00 | -1,00 | -607,61 | -621,02 | 0,00 | 0,00 | 5.468,49 | 5.589,18 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,23 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 2.298,38 | 2.348,29 | 0,222 | -0,008 | -79,94 | -81,68 | 0,00 | 0,00 | 2.218,44 | 2.266,61 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,23 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 4.000,01 | 4.094,74 | 0,40 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2.956,53 | 3.026,54 | 6.956,54 | 7.121,28 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 22,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 2.827,22 | 2.894,10 | 24,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 257,02 | 263,10 | 3.084,24 | 3.157,20 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.334,68 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 84.084,84 | 86.086,86 | 1.503,67 | 168,99 | 0,00 | 0,00 | 10.646,37 | 10.899,86 | 94.731,21 | 96.986,72 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 234,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 42.049,80 | 43.240,86 | 168,00 | -66,00 | -11.860,20 | -12.196,14 | 0,00 | 0,00 | 30.189,60 | 31.044,72 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 26,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 28.210,52 | 29.008,98 | 28,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,04 | 2.231,46 | 30.380,56 | 31.240,44 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 19.946,04 |  |  |  | -1.229,51 |  | 2.220,90 |  | 20.937,43 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 802.352,15 | 822.298,19 |  |  | -45.591,43 | -46.820,94 | 94.545,36 | 96.766,26 | 851.306,08 | 872.243,51 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 152.446,91 | 156.236,66 |  |  | -8.662,37 | -8.895,98 | 17.963,62 | 18.385,59 | 161.748,16 | 165.726,27 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 954.799,06 | 978.534,85 |  |  | -54.253,80 | -55.716,92 | 112.508,98 | 115.151,85 | 1.013.054,24 | 1.037.969,78 |

| Anexa nr. 6 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Fibrei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th. |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.609,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 63.265,88 | 64.730,07 | 2.592,00 | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 38.651,56 | 39.546,09 | 101.917,44 | 104.276,16 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 699,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 8.576,73 | 8.744,49 | 595,00 | -104,00 | -1.276,08 | -1.301,04 | 0,00 | 0,00 | 7.300,65 | 7.443,45 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 69,90 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 4.630,18 | 4.725,94 | 59,50 | -10,40 | -688,90 | -703,14 | 0,00 | 0,00 | 3.941,28 | 4.022,80 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 687,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 8.195,91 | 8.333,31 | 464,00 | -223,00 | -2.660,39 | -2.704,99 | 0,00 | 0,00 | 5.535,52 | 5.628,32 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 0,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 37,92 | 38,52 | 37,92 | 38,52 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 453,60 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 43.128,29 | 44.135,28 | 442,20 | -11,40 | -1.083,91 | -1.109,22 | 0,00 | 0,00 | 42.044,38 | 43.026,06 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 151,20 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 14.927,98 | 15.275,74 | 147,40 | -3,80 | -375,17 | -383,91 | 0,00 | 0,00 | 14.552,80 | 14.891,83 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 226,80 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 51.957,61 | 53.175,53 | 221,10 | -5,70 | -1.305,81 | -1.336,42 | 0,00 | 0,00 | 50.651,80 | 51.839,11 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 20.916,08 | 21.398,00 | 20.916,08 | 21.398,00 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.512,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 107.367,12 | 109.861,92 | 1.474,00 | -38,00 | -2.698,38 | -2.761,08 | 0,00 | 0,00 | 104.668,74 | 107.100,84 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 217,73 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 115.292,39 | 118.007,48 | 212,26 | -5,47 | -2.896,47 | -2.964,69 | 0,00 | 0,00 | 112.395,92 | 115.042,79 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 559,76 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 28.368,64 | 28.889,21 | 142,60 | -417,16 | -21.141,67 | -21.529,63 | 0,00 | 0,00 | 7.226,97 | 7.359,58 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 517,10 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 12.984,38 | 13.294,64 | 840,18 | 323,08 | 0,00 | 0,00 | 8.112,54 | 8.306,39 | 21.096,92 | 21.601,03 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 0,00 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 0,00 | 0,00 | 22,27 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 3.526,68 | 3.591,71 | 3.526,68 | 3.591,71 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 488,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 31.319,84 | 31.939,60 | 503,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 962,70 | 981,75 | 32.282,54 | 32.921,35 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 467,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 16.947,43 | 17.260,32 | 4,00 | -463,00 | -16.802,27 | -17.112,48 | 0,00 | 0,00 | 145,16 | 147,84 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 82,70 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 8.139,33 | 8.324,58 | 75,30 | -7,40 | -728,31 | -744,88 | 0,00 | 0,00 | 7.411,03 | 7.579,70 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 0,00 | 0,00 | 30,12 | 30,12 | 0,00 | 0,00 | 3.074,35 | 3.143,93 | 3.074,35 | 3.143,93 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 82,70 | 6,74 | 238,24 | 244,98 | 19.702,45 | 20.259,85 | 0,00 | -82,70 | -19.702,45 | -20.259,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P3 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment | mp | 827,00 | 1,42 | 68,91 | 70,33 | 56.988,57 | 58.162,91 | 0,00 | -827,00 | -56.988,57 | -58.162,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 753,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 156.337,86 | 160.765,50 | 156.337,86 | 160.765,50 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 7,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 553,00 | 565,60 | 33,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054,00 | 2.100,80 | 2.607,00 | 2.666,40 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 12,00 | 18,24 | 804,76 | 823,00 | 9.657,12 | 9.876,00 | 14,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609,52 | 1.646,00 | 11.266,64 | 11.522,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 9,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 4.018,77 | 4.112,55 | 8,00 | -1,00 | -446,53 | -456,95 | 0,00 | 0,00 | 3.572,24 | 3.655,60 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 3,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 1.822,83 | 1.863,06 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4.253,27 | 4.347,14 | 6.076,10 | 6.210,20 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,24 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 2.398,31 | 2.450,39 | 0,246 | 0,006 | 0,00 | 0,00 | 59,96 | 61,26 | 2.458,27 | 2.511,65 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,00 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3.478,27 | 3.560,64 | 3.478,27 | 3.560,64 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 27,80 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 3.572,58 | 3.657,09 | 22,00 | -5,80 | -745,36 | -762,99 | 0,00 | 0,00 | 2.827,22 | 2.894,10 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 3.098,78 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 195.223,14 | 199.871,31 | 2.584,62 | -514,16 | -32.392,08 | -33.163,32 | 0,00 | 0,00 | 162.831,06 | 166.707,99 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 277,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 49.776,90 | 51.186,83 | 282,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 898,50 | 923,95 | 50.675,40 | 52.110,78 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 16,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 17.360,32 | 17.851,68 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.360,32 | 17.851,68 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 20.379,68 |  |  |  | -3.525,15 |  | 6.438,47 |  | 23.293,00 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 876.175,70 | 896.555,38 |  |  | -161.932,35 | -165.457,50 | 243.973,21 | 250.411,68 | 958.216,56 | 981.509,56 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 166.473,38 | 170.345,52 |  |  | -30.767,15 | -31.436,93 | 46.354,91 | 47.578,22 | 182.061,15 | 186.486,82 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.042.649,08 | 1.066.900,90 |  |  | -192.699,50 | -196.894,43 | 290.328,12 | 297.989,90 | 1.140.277,71 | 1.167.996,38 |

| Anexa nr. 7 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Aromei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th. |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 3.109,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 122.245,88 | 125.075,07 | 3.074,00 | -35,00 | -1.376,20 | -1.408,05 | 0,00 | 0,00 | 120.869,68 | 123.667,02 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.248,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 15.312,96 | 15.612,48 | 954,00 | -294,00 | -3.607,38 | -3.677,94 | 0,00 | 0,00 | 11.705,58 | 11.934,54 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 124,80 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 8.266,75 | 8.437,73 | 95,40 | -29,40 | -1.947,46 | -1.987,73 | 0,00 | 0,00 | 6.319,29 | 6.450,00 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 750,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 8.947,50 | 9.097,50 | 778,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 334,04 | 339,64 | 9.281,54 | 9.437,14 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 200,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 1.896,00 | 1.926,00 | 402,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,96 | 1.945,26 | 3.810,96 | 3.871,26 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 249,66 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 23.737,67 | 24.291,92 | 246,96 | -2,70 | -256,72 | -262,71 | 0,00 | 0,00 | 23.480,95 | 24.029,21 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 166,44 | 6,53 | 283,11 | 289,64 | 47.120,83 | 48.207,68 | 164,64 | -1,80 | -509,60 | -521,35 | 0,00 | 0,00 | 46.611,23 | 47.686,33 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 0,00 | 0,00 | 127,60 | 127,60 | 0,00 | 0,00 | 35.443,45 | 36.260,09 | 35.443,45 | 36.260,09 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.774,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 196.981,74 | 201.558,84 | 2.744,00 | -30,00 | -2.130,30 | -2.179,80 | 0,00 | 0,00 | 194.851,44 | 199.379,04 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 391,13 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 207.111,16 | 211.988,55 | 437,72 | 46,59 | 0,00 | 0,00 | 24.670,34 | 25.251,31 | 231.781,50 | 237.239,86 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 2.774,00 | 0,36 | 18,70 | 19,06 | 51.873,80 | 52.872,44 | 2.881,20 | 107,20 | 0,00 | 0,00 | 2.004,64 | 2.043,23 | 53.878,44 | 54.915,67 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 832,20 | 0,09 | 4,31 | 4,40 | 3.586,78 | 3.661,68 | 864,36 | 32,16 | 0,00 | 0,00 | 138,61 | 141,50 | 3.725,39 | 3.803,18 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 293,40 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 14.869,51 | 15.142,37 | 313,04 | 19,64 | 0,00 | 0,00 | 995,36 | 1.013,62 | 15.864,87 | 16.155,99 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 440,10 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 11.050,91 | 11.314,97 | 428,06 | -12,04 | -302,32 | -309,55 | 0,00 | 0,00 | 10.748,59 | 11.005,42 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 24,15 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 3.824,39 | 3.894,91 | 20,99 | -3,16 | -500,42 | -509,64 | 0,00 | 0,00 | 3.323,97 | 3.385,27 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 760,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 48.776,80 | 49.742,00 | 829,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,42 | 4.516,05 | 53.205,22 | 54.258,05 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 206,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 7.475,74 | 7.613,76 | 852,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 23.443,34 | 23.876,16 | 30.919,08 | 31.489,92 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 237,45 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 23.369,83 | 23.901,72 | 191,40 | -46,05 | -4.532,24 | -4.635,39 | 0,00 | 0,00 | 18.837,59 | 19.266,33 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 31,66 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 3.231,54 | 3.304,67 | 51,04 | 19,38 | 0,00 | 0,00 | 1.978,12 | 2.022,88 | 5.209,66 | 5.327,55 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 158,30 | 6,74 | 238,24 | 244,98 | 37.713,39 | 38.780,33 | 0,00 | -158,30 | -37.713,39 | -38.780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1.583,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 328.662,46 | 337.970,50 | 1.276,00 | -307,00 | -63.739,34 | -65.544,50 | 0,00 | 0,00 | 264.923,12 | 272.426,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 41,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 3.239,00 | 3.312,80 | 3,00 | -38,00 | -3.002,00 | -3.070,40 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 242,40 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 12,00 | 14,28 | 618,43 | 632,71 | 7.421,16 | 7.592,52 | 9,00 | -3,00 | -1.855,29 | -1.898,13 | 0,00 | 0,00 | 5.565,87 | 5.694,39 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,77 | 4.112,55 | 4.018,77 | 4.112,55 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 20,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 12.152,20 | 12.420,40 | 6,00 | -14,00 | -8.506,54 | -8.694,28 | 0,00 | 0,00 | 3.645,66 | 3.726,12 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,40 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 3.997,18 | 4.083,98 | 0,399 | -0,001 | -9,99 | -10,21 | 0,00 | 0,00 | 3.987,19 | 4.073,77 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,47 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 8.173,93 | 8.367,50 | 0,02 | -0,45 | -7.826,11 | -8.011,44 | 0,00 | 0,00 | 347,82 | 356,06 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 66,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 8.481,66 | 8.682,30 | 267,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 25.830,51 | 26.441,55 | 34.312,17 | 35.123,85 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 2.471,13 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 155.681,19 | 159.387,89 | 2.426,35 | -44,78 | -2.821,14 | -2.888,31 | 0,00 | 0,00 | 152.860,05 | 156.499,58 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 393,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 70.622,10 | 72.622,47 | 369,00 | -24,00 | -4.312,80 | -4.434,96 | 0,00 | 0,00 | 66.309,30 | 68.187,51 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 67,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 72.696,34 | 74.753,91 | 70,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,06 | 3.347,19 | 75.951,40 | 78.101,10 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 37.098,49 |  |  |  | -3.875,48 |  | 2.855,41 |  | 36.078,42 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.508.520,40 | 1.545.618,89 |  |  | -144.949,24 | -148.824,72 | 128.455,62 | 131.311,03 | 1.492.026,78 | 1.528.105,20 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 286.618,88 | 293.667,59 |  |  | -27.540,36 | -28.276,70 | 24.406,57 | 24.949,10 | 283.485,09 | 290.339,99 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.795.139,28 | 1.839.286,48 |  |  | -172.489,60 | -177.101,42 | 152.862,19 | 156.260,13 | 1.775.511,87 | 1.818.445,19 |

| Anexa nr. 8 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Aghireș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizată cf. P.Th. | Diferență cantități | Valoare renunțări C+M | Valoare renunțări, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizată C+M, cf. P.Th. | Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th. |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 925,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 36.371,00 | 37.212,75 | 870,00 | -55,00 | -2.162,60 | -2.212,65 | 0,00 | 0,00 | 34.208,40 | 35.000,10 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 367,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 4.503,09 | 4.591,17 | 361,00 | -6,00 | -73,62 | -75,06 | 0,00 | 0,00 | 4.429,47 | 4.516,11 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 36,70 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 2.431,01 | 2.481,29 | 36,10 | -0,60 | -39,74 | -40,57 | 0,00 | 0,00 | 2.391,27 | 2.440,72 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 255,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 3.042,15 | 3.093,15 | 240,00 | -15,00 | -178,95 | -181,95 | 0,00 | 0,00 | 2.863,20 | 2.911,20 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 208,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 1.971,84 | 2.003,04 | 6,00 | -202,00 | -1.914,96 | -1.945,26 | 0,00 | 0,00 | 56,88 | 57,78 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 269,10 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 25.586,03 | 26.183,43 | 249,60 | -19,50 | -1.854,06 | -1.897,35 | 0,00 | 0,00 | 23.731,97 | 24.286,08 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 179,40 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 41.098,75 | 42.062,12 | 166,40 | -13,00 | -2.978,17 | -3.047,98 | 0,00 | 0,00 | 38.120,58 | 39.014,14 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 39,50 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 10.971,92 | 11.224,72 | 40,20 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 194,44 | 198,92 | 11.166,36 | 11.423,64 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 897,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 63.695,97 | 65.176,02 | 832,00 | -65,00 | -4.615,65 | -4.722,90 | 0,00 | 0,00 | 59.080,32 | 60.453,12 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 126,48 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 66.973,69 | 68.550,90 | 119,81 | -6,67 | -3.531,90 | -3.615,07 | 0,00 | 0,00 | 63.441,79 | 64.935,83 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 897,00 | 0,09 | 4,31 | 4,40 | 3.866,07 | 3.946,80 | 873,60 | -23,40 | -100,85 | -102,96 | 0,00 | 0,00 | 3.765,22 | 3.843,84 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 141,20 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 7.156,02 | 7.287,33 | 90,16 | -51,04 | -2.586,71 | -2.634,17 | 0,00 | 0,00 | 4.569,31 | 4.653,16 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 211,90 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 5.320,81 | 5.447,95 | 432,64 | 220,74 | 0,00 | 0,00 | 5.542,78 | 5.675,23 | 10.863,59 | 11.123,18 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 12,92 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 2.046,01 | 2.083,74 | 12,34 | -0,58 | -91,85 | -93,54 | 0,00 | 0,00 | 1.954,16 | 1.990,20 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 261,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 16.750,98 | 17.082,45 | 312,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 3.273,18 | 3.337,95 | 20.024,16 | 20.420,40 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 208,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 7.548,32 | 7.687,68 | 0,00 | -208,00 | -7.548,32 | -7.687,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 59,25 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 5.831,39 | 5.964,11 | 60,30 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 103,34 | 105,69 | 5.934,73 | 6.069,80 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 7,90 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 806,35 | 824,60 | 16,08 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 834,93 | 853,83 | 1.641,28 | 1.678,43 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 395,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 82.009,90 | 84.332,50 | 402,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,34 | 1.494,50 | 83.463,24 | 85.827,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 8,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 632,00 | 646,40 | 14,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 484,80 | 1.106,00 | 1.131,20 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 3,00 | 14,28 | 618,43 | 632,71 | 1.855,29 | 1.898,13 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,29 | 1.898,13 | 3.710,58 | 3.796,26 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786,12 | 1.827,80 | 1.786,12 | 1.827,80 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 10,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 6.076,10 | 6.210,20 | 6,00 | -4,00 | -2.430,44 | -2.484,08 | 0,00 | 0,00 | 3.645,66 | 3.726,12 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,125 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 1.249,12 | 1.276,25 | 0,125 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,12 | 1.276,25 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,105 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 1.826,09 | 1.869,34 | 0,000 | -0,105 | -1.826,09 | -1.869,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 2.955,73 | 3.025,65 | 39,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,16 | 2.104,80 | 5.011,89 | 5.130,45 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 984,87 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 62.046,81 | 63.524,12 | 1.279,27 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | 18.547,20 | 18.988,80 | 80.594,01 | 82.512,92 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 28,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 5.031,60 | 5.174,12 | 163,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 24.259,50 | 24.946,65 | 29.291,10 | 30.120,77 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 23,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 24.955,46 | 25.661,79 | 18,00 | -5,00 | -5.425,10 | -5.578,65 | 0,00 | 0,00 | 19.530,36 | 20.083,14 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 11.912,25 |  |  |  | -830,20 |  | 1.536,82 |  | 12.618,87 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 494.609,50 | 506.521,75 |  |  | -37.359,01 | -38.189,21 | 60.380,28 | 61.917,10 | 517.630,77 | 530.249,64 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 93.975,81 | 96.239,13 |  |  | -7.098,21 | -7.255,95 | 11.472,25 | 11.764,25 | 98.349,85 | 100.747,43 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 588.585,31 | 602.760,88 |  |  | -44.457,22 | -45.445,16 | 71.852,53 | 73.681,35 | 615.980,62 | 630.997,07 |