MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act adițional nr. 1 la contractul nr. 16936/28.04.2023

„Mentenanta sisteme de supraveghere video”, Cod CPV 50343000-1/Servicii de reparare si de întretinere a echipamentului video (Rev. 2) amplasate în următoarele locații: Parc Plumbuita (4 camere), Parc Tolbuhin (6 camere), Parc Tei (4 camere), Parc Național (8 camere), Parc Morarilor (6 camere), Sera Voluntari (16 camere), Sera Pantelimon (32 camere), Parc Ion Creangă (29 camere)

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax 021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ..........., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin  Director General  ....................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

S.C. C.R.P. SECURITY PROTECTION S.R.L.,  cu sediul în București  reprezentată prin Administrator ................, în calitate de Prestator, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, părțile au hotărât, de comun acord, prelungirea termenului executarii contractului cu 4 luni, pana la data 30.04.2024.

Valoarea totala a serviciilor, ce se pot deconta în primele 4 luni este de 22.074,50 lei, din care 18.550,00 lei fara T.V.A. (4.637,50 lei/luna x 4 luni), la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 3.524,50 lei.

Art. 2. In perioada 01.01.2024 - 30.04.2024 vor fi achizitionate serviciile prevazute in contract numai in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie, valoarea contractului putand fi si diminuata in limita sumelor aprobate, cu conditia notificarii Prestatorului, in cazul in care va aparea o asemenea situatie.

Art. 3. Părțile au cunoștință de dispozițiile Regulamentului European nr. 697/2016 (GDPR) privind protecția datelor cu caracter personal, și prin semnarea  prezentului  act aditional își exprimă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, funcție, telefon) în intervalul de timp în care contractul produce efecte juridice, cu scopul desfășurării raporturilor contractuale.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                       PRESTATOR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                    S.C. C.R.P. SECURITY PROTECTION S.R.L.

SECTOR 2

Director General                                                                                               Administrator