MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2024

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul de lucrări nr. 24135/15.06.2023

,,Reparatie capitala Sediul A.D.P. Sector 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

S.C. ALFA CONSTRUCT COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  str. Paroseni nr. 47, Sector 2, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 21294/24.05.2024, întocmit de Serviciul Administrativ, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:

Art. 1. Se prelungește cu 90 zile durata de execuție aferentă Contractului de lucrări nr. 24135/15.06.2023.

Art. 2. Celelalte clauze din Contractul de lucrari nr. 24135/15.06.2023 ,,Reparatie capitala Sediul A.D.P. Sector 2” rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ALFA CONSTRUCT COMPANY S.R.L. |
| --- | --- |