MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ………………/……………...2024

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 25464/19.06.2024

„Amenajare loc de odihna/recreere/joaca pentru copii si spatii verzi intre strazile Medic Constantin Zlatescu – Matei Voievod – Agricultori si Soseaua Mihai Bravu”

Între

ADMNISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în București, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - GARDEN CENTER GRUP S.R.L. prin lider asociere RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., cu sediul în Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Sos Unirii, nr. 64, jud. Ilfov, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1.  Avand in vedere referatul de necesitate nr. 46974/15.11.2024, intocmit de Sectia Spatii Verzi si in conformitate cu prevederile art. 221, alin (1), lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

a) Diminuarea valorii contractului cu suma de 394.158,29 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 74.890,08 lei, respectiv 469.048.37 lei cu TVA (Anexa nr. 1 si 2 la prezentul act aditional);

b) Suplimentarea valorii contractului cu suma de 374.115,77 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 71.082,00 lei, respectiv 445.197,77 lei cu TVA (Anexa nr. 1 si 2 la prezentul act aditional).

Art. 2. Valoarea Contractului de lucrari cu proiectare inclusa nr. 25464/19.06.2024 devine 4.209.331,60 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 799.773,00 lei, respectiv 5.009.104,60 lei cu TVA (Anexa nr. 1 si 2 la prezentul act aditional):

a) Proiectarea si asistenta tehnica – 221.698,21 lei fara T.V.A, la care se adaugă TVA în valoare de 42.122,66 lei, respectiv 263.820,87 lei cu TVA (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional);

b) Executia – 3.987.633,39 lei fara T.V.A, la care se adaugă TVA în valoare de 757.650,34 lei, respectiv 4.745.283,73 lei cu TVA (Anexa nr. 1 si 2 la prezentul act aditional).

Art. 3. Celelalte clauze din Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 25464/19.06.2024 „Amenajare loc de odihna/recreere/joaca pentru copii si spatii verzi intre strazile Medic Constantin Zlatescu – Matei Voievod – Agricultori si Soseaua Mihai Bravu” rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, Asocierea RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - GARDEN CENTER GRUP S.R.L. Prin lider asociere RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. |
| --- | --- |

Anexa nr.1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 25464/19.06.2024

| Nr. crt. | Activitate |  |  |  | Valoare contractata | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  |  | 20.114,00 | 0,00 | 0,00 | 20.114,00 |
|  |  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  |  | 10.599,21 | 0,00 | 0,00 | 10.599,21 |
|  |  | Proiect tehnic si detalii de executie |  |  | 155.401,00 | 0,00 | 0,00 | 155.401,00 |
|  |  | Asistenta tehnica din partea proiectantului |  | pe perioada de executie a lucrarilor | 20.106,00 | 0,00 | 0,00 | 20.106,00 |
|  |  |  |  | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 15.478,00 | 0,00 | 0,00 | 15.478,00 |
|  |  | Total proiectare |  |  | 221.698,21 | 0,00 | 0,00 | 221.698,21 |
| 2 | Executie | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  | Alimentare cu apa | 27.964,42 | 0,00 | 0,00 | 27.964,42 |
|  |  |  |  | Bransament instalatii electrice | 29.496,97 | 0,00 | 0,00 | 29.496,97 |
|  |  |  |  | Canalizare | 25.851,42 | 0,00 | 0,00 | 25.851,42 |
|  |  | Cheltuieli pentru investitia de baza |  | Constructii si instalatii | 3.206.680,46 | -394.158,29 | 374.115,77 | 3.186.637,94 |
|  |  |  |  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 95.876,54 | 0,00 | 0,00 | 95.876,54 |
|  |  |  |  | Dotari | 564.604,30 | 0,00 | 0,00 | 564.604,30 |
|  |  | Organizare de santier |  | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 57.201,80 | 0,00 | 0,00 | 57.201,80 |
|  |  | Total executie |  |  | 4.007.675,91 | -394.158,29 | 374.115,77 | 3.987.633,39 |
| TOTAL GENERAL FARA TVA |  |  |  |  | 4.229.374,12 | -394.158,29 | 374.115,77 | 4.209.331,60 |
| TVA 19% |  |  |  |  | 803.581,08 | -74.890,08 | 71.082,00 | 799.773,00 |
| TOTAL GENERAL CU TVA |  |  |  |  | 5.032.955,20 | -469.048,37 | 445.197,77 | 5.009.104,60 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, Asocierea RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - GARDEN CENTER GRUP S.R.L. Prin lider asociere RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. |
| --- | --- |

Anexa nr.2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusă nr. 25464/19.06.2024

| CATEGORIA DE LUCRARI |  | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar lei fara TVA | Valoare contractata lei fara T.V.A. | Cantitate renuntari conform Proiect tehnic | Valoare renuntari conform Proiect tehnic | Cantitate suplimentari conform Proiect tehnic | Valoare suplimentari conform Proiect tehnic | Cantitate actualizata conform Proiect tehnic | Valoare actualizata conform Proiect tehnic lei fara T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Bransament alimentare cu apa | buc. | 1 | 27.964,42 | 27.964,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 27.964,42 |
| 2.2 | Bransament instalatii electrice | buc. | 1 | 29.496,97 | 29.496,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 29.496,97 |
| 2.3 | Bransament canalizare | buc. | 1 | 25.851,42 | 25.851,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25.851,42 |
| Total Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor |  |  |  |  | 83.312,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 83.312,81 |
| CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 - CONSTRUCTII SI INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | LUCRARI DE TERASAMENTE SI DESFIINTARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Curatare teren, defrisare strangere in gramezi si evacuare | mp | 9.464,00 | 6,21 | 58.771,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.464,00 | 58.771,44 |
| 2 | Incarcarea si transportul resturilor vegetale, a pamantului decopertat si a materialelor improprii rezultate | mp | 9.464,00 | 16,90 | 159.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.464,00 | 159.941,60 |
| 3 | Procurare si asternere pamant vegetal | mc | 1.892,80 | 88,64 | 167.777,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,80 | 167.777,79 |
| 4 | Decopertare suprafata de pamant necorespunzator, pentru asternere pamant vegetal | mc | 946,40 | 61,43 | 58.137,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,40 | 58.137,35 |
| 5 | Desfiintare gard metal | ml | 520,00 | 22,44 | 11.668,80 | 0,00 | 0,00 | 1.372,00 | 30.787,68 | 1.892,00 | 42.456,48 |
| 6 | Desfintare gard viu | ml | 520,00 | 6,85 | 3.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 3.562,00 |
| 7 | Nivelarea solului manual si mecanizat | mp | 9.464,00 | 4,12 | 38.991,68 | 806,00 | 3.320,72 | 0,00 | 0,00 | 8.658,00 | 35.670,96 |
| 8 | Desfacere platforma beton | mp | 135,00 | 146,13 | 19.727,55 | 85,00 | 12.421,05 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 7.306,50 |
| 9 | Desfacere stalpi lemn | buc. | 1,00 | 134,89 | 134,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 134,89 |
| 10 | Desfacere borduri 25x20x50 | ml | 15,00 | 22,84 | 342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 342,60 |
| Total 4.1.1 - Lucrari de terasamente si desfiintari |  |  |  |  | 519.055,70 |  | 15.741,77 |  | 30.787,68 |  | 534.101,61 |
| 4.1.2 | SPATII VERZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Procurare si asternere scoarta decorativa | mp | 2.670,00 | 48,22 | 128.747,40 | 2.421,00 | 116.740,62 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 12.006,78 |
| 2 | Procurare si montare folie antiburuiana | mp | 2.670,00 | 19,33 | 51.611,10 | 2.421,00 | 46.797,93 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 4.813,17 |
| 3 | Procurat si montat separator gazon | ml | 1.100,00 | 36,87 | 40.557,00 | 995,00 | 36.685,65 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 3.871,35 |
| 4 | Procurare si montare gazon rulou | mp | 4.315,00 | 45,39 | 195.857,85 | 1.497,00 | 67.948,83 | 0,00 | 0,00 | 2.818,00 | 127.909,02 |
| 5 | Procurat si plantat plante perene de umbra C3 | buc. | 2.400,00 | 63,73 | 152.952,00 | 0,00 | 0,00 | 4.641,00 | 295.770,93 | 7.041,00 | 448.722,93 |
| 6 | Procurare si plantare gard viu foioase h: 0.8-1 m | ml | 2.100,00 | 126,40 | 265.440,00 | 114,00 | 14.409,60 | 0,00 | 0,00 | 1.986,00 | 251.030,40 |
| 7 | Procurare si plantare arbusti rasinosi h: 0.6-0.8 m | buc. | 70,00 | 275,46 | 19.282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 19.282,20 |
| 8 | Procurare si plantare arbusti rasinosi taratori diam: 0.8 - 1m | buc. | 50,00 | 187,24 | 9.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 9.362,00 |
| 9 | Procurare si plantare plante acoperitoare de sol h:0.5-0.8 | buc. | 36.043,00 | 22,31 | 804.119,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.043,00 | 804.119,33 |
| 10 | Procurare si plantare arbusti foisoi h:1-1.20 | buc. | 150,00 | 136,74 | 20.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 20.511,00 |
| 11 | Procurare si plantare arbori foisoi 30/35 | buc. | 5,00 | 3.960,58 | 19.802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 19.802,90 |
| 12 | Procurat si montat tutori arbori | buc. | 15,00 | 45,98 | 689,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 689,70 |
| 13 | Procurat si asternere nisip pentru montarea gazonului rulou | mc | 43,15 | 166,81 | 7.197,85 | 14,97 | 2.497,15 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | 4.700,71 |
| Total 4.1.2 - Spatii Verzi |  |  |  |  | 1.716.130,33 |  | 285.079,78 |  | 295.770,93 |  | 1.726.821,49 |
| 4.1.3 | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Executat pavaje cu pavele prefabricate tip "APIA ANTICA" | mp | 15,00 | 188,59 | 2.828,85 | 4,00 | 754,36 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2.074,49 |
| 2 | Procurare si montare bordura (50x15x25 cm) pe un strat de beton cu gr de 15x20 cm | ml | 3.210,00 | 56,97 | 182.873,70 | 974,00 | 55.488,78 | 0,00 | 0,00 | 2.236,00 | 127.384,92 |
| 3 | Procurare si montare gard din lemn colorat | ml | 78,00 | 476,61 | 37.175,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 37.175,58 |
| 4 | Executat suprafatade siguranta locuri de joaca turnata "Tartan" (suprafata antrauma) | mp | 425,00 | 399,64 | 169.847,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 47.557,16 | 544,00 | 217.404,16 |
| Total 4.1.3 - Pavaje |  |  |  |  | 392.725,13 |  | 56.243,14 |  | 47.557,16 |  | 384.039,15 |
| 4.1.4 | INSTALATII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stalpi de iluminat inclusiv cablu si lucrari conexe | buc. | 9,00 | 15.305,21 | 137.746,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 137.746,89 |
| 2 | Sistem de irigat automatizat cu senzor de ploaie (picurare + aspersoare) | mp | 9.464,00 | 46,60 | 441.022,40 | 796,00 | 37.093,60 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 | 403.928,80 |
| Total 4.1.4 - Instalatii |  |  |  |  | 578.769,29 |  | 37.093,60 |  | 0,00 |  | 541.675,69 |
| Total Capitol 4.1 - Constructii si Instalatii (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4) |  |  |  |  | 3.206.680,46 |  | 394.158,29 |  | 374.115,77 |  | 3.186.637,94 |
| 4.2 - MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | MONTAJ MOBILIER URBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Banci cu spatar | buc. | 35,00 | 329,44 | 11.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 11.530,40 |
| 2 | Cos de gunoi | buc. | 33,00 | 311,20 | 10.269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 10.269,60 |
| Total 4.2.1 - Montaj mobilier urban |  |  |  |  | 21.800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21.800,00 |
| 4.2.2 | MONTAJ ECHIPAMENTE DE JOACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DE FITNESS 1 | buc. | 1,00 | 4.225,04 | 4.225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4.225,04 |
| 2 | APARAT DE FITNESS 3 | buc. | 2,00 | 4.225,04 | 8.450,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8.450,08 |
| 3 | APARAT DE FITNESS 4 | buc. | 3,00 | 4.225,04 | 12.675,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 12.675,12 |
| 4 | APARAT DE FITNESS 5 | buc. | 1,00 | 4.225,04 | 4.225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4.225,04 |
| 5 | APARAT DE FITNESS 6 | buc. | 1,00 | 4.225,04 | 4.225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4.225,04 |
| 6 | COMPLEX DE JOACA | buc. | 1,00 | 14.872,59 | 14.872,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14.872,59 |
| 7 | ELEMENT DE CATARARE | buc. | 1,00 | 2.295,07 | 2.295,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.295,07 |
| 8 | LEAGAN | buc. | 1,00 | 2.295,07 | 2.295,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.295,07 |
| 9 | LEAGAN 2-5 ANI | buc. | 1,00 | 2.295,07 | 2.295,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.295,07 |
| 10 | TOBOGAN | buc. | 1,00 | 7.758,71 | 7.758,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7.758,71 |
| 11 | ELEMENT PE ARC | buc. | 2,00 | 791,47 | 1.582,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.582,94 |
| 12 | ELEMENT PE ARC, CROCODIL | buc. | 1,00 | 791,47 | 791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 791,47 |
| 13 | MASA DE SAH | buc. | 6,00 | 1.397,55 | 8.385,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 8.385,30 |
| Total 4.2.2 - Montaj echipamente de joaca |  |  |  |  | 74.076,54 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 74.076,54 |
| Total Capitol 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale (4.2.1 + 4.2.2) |  |  |  |  | 95.876,54 |  |  |  |  |  | 95.876,54 |
| 4.5 - DOTARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | MOBILIER URBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Banci cu spatar | buc. | 35,00 | 2.120,00 | 74.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 74.200,00 |
| 2 | Cos de gunoi selectiv | buc. | 33,00 | 2.978,00 | 98.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 98.274,00 |
| Total 4.5.1 - Mobilier urban |  |  |  |  | 172.474,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 172.474,00 |
| 4.5.2 | ECHIPAMENTE DE JOACA, RECREERE, FITNESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DE FITNESS 1 | buc. | 1,00 | 14.155,00 | 14.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14.155,00 |
| 2 | APARAT DE FITNESS 3 | buc. | 2,00 | 15.080,00 | 30.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 30.160,00 |
| 3 | APARAT DE FITNESS 4 | buc. | 3,00 | 19.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 58.500,00 |
| 4 | APARAT DE FITNESS 5 | buc. | 1,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18.300,00 |
| 5 | APARAT DE FITNESS 6 | buc. | 1,00 | 14.127,00 | 14.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14.127,00 |
| 6 | COMPLEX DE JOACA | buc. | 1,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 72.400,00 |
| 7 | ELEMENT DE CATARARE | buc. | 1,00 | 12.878,30 | 12.878,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12.878,30 |
| 8 | LEAGAN | buc. | 1,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4.400,00 |
| 9 | LEAGAN 2-5 ANI | buc. | 1,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5.800,00 |
| 10 | TOBOGAN | buc. | 1,00 | 68.200,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 68.200,00 |
| 11 | ELEMENT PE ARC | buc. | 2,00 | 4.300,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8.600,00 |
| 12 | ELEMENT PE ARC, CROCODIL | buc. | 1,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8.140,00 |
| 13 | MASA DE SAH | buc. | 6,00 | 12.745,00 | 76.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 76.470,00 |
| Total 4.5.2 - Echipamente de joaca, recreere, fitness |  |  |  |  | 392.130,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 392.130,30 |
| Total Capitol 4.5 - Dotari (4.5.1 + 4.5.2) |  |  |  |  | 564.604,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 564.604,30 |
| Total Capitol 4 - Investitia de baza (4.1 + 4.2 + 4.5) |  |  |  |  | 3.867.161,30 |  | 394.158,29 |  | 374.115,77 |  | 3.847.118,78 |
| 5.1.1 - Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier |  |  |  |  | 57.201,80 |  |  |  |  |  | 57.201,80 |
| TOTAL executie |  |  |  |  | 4.007.675,91 |  | 394.158,29 |  | 374.115,77 |  | 3.987.633,39 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, Asocierea RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - GARDEN CENTER GRUP S.R.L. Prin lider asociere RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. |
| --- | --- |