MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2024

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 2002/18.01.2024, întocmit de Secția, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1E7, 1E11, in valoare totala de 2.298,44 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 53/07.08.2023, care va avea următorul conținut:

"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 8.296.281,75 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 9.872.575,28 lei, din care 8.296.281,75 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 1.576.293,53 lei, dupa cum urmeaza:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Strada Alexandru Paulescu | 19.324,00 | 768.007,86 | 787.331,86 | 149.593,05 | 936.924,91 |
| 2 | Strada Mieilor | 26.842,96 | 1.055.243,98 | 1.082.086,94 | 205.596,52 | 1.287.683,46 |
| 3 | Intrarea Mieilor | 2.626,77 | 109.198,81 | 111.825,58 | 21.246,86 | 133.072,44 |
| 4 | Strada Claudiu | 26.661,42 | 1.054.127,60 | 1.080.789,02 | 205.349,91 | 1.286.138,93 |
| 5 | Strada Ilarie Chendi | 20.597,63 | 813.966,08 | 834.563,71 | 158.567,10 | 993.130,81 |
| 6 | Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi | 32.149,37 | 1.298.751,13 | 1.330.900,50 | 252.871,10 | 1.583.771,60 |
| 7 | Strada Albesti | 5.126,92 | 200.841,65 | 205.968,57 | 39.134,03 | 245.102,60 |
| 8 | Strada Popa Soare | 60.936,18 | 2.372.304,22 | 2.433.240,40 | 462.315,68 | 2.895.556,08 |
| 9 | Intrarea Bâlciului | 6.474,71 | 262.880,08 | 269.354,79 | 51.177,41 | 320.532,20 |
| 10 | Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143 | 3.746,14 | 156.474,24 | 160.220,38 | 30.441,87 | 190.662,25 |
| TOTAL |  | 204.486,10 | 8.091.795,65 | 8.296.281,75 | 1.576.293,53 | 9.872.575,28 |

5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate | Pret unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M, cf. P. Th. | Valoare actualizata cf. P. Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,20 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 212,22 | 217,27 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,22 | 217,27 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 147,90 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 21.139,35 | 21.642,21 | 147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.139,35 | 21.642,21 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 98,60 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 24.974,39 | 25.568,95 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.974,39 | 25.568,95 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 493,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 34.017,00 | 34.825,52 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.017,00 | 34.825,52 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 69,51 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 28.920,33 | 29.609,17 | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.920,33 | 29.609,17 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 493,00 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 8.026,04 | 8.218,31 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.026,04 | 8.218,31 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 120,30 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 7.391,23 | 7.566,87 | 120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,23 | 7.566,87 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 180,40 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 4.793,23 | 4.906,88 | 180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.793,23 | 4.906,88 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 4,93 | 7,5 | 314,99 | 322,49 | 1.552,90 | 1.589,88 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,90 | 1.589,88 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 127,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 8.665,21 | 8.870,95 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.665,21 | 8.870,95 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 2,00 | 13,4 | 562,77 | 576,17 | 1.125,54 | 1.152,34 | 0,00 | -2,00 | -1.125,54 | -1.152,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 1.119,45 | 1.146,10 | 0,00 | -1,00 | -1.119,45 | -1.146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,12 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 74,77 | 76,55 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,77 | 76,55 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 544,07 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 11.278,57 | 11.545,17 | 544,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.278,57 | 11.545,17 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 5,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 5.429,00 | 5.582,65 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429,00 | 5.582,65 |
|  | Proiectare, lei fara TVA |  |  |  |  |  | 3.799,59 |  |  |  | -53,45 |  | 0,00 |  | 3.746,14 |  |
|  | TOTAL, lei fara TVA |  |  |  |  |  | 158.719,23 | 162.518,82 |  |  | -2.244,99 | -2.298,44 | 0,00 | 0,00 | 156.474,24 | 160.220,38 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  | 30.156,65 | 30.878,58 |  |  | -426,55 | -436,70 | 0,00 | 0,00 | 29.730,11 | 30.441,87 |
|  | TOTAL, lei cu TVA |  |  |  |  |  | 188.875,88 | 193.397,40 |  |  | -2.671,54 | -2.735,14 | 0,00 | 0,00 | 186.204,35 | 190.662,25 |