MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2024

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 2873/25.01.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.2718, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2023 (197.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).

La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 devine 8.338.811,46 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.584.374,18 lei, respectiv 9.923.185,64 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 8.296.281,75 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 160.220,38 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente (ajustare): 42.529,71 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 8.136.061,37 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 8.338.811,46 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Strada Alexandru Paulescu | 19.324,00 | 768.007,86 | 787.331,86 | 149.593,05 | 936.924,91 |
| 2 | Strada Mieilor | 26.842,96 | 1.055.243,98 | 1.082.086,94 | 205.596,52 | 1.287.683,46 |
| 3 | Intrarea Mieilor | 2.626,77 | 109.198,81 | 111.825,58 | 21.246,86 | 133.072,44 |
| 4 | Strada Claudiu | 26.661,42 | 1.054.127,60 | 1.080.789,02 | 205.349,91 | 1.286.138,93 |
| 5 | Strada Ilarie Chendi | 20.597,63 | 813.966,08 | 834.563,71 | 158.567,10 | 993.130,81 |
| 6 | Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi | 32.149,37 | 1.298.751,13 | 1.330.900,50 | 252.871,10 | 1.583.771,60 |
| 7 | Strada Albesti | 5.126,92 | 200.841,65 | 205.968,57 | 39.134,03 | 245.102,60 |
| 8 | Strada Popa Soare | 60.936,18 | 2.372.304,22 | 2.433.240,40 | 462.315,68 | 2.895.556,08 |
| 9 | Intrarea Bâlciului | 6.474,71 | 262.880,08 | 269.354,79 | 51.177,41 | 320.532,20 |
| 10 | Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143 | 3.746,14 | 199.003,95 | 202.750,09 | 38.522,52 | 241.272,61 |
| TOTAL |  | 204.486,10 | 8.134.325,36 | 8.338.811,46 | 1.584.374,18 | 9.923.185,64 |

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contr., cf. P.Th. | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata, cf. P.Th. | Valoare contractata, cf. P.Th. inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior | Valoare decontata anterior C+M | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare | Valoare decontata anterior ajustata C+M | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata SL1 | Valoare decontata C+M SL1 | Valoare decontata SL1, inclusiv proiectare | Valoare C+M SL1, ajustata | Valoare SL1 ajustata, inclusiv proiectare | Valoare neta ajustare SL1 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat - C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,2718 | 1,20 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 212,22 | 217,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 212,22 | 217,27 | 269,90 | 274,95 | 57,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,90 | 274,95 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,2718 | 147,90 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 21.139,35 | 21.642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,90 | 21.139,35 | 21.642,21 | 26.885,03 | 27.387,89 | 5.745,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.885,03 | 27.387,89 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,2718 | 98,60 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 24.974,39 | 25.568,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 24.974,39 | 25.568,95 | 31.762,43 | 32.356,99 | 6.788,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.762,43 | 32.356,99 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,2718 | 493,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 34.017,00 | 34.825,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,00 | 34.017,00 | 34.825,52 | 43.262,82 | 44.071,34 | 9.245,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.262,82 | 44.071,34 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,2718 | 69,51 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 28.920,33 | 29.609,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 28.920,33 | 29.609,17 | 36.780,88 | 37.469,72 | 7.860,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.780,88 | 37.469,72 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 1,2718 | 493,00 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 8.026,04 | 8.218,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,00 | 8.026,04 | 8.218,31 | 10.207,52 | 10.399,79 | 2.181,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.207,52 | 10.399,79 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,2718 | 120,30 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 7.391,23 | 7.566,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,30 | 7.391,23 | 7.566,87 | 9.400,17 | 9.575,81 | 2.008,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,17 | 9.575,81 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,2718 | 180,40 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 4.793,23 | 4.906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,40 | 4.793,23 | 4.906,88 | 6.096,03 | 6.209,68 | 1.302,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096,03 | 6.209,68 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,2718 | 4,93 | 7,5 | 314,99 | 322,49 | 1.552,90 | 1.589,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 1.552,90 | 1.589,88 | 1.974,98 | 2.011,96 | 422,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,98 | 2.011,96 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,2718 | 127,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 8.665,21 | 8.870,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 8.665,21 | 8.870,95 | 11.020,41 | 11.226,15 | 2.355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.020,41 | 11.226,15 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,2718 | 0,12 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 74,77 | 76,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 74,77 | 76,55 | 95,09 | 96,87 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09 | 96,87 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,2718 | 544,07 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 11.278,57 | 11.545,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,07 | 11.278,57 | 11.545,17 | 14.344,09 | 14.610,69 | 3.065,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.344,09 | 14.610,69 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,2718 | 5,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 5.429,00 | 5.582,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5.429,00 | 5.582,65 | 6.904,60 | 7.058,25 | 1.475,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904,60 | 7.058,25 |
|  | Proiectare, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 3.746,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3.746,14 |  | 3.746,14 |  |  |  | 0,00 |  | 3.746,14 |  |
|  | TOTAL, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 156.474,24 | 160.220,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 156.474,24 | 160.220,38 | 199.003,95 | 202.750,09 | 42.529,71 |  | 0,00 | 0,00 | 199.003,95 | 202.750,09 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  |  | 29.730,11 | 30.441,87 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 29.730,11 | 30.441,87 | 37.810,75 | 38.522,52 | 8.080,64 |  | 0,00 | 0,00 | 37.810,75 | 38.522,52 |
|  | TOTAL, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  | 186.204,35 | 190.662,25 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 186.204,35 | 190.662,25 | 236.814,70 | 241.272,61 | 50.610,35 |  | 0,00 | 0,00 | 236.814,70 | 241.272,61 |