MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 3 la Acord – cadru nr. 3280/31.01.2023

„Proiectare și execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală pe străzile aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2’’

Între,

Administraţia Domeniului Public Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont ............, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General  ..................., în calitate de Promitent - Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L. si S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L. prin lider de asociere  S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, ..................., reprezentata prin Administrator .................., în calitate de Promitent - Executant, pe de alta parte, a  intervenit  prezentul act adiţional.

În baza referatului de necesitate nr. 23739/06.06.2024, întocmit de Serviciul Parcari si Sistematizare Rutiera si in conformitate cu prevederile art. 12 din acordul cadru si a art. 221 alin. 1 lit. a) din Legea 98/2016 a achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, părțile, de comun acord, au hotărat urmatoarele:

Art. 1. Se ajusteaza preturile unitare ale acordului cadru in conformitate cu art. 8, alin. 8.1, lit. A), respectiv formula de calcul An = In/Io

in care:

An - este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile executate în luna mai;

In - este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii mai 2024;

Io - este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la Data de Referinţă.

Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de data ultimei actualizări de prețuri, august 2023.

An = 140,40/128,20

An = 1,10

Se modifica art. 7, pct. 7.1. din acordul – cadru, care va avea urmatorul continut:

,,7. Pretul contractului

7.1.  Pretul maxim al acordului – cadru este de 35.259.838,05 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. 19% in valoare de 6.699.369,23 lei, respectiv 41.959.207,28 lei inclusiv T.V.A., conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul acord - cadru, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul acord - cadru.”

Art. 2. Preturile unitare ajustate sunt prezentate in anexa nr. 1 si vor fi utilizate la contractele subsecvente incheiate in baza acordului-cadru nr. 3280/31.01.2023.

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT - ACHIZITOR                                                             	  PROMITENT -  EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    	                         Asocierea S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.,

PUBLIC SECTOR 2                                                                               S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L.,

Director General

Prin lider asociere

S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.

Administrator

ANEXA NR. 1

| Anexa nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire activitate | U.M. | ACORD CADRU |  |  | EXECUTAT 2023 |  | EXECUTAT 2024 |  | Rest de executat Acord cadru |  | Coeficient de ajustare | Preț unitar ajustat Lei fără TVA | Valoare rest de executat Acord-cadru ajustată | Diferență valoare din ajustare | Valoare totala Acord cadru ajustat |
|  |  |  | Preț unitar Lei fără TVA | Cantitati maxime | Total Lei fără TVA | Cantitate | Total Lei fără TVA | Cantitate | Total Lei fără TVA | Cantitate | Total Lei fără TVA înainte de ajustare |  |  |  |  |  |
| 1 | Marcaj rutier longitudinal cu vopsea clasica pe baza de solvent organic | mp | 70,32 | 31.525,00 | 2.216.838,00 | 465,26 | 32.717,43 | 0,00 | 0,00 | 31.059,74 | 2.184.120,57 | 1,10 | 77,35 | 2.402.470,50 | 218.349,93 | 2.435.187,93 |
| 2 | Marcaj rutier divers si transversal cu vopsea clasica pe baza de solvent organic | mp | 75,08 | 26.000,00 | 1.952.080,00 | 3.868,09 | 290.416,20 | 0,00 | 0,00 | 22.131,91 | 1.661.663,80 | 1,10 | 82,59 | 1.827.874,45 | 166.210,65 | 2.118.290,65 |
| 3 | Marcaj rutier pentru locuri de parcare cu vopsea clasica pe baza de solvent organic | mp | 85,85 | 4.000,00 | 343.400,00 | 800,31 | 68.706,87 | 0,00 | 0,00 | 3.199,69 | 274.693,13 | 1,10 | 94,44 | 302.178,44 | 27.485,31 | 370.885,31 |
| 4 | Marcaj rutier cu vopsea termoplastica | mp | 194,15 | 25.000,00 | 4.853.750,00 | 69,96 | 13.582,73 | 0,00 | 0,00 | 24.930,04 | 4.840.167,27 | 1,10 | 213,57 | 5.324.308,64 | 484.141,37 | 5.337.891,37 |
| 5 | Marcaj rutier rezonator (benzi rezonatoare transversale) | mp | 330,05 | 1.500,00 | 495.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 495.075,00 | 1,10 | 363,06 | 544.590,00 | 49.515,00 | 544.590,00 |
| 6 | Marcaj rutier preformat termoplastic | mp | 388,07 | 4.500,00 | 1.746.315,00 | 116,32 | 45.140,30 | 0,00 | 0,00 | 4.383,68 | 1.701.174,70 | 1,10 | 426,88 | 1.871.305,32 | 170.130,62 | 1.916.445,62 |
| 7 | Marcaj rutier cu covoare antiderapante aplicate la cald | mp | 196,65 | 1.000,00 | 196.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 196.650,00 | 1,10 | 216,32 | 216.320,00 | 19.670,00 | 216.320,00 |
| 8 | Marcaje tactile | mp | 606,46 | 300,00 | 181.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 181.938,00 | 1,10 | 667,11 | 200.133,00 | 18.195,00 | 200.133,00 |
| 9 | Ştergere a marcajelor rutiere | mp | 22,78 | 500,00 | 11.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 11.390,00 | 1,10 | 25,06 | 12.530,00 | 1.140,00 | 12.530,00 |
| 10 | Montare indicatoare rutiere circulare normale | buc | 436,04 | 1.569,00 | 684.146,76 | 112,00 | 48.836,48 | 184,00 | 80.231,36 | 1.273,00 | 555.078,92 | 1,10 | 479,64 | 610.581,72 | 55.502,80 | 739.649,56 |
| 11 | Montare indicatoare rutiere circulare mici | buc | 338,03 | 152,00 | 51.380,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 51.380,56 | 1,10 | 371,83 | 56.518,16 | 5.137,60 | 56.518,16 |
| 12 | Montare indicatoare rutiere triunghiulare 900 | buc | 435,32 | 1.400,00 | 609.448,00 | 118,00 | 51.367,76 | 0,00 | 0,00 | 1.282,00 | 558.080,24 | 1,10 | 478,85 | 613.885,70 | 55.805,46 | 665.253,46 |
| 13 | Montare indicatoare rutiere triunghiulare 700 | buc | 321,34 | 1.322,00 | 424.811,48 | 40,00 | 12.853,60 | 0,00 | 0,00 | 1.282,00 | 411.957,88 | 1,10 | 353,47 | 453.148,54 | 41.190,66 | 466.002,14 |
| 14 | Montare indicatoare rutiere patrate 600 | buc | 425,15 | 550,00 | 233.832,50 | 25,00 | 10.628,75 | 103,00 | 43.790,45 | 422,00 | 179.413,30 | 1,10 | 467,67 | 197.356,74 | 17.943,44 | 251.775,94 |
| 15 | Montare indicatoare rutiere patrate 650 | buc | 468,71 | 1.200,00 | 562.452,00 | 245,00 | 114.833,95 | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 447.618,05 | 1,10 | 515,58 | 492.378,90 | 44.760,85 | 607.212,85 |
| 16 | Montare indicatoare rutiere patrate aditionale L = 600 | buc | 417,17 | 120,00 | 50.060,40 | 8,00 | 3.337,36 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 46.723,04 | 1,10 | 458,89 | 51.395,68 | 4.672,64 | 54.733,04 |
| 17 | Montare indicatoare rutiere patrate aditionale L = 400 | buc | 298,10 | 120,00 | 35.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 35.772,00 | 1,10 | 327,91 | 39.349,20 | 3.577,20 | 39.349,20 |
| 18 | Montare indicatoare rutiere rombice | buc | 424,43 | 100,00 | 42.443,00 | 8,00 | 3.395,44 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 39.047,56 | 1,10 | 466,87 | 42.952,04 | 3.904,48 | 46.347,48 |
| 19 | Montare indicatoare rutiere octogonale H = 800 mm | buc | 581,24 | 80,00 | 46.499,20 | 2,00 | 1.162,48 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 45.336,72 | 1,10 | 639,36 | 49.870,08 | 4.533,36 | 51.032,56 |
| 20 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare 500 x 650 mm | buc | 439,67 | 778,00 | 342.063,26 | 40,00 | 17.586,80 | 16,00 | 7.034,72 | 722,00 | 317.441,74 | 1,10 | 483,64 | 349.188,08 | 31.746,34 | 373.809,60 |
| 21 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare aditionale 200*450 | buc | 243,65 | 100,00 | 24.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 24.365,00 | 1,10 | 268,02 | 26.802,00 | 2.437,00 | 26.802,00 |
| 22 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare aditionale 200*600 | buc | 268,34 | 100,00 | 26.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 26.834,00 | 1,10 | 295,17 | 29.517,00 | 2.683,00 | 29.517,00 |
| 23 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare aditionale 300*150 | buc | 195,74 | 300,00 | 58.722,00 | 6,00 | 1.174,44 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 57.547,56 | 1,10 | 215,31 | 63.301,14 | 5.753,58 | 64.475,58 |
| 24 | Montare indicatoare rutiere situatii deosebite patrate Fig. L6 – 1200x1200 mm – Panou copii, Fig. L9 – 1200x1200 mm – Panou presemnalizarea intersectiei cu sens giratoriu | buc | 1.800,92 | 260,00 | 468.239,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 468.239,20 | 1,10 | 1.981,01 | 515.062,60 | 46.823,40 | 515.062,60 |
| 25 | Montare indicatoare rutiere situatii deosebite dreptunghiulare Fig. L7 – 850x1500 mm – Panou copil + limitare de viteza | buc | 1.633,94 | 260,00 | 424.824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 424.824,40 | 1,10 | 1.797,33 | 467.305,80 | 42.481,40 | 467.305,80 |
| 26 | Montare indicatoare de orientare urbana tip 1 | buc | 195,01 | 120,00 | 23.401,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 23.401,20 | 1,10 | 214,51 | 25.741,20 | 2.340,00 | 25.741,20 |
| 27 | Montare indicatoare de orientare urbana tip 2 | buc | 413,54 | 40,00 | 16.541,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 16.541,60 | 1,10 | 454,89 | 18.195,60 | 1.654,00 | 18.195,60 |
| 28 | Montare indicatoare de orientare urbana tip 3 - cu un capat in forma de triunghi (sageata) pentru indicare directie |  | 413,54 | 80,00 | 33.083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 33.083,20 | 1,10 | 454,89 | 36.391,20 | 3.308,00 | 36.391,20 |
| 29 | Montare oglinzi rutiere | buc | 819,71 | 50,00 | 40.985,50 | 1,00 | 819,71 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 40.165,79 | 1,10 | 901,68 | 44.182,32 | 4.016,53 | 45.002,03 |
| 30 | Montare limitatoare de viteza | ml | 965,49 | 2.000,00 | 1.930.980,00 | 37,79 | 36.489,73 | 0,00 | 0,00 | 1.962,21 | 1.894.490,27 | 1,10 | 1.062,04 | 2.083.941,26 | 189.450,99 | 2.120.430,99 |
| 31 | Montare stalpi flexibili pentru delimitare si direcţionare | buc | 177,65 | 7.500,00 | 1.332.375,00 | 713,00 | 126.664,45 | 0,00 | 0,00 | 6.787,00 | 1.205.710,55 | 1,10 | 195,42 | 1.326.315,54 | 120.604,99 | 1.452.979,99 |
| 32 | Montare stalpi metalici (cu sectiune rotunda) pentru delimitare acces | buc | 251,70 | 20.000,00 | 5.034.000,00 | 1.787,00 | 449.787,90 | 0,00 | 0,00 | 18.213,00 | 4.584.212,10 | 1,10 | 276,87 | 5.042.633,31 | 458.421,21 | 5.492.421,21 |
| 33 | Montare garduri metalice pentru protectie pietoni | ml | 695,16 | 400,00 | 278.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 278.064,00 | 1,10 | 764,68 | 305.872,00 | 27.808,00 | 305.872,00 |
| 34 | Suprainaltare trecere de pietoni | mp | 854,52 | 3.501,00 | 2.991.674,52 | 369,75 | 315.958,77 | 0,00 | 0,00 | 3.131,25 | 2.675.715,75 | 1,10 | 939,97 | 2.943.281,06 | 267.565,31 | 3.259.239,83 |
| 35 | Proiectare | ore | 550,00 | 2.800,00 | 1.540.000,00 | 473,00 | 260.150,00 | 203,00 | 111.650,00 | 2.124,00 | 1.168.200,00 | 1,00 | 550,00 | 1.168.200,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| 36 | Montare stalpi de sustinere pentru indicatoare din teava zincata h=1.5m | buc | 314,45 | 430,00 | 135.213,50 | 14,00 | 4.402,30 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 130.811,20 | 1,10 | 345,90 | 143.894,40 | 13.083,20 | 148.296,70 |
| 37 | Montare stalpi de sustinere pentru indicatoare din teava zincata h=3.5m | buc | 479,98 | 1.500,00 | 719.970,00 | 246,00 | 118.075,08 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | 601.894,92 | 1,10 | 527,98 | 662.086,92 | 60.192,00 | 780.162,00 |
| 38 | Montare stalpi de sustinere pentru indicatoare din teava zincata h=4.0m | buc | 492,32 | 1.500,00 | 738.480,00 | 197,00 | 96.987,04 | 0,00 | 0,00 | 1.303,00 | 641.492,96 | 1,10 | 541,55 | 705.639,65 | 64.146,69 | 802.626,69 |
| 39 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare 850 x 650 mm | buc | 635,44 | 120,00 | 76.252,80 | 7,00 | 4.448,08 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 71.804,72 | 1,10 | 698,98 | 78.984,74 | 7.180,02 | 83.432,82 |
| 40 | Lucrari de acoperire cu vopsea neagra | mp | 67,36 | 2.800,00 | 188.608,00 | 344,37 | 23.196,76 | 0,00 | 0,00 | 2.455,63 | 165.411,24 | 1,10 | 74,10 | 181.962,18 | 16.550,94 | 205.158,94 |
| 41 | Ridicare / coborâre borduri | ml | 129,42 | 2.000,00 | 258.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 258.840,00 | 1,10 | 142,36 | 284.720,00 | 25.880,00 | 284.720,00 |
| 42 | Ridicare la cotă a căminelor | buc | 2.907,03 | 200,00 | 581.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 581.406,00 | 1,10 | 3.197,73 | 639.546,00 | 58.140,00 | 639.546,00 |
| 43 | Rigolă pentru asigurare scurgere ape pluviale din proximitatea trecerilor pentru pietoni supraînălțate | ml | 250,00 | 1.500,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 375.000,00 | 1,10 | 275,00 | 412.500,00 | 37.500,00 | 412.500,00 |
| Valoare totala acord cadru lei (fara T.V.A.) |  |  |  |  | 32.378.205,08 |  | 2.152.720,41 |  | 242.706,53 |  | 29.982.778,14 |  |  | 32.864.411,11 | 2.881.632,97 | 35.259.838,05 |
| Valoare T.V.A. 19% |  |  |  |  | 6.151.858,97 |  | 409.016,88 |  | 46.114,24 |  | 5.696.727,85 |  |  | 6.244.238,11 | 547.510,26 | 6.699.369,23 |
| Valoare totala acord cadru lei (cu T.V.A.) |  |  |  |  | 38.530.064,05 |  | 2.561.737,29 |  | 288.820,77 |  | 35.679.505,99 |  |  | 39.108.649,22 | 3.429.143,23 | 41.959.207,28 |

PROMITENT - ACHIZITOR                                                             	  PROMITENT -  EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    	                         Asocierea S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.,

PUBLIC SECTOR 2                                                                               S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L.,

Director General

Prin lider asociere

S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.

Administrator