MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 1

la Contractul subsecvent nr. 2 la Acord – cadru nr. 3280/31.01.2023

„Proiectare și execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală pe străzile aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2’’

Intre ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ........, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin  Director General  ..............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti..............., reprezentata prin Administrator ...................., in calitate de Lider de asociere,

S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L., cu sediul in Bucuresti, ..........., reprezentata prin Administrator ..............., in calitate de Asociat,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

În baza a referatului de necesitate nr. 27392/03.07.2024, întocmit de Serviciul Parcari si Sistematizare Rutiera, a actului aditional nr. 3 la Acordul cadru nr. 3280/31.01.2023 si a art. 221 alin. 1 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se actualizeaza preturile unitare ale contractului subsecvent incheiat in baza acordului cadru. Preturile unitare ale acordului – cadru s-au ajustat prin aplicarea unui coeficient de ajustare (An) conform formulei de calcul An = In/Io, in care: An - este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile executate în luna mai – 1,10;

In - este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii mai 2024.

Io - este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la Data de Referinţă. Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de data ultimei actualizări de prețuri, august 2023.

Art. 2. Valoarea cresterii, respectiv valoarea prezentului act aditional este de 614.359,42 lei fara T.V.A. (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 3. Valoarea totala a contractului subsecvent nr. 2 devine 7.328.645,24 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. 19 % in valoare de 1.392.442,60 lei, respectiv 8.721.087,84 lei cu T.V.A. (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                  EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    	                         S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.,

PUBLIC SECTOR 2                                                                                      (Lider asociere)

Administrator

.........................

S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L.

Administrator

.................................

Anexa nr. 1

| Nr. Crt. | Denumire activitate | U.M. | Valoare initiala CS 2 |  |  | Valoare executata CS 2 |  |  | Valoare ajustata CS 2 |  |  |  | Diferenta valoare ajustare |  | Valoare totala CS 2 (executata+ajustata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. | Pret unitar initial lei fara T.V.A. | Total (lei fara T.V.A.) | Pret unitar lei fara T.V.A. | Cant. | Total (lei fara T.V.A.) | Pret unitar ajustat lei fara T.V.A. | Cant. | Total (lei fara T.V.A.) | Total (lei fara T.V.A.) |  | Total (lei fara T.V.A.) |  |
| 1 | Marcaj rutier longitudinal cu vopsea clasica pe baza de solvent organic | mp | 2.500,00 | 70,32 | 175.800,00 |  |  |  | 77,35 | 2.500,00 | 193.375,00 | 17.575,00 |  | 193.375,00 |  |
| 2 | Marcaj rutier divers si transversal cu vopsea clasica pe baza de solvent organic | mp | 2.500,00 | 75,08 | 187.700,00 |  |  |  | 82,59 | 2.500,00 | 206.475,00 | 18.775,00 |  | 206.475,00 |  |
| 3 | Marcaj rutier pentru locuri de parcare cu vopsea clasica pe baza de solvent organic | mp | 1.000,00 | 85,85 | 85.850,00 |  |  |  | 94,44 | 1.000,00 | 94.440,00 | 8.590,00 |  | 94.440,00 |  |
| 4 | Marcaj rutier cu vopsea termoplastica | mp | 5.000,00 | 194,15 | 970.750,00 |  |  |  | 213,57 | 5.000,00 | 1.067.850,00 | 97.100,00 |  | 1.067.850,00 |  |
| 5 | Marcaj rutier rezonator (benzi rezonatoare transversale) | mp | 20,00 | 330,05 | 6.601,00 |  |  |  | 363,06 | 20,00 | 7.261,20 | 660,20 |  | 7.261,20 |  |
| 6 | Marcaj rutier preformat termoplastic | mp | 500,00 | 388,07 | 194.035,00 |  |  |  | 426,88 | 500,00 | 213.440,00 | 19.405,00 |  | 213.440,00 |  |
| 7 | Marcaj rutier cu covoare antiderapante aplicate la cald | mp | 20,00 | 196,65 | 3.933,00 |  |  |  | 216,32 | 20,00 | 4.326,40 | 393,40 |  | 4.326,40 |  |
| 8 | Marcaje tactile | mp | 10,00 | 606,46 | 6.064,60 |  |  |  | 667,11 | 10,00 | 6.671,10 | 606,50 |  | 6.671,10 |  |
| 9 | Ştergere a marcajelor rutiere | mp | 50,00 | 22,78 | 1.139,00 |  |  |  | 25,06 | 50,00 | 1.253,00 | 114,00 |  | 1.253,00 |  |
| 10 | Montare indicatoare rutiere circulare normale | buc | 700,00 | 436,04 | 305.228,00 | 436,04 | 184,00 | 80.231,36 | 479,64 | 516,00 | 247.494,24 | 22.497,60 |  | 327.725,60 |  |
| 11 | Montare indicatoare rutiere circulare mici | buc | 20,00 | 338,03 | 6.760,60 |  |  |  | 371,83 | 20,00 | 7.436,60 | 676,00 |  | 7.436,60 |  |
| 12 | Montare indicatoare rutiere triunghiulare 900 | buc | 400,00 | 435,32 | 174.128,00 |  |  |  | 478,85 | 400,00 | 191.540,00 | 17.412,00 |  | 191.540,00 |  |
| 13 | Montare indicatoare rutiere triunghiulare 700 | buc | 600,00 | 321,34 | 192.804,00 |  |  |  | 353,47 | 600,00 | 212.082,00 | 19.278,00 |  | 212.082,00 |  |
| 14 | Montare indicatoare rutiere patrate 600 | buc | 200,00 | 425,15 | 85.030,00 | 425,15 | 103,00 | 43.790,45 | 467,67 | 97,00 | 45.363,99 | 4.124,44 |  | 89.154,44 |  |
| 15 | Montare indicatoare rutiere patrate 650 | buc | 300,00 | 468,71 | 140.613,00 |  |  |  | 515,58 | 300,00 | 154.674,00 | 14.061,00 |  | 154.674,00 |  |
| 16 | Montare indicatoare rutiere patrate aditionale L= 600 | buc | 30,00 | 417,17 | 12.515,10 |  |  |  | 458,89 | 30,00 | 13.766,70 | 1.251,60 |  | 13.766,70 |  |
| 17 | Montare indicatoare rutiere patrate aditionale L= 400 | buc | 20,00 | 298,10 | 5.962,00 |  |  |  | 327,91 | 20,00 | 6.558,20 | 596,20 |  | 6.558,20 |  |
| 18 | Montare indicatoare rutiere rombice | buc | 20,00 | 424,43 | 8.488,60 |  |  |  | 466,87 | 20,00 | 9.337,40 | 848,80 |  | 9.337,40 |  |
| 19 | Montare indicatoare rutiere octogonale H = 800 mm | buc | 10,00 | 581,24 | 5.812,40 |  |  |  | 639,36 | 10,00 | 6.393,60 | 581,20 |  | 6.393,60 |  |
| 20 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare 500 x 650 mm | buc | 300,00 | 439,67 | 131.901,00 | 439,67 | 16,00 | 7.034,72 | 483,64 | 284,00 | 137.353,76 | 12.487,48 |  | 144.388,48 |  |
| 21 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare aditionale 200*450 | buc | 20,00 | 243,65 | 4.873,00 |  |  |  | 268,02 | 20,00 | 5.360,40 | 487,40 |  | 5.360,40 |  |
| 22 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare aditionale 200*600 | buc | 20,00 | 268,34 | 5.366,80 |  |  |  | 295,17 | 20,00 | 5.903,40 | 536,60 |  | 5.903,40 |  |
| 23 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare aditionale 300*150 | buc | 30,00 | 195,74 | 5.872,20 |  |  |  | 215,31 | 30,00 | 6.459,30 | 587,10 |  | 6.459,30 |  |
| 24 | Montare indicatoare rutiere situatii deosebite patrate Fig. L6 – 1200x1200 mm – Panou copii, Fig. L9 – 1200x1200 mm – Panou presemnalizarea intersectiei cu sens giratoriu | buc | 20,00 | 1.800,92 | 36.018,40 |  |  |  | 1.981,01 | 20,00 | 39.620,20 | 3.601,80 |  | 39.620,20 |  |
| 25 | Montare indicatoare rutiere situatii deosebite dreptunghiulare Fig. L7 – 850x1500 mm – Panou copil + limitare de viteza | buc | 20,00 | 1.633,94 | 32.678,80 |  |  |  | 1.797,33 | 20,00 | 35.946,60 | 3.267,80 |  | 35.946,60 |  |
| 26 | Montare indicatoare de orientare urbana tip 1 | buc | 10,00 | 195,01 | 1.950,10 |  |  |  | 214,51 | 10,00 | 2.145,10 | 195,00 |  | 2.145,10 |  |
| 27 | Montare indicatoare de orientare urbana tip 2 | buc | 10,00 | 413,54 | 4.135,40 |  |  |  | 454,89 | 10,00 | 4.548,90 | 413,50 |  | 4.548,90 |  |
| 28 | Montare indicatoare de orientare urbana tip 3 - cu un capat in forma de triunghi (sageata) pentru indicare directie | buc | 10,00 | 413,54 | 4.135,40 |  |  |  | 454,89 | 10,00 | 4.548,90 | 413,50 |  | 4.548,90 |  |
| 29 | Montare oglinzi rutiere | buc | 20,00 | 819,71 | 16.394,20 |  |  |  | 901,68 | 20,00 | 18.033,60 | 1639,40 |  | 18.033,60 |  |
| 30 | Montare limitatoare de viteza | ml | 250,00 | 965,49 | 241.372,50 |  |  |  | 1.062,04 | 250,00 | 265.510,00 | 24.137,50 |  | 265.510,00 |  |
| 31 | Montare stalpi flexibili pentru delimitare si direcţionare | buc | 1.500,00 | 177,65 | 266.475,00 |  |  |  | 195,42 | 1.500,00 | 293.130,00 | 26.655,00 |  | 293.130,00 |  |
| 32 | Montare stalpi metalici (cu sectiune rotunda) pentru delimitare acces | buc | 5.000,00 | 251,70 | 1.258.500,00 |  |  |  | 276,87 | 5.000,00 | 1.384.350,00 | 125.850,00 |  | 1.384.350,00 |  |
| 33 | Montare garduri metalice pentru protectie pietoni | ml | 130,00 | 695,16 | 90.370,80 |  |  |  | 764,68 | 130,00 | 99.408,40 | 9.037,60 |  | 99.408,40 |  |
| 34 | Suprainaltare trecere de pietoni | mp | 700,00 | 854,52 | 598.164,00 |  |  |  | 939,97 | 700,00 | 657.979,00 | 59.815,00 |  | 657.979,00 |  |
| 35 | Montare stalpi de sustinere pentru indicatoare din teava zincata h=1.5m | buc | 150,00 | 314,45 | 47.167,50 |  |  |  | 345,90 | 150,00 | 51.885,00 | 4.717,50 |  | 51.885,00 |  |
| 36 | Montare stalpi de sustinere pentru indicatoare din teava zincata h=3.5m | buc | 454,00 | 479,98 | 217.910,92 |  |  |  | 527,98 | 454,00 | 239.702,92 | 21.792,00 |  | 239.702,92 |  |
| 37 | Montare stalpi de sustinere pentru indicatoare din teava zincata h=4.0m | buc | 500,00 | 492,32 | 246.160,00 |  |  |  | 541,55 | 500,00 | 270.775,00 | 24.615,00 |  | 270.775,00 |  |
| 38 | Montare indicatoare rutiere dreptunghiulare 850 x 650 mm | buc | 40,00 | 635,44 | 25.417,60 |  |  |  | 698,98 | 40,00 | 27.959,20 | 2.541,60 |  | 27.959,20 |  |
| 39 | Lucrari de acoperire cu vopsea neagra | mp | 855,00 | 67,36 | 57.592,80 |  |  |  | 74,10 | 855,00 | 63.355,50 | 5.762,70 |  | 63.355,50 |  |
| 40 | Ridicare / coborâre borduri | ml | 650,00 | 129,42 | 84.123,00 |  |  |  | 142,36 | 650,00 | 92.534,00 | 8.411,00 |  | 92.534,00 |  |
| 41 | Ridicare la cotă a căminelor | buc | 70,00 | 2.907,03 | 203.492,10 |  |  |  | 3.197,73 | 70,00 | 223.841,10 | 20.349,00 |  | 223.841,10 |  |
| 42 | Rigolă pentru asigurare scurgere ape pluviale din proximitatea trecerilor pentru pietoni supraînălțate | ml | 500,00 | 250,00 | 125.000,00 |  |  |  | 275,00 | 500,00 | 137.500,00 | 12.500,00 |  | 137.500,00 |  |
| 43 | Proiectare | ore | 800,00 | 550,00 | 440.000,00 | 550,00 | 203,00 | 111.650,00 | 550,00 | 597,00 | 328.350,00 | 0,00 |  | 440.000,00 |  |
| Valoare totala (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  | 6.714.285,82 | 242.706,53 |  |  | 7.085.938,71 |  |  |  | 614.359,42 |  | 7.328.645,24 |
| T.V.A. (19%) |  |  |  |  | 1.275.714,31 | 46.114,24 |  |  | 1.346.328,35 |  |  |  | 116.728,29 |  | 1.392.442,60 |
| Valoare totala (lei cu T.V.A.) |  |  |  |  | 7.990.000,13 | 288.820,77 |  |  | 8.432.267,06 |  |  |  | 731.087,71 |  | 8.721.087,84 |

ACHIZITOR                                                             	                                                                                                                EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    	                                                                                                          S.C. ADVIANA DEVELOPEMENT S.R.L.,

PUBLIC SECTOR 2                                                                                                                                                                           (Lider asociere)

Administrator

S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L.

Administrator