MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2024

ACT ADIȚIONAL NR. 6

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 34208/22.08.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 5, 6 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 1T3, 1I5, 2T4, 1E5, 2D10, 2DX;

Anexa nr. 2: 1D2, 1D6, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I1, 1I3, 2T6, 1P4, 1E6, 2D3, 2D4, 2DX;

Anexa nr. 3: 1D2, 1D6, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I3, 2T6, 1P4, 1E6, 2DX, valoarea totală a diminuarilor fiind de 622.836,84 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 5, 6 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1D3, 1D6, 1S2, 1S5, 1S13, 1T2, 1I6, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E6, 1E10, 1E11, 2D3, 2D4, 2D5, 2DY;

Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1S13, 1T3, 1I5, 1I6, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E2, 1E10, 1E11, 2D5, 2D10, 2DY;

Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1S13, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E10, 1E11, 1EX3, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY, valoarea totală a suplimentarilor fiind de 1.306.645,76 lei fără T.V.A.;

Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023 devine 7.631.595,65 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.450.003,17 lei, respectiv  9.081.598,82 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 6.947.786,73 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 1.462.481,01 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 6.169.114,64 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 7.631.595,65 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Turbinei | 21.595,48 | 868.494,08 | 890.089,56 | 169.117,02 | 1.059.206,58 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Calistrat Grozovici | 18.588,28 | 908.661,68 | 927.249,96 | 176.177,49 | 1.103.427,45 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Vasile Conta | 27.173,96 | 1.082.683,96 | 1.109.857,92 | 210.873,00 | 1.320.730,92 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Dumbrava Rosie | 30.282,38 | 1.253.877,05 | 1.284.159,43 | 243.990,29 | 1.528.149,72 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Strada Italiana | 31.217,54 | 1.236.703,52 | 1.267.921,06 | 240.905,00 | 1.508.826,06 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Strada Cercului | 15.071,74 | 603.007,67 | 618.079,41 | 117.435,09 | 735.514,50 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului | 21.382,55 | 832.120,57 | 853.503,12 | 162.165,59 | 1.015.668,71 |
| 8 | Reabilitare sistem rutier Strada Donizetti Gaetano | 7.162,22 | 344.936,95 | 352.099,17 | 66.898,84 | 418.998,01 |
| 9 | Reabilitare sistem rutier Strada Pepelea | 3.525,13 | 179.606,75 | 183.131,88 | 34.795,06 | 217.926,94 |
| 10 | Reabilitare sistem rutier Intrarea Ion Luca Caragiale | 3.461,11 | 142.043,03 | 145.504,14 | 27.645,79 | 173.149,93 |
| TOTAL |  | 179.460,39 | 7.452.135,26 | 7.631.595,65 | 1.450.003,17 | 9.081.598,82 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Italiana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M, cf. P. Th. | Valoare actualizata cf. P. Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 2.123,00 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 49.317,29 | 50.484,94 | 1.659,00 | -464,00 | -10.778,72 | -11.033,92 | 0,00 | 0,00 | 38.538,57 | 39.451,02 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 756,80 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 16.823,66 | 17.224,77 | 1.343,00 | 586,20 | 0,00 | 0,00 | 13.031,23 | 13.341,91 | 29.854,89 | 30.566,68 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 506,26 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 140.730,15 | 144.081,60 | 267,02 | -239,24 | -66.503,93 | -68.087,71 | 0,00 | 0,00 | 74.226,22 | 75.993,89 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 736,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 12.990,40 | 13.299,52 | 610,00 | -126,00 | -2.223,90 | -2.276,82 | 0,00 | 0,00 | 10.766,50 | 11.022,70 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 0,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,56 | 1.177,92 | 1.150,56 | 1.177,92 |
| SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 415,44 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 55.681,42 | 57.006,68 | 199,08 | -216,36 | -28.998,73 | -29.688,92 | 0,00 | 0,00 | 26.682,69 | 27.317,76 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 0,00 | 3,18 | 133,75 | 136,93 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 1.774,86 | 1.817,06 | 1.774,86 | 1.817,06 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 311,58 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 77.349,74 | 79.191,17 | 0,00 | -311,58 | -77.349,74 | -79.191,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 0,00 | 9,89 | 415,50 | 425,39 | 0,00 | 0,00 | 132,72 | 132,72 | 0,00 | 0,00 | 55.145,16 | 56.457,76 | 55.145,16 | 56.457,76 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.930,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 124.793,80 | 127.766,00 | 1.897,88 | -32,12 | -2.076,88 | -2.126,34 | 0,00 | 0,00 | 122.716,92 | 125.639,66 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 275,60 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 111.923,92 | 114.588,97 | 270,51 | -5,09 | -2.067,10 | -2.116,32 | 0,00 | 0,00 | 109.856,82 | 112.472,65 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1.930,00 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 39.294,80 | 40.221,20 | 1.659,00 | -271,00 | -5.517,56 | -5.647,64 | 0,00 | 0,00 | 33.777,24 | 34.573,56 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 2.077,20 | 0,43 | 18,09 | 18,52 | 37.576,55 | 38.469,74 | 2.670,20 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 10.727,37 | 10.982,36 | 48.303,92 | 49.452,10 |
| TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 632,82 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 29.128,70 | 29.824,81 | 120,16 | -512,66 | -23.597,74 | -24.161,67 | 0,00 | 0,00 | 5.530,96 | 5.663,14 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 0,00 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 0,00 | 0,00 | 280,37 | 280,37 | 0,00 | 0,00 | 6.849,44 | 7.012,05 | 6.849,44 | 7.012,05 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 28,34 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 7.442,08 | 7.619,21 | 20,07 | -8,27 | -2.171,70 | -2.223,39 | 0,00 | 0,00 | 5.270,38 | 5.395,82 |
| INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 736,00 | 6,27 | 263,21 | 269,48 | 193.722,56 | 198.337,28 | 610,00 | -126,00 | -33.164,46 | -33.954,48 | 0,00 | 0,00 | 160.558,10 | 164.382,80 |
| 1I6 | montare borduri mici noi granit | m | 0,00 | 3,10 | 130,25 | 133,35 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 9.378,00 | 9.601,20 | 9.378,00 | 9.601,20 |
| TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 113,52 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 15.909,83 | 16.288,98 | 201,45 | 87,93 | 0,00 | 0,00 | 12.323,39 | 12.617,08 | 28.233,22 | 28.906,06 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 30,27 | 3,33 | 139,87 | 143,20 | 4.233,86 | 4.334,66 | 53,72 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 3.279,96 | 3.358,04 | 7.513,82 | 7.692,70 |
| 2T4 | strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare | mc | 90,82 | 6,67 | 279,97 | 286,64 | 25.426,88 | 26.032,64 | 0,00 | -90,82 | -25.426,88 | -26.032,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 0,00 | 0,00 | 134,30 | 134,30 | 0,00 | 0,00 | 43.568,26 | 44.801,14 | 43.568,26 | 44.801,14 |
| PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 756,80 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 154.848,85 | 159.230,72 | 1.343,00 | 586,20 | 0,00 | 0,00 | 119.942,38 | 123.336,48 | 274.791,23 | 282.567,20 |
| EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E5 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 50,00 | 10,15 | 426,12 | 436,27 | 21.306,00 | 21.813,50 | 0,00 | -50,00 | -21.306,00 | -21.813,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 0,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 19.727,82 | 20.197,70 | 19.727,82 | 20.197,70 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,00 | 12,43 | 522,23 | 534,66 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 4.177,84 | 4.277,28 | 4.177,84 | 4.277,28 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 17.659,80 | 18.080,28 | 17.659,80 | 18.080,28 |
| DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,26 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 166,07 | 170,02 | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 6,54 | 172,46 | 176,56 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,26 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 639,64 | 654,86 | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 25,19 | 664,24 | 680,05 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 78,55 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 2.366,71 | 2.423,27 | 80,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 44,73 | 2.410,40 | 2.468,00 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 3.025,89 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 38.126,21 | 39.033,98 | 1.489,57 | -1.536,32 | -19.357,63 | -19.818,53 | 0,00 | 0,00 | 18.768,58 | 19.215,45 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 368,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 55.207,36 | 56.771,36 | 181,00 | -187,00 | -28.053,74 | -28.848,49 | 0,00 | 0,00 | 27.153,62 | 27.922,87 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 34,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 35.007,08 | 35.997,84 | 50,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16.473,92 | 16.940,16 | 51.481,00 | 52.938,00 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 30.854,16 |  |  |  | -8.426,83 |  | 8.790,21 |  | 31.217,54 |  |
|  | TOTAL , lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.250.013,56 | 1.280.867,72 |  |  | -348.594,71 | -357.021,54 | 335.284,67 | 344.074,88 | 1.236.703,52 | 1.267.921,06 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 237.502,58 | 243.364,87 |  |  | -66.232,99 | -67.834,09 | 63.704,09 | 65.374,23 | 234.973,67 | 240.905,00 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.487.516,14 | 1.524.232,59 |  |  | -414.827,70 | -424.855,63 | 398.988,76 | 409.449,11 | 1.471.677,19 | 1.508.826,06 |

| ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Cercului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M, cf. P. Th. | Valoare actualizata cf. P. Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.046,00 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 24.298,58 | 24.873,88 | 964,00 | -82,00 | -1.904,86 | -1.949,96 | 0,00 | 0,00 | 22.393,72 | 22.923,92 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 455,00 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 10.114,65 | 10.355,80 | 541,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,78 | 1.957,36 | 12.026,43 | 12.313,16 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,00 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 54,10 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 15.038,72 | 15.396,86 | 15.038,72 | 15.396,86 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 320,00 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 5.648,00 | 5.782,40 | 352,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 564,80 | 578,24 | 6.212,80 | 6.360,64 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 320,00 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 5.113,60 | 5.235,20 | 35,00 | -285,00 | -4.554,30 | -4.662,60 | 0,00 | 0,00 | 559,30 | 572,60 |
| SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 78,45 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 10.514,65 | 10.764,91 | 289,20 | 210,75 | 0,00 | 0,00 | 28.246,83 | 28.919,11 | 38.761,48 | 39.684,02 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 62,76 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 15.580,17 | 15.951,08 | 192,80 | 130,04 | 0,00 | 0,00 | 32.282,43 | 33.050,97 | 47.862,60 | 49.002,05 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.046,00 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 67.634,36 | 69.245,20 | 964,00 | -82,00 | -5.302,12 | -5.428,40 | 0,00 | 0,00 | 62.332,24 | 63.816,80 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 151,25 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 61.424,14 | 62.886,73 | 138,82 | -12,43 | -5.047,95 | -5.168,15 | 0,00 | 0,00 | 56.376,19 | 57.718,58 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1.046,00 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 21.296,56 | 21.798,64 | 0,00 | -1.046,00 | -21.296,56 | -21.798,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 0,00 | 0,43 | 18,09 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 17.438,76 | 17.853,28 | 17.438,76 | 17.853,28 |
| TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 659,50 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 16.111,59 | 16.494,10 | 563,15 | -96,35 | -2.353,84 | -2.409,72 | 0,00 | 0,00 | 13.757,75 | 14.084,38 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 15,01 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 3.941,63 | 4.035,44 | 15,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,75 | 3.952,13 | 4.046,19 |
| INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 320,00 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 22.454,40 | 22.988,80 | 0,00 | -320,00 | -22.454,40 | -22.988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 320,00 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 10.601,60 | 10.854,40 | 0,00 | -320,00 | -10.601,60 | -10.854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 0,00 | 6,27 | 263,21 | 269,48 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 92.649,92 | 94.856,96 | 92.649,92 | 94.856,96 |
| 1I6 | montare borduri mici noi granit | m | 0,00 | 3,10 | 130,25 | 133,35 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 4.558,75 | 4.667,25 | 4.558,75 | 4.667,25 |
| TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 45,50 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 6.376,83 | 6.528,80 | 81,15 | 35,65 | 0,00 | 0,00 | 4.996,34 | 5.115,41 | 11.373,17 | 11.644,21 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 3,33 | 139,87 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 1.513,39 | 1.549,42 | 1.513,39 | 1.549,42 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 45,50 | 8,73 | 366,86 | 375,59 | 16.692,13 | 17.089,35 | 0,00 | -45,50 | -16.692,13 | -17.089,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 0,00 | 0,00 | 54,10 | 54,10 | 17.550,58 | 18.047,22 | 0,00 | 0,00 | 17.550,58 | 18.047,22 |
| PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P4 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton – 6 cm pe nisip | mp | 455,00 | 1,42 | 59,48 | 60,90 | 27.063,40 | 27.709,50 | 0,00 | -455,00 | -27.063,40 | -27.709,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 0,00 | 0,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 110.694,01 | 113.826,40 | 110.694,01 | 113.826,40 |
| EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 0,00 | 1,78 | 74,89 | 76,67 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 599,12 | 613,36 | 599,12 | 613,36 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 39,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 22.628,97 | 23.167,95 | 12,00 | -27,00 | -15.666,21 | -16.039,35 | 0,00 | 0,00 | 6.962,76 | 7.128,60 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,00 | 12,43 | 522,23 | 534,66 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,46 | 1.069,32 | 1.044,46 | 1.069,32 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,00 | 10.044,60 | 9.811,00 | 10.044,60 |
| DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,16 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 102,20 | 104,63 | 0,15 | -0,01 | -6,39 | -6,54 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | 98,09 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,16 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 393,62 | 402,99 | 0,15 | -0,01 | -24,60 | -25,18 | 0,00 | 0,00 | 369,02 | 377,81 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 753,25 | 771,25 | 753,25 | 771,25 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,00 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 1.336,35 | 1.336,35 | 0,00 | 0,00 | 16.838,01 | 17.238,92 | 16.838,01 | 17.238,92 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 224,00 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 33.604,48 | 34.556,48 | 52,00 | -172,00 | -25.803,44 | -26.534,44 | 0,00 | 0,00 | 7.801,04 | 8.022,04 |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 4,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 4.118,48 | 4.235,04 | 23,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19.562,78 | 20.116,44 | 23.681,26 | 24.351,48 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 9.347,28 |  |  |  | -3.396,59 |  | 9.121,05 |  | 15.071,74 |  |
|  | TOTAL , lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 385.714,04 | 395.061,32 |  |  | -141.221,22 | -144.617,81 | 358.514,85 | 367.635,90 | 603.007,67 | 618.079,41 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 73.285,67 | 75.061,65 |  |  | -26.832,03 | -27.477,38 | 68.117,82 | 69.850,82 | 114.571,46 | 117.435,09 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 458.999,71 | 470.122,97 |  |  | -168.053,25 | -172.095,19 | 426.632,67 | 437.486,72 | 717.579,13 | 735.514,50 |

| ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare totala, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.Th. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M, cf. P. Th. | Valoare actualizata cf. P. Th., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.139,98 | 0,55 | 23,23 | 23,78 | 26.481,74 | 27.108,72 | 935,00 | -204,98 | -4.761,69 | -4.874,42 | 0,00 | 0,00 | 21.720,05 | 22.234,30 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 441,14 | 0,53 | 22,23 | 22,76 | 9.806,54 | 10.040,35 | 1.149,00 | 707,86 | 0,00 | 0,00 | 15.735,73 | 16.110,89 | 25.542,27 | 26.151,24 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,00 | 6,62 | 277,98 | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 183,80 | 183,80 | 0,00 | 0,00 | 51.092,72 | 52.309,48 | 51.092,72 | 52.309,48 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 213,29 | 0,42 | 17,65 | 18,07 | 3.764,57 | 3.854,15 | 350,00 | 136,71 | 0,00 | 0,00 | 2.412,93 | 2.470,35 | 6.177,50 | 6.324,50 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 190,97 | 0,38 | 15,98 | 16,36 | 3.051,70 | 3.124,27 | 155,00 | -35,97 | -574,80 | -588,47 | 0,00 | 0,00 | 2.476,90 | 2.535,80 |
| SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 57,00 | 3,19 | 134,03 | 137,22 | 7.639,71 | 7.821,54 | 280,50 | 223,50 | 0,00 | 0,00 | 29.955,71 | 30.668,67 | 37.595,42 | 38.490,21 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 45,60 | 5,91 | 248,25 | 254,16 | 11.320,20 | 11.589,70 | 187,00 | 141,40 | 0,00 | 0,00 | 35.102,55 | 35.938,22 | 46.422,75 | 47.527,92 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.367,98 | 1,54 | 64,66 | 66,20 | 88.453,59 | 90.560,28 | 1.077,86 | -290,12 | -18.759,16 | -19.205,95 | 0,00 | 0,00 | 69.694,43 | 71.354,33 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 164,84 | 9,67 | 406,11 | 415,78 | 66.943,17 | 68.537,18 | 144,93 | -19,91 | -8.085,65 | -8.278,18 | 0,00 | 0,00 | 58.857,52 | 60.259,00 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1.139,98 | 0,48 | 20,36 | 20,84 | 23.209,99 | 23.757,18 | 0,00 | -1.139,98 | -23.209,99 | -23.757,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 0,00 | 0,43 | 18,09 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 1.429,50 | 1.429,50 | 0,00 | 0,00 | 25.859,66 | 26.474,34 | 25.859,66 | 26.474,34 |
| TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,00 | 1,10 | 46,03 | 47,13 | 0,00 | 0,00 | 303,36 | 303,36 | 0,00 | 0,00 | 13.963,66 | 14.297,36 | 13.963,66 | 14.297,36 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 702,33 | 0,58 | 24,43 | 25,01 | 17.157,92 | 17.565,27 | 646,18 | -56,15 | -1.371,74 | -1.404,31 | 0,00 | 0,00 | 15.786,18 | 16.160,96 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 15,81 | 6,25 | 262,60 | 268,85 | 4.151,71 | 4.250,52 | 20,84 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 1.320,87 | 1.352,31 | 5.472,58 | 5.602,83 |
| INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 213,29 | 1,67 | 70,17 | 71,84 | 14.966,56 | 15.322,75 | 426,00 | 212,71 | 0,00 | 0,00 | 14.925,86 | 15.281,09 | 29.892,42 | 30.603,84 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 190,97 | 0,79 | 33,13 | 33,92 | 6.326,84 | 6.477,70 | 117,00 | -73,97 | -2.450,63 | -2.509,06 | 0,00 | 0,00 | 3.876,21 | 3.968,64 |
| TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 44,11 | 3,34 | 140,15 | 143,49 | 6.182,02 | 6.329,34 | 172,35 | 128,24 | 0,00 | 0,00 | 17.972,83 | 18.401,16 | 24.154,85 | 24.730,50 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 3,33 | 139,87 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 1.702,22 | 1.742,74 | 1.702,22 | 1.742,74 |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 44,11 | 8,73 | 366,86 | 375,59 | 16.182,19 | 16.567,27 | 0,00 | -44,11 | -16.182,19 | -16.567,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,00 | 9,18 | 324,41 | 333,59 | 0,00 | 0,00 | 136,51 | 136,51 | 0,00 | 0,00 | 44.285,21 | 45.538,37 | 44.285,21 | 45.538,37 |
| PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P4 | lucrari de montare pavele prefabricate din beton – 6 cm pe nisip | mp | 441,14 | 1,42 | 59,48 | 60,90 | 26.239,01 | 26.865,43 | 0,00 | -441,14 | -26.239,01 | -26.865,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 | 5,79 | 204,61 | 210,40 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 235.096,89 | 241.749,60 | 235.096,89 | 241.749,60 |
| EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 19,00 | 13,82 | 580,23 | 594,05 | 11.024,37 | 11.286,95 | 18,00 | -1,00 | -580,23 | -594,05 | 0,00 | 0,00 | 10.444,14 | 10.692,90 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 0,00 | 20,54 | 862,85 | 883,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,00 | 12,43 | 522,23 | 534,66 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,46 | 1.069,32 | 1.044,46 | 1.069,32 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 | 23,36 | 981,10 | 1.004,46 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,50 | 5.022,30 | 4.905,50 | 5.022,30 |
| 1EX3 | rigolă prefabricată cu pantă 100 mm pentru alei necarosabile | m | 0,00 | 16,56 | 585,29 | 601,85 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 27.508,63 | 28.286,95 | 27.508,63 | 28.286,95 |
| DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,12 | 15,21 | 638,73 | 653,94 | 76,65 | 78,47 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 6,55 | 83,03 | 85,02 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,12 | 58,57 | 2.460,14 | 2.518,71 | 295,22 | 302,25 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 25,18 | 319,82 | 327,43 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,00 | 0,72 | 30,13 | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,10 | 2.159,50 | 2.109,10 | 2.159,50 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,00 | 0,30 | 12,60 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 1.799,15 | 1.799,15 | 0,00 | 0,00 | 22.669,29 | 23.209,04 | 22.669,29 | 23.209,04 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 149,30 | 4,25 | 150,02 | 154,27 | 22.397,99 | 23.032,51 | 42,00 | -107,30 | -16.097,15 | -16.553,17 | 0,00 | 0,00 | 6.300,84 | 6.479,34 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 5,00 | 29,14 | 1.029,62 | 1.058,76 | 5.148,10 | 5.293,80 | 36,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31.918,22 | 32.821,56 | 37.066,32 | 38.115,36 |
|  | Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 8.945,84 |  |  |  | -2.885,25 |  | 15.321,96 |  | 21.382,55 |  |
|  | TOTAL , lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 370.819,79 | 379.765,63 |  |  | -118.312,24 | -121.197,49 | 579.613,02 | 594.934,98 | 832.120,57 | 853.503,12 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 70.455,76 | 72.155,47 |  |  | -22.479,33 | -23.027,52 | 110.126,47 | 113.037,65 | 158.102,91 | 162.165,59 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 441.275,55 | 451.921,10 |  |  | -140.791,57 | -144.225,01 | 689.739,49 | 707.972,63 | 990.223,48 | 1.015.668,71 |