MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2024

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023

„Reabilitare si modernizare sistem rutier

Alee fara nume intre Aleea Campul Mosilor si Soseaua Mihai Bravu”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont .................................., deschis la ..........................., reprezentată prin ..........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. și S.C. MONOLIT CONCEPT S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc ......., sc. ....., ....................., e-mail: ..........................., telefon: ........................., fax: ..........................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie .........................., deschis la ........................., reprezentată prin ...................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 37512/12.09.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21, pct. 21.4 si pct. 21.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, astfel:

| Cap. Infrastructura - | Desfaceri: poz. 3, 7; Sistem rutier carosabil si parcari: poz. 6; Terasamente: poz. 1, 2; Incadrari: poz. 1; Trotuare si piste de biciclete: poz. 1, 3, 4; Pavaje: poz. 1; Edilitare: poz. 3, 4; Diverse: 1, 5, 6; |
| --- | --- |
| Cap. Rezistenta | Lucrari structura: poz. 1.1, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.4, 6.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 |
| Cap. Instalatii electrice – Retea electrica intre BMPT si TE.IL.EXT | Tuburi de protectie: poz. 1; |
| Cap. Instalatii electrice – Iluminat exterior | Conductoare/ Cabluri de distributie: poz. 2, 3, 4; Aparataj/ Materiale marunte: poz. 2, 4; Sisteme de legare la pamant: poz. 1, 2, 3; Tuburi de protectie: poz. 1, 3; Iluminat: poz. 2, 5, 6, 9; |
| Cap. Instalatii sanitare - Sistem irigare | Materiale pentru asamblarea aspersoarelor: poz. 1, 2, 3; Electrovalve: poz. 5; Controlere si accesorii: poz. 3; Fittinguri si armaturi: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14; Irigare prin picurare: poz. 1, 2; |
| Cap. Mobilier urban | poz. 1,6,7; |

valoarea  totală a diminuarilor fiind de 909.124,31 lei fără T.V.A;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, astfel:

| Cap. Infrastructura - | Desfaceri: poz. 2, 4, 5, 6; Sistem rutier carosabil si parcari: poz. 1, 2, 5, 8; Incadrari: poz. 3; Trotuare si piste de biciclete: poz. 2, 5; Diverse: 2, 4; |
| --- | --- |
| Cap. Peisagistica | Arbusti/Copaci talie inalta: poz. 1; Spatii Verzi: poz. 1, 3; |
| Cap. Rezistenta | Lucrari structura: poz. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 4.1, 6.1; |
| Cap. Instalatii electrice – Retea electrica intre BMPT si TE.IL.EXT | Conductoare/ Cabluri de distributie: poz. 1; Sapatura: poz. 1; |
| Cap. Instalatii electrice – Iluminat exterior | Conductoare/ Cabluri de distributie: poz. 1, 5; Sisteme de legare la pamant: poz. 4; Tuburi de protectie: poz. 2; Iluminat: poz. 1, 3, 4, 7, 8; Transport: poz. 1; |
| Cap. Instalatii sanitare - Sistem irigare | Duze pentru aspersoare rotative tip spray: poz. 1, 3; Electrovalve: poz. 6; Fittinguri si armaturi: poz. 6; Irigare prin picurare: poz. 3,4; |
| Cap. Mobilier urban | poz. 2, 4, 8; |

valoarea totală a suplimentarilor fiind de 798.611,69 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul de lucrări cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023, care va avea următorul conținut:

## „5. PREȚUL CONTRACTULUI

5.1. (l) Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract și este de 6.442.077,40 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 1.223.994,71 lei, respectiv 7.666.072,11 lei cu T.V.A. inclus.

- proiectare si asistenta tehnica: 332.970,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 63.264,30 lei, respectiv 396.234,30 lei cu T.V.A. inclus;

- investiția (lucrarea de bază): 6.109.107,40 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 1.160.730,41 lei, respectiv 7.269.837,81 lei cu T.V.A. inclus (Anexa nr. 1).

Valoarea contractului este compusa din:

- Proiectarea si asistenta tehnica:

Documentația tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu reglementările H.G. nr. 907/2016, pentru următoarele faze:

  - Documentație tehnică necesara in vederea obținerii autorizației de construire (DTAC)

  - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

  - Proiect tehnic (PT)

  - Detalii de execuție (DE)

  - Asistenta tehnica din partea proiectantului.

Documentația va fi predată către Achizitor în 5 exemplare (format tiparit, semnate si stampilate si pe suport digital), pe bază de proces-verbal.

- Executia:

  - Constructii si instalatii

  - Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.

c) Dotari.

(2) Lucrările care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de către Executant în limita surselor financiare ale Achizitorului.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr. 42810/20.10.2023

Reabilitare si modernizare sistem rutier Alee fara nume intre Aleea Campul Mosilor si Soseaua Mihai Bravu

| Categoria de lucrari |  |  | Valoare contractată | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectare si asistenta tehnica | Documentație tehnică necesara in vederea obținerii autorizației de construire (DTAC) |  | 124.150,00 | 0,00 | 0,00 | 124.150,00 |
|  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  | 18.420,00 | 0,00 | 0,00 | 18.420,00 |
|  | Proiect tehnic si detalii de executie |  | 186.400,00 | 0,00 | 0,00 | 186.400,00 |
|  | Asistenta tehnica din partea proiectantului | pe perioada de executie a lucrarilor | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|  |  | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|  | Total Proiectare si asistenta tehnica |  | 332.970,00 | 0,00 | 0,00 | 332.970,00 |
| EXECUTIE | Constructii si instalatii C+M |  | 5.317.520,00 | -810.624,31 | 688.711,69 | 5.195.607,40 |
|  | Organizare de santier pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | Total Executie |  | 5.322.520,00 | -810.624,31 | 688.711,69 | 5.200.607,40 |
| DOTARI | Dotari |  | 897.100,00 | -98.500,00 | 109.900,00 | 908.500,00 |
|  | Total Dotari |  | 897.100,00 | -98.500,00 | 109.900,00 | 908.500,00 |
| TOTAL (lei fara TVA) |  |  | 6.552.590,00 | -909.124,31 | 798.611,69 | 6.442.077,40 |
| TVA 19% (lei) |  |  | 1.244.992,10 | -172.733,62 | 151.736,22 | 1.223.994,71 |
| TOTAL (lei inclusiv TVA) |  |  | 7.797.582,10 | -1.081.857,93 | 950.347,91 | 7.666.072,11 |

| Nr. crt. | Categoria de lucrări | U.M. | Cantitate contractata | Pret unitar lei fără T.V.A. | Valoare contractata lei fără T.V.A. |  | Cantitate cf. P.Th. |  | Diferenta cantitati |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplimentari |  | Valoare actualizata, cf. P.Th. lei fără T.V.A. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRASTRUCTURĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 0,00 | 28,65 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 4.606,00 | 45,22 | 208.283,32 |  | 4.628,00 |  | 22,00 |  | 0,00 |  | 994,84 |  | 209.278,16 |  |
| 3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.682,00 | 14,11 | 37.843,02 |  | 1.915,00 |  | -767,00 |  | -10.822,37 |  | 0,00 |  | 27.020,65 |  |
| 4 | Desfacere betoane degradate | mc | 177,00 | 76,18 | 13.483,86 |  | 179,65 |  | 2,65 |  | 0,00 |  | 201,88 |  | 13.685,74 |  |
| 5 | Demontare borduri mari | ml | 780,00 | 13,72 | 10.701,60 |  | 871,00 |  | 91,00 |  | 0,00 |  | 1.248,52 |  | 11.950,12 |  |
| 6 | Demontare borduri mici | ml | 142,00 | 10,90 | 1.547,80 |  | 145,00 |  | 3,00 |  | 0,00 |  | 32,70 |  | 1.580,50 |  |
| 7 | Desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau – calupuri piatra | mp | 7.288,00 | 22,74 | 165.729,12 |  | 6.543,00 |  | -745,00 |  | -16.941,30 |  | 0,00 |  | 148.787,82 |  |
| SISTEM RUTIER CAROSABIL SI PARCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Asternere balast la carosabil | mc | 646,80 | 109,34 | 70.721,11 |  | 673,80 |  | 27,00 |  | 0,00 |  | 2.952,18 |  | 73.673,29 |  |
| 2 | Asternere nisip la carosabil | mc | 86,24 | 113,54 | 9.791,69 |  | 89,84 |  | 3,60 |  | 0,00 |  | 408,74 |  | 10.200,43 |  |
| 3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 0,00 | 263,45 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 0,00 | 367,66 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 431,20 | 325,58 | 140.390,10 |  | 449,20 |  | 18,00 |  | 0,00 |  | 5.860,44 |  | 146.250,54 |  |
| 6 | Asternere geotextil | mp | 4.312,00 | 4,96 | 21.387,52 |  | 2.246,00 |  | -2.066,00 |  | -10.247,36 |  | 0,00 |  | 11.140,16 |  |
| 7 | Mortar asfaltic gros 2 cm | mp | 0,00 | 32,72 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Lucrari de montare pavele prefabricate autoblocante din beton 8 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe sapa | mp | 2.156,00 | 310,10 | 668.575,60 |  | 2.246,00 |  | 90,00 |  | 0,00 |  | 27.909,00 |  | 696.484,60 |  |
| TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura mecanica | mc | 1.813,56 | 28,88 | 52.375,61 |  | 965,78 |  | -847,78 |  | -24.483,89 |  | 0,00 |  | 27.891,73 |  |
| 2 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) |  | 61,04 | 182,11 | 11.115,99 |  | 58,07 |  | -2,97 |  | -540,87 |  | 0,00 |  | 10.575,13 |  |
| INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montare borduri mari noi beton | m | 1.074,00 | 73,81 | 79.271,94 |  | 871,00 |  | -203,00 |  | -14.983,43 |  | 0,00 |  | 64.288,51 |  |
| 2 | Demontare si montare borduri mai vechi | m | 0,00 | 58,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Montare borduri mici noi beton | m | 142,00 | 41,73 | 5.925,66 |  | 369,00 |  | 227,00 |  | 0,00 |  | 9.472,71 |  | 15.398,37 |  |
| TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Asternere balast la trotuare | mc | 592,20 | 113,18 | 67.025,20 |  | 534,15 |  | -58,05 |  | -6.570,10 |  | 0,00 |  | 60.455,10 |  |
| 2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 64,18 | 117,38 | 7.533,45 |  | 84,72 |  | 20,54 |  | 0,00 |  | 2.410,99 |  | 9.944,43 |  |
| 3 | Strat din beton C16/20 (B250) la trotuare | mc | 394,80 | 273,98 | 108.167,30 |  | 356,10 |  | -38,70 |  | -10.603,03 |  | 0,00 |  | 97.564,28 |  |
| 4 | Strat de mixtura asfaltica BA8 – 4 cm la trotuare | mp | 739,00 | 71,60 | 52.912,40 |  | 737,00 |  | -2,00 |  | -143,20 |  | 0,00 |  | 52.769,20 |  |
| 5 | Vopsea rosie pentru asfalt - pista de biciclete | mp | 0,00 | 69,50 | 0,00 |  | 737,00 |  | 737,00 |  | 0,00 |  | 51.221,50 |  | 51.221,50 |  |
| PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/ dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 3.209,00 | 238,76 | 766.180,84 |  | 2.824,00 |  | -385,00 |  | -91.922,60 |  | 0,00 |  | 674.258,24 |  |
| EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 4,00 | 43,19 | 172,76 |  | 4,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 172,76 |  |
| 2 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 57,00 | 710,38 | 40.491,66 |  | 57,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40.491,66 |  |
| 3 | Ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 11,00 | 513,51 | 5.648,61 |  | 2,00 |  | -9,00 |  | -4.621,59 |  | 0,00 |  | 1.027,02 |  |
| 4 | Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 8,00 | 698,75 | 5.590,00 |  | 5,00 |  | -3,00 |  | -2.096,25 |  | 0,00 |  | 3.493,75 |  |
| DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,25 | 11.491,84 | 2.872,96 |  | 0,23 |  | -0,02 |  | -229,84 |  | 0,00 |  | 2.643,12 |  |
| 2 | Semnalizare rutiera orizontala – marcaje rutiere longitudinale | km | 0,05 | 32.390,00 | 1.619,50 |  | 0,07 |  | 0,02 |  | 0,00 |  | 647,80 |  | 2.267,30 |  |
| 3 | Semnalizare rutiera orizontala – marcaje rutiere transversale | mp | 185,00 | 147,79 | 27.341,15 |  | 185,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27.341,15 |  |
| 4 | Taxa groapa | to | 4.681,69 | 72,45 | 339.188,44 |  | 5.390,74 |  | 709,05 |  | 0,00 |  | 51.370,67 |  | 390.559,11 |  |
| 5 | Stalpisori protectie pietoni - bolarzi | buc | 236,00 | 730,14 | 172.313,04 |  | 129,00 |  | -107,00 |  | -78.124,98 |  | 0,00 |  | 94.188,06 |  |
| 6 | Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 65,00 | 1.248,29 | 81.138,85 |  | 49,00 |  | -16,00 |  | -19.972,64 |  | 0,00 |  | 61.166,21 |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA - INFRASTRUCTURA |  |  |  |  | 3.175.340,10 |  |  |  |  |  | -292.303,45 |  | 154.731,97 |  | 3.037.768,64 |  |
| PEISAGISTICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARBUSTI/ COPACI TALIE INALTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Magnolia grandiflora Gallissoniensis - 400-500cm | buc | 2,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |  | 8,00 |  | 6,00 |  | 0,00 |  | 48.000,00 |  | 64.000,00 |  |
| 2 | Ginkgo Biloba 350 - 380 cm | buc | 3,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |  | 3,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4.500,00 |  |
| 3 | Tip 1 Betula Pendula/ Mesteacan -CONTAINER 110l | buc | 23,00 | 1.800,00 | 41.400,00 |  | 23,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41.400,00 |  |
| 4 | Tip 2 Tilia cordata/ Tei argintiu -CONTAINER 110l | buc | 31,00 | 1.200,00 | 37.200,00 |  | 31,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37.200,00 |  |
| ARBUSTI/ COPACI TALIE MEDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tip 3 Cornus controversa/ Florida veriegata -CONTAINER, H-100-120cm | buc | 21,00 | 350,00 | 7.350,00 |  | 21,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7.350,00 |  |
| 2 | Euonymus fortunei, CONTAINER, H-50cm | buc | 48,00 | 50,00 | 2.400,00 |  | 48,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.400,00 |  |
| PLANTE PERENE, AROMATICE SI ACOPERITOARE DE SOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Var. (Viola, Echinaceea, Goldstrum, Gelenium, Bulbi crocus, Bulbi zambile, Spirea, Japonica, Verbene, Astilbe, Mentha aquatica, Heuchera) V20-V45 CONTAINER | buc | 350,00 | 35,00 | 12.250,00 |  | 350,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12.250,00 |  |
| SPATII VERZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spatiu verde - gazon cu aport pamant 10 cm | mp | 1.689,00 | 50,00 | 84.450,00 |  | 2.016,00 |  | 327,00 |  | 0,00 |  | 16.350,00 |  | 100.800,00 |  |
| 2 | Toaletare vegetatie existenta | buc | 180,00 | 150,00 | 27.000,00 |  | 180,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27.000,00 |  |
| 3 | Umplutura cu pamant corespunzator | mc | 337,80 | 50,00 | 16.890,00 |  | 384,00 |  | 46,20 |  | 0,00 |  | 2.310,00 |  | 19.200,00 |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA - PEISAGISTICĂ |  |  |  |  | 249.440,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 66.660,00 |  | 316.100,00 |  |
| REZISTENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUCRARI STRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parapet variabil din beton | m | 1.150 |  | 478.905,80 |  | 805 |  |  |  | -148.095,80 |  | 257.711,35 |  | 588.521,35 |  |
| 1.1 | Sapatura | mc | 310,50 | 70,00 | 21.735,00 |  | 218,00 |  | -92,50 |  | -6.475,00 |  | 0,00 |  | 15.260,00 |  |
| 1.2 | Egalizare | mc | 34,50 | 450,00 | 15.525,00 |  | 78,9141 |  | 44,41 |  | 0,00 |  | 19.986,35 |  | 35.511,35 |  |
| 1.3 | Beton | mc | 121,10 | 650,00 | 78.715,00 |  | 277,00 |  | 155,90 |  | 0,00 |  | 101.335,00 |  | 180.050,00 |  |
| 1.4 | Armare | kg | 27.397,60 | 8,00 | 219.180,80 |  | 9.695,00 |  | -17.702,60 |  | -141.620,80 |  | 0,00 |  | 77.560,00 |  |
| 1.5 | Cofraj | mp | 1.150,00 | 125,00 | 143.750,00 |  | 1.610,00 |  | 460,00 |  | 0,00 |  | 57.500,00 |  | 201.250,00 |  |
| 1.6 | Tencuieli decorative exterioare cauciucate tip Marmorom - se vor reface si jardinierele existente, include pregatire strat suport, amorsare si aplicare tencuieli | mp | 0,00 | 140,00 | 0,00 |  | 563,50 |  | 563,50 |  | 0,00 |  | 78.890,00 |  | 78.890,00 |  |
| 2 | Pergole tip petale piateta | buc | 5 |  | 7.934,84 |  | 5 |  | 0 |  | -2.914,64 |  | 35,00 |  | 5.055,20 |  |
| 2.1 | Sapatura | mc | 6,66 | 70,00 | 466,20 |  | 7,16 |  | 0,50 |  | 0,00 |  | 35,00 |  | 501,20 |  |
| 2.2 | Egalizare | mc | 0,50 | 450,00 | 225,00 |  | 0,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 225,00 |  |
| 2.3 | Beton | mc | 6,66 | 650,00 | 4.329,00 |  | 6,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4.329,00 |  |
| 2.4 | Armare | kg | 333,08 | 8,00 | 2.664,64 |  | 0,00 |  | -333,08 |  | -2.664,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.5 | Cofraj | mp | 2,00 | 125,00 | 250,00 |  | 0,00 |  | -2,00 |  | -250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Coșuri de gunoi | buc | 20 |  | 5.274,84 |  | 10 |  | -10 |  | -4.648,04 |  | 0,00 |  | 626,80 |  |
| 3.1 | Sapatura | mc | 5,50 | 70,00 | 385,00 |  | 0,94 |  | -4,56 |  | -319,20 |  | 0,00 |  | 65,80 |  |
| 3.2 | Egalizare | mc | 0,50 | 450,00 | 225,00 |  | 0,25 |  | -0,25 |  | -112,50 |  | 0,00 |  | 112,50 |  |
| 3.3 | Beton | mc | 1,38 | 650,00 | 897,00 |  | 0,69 |  | -0,69 |  | -448,50 |  | 0,00 |  | 448,50 |  |
| 3.4 | Armare | kg | 408,48 | 8,00 | 3.267,84 |  | 0,00 |  | -408,48 |  | -3.267,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.5 | Cofraj | mp | 4,00 | 125,00 | 500,00 |  | 0,00 |  | -4,00 |  | -500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Banci rotunde (in jurul arborilor) | buc | 50 |  | 12.087,24 |  | 5 |  | -45 |  | 0,00 |  | 50,40 |  | 12.137,64 |  |
| 4.1 | Sapatura | mc | 7,20 | 70,00 | 504,00 |  | 7,92 |  | 0,72 |  | 0,00 |  | 50,40 |  | 554,40 |  |
| 4.2 | Egalizare | mc | 0,72 | 450,00 | 324,00 |  | 0,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 324,00 |  |
| 4.3 | Beton | mc | 7,20 | 650,00 | 4.680,00 |  | 7,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4.680,00 |  |
| 4.4 | Armare | kg | 719,28 | 8,00 | 5.754,24 |  | 719,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5.754,24 |  |
| 4.5 | Cofraj | mp | 6,60 | 125,00 | 825,00 |  | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 825,00 |  |
| 5 | Banci modulare (fara spatar) | buc | 4 |  | 9.671,56 |  | 3 |  | -1 |  | -6.332,36 |  | 0,00 |  | 3.339,20 |  |
| 5.1 | Sapatura | mc | 5,76 | 70,00 | 403,20 |  | 4,76 |  | -1,00 |  | -70,00 |  | 0,00 |  | 333,20 |  |
| 5.2 | Egalizare | mc | 0,58 | 450,00 | 261,00 |  | 0,44 |  | -0,14 |  | -63,00 |  | 0,00 |  | 198,00 |  |
| 5.3 | Beton | mc | 5,76 | 650,00 | 3.744,00 |  | 4,32 |  | -1,44 |  | -936,00 |  | 0,00 |  | 2.808,00 |  |
| 5.4 | Armare | kg | 575,42 | 8,00 | 4.603,36 |  | 0,00 |  | -575,42 |  | -4.603,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.5 | Cofraj | mp | 5,28 | 125,00 | 660,00 |  | 0,00 |  | -5,28 |  | -660,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Banci modulare (cu spatar) | buc | 4 |  | 9.671,56 |  | 4 |  | 0 |  | -5.263,36 |  | 40,60 |  | 4.448,80 |  |
| 6.1 | Sapatura | mc | 5,76 | 70,00 | 403,20 |  | 6,34 |  | 0,58 |  | 0,00 |  | 40,60 |  | 443,80 |  |
| 6.2 | Egalizare | mc | 0,58 | 450,00 | 261,00 |  | 0,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 261,00 |  |
| 6.3 | Beton | mc | 5,76 | 650,00 | 3.744,00 |  | 5,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3.744,00 |  |
| 6.4 | Armare | kg | 575,42 | 8,00 | 4.603,36 |  | 0,00 |  | -575,42 |  | -4.603,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.5 | Cofraj | mp | 5,28 | 125,00 | 660,00 |  | 0,00 |  | -5,28 |  | -660,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Banci parapet variabil din beton | m | 69 |  | 44.771,56 |  | 69 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 44.771,56 |  |
| 7.1 | Console metalice fixate in parapet | buc | 115,00 | 150,00 | 17.250,00 |  | 115,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17.250,00 |  |
| 7.2 | Bara suport lemn 50x50x3mm | mc | 138,00 | 35,00 | 4.830,00 |  | 138,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4.830,00 |  |
| 7.3 | Lemn banci 100x50x600 | mc | 1,66 | 10.750,00 | 17.845,00 |  | 1,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17.845,00 |  |
| 7.4 | Vopsitorii elemente metalice | mp | 27,60 | 16,00 | 441,60 |  | 27,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 441,60 |  |
| 7.5 | Vopsitorii elemente lemn | mp | 99,36 | 21,00 | 2.086,56 |  | 99,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.086,56 |  |
| 7.6 | Fixari lemn | mp | 1.104,00 | 2,10 | 2.318,40 |  | 1.104,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.318,40 |  |
| 8 | Rastele biciclete | buc | 3 |  | 9.468,30 |  | 2 |  | -1 |  | -6.268,30 |  | 0,00 |  | 3.200,00 |  |
| 8.1 | Sapatura | mc | 7,50 | 70,00 | 525,00 |  | 5,00 |  | -2,50 |  | -175,00 |  | 0,00 |  | 350,00 |  |
| 8.2 | Egalizare | mc | 3,00 | 450,00 | 1.350,00 |  | 2,00 |  | -1,00 |  | -450,00 |  | 0,00 |  | 900,00 |  |
| 8.3 | Beton | mc | 4,50 | 650,00 | 2.925,00 |  | 3,00 |  | -1,50 |  | -975,00 |  | 0,00 |  | 1.950,00 |  |
| 8.4 | Armare | kg | 485,10 | 8,00 | 3.880,80 |  | 0,00 |  | -485,10 |  | -3.880,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8.5 | Cofraj | mp | 6,30 | 125,00 | 787,50 |  | 0,00 |  | -6,30 |  | -787,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Stalpi de iluminat |  | 93 |  | 45.267,48 |  | 80 |  | -13 |  | -23.033,88 |  | 0,00 |  | 22.233,60 |  |
| 9.1 | Sapatura | mc | 36,83 | 70,00 | 2.578,10 |  | 31,68 |  | -5,15 |  | -360,50 |  | 0,00 |  | 2.217,60 |  |
| 9.2 | Egalizare | mc | 3,35 | 450,00 | 1.507,50 |  | 2,88 |  | -0,47 |  | -211,50 |  | 0,00 |  | 1.296,00 |  |
| 9.3 | Beton | mc | 33,48 | 650,00 | 21.762,00 |  | 28,80 |  | -4,68 |  | -3.042,00 |  | 0,00 |  | 18.720,00 |  |
| 9.4 | Armare | kg | 2.136,86 | 8,00 | 17.094,88 |  | 0,00 |  | -2.136,86 |  | -17.094,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9.5 | Cofraj | mp | 18,60 | 125,00 | 2.325,00 |  | 0,00 |  | -18,60 |  | -2.325,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA - REZISTENTA |  |  |  |  | 623.053,18 |  |  |  |  |  | -196.556,38 |  | 257.837,35 |  | 684.334,15 |  |
| INSTALATII ELECTRICE – BRANSAMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTOARE / CABLURI DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bransament conform ATR pe tarif si in afara tarifului | ans | 1,00 | 9.840,00 | 9.840,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9.840,00 |  |
| 2 | Verificari BMPT | buc | 1,00 | 221,40 | 221,40 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 221,40 |  |
| SISTEME DE LEGARE LA PAMANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Platbanda din otel zincat 40X4 mm | ml | 15,00 | 12,45 | 186,75 |  | 15,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 186,75 |  |
| 2 | Tarus impamantare 1.5m | buc | 5,00 | 98,40 | 492,00 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 492,00 |  |
| 3 | Surub impamantare | buc | 5,00 | 4,92 | 24,60 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,60 |  |
| 4 | Verificarea prizei de pamant | ans | 1,00 | 369,00 | 369,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 369,00 |  |
| 5 | Conductor MYF 6mmp | ml | 5,00 | 2,46 | 12,30 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,30 |  |
| TRANSPORTURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transportul materialelor semifabricate cu autobasculanta, inclusiv pamant, nisip, ciment | to | 0,20 | 492,00 | 98,40 |  | 0,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 98,40 |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA – INSTALATII ELECTRICE BRANSAMENT |  |  |  |  | 11.244,45 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11.244,45 |  |
| INSTALATII ELECTRICE – RETEA ELECTRICA INTRE BMPT SI TE.IL.EXT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTOARE/ CABLURI DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu din cupru tip CYAbY 5x6mmp | ml | 35,00 | 123,00 | 4.305,00 |  | 95,00 |  | 60,00 |  | 0,00 |  | 7.380,00 |  | 11.685,00 |  |
| 2 | Racordarea fara papuci a conductoarelor mai mici sau egale cu 6mmp | buc | 10,00 | 9,84 | 98,40 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 98,40 |  |
| 3 | Verificari cabluri | buc | 1,00 | 14,76 | 14,76 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,76 |  |
| TUBURI DE PROTECTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tub de protectie din HDPE D=40mm, 750N + materiale de montaj | ml | 100,00 | 8,86 | 886,00 |  | 95,00 |  | -5,00 |  | -44,30 |  | 0,00 |  | 841,70 |  |
| SAPATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Traseu LES include sapatura, umplutura, nisip, folie, refacere strat uzura | ml | 30,00 | 172,20 | 5.166,00 |  | 90,00 |  | 60,00 |  | 0,00 |  | 10.332,00 |  | 15.498,00 |  |
| TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transportul materialelor semifabricate cu autobasculanta, inclusiv pamant , nisip, ciment | to | 0,10 | 492,00 | 49,20 |  | 0,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,20 |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA – ELECTRICA BMPT si TE.IL.EXT |  |  |  |  | 10.519,36 |  |  |  |  |  | -44,30 |  | 17.712,00 |  | 28.187,06 |  |
| INSTALATII ELECTRICE – ILUMINAT EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTOARE/ CABLURI DE DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu din cupru tip CYAbY 4x6mmp | ml | 800,00 | 14,76 | 11.808,00 |  | 1.214,00 |  | 414,00 |  | 6.110,64 |  | 0,00 |  | 17.918,64 |  |
| 2 | Cablu din cupru tip H07RNF 3x1.5mmp | ml | 626,00 | 9,84 | 6.159,84 |  | 0,00 |  | -626,00 |  | -6.159,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Cablu din cupru tip H07RNF 3x2.5mmp | ml | 275,00 | 12,30 | 3.382,50 |  | 186,80 |  | -88,20 |  | -1.084,86 |  | 0,00 |  | 2.297,64 |  |
| 4 | Cablu din cupru tip MYF 1x16mmp | ml | 150,00 | 2,46 | 369,00 |  | 0,00 |  | -150,00 |  | -369,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Verificari cabluri | ml | 134,00 | 14,76 | 1.977,84 |  | 1.400,80 |  | 1.266,80 |  |  |  | 18.697,97 |  | 20.675,81 |  |
| APARATAJ/ MATERIALE MARUNTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tablou electric T.IL.EXT | buc | 1,00 | 9.630,00 | 9.630,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9.630,00 |  |
| 2 | Cutie conexiuni de montat in interior stalp, include 1 sau 2 fuzibili | buc | 93,00 | 49,20 | 4.575,60 |  | 80,00 |  | -13,00 |  | -639,60 |  | 0,00 |  | 3.936,00 |  |
| 3 | Senzor crepuscular de exterior | buc | 1,00 | 196,80 | 196,80 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 196,80 |  |
| 4 | Conexiuni | buc | 849,00 | 2,46 | 2.088,54 |  | 160,00 |  | -689,00 |  | -1.694,94 |  | 0,00 |  | 393,60 |  |
| 5 | Verificari tablouri | buc | 1,00 | 123,00 | 123,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 123,00 |  |
| SISTEME DE LEGARE LA PAMANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Platbanda din otel zincat 40X4 mm | ml | 1.395,00 | 12,45 | 17.367,75 |  | 1.099,00 |  | -296,00 |  | -3.685,20 |  | 0,00 |  | 13.682,55 |  |
| 2 | Tarus impamantare 1.5m | buc | 372,00 | 98,40 | 36.604,80 |  | 293,00 |  | -79,00 |  | -7.773,60 |  | 0,00 |  | 28.831,20 |  |
| 3 | Surub impamantare | buc. | 372,00 | 4,92 | 1.830,24 |  | 293,00 |  | -79,00 |  | -388,68 |  | 0,00 |  | 1.441,56 |  |
| 4 | Verificarea prizei de pamant | ans | 93,00 | 319,80 | 29.741,40 |  | 123,00 |  | 30,00 |  |  |  | 9.594,00 |  | 39.335,40 |  |
| TUBURI DE PROTECTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tub de protectie din HDPE D=40mm, 450N + materiale de montaj | ml | 210,00 | 8,86 | 1.860,60 |  | 0,00 |  | -210,00 |  | -1.860,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Tub de protectie din HDPE D=40mm, 750N + materiale de montaj | ml | 250,00 | 12,30 | 3.075,00 |  | 1.214,00 |  | 964,00 |  | 0,00 |  | 11.857,20 |  | 14.932,20 |  |
| 3 | Tub de protectie din PVC riflat D=25mm, 750N + materiale de montaj | ml | 220,00 | 5,00 | 1.100,00 |  | 186,80 |  | -33,20 |  | -166,00 |  | 0,00 |  | 934,00 |  |
| ILUMINAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 45W/ etans IP65/240V/ 50Hz/ 4000K/ montat pe stalp 4m | buc | 32,00 | 1.200,00 | 38.400,00 |  | 38,00 |  | 6,00 |  | 0,00 |  | 7.200,00 |  | 45.600,00 |  |
| 2 | Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 40W/ etans IP65/240V/ 50Hz/ 4000K/ montat ape stalp 4m | buc | 67,00 | 1.200,00 | 80.400,00 |  | 24,00 |  | -43,00 |  | -51.600,00 |  | 0,00 |  | 28.800,00 |  |
| 3 | Corp de iluminat rip spot de exterior echipat cu sursa LED de 3W/ etans IP67/24Vinclude sursă 24V si doză de montaj recomandată de producător | buc | 35,00 | 300,00 | 10.500,00 |  | 36,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 300,00 |  | 10.800,00 |  |
| 4 | Stalp iluminat, 4m, rotund toate accesoriile incluse | buc | 32,00 | 5.000,00 | 160.000,00 |  | 50,00 |  | 18,00 |  | 0,00 |  | 90.000,00 |  | 250.000,00 |  |
| 5 | Stalp iluminat, 4m, rectangular toate accesoriile incluse | buc | 61,00 | 7.000,00 | 427.000,00 |  | 37,00 |  | -24,00 |  | -168.000,00 |  | 0,00 |  | 259.000,00 |  |
| 6 | Consolă cu 1 brat rectangular | buc | 55,00 | 120,00 | 6.600,00 |  | 38,00 |  | -17,00 |  | -2.040,00 |  | 0,00 |  | 4.560,00 |  |
| 7 | Consolă cu 2 brate rectangulare | buc | 6,00 | 190,00 | 1.140,00 |  | 12,00 |  | 6,00 |  | 0,00 |  | 1.140,00 |  | 2.280,00 |  |
| 8 | Traseu LES include sapatura, umplutura, nisip, folie, refacere strat uzura | ml | 1.075,00 | 147,60 | 158.670,00 |  | 1.400,80 |  | 325,80 |  | 0,00 |  | 48.088,08 |  | 206.758,08 |  |
| 9 | Conexiuni corpuri de iluminat | buc | 402,00 | 5,00 | 2.010,00 |  | 270,00 |  | -132,00 |  | -660,00 |  |  |  | 1.350,00 |  |
| TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transportul materialelor semifabricate cu autobasculanta, inclusiv pamant, nisip, ciment | to | 20,00 | 492,00 | 9.840,00 |  | 21,11 |  | 1,11 |  | 0,00 |  | 546,12 |  | 10.386,12 |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA – ILUMINAT EXTERIOR |  |  |  |  | 1.026.450,91 |  |  |  |  |  | -240.011,68 |  | 187.423,37 |  | 973.862,60 |  |
| INSTALATII SANITARE - SISTEM IRIGARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUZE PENTRU ASPERSOARE ROTATIVE TIP SPRAY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Duza rotativa HE - VAN 8 aspersor, raza 1.5 - 2.4 m, Q = 0.27 mc/h, inclusiv material marunt | buc | 207,00 | 15,00 | 3.105,00 |  | 268,00 |  | 61,00 |  | 0,00 |  | 915,00 |  | 4.020,00 |  |
| 2 | Duza rotativa HE - VAN 10 aspersor, raza 2.1 - 3.0 m, Q = 0.33 mc/h, inclusiv material marunt | buc | 25,00 | 15,00 | 375,00 |  | 25,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 375,00 |  |
| 3 | Telescop seria 1800™ (FI - 1/2") Ridicare 10 cm, SAM, cu supapa de retinere pt. diferenta de nivel | buc | 232,00 | 25,00 | 5.800,00 |  | 293,00 |  | 61,00 |  | 0,00 |  | 1.525,00 |  | 7.325,00 |  |
| MATERIALE PENTRU ASAMBLAREA ASPERSOARELOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cot FE 1/2" x Racord teava SPXFLEX | buc | 50,00 | 2,00 | 100,00 |  | 26,00 |  | -24,00 |  | -48,00 |  | 0,00 |  | 52,00 |  |
| 2 | Teu FE 1/2" x Racord teava SPXFLEX | buc | 232,00 | 4,00 | 928,00 |  | 44,00 |  | -188,00 |  | -752,00 |  | 0,00 |  | 176,00 |  |
| 3 | Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 100 m | buc | 8,00 | 250,00 | 2.000,00 |  | 7,68 |  | -0,32 |  | -80,00 |  | 0,00 |  | 1.920,00 |  |
| ELECTROVALVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Electrovalva seria DV 1", FI, solenoid 9V, | buc | 32,00 | 350,00 | 11.200,00 |  | 32,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11.200,00 |  |
| 2 | Cablu STANDARD, max. 3 fire x 4 mm² (max 30V), impermeabil | 50 m | 18,00 | 300,00 | 5.400,00 |  | 18,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5.400,00 |  |
| 3 | Solenoid 9V | buc | 32,00 | 250,00 | 8.000,00 |  | 32,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8.000,00 |  |
| 4 | Teu 1", FE x FE x FI | buc | 32,00 | 25,00 | 800,00 |  | 32,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 800,00 |  |
| 5 | Camin de vizitare electrovalve, tip Junior (d=24 cm, h=25,5 cm) | buc | 10,00 | 150,00 | 1.500,00 |  | 9,00 |  | -1,00 |  | -150,00 |  | 0,00 |  | 1.350,00 |  |
| 6 | Camin de vizitare electrovalve, tip Standard (50,5 x 37 x 30,5 cm) | buc | 11,00 | 250,00 | 2.750,00 |  | 13,00 |  | 2,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 3.250,00 |  |
| CONTROLERE SI ACCESORII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Seria WPX-1*, programator 9V, 6 zona | buc | 6,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |  | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9.000,00 |  |
| 2 | Senzor de ploaie | buc | 2,00 | 250,00 | 500,00 |  | 2,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  |
| 3 | Baterie alkalina 9V | buc | 32,00 | 30,00 | 960,00 |  | 6,00 |  | -26,00 |  | -780,00 |  | 0,00 |  | 180,00 |  |
| FITTINGURI SI ARMATURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Niplu filetat Ø 1" | buc | 200,00 | 3,50 | 700,00 |  | 88,00 |  | -112,00 |  | -392,00 |  | 0,00 |  | 308,00 |  |
| 2 | Cot compresiune 90°, egal, diametru exterior (mm) DN 32 | buc | 150,00 | 10,00 | 1.500,00 |  | 57,00 |  | -93,00 |  | -930,00 |  | 0,00 |  | 570,00 |  |
| 3 | Dop compresiune, diametru exterior (mm) DN 32 | buc | 200,00 | 2,50 | 500,00 |  | 121,00 |  | -79,00 |  | -197,50 |  | 0,00 |  | 302,50 |  |
| 4 | Mufa compresiune, diametru exterior (mm) DN 32 | buc | 150,00 | 10,00 | 1.500,00 |  | 2,00 |  | -148,00 |  | -1.480,00 |  | 0,00 |  | 20,00 |  |
| 5 | Mufa compresiune, diametru exterior (mm) DN 40 | buc | 50,00 | 15,00 | 750,00 |  | 49,00 |  | -1,00 |  | -15,00 |  | 0,00 |  | 735,00 |  |
| 6 | Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) DN 40 x 1" | buc | 100,00 | 7,00 | 700,00 |  | 293,00 |  | 193,00 |  | 0,00 |  | 1.351,00 |  | 2.051,00 |  |
| 7 | Teu compresiune, egal, diametru exterior (mm) DN 32 | buc | 150,00 | 15,00 | 2.250,00 |  | 12,00 |  | -138,00 |  | -2.070,00 |  | 0,00 |  | 180,00 |  |
| 8 | Teu compresiune, derivatie FE, diametru exterior (mm) DN 32 x 1" x 32 | buc | 70,00 | 10,00 | 700,00 |  | 2,00 |  | -68,00 |  | -680,00 |  | 0,00 |  | 20,00 |  |
| 9 | Teu compresiune, derivatie FI, diametru exterior (mm) DN 32 x 1" x 32 | buc | 70,00 | 10,00 | 700,00 |  | 0,00 |  | -70,00 |  | -700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Piesa bransare, diametru exterior (mm) DN 32 X 3/4" | buc | 32,00 | 7,00 | 224,00 |  | 1,00 |  | -31,00 |  | -217,00 |  | 0,00 |  | 7,00 |  |
| 11 | Robineti din PVC tip HOL(FI)-FI - PN16 pentru golire | buc | 21,00 | 65,00 | 1.365,00 |  | 21,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.365,00 |  |
| 12 | Robineti din PVC tip HOL(FI)-FI - PN16 pentru reglaj | buc | 32,00 | 85,00 | 2.720,00 |  | 32,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.720,00 |  |
| 13 | Ţeavă din polietilena de inalta densitate (PEHD), Pn 10 bari, având Dn 32 mm | ml | 30,00 | 5,00 | 150,00 |  | 11,00 |  | -19,00 |  | -95,00 |  | 0,00 |  | 55,00 |  |
| 14 | Ţeavă din polietilena de inalta densitate (PEHD), Pn 10 bari, având Dn 40 mm | ml | 500,00 | 7,00 | 3.500,00 |  | 488,00 |  | -12,00 |  | -84,00 |  | 0,00 |  | 3.416,00 |  |
| IRIGARE PRIN PICURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tub de picurare 16 mm - 400 m, distanta intre picuratori 33 cm, | ml | 500,00 | 300,00 | 150.000,00 |  | 259,00 |  | -241,00 |  | -72.300,00 |  | 0,00 |  | 77.700,00 |  |
| 2 | Picuratoare reglabila | buc | 1.515,00 | 1,00 | 1.515,00 |  | 777,00 |  | -738,00 |  | -738,00 |  | 0,00 |  | 777,00 |  |
| 3 | Regulator de presiune filet furtun | buc | 5,00 | 50,00 | 250,00 |  | 6,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |  |
| 4 | Mufă de capăt | buc | 10,00 | 3,00 | 30,00 |  | 12,00 |  | 2,00 |  | 0,00 |  | 6,00 |  | 36,00 |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA – SISTEM IRIGARE |  |  |  |  | 221.472,00 |  |  |  |  |  | -81.708,50 |  | 4.347,00 |  | 144.110,50 |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA - EXECUTIE |  |  |  |  | 5.317.520,00 |  |  |  |  |  | -810.624,31 |  | 688.711,69 |  | 5.195.607,40 |  |
| MOBILIER URBAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rastel bicicleta | buc | 15,00 | 500,00 | 7.500,00 |  | 12,00 |  | -3,00 |  | -1.500,00 |  | 0,00 |  | 6.000,00 |  |
| 2 | Pergola tip petale piateta H – 320 cm | buc | 5,00 | 82.000,00 | 410.000,00 |  | 6,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 82.000,00 |  | 492.000,00 |  |
| 3 | Cos de gunoi ciment prefabricat | buc | 20,00 | 4.000,00 | 80.000,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80.000,00 |  |
| 4 | Scaun rotund ciment prefabricat | buc | 15,00 | 5.000,00 | 75.000,00 |  | 18,00 |  | 3,00 |  | 0,00 |  | 15.000,00 |  | 90.000,00 |  |
| 5 | Banci rotunde (in jurul arborilor) | buc | 5,00 | 30.000,00 | 150.000,00 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150.000,00 |  |
| 6 | Banci modulare (fara spatar) | buc | 4,00 | 19.000,00 | 76.000,00 |  | 3,00 |  | -1,00 |  | -19.000,00 |  | 0,00 |  | 57.000,00 |  |
| 7 | Banci modulare (cu spatar) | buc | 30,00 | 3.000,00 | 90.000,00 |  | 4,00 |  | -26,00 |  | -78.000,00 |  | 0,00 |  | 12.000,00 |  |
| 8 | Grilaje arbori pavaj | buc | 2,00 | 4.300,00 | 8.600,00 |  | 5,00 |  | 3,00 |  | 0,00 |  | 12.900,00 |  | 21.500,00 |  |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA – DOTĂRI |  |  |  |  |  | 897.100,00 |  |  |  |  |  | -98.500,00 |  | 109.900,00 |  | 908.500,00 |