MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

ACT ADIȚIONAL NR. 12

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ………….., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ……………, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, .............., reprezentată prin Dl. .............., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 42358/16.10.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 8, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de -0.019, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.384, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), si coeficientul de ajustare de 1.403, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2024 (143.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).

Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 9, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.384, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).

Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023 devine 13.861.395,32 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.633.665,11 lei, respectiv 16.495.060,43 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 13.299.916,75 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări anterioare: 11.561.608,33 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente: 1.678.975,97 fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente, ajustată: 2.308.451,26 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: -8.664,27 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 13.861.395,32 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi | 41.224,37 | 2.221.089,53 | 2.262.313,90 | 429.839,64 | 2.692.153,54 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin | 64.761,78 | 3.728.044,78 | 3.792.806,56 | 720.633,25 | 4.513.439,81 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri | 23.193,38 | 1.208.385,61 | 1.231.578,99 | 234.000,01 | 1.465.579,00 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor | 16.597,29 | 906.823,04 | 923.420,33 | 175.449,86 | 1.098.870,19 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra | 28.402,40 | 1.501.057,44 | 1.529.459,84 | 290.597,37 | 1.820.057,21 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați | 44.581,13 | 2.326.828,60 | 2.371.409,73 | 450.567,85 | 2.821.977,58 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus | 32.679,18 | 1.717.726,79 | 1.750.405,97 | 332.577,13 | 2.082.983,10 |
| TOTAL |  | 251.439,53 | 13.609.955,79 | 13.861.395,32 | 2.633.665,11 | 16.495.060,43 |

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 Director General, | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) Administrator, |
| --- | --- |

Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 12 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

Reabilitare sistem rutier Strada Frederic Chopin