MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ……..…………/…..……..….2024

ACT ADIȚIONAL NR. 9

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 43448/23.10.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 3 si 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc continutul Anexelor nr. 5, 7 si 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1T3, 2T1, 2T6', 1PX, 2DX;

Anexa nr. 3: 1S1, 1S5, 1S10, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 2T6', 1PX, 1E2, 1E7;

Anexa nr. 4: 1I6, 2T1, 2T6', 1PX, 1E11, 2DX, valoarea diminuarilor fiind de 274.143,23 lei fără T.V.A;

Art. 2. Se va suplimenta cantitatea de la poziția 2DX, prevăzută în cadrul Anexei nr. 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, valoarea suplimentării fiind de 32.355,75 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare 1.3688, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).

Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 2, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare 1.4030, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2024 (143.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).

Art. 5. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 3, conform Anexei nr. 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare 1.3844, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).

Art. 6. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare 1.3844, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).

Art. 7. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 devine 11.009.919,13 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.091.884,63 lei, respectiv 13.101.803,76 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractată anterior: 10.180.751,07 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontata anterior 7.445.880,31 lei fără T.V.A.;

- Valoare ajustari aferenta decontarilor anterioare: 579.913,67 lei fără TVA;

- Valoare decontări curente: 1.310.229,40 lei fără T.V.A.;

- Valoare decontări curente, ajustata: 1.801.271,31 lei fără T.V.A.;

- Valoare rămasă de decontat: 1.717.227,89 lei fără T.V.A.;

- Valoare actualizată contract: 11.009.919,13 lei fără T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A.(19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Strada Alexandru Paulescu | 19.324,00 | 1.025.112,03 | 1.044.436,03 | 198.442,85 | 1.242.878,88 |
| 2 | Strada Mieilor | 26.763,01 | 1.400.636,15 | 1.427.399,16 | 271.205,84 | 1.698.605,00 |
| 3 | Intrarea Mieilor | 2.626,76 | 145.452,82 | 148.079,58 | 28.135,12 | 176.214,70 |
| 4 | Strada Claudiu | 26.661,42 | 1.054.127,60 | 1.080.789,02 | 205.349,91 | 1.286.138,93 |
| 5 | Strada Ilarie Chendi | 20.157,14 | 1.066.761,58 | 1.086.918,72 | 206.514,56 | 1.293.433,28 |
| 6 | Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi | 32.149,37 | 1.787.452,96 | 1.819.602,33 | 345.724,44 | 2.165.326,77 |
| 7 | Strada Albesti | 4.207,10 | 223.413,69 | 227.620,79 | 43.247,95 | 270.868,74 |
| 8 | Strada Popa Soare | 67.386,47 | 3.570.730,13 | 3.638.116,60 | 691.242,15 | 4.329.358,75 |
| 9 | Intrarea Bâlciului | 5.711,34 | 328.495,47 | 334.206,81 | 63.499,29 | 397.706,10 |
| 10 | Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143 | 3.746,14 | 199.003,95 | 202.750,09 | 38.522,52 | 241.272,61 |
| TOTAL |  | 208.732,75 | 10.801.186,38 | 11.009.919,13 | 2.091.884,63 | 13.101.803,76 |

Art. 8. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Ilarie Chendi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M | Valoare inclusiv proiectare | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare C+M actualizata | Valoare actualizata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior SL1+SL2 | Valoare C+M decontata anterior SL1+SL2 | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1+SL2 | Valoare C+M decontata anterior, ajustata SL1+SL2 | Valoare decontata anterior, ajustata, inclusiv proiectare SL1+SL2 | Cantitate de decontat in luna | Valoare C+M de decontat in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare C+M de decontat in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,000 | 1.275,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 32.168,34 | 32.742,09 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.168,34 | 32.742,09 | 1.275,00 | 24.174,00 | 24.747,75 | 32.168,34 | 32.742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.168,34 | 32.742,09 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 0,000 | 920,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 65.974,51 | 67.152,11 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.974,51 | 67.152,11 | 920,00 | 49.578,80 | 50.756,40 | 65.974,51 | 67.152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.974,51 | 67.152,11 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,000 | 92,00 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 21.650,76 | 22.038,08 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.650,76 | 22.038,08 | 92,00 | 16.270,20 | 16.657,52 | 21.650,76 | 22.038,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.650,76 | 22.038,08 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 0,000 | 371,10 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 71.101,89 | 72.363,63 | 371,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.101,89 | 72.363,63 | 371,10 | 53.041,32 | 54.303,06 | 71.101,89 | 72.363,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.101,89 | 72.363,63 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 0,000 | 247,40 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 84.001,02 | 85.492,84 | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.001,02 | 85.492,84 | 247,40 | 62.663,95 | 64.155,77 | 84.001,02 | 85.492,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.001,02 | 85.492,84 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 0,000 | 1.237,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 114.415,70 | 116.444,38 | 1.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.415,70 | 116.444,38 | 1.237,00 | 85.353,00 | 87.381,68 | 114.415,70 | 116.444,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.415,70 | 116.444,38 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 0,000 | 174,42 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 97.279,00 | 99.007,50 | 174,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.279,00 | 99.007,50 | 174,42 | 72.569,19 | 74.297,69 | 97.279,00 | 99.007,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.279,00 | 99.007,50 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 0,000 | 1.237,00 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 26.995,47 | 27.477,90 | 1.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.995,47 | 27.477,90 | 1.237,00 | 20.138,36 | 20.620,79 | 26.995,47 | 27.477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.995,47 | 27.477,90 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,000 | 380,20 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 31.218,87 | 31.773,96 | 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.218,87 | 31.773,96 | 380,20 | 23.359,49 | 23.914,58 | 31.218,87 | 31.773,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.218,87 | 31.773,96 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 0,000 | 570,30 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 20.312,42 | 20.671,71 | 570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.312,42 | 20.671,71 | 570,30 | 15.152,87 | 15.512,16 | 20.312,42 | 20.671,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.312,42 | 20.671,71 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 0,000 | 21,68 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 9.069,95 | 9.232,55 | 21,12 | -0,56 | -176,39 | -180,59 | 0,00 | 0,00 | 8.893,56 | 9.051,96 | 21,12 | 6.652,59 | 6.810,99 | 8.893,56 | 9.051,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.893,56 | 9.051,96 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 0,000 | 405,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 36.771,43 | 37.427,53 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.771,43 | 37.427,53 | 405,00 | 27.633,15 | 28.289,25 | 36.771,43 | 37.427,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.771,43 | 37.427,53 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 0,000 | 80,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 3.308,65 | 3.367,85 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,65 | 3.367,85 | 80,00 | 2.486,40 | 2.545,60 | 3.308,65 | 3.367,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,65 | 3.367,85 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 0,000 | 139,65 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 28.881,21 | 29.404,90 | 131,25 | -8,40 | -1.324,34 | -1.355,84 | 0,00 | 0,00 | 27.556,87 | 28.049,06 | 131,25 | 20.692,88 | 21.185,07 | 27.556,87 | 28.049,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.556,87 | 28.049,06 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B250) la trotuare | mc | 0,000 | 93,10 | 11,12 | 392,92 | 404,04 | 47.985,13 | 49.020,40 | 87,50 | -5,60 | -2.200,35 | -2.262,62 | 0,00 | 0,00 | 45.784,78 | 46.757,78 | 87,50 | 34.380,50 | 35.353,50 | 45.784,78 | 46.757,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.784,78 | 46.757,78 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele pref. din beton 6 cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderap., montate pe nisip | mp | 0,000 | 931,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 258.268,78 | 263.845,47 | 875,00 | -56,00 | -11.842,88 | -12.178,32 | 0,00 | 0,00 | 246.425,90 | 251.667,15 | 875,00 | 185.045,00 | 190.286,25 | 246.425,90 | 251.667,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.425,90 | 251.667,15 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 0,000 | 30,00 | 1,47 | 61,66 | 63,13 | 2.479,66 | 2.523,76 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,66 | 2.523,76 | 30,00 | 1.849,80 | 1.893,90 | 2.479,66 | 2.523,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,66 | 2.523,76 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 0,000 | 3,00 | 13,4 | 562,77 | 576,17 | 2.263,18 | 2.303,38 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,18 | 2.303,38 | 3,00 | 1.688,31 | 1.728,51 | 2.263,18 | 2.303,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,18 | 2.303,38 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,000 | 6,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 9.003,74 | 9.163,64 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,74 | 9.163,64 | 6,00 | 6.716,70 | 6.876,60 | 9.003,74 | 9.163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,74 | 9.163,64 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,000 | 0,17 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 140,96 | 143,48 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,96 | 143,48 | 0,17 | 105,93 | 108,45 | 140,96 | 143,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,96 | 143,48 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala- marcaje rutiere longitudinale | km | 0,000 | 0,422 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 1.606,51 | 1.635,04 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,51 | 1.635,04 | 0,42 | 1.198,44 | 1.226,97 | 1.606,51 | 1.635,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,51 | 1.635,04 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala- marcaje rutiere transversale | mp | 0,000 | 29,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 2.054,91 | 2.091,45 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054,91 | 2.091,45 | 29,00 | 1.532,94 | 1.569,48 | 2.054,91 | 2.091,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054,91 | 2.091,45 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,000 | 2.278,59 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 63.142,58 | 64.259,09 | 2.278,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.142,58 | 64.259,09 | 2.278,59 | 47.235,17 | 48.351,68 | 63.142,58 | 64.259,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.142,58 | 64.259,09 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 0,000 | 130,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 30.720,63 | 31.382,33 | 120,00 | -10,00 | -1.798,00 | -1.848,90 | 0,00 | 0,00 | 28.922,63 | 29.533,43 | 120,00 | 21.576,00 | 22.186,80 | 28.922,63 | 29.533,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.922,63 | 29.533,43 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,000 | 16,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 23.288,24 | 23.779,92 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.288,24 | 23.779,92 | 16,00 | 17.372,80 | 17.864,48 | 23.288,24 | 23.779,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.288,24 | 23.779,92 |
|  | Proiectare, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 20.641,45 |  |  |  | -484,31 |  | 0,00 |  | 20.157,14 |  |  | 20.157,14 |  | 20.157,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 20.157,14 |  |
|  | TOTAL, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 1.084.103,54 | 1.104.744,99 |  |  | -17.341,96 | -17.826,27 | 0,00 | 0,00 | 1.066.761,58 | 1.086.918,72 |  | 798.467,79 | 818.624,93 | 1.066.761,58 | 1.086.918,72 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.066.761,58 | 1.086.918,72 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  |  | 205.979,67 | 209.901,55 |  |  | -3.294,97 | -3.386,99 | 0,00 | 0,00 | 202.684,70 | 206.514,56 |  | 151.708,88 | 155.538,74 | 202.684,70 | 206.514,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 202.684,70 | 206.514,56 |
|  | TOTAL, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  | 1.290.083,21 | 1.314.646,54 |  |  | -20.636,93 | -21.213,26 | 0,00 | 0,00 | 1.269.446,28 | 1.293.433,28 |  | 950.176,67 | 974.163,67 | 1.269.446,28 | 1.293.433,28 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.269.446,28 | 1.293.433,28 |

| ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io SL1 | Coef. de ajustare An=In/Io SL2 | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior SL1 | Valoare C+M decontata anterior SL1 | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1 | Valoare C+M ajustata SL1 | Valoare inclusiv proiectare ajustata, SL1 | Valoare neta ajustare SL1 | Cantitate decontata anterior SL2 | Valoare C+M decontata anterior SL2 | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL2 | Valoare C+M ajustata SL2 | Valoare inclusiv proiectare ajustata, SL2 | Valoare neta ajustare SL2 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,3688 | 1,4030 | 2.100,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 39.816,00 | 40.761,00 | 2.100,00 | 39.816,00 | 40.761,00 | 54.500,14 | 55.445,14 | 14.684,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,14 | 55.445,14 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,3688 | 1,4030 | 1.372,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 73.937,08 | 75.693,24 | 1.372,00 | 73.937,08 | 75.693,24 | 101.205,08 | 102.961,24 | 27.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.205,08 | 102.961,24 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,3688 | 1,4030 | 299,50 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 52.966,58 | 54.227,47 | 299,50 | 52.966,58 | 54.227,47 | 72.500,65 | 73.761,54 | 19.534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,65 | 73.761,54 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,3688 | 1,4030 | 495,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 12.899,70 | 13.206,60 | 495,00 | 12.899,70 | 13.206,60 | 17.657,11 | 17.964,01 | 4.757,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.657,11 | 17.964,01 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,3688 | 1,4030 | 351,00 | 0,4 | 16,88 | 17,28 | 5.924,88 | 6.065,28 | 351,00 | 5.924,88 | 6.065,28 | 8.109,98 | 8.250,38 | 2.185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.109,98 | 8.250,38 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,3688 | 1,4030 | 654,00 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 93.476,22 | 95.699,82 | 654,00 | 93.476,22 | 95.699,82 | 127.950,25 | 130.173,85 | 34.474,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.950,25 | 130.173,85 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 1,3688 | 1,4030 | 436,00 | 10,03 | 421,22 | 431,25 | 183.651,92 | 188.025,00 | 436,00 | 183.651,92 | 188.025,00 | 251.382,75 | 255.755,83 | 67.730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.382,75 | 255.755,83 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,3688 | 1,4030 | 2.180,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 150.420,00 | 153.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 150.420,00 | 153.995,20 | 211.039,26 | 214.614,46 | 60.619,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.039,26 | 214.614,46 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,3688 | 1,4030 | 307,38 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 127.888,52 | 130.934,66 | 230,00 | 95.693,80 | 97.973,10 | 130.985,67 | 133.264,97 | 35.291,87 | 77,38 | 32.194,72 | 32.961,56 | 45.169,19 | 45.936,03 | 12.974,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.154,86 | 179.201,00 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 1,3688 | 1,4030 | 2.180,00 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 35.490,40 | 36.340,60 | 2.180,00 | 35.490,40 | 36.340,60 | 48.579,26 | 49.429,46 | 13.088,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.579,26 | 49.429,46 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,3688 | 1,4030 | 561,00 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 34.467,84 | 35.286,90 | 561,00 | 34.467,84 | 35.286,90 | 47.179,58 | 47.998,64 | 12.711,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.179,58 | 47.998,64 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,3688 | 1,4030 | 841,50 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 22.358,66 | 22.888,80 | 841,50 | 22.358,66 | 22.888,80 | 30.604,53 | 31.134,67 | 8.245,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.604,53 | 31.134,67 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,3688 | 1,4030 | 29,95 | 7,5 | 314,99 | 322,49 | 9.433,95 | 9.658,58 | 29,95 | 9.433,95 | 9.658,58 | 12.913,19 | 13.137,82 | 3.479,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.913,19 | 13.137,82 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,3688 | 1,4030 | 578,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 39.436,94 | 40.373,30 | 578,00 | 39.436,94 | 40.373,30 | 53.981,28 | 54.917,64 | 14.544,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.981,28 | 54.917,64 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,3688 | 1,4030 | 367,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 11.406,36 | 11.677,94 | 367,00 | 11.406,36 | 11.677,94 | 15.613,03 | 15.884,61 | 4.206,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.613,03 | 15.884,61 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,3688 | 1,4030 | 122,25 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 19.273,94 | 19.732,37 | 122,25 | 19.273,94 | 19.732,37 | 26.382,17 | 26.840,60 | 7.108,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.382,17 | 26.840,60 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 1,3688 | 1,4030 | 81,50 | 11,12 | 392,92 | 404,04 | 32.022,98 | 32.929,26 | 81,50 | 32.022,98 | 32.929,26 | 43.833,06 | 44.739,34 | 11.810,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.833,06 | 44.739,34 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,3688 | 1,4030 | 815,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 172.356,20 | 177.238,05 | 815,00 | 172.356,20 | 177.238,05 | 235.921,17 | 240.803,02 | 63.564,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.921,17 | 240.803,02 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 1,3688 | 1,4030 | 5,00 | 13,4 | 562,77 | 576,17 | 2.813,85 | 2.880,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2.813,85 | 2.880,85 | 3.947,83 | 4.014,83 | 1.133,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,83 | 4.014,83 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,3688 | 1,4030 | 15,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 16.791,75 | 17.191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 16.791,75 | 17.191,50 | 23.558,83 | 23.958,58 | 6.767,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.558,83 | 23.958,58 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,3688 | 1,4030 | 0,17 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 105,93 | 108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 105,93 | 108,45 | 148,62 | 151,14 | 42,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,62 | 151,14 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,3688 | 1,4030 | 0,15 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 425,99 | 436,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 425,99 | 436,13 | 597,66 | 607,80 | 171,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,66 | 607,80 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,3688 | 1,4030 | 132,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 6.977,52 | 7.143,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 6.977,52 | 7.143,84 | 9.789,46 | 9.955,78 | 2.811,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.789,46 | 9.955,78 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,3688 | 1,4030 | 3.852,22 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 79.856,52 | 81.744,11 | 3.852,22 | 79.856,52 | 81.744,11 | 109.307,60 | 111.195,19 | 29.451,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.307,60 | 111.195,19 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,3688 | 1,4030 | 161,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 28.947,80 | 29.767,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 28.947,80 | 29.767,29 | 40.613,76 | 41.433,25 | 11.665,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.613,76 | 41.433,25 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,3688 | 1,4030 | 42,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 45.603,60 | 46.894,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 45.603,60 | 46.894,26 | 63.981,85 | 65.272,51 | 18.378,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.981,85 | 65.272,51 |
|  | Proiectare, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  | 32.149,37 |  |  | 25.051,45 |  | 25.051,45 |  |  |  | 7.097,92 |  | 7.097,92 |  |  |  | 0,00 |  | 32.149,37 |  |
|  | TOTAL, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  | 1.298.751,13 | 1.330.900,50 |  | 1.014.469,97 | 1.039.521,42 | 1.388.606,50 | 1.413.657,95 | 374.136,53 |  | 284.281,16 | 291.379,08 | 398.846,46 | 405.944,38 | 114.565,30 |  | 0,00 | 0,00 | 1.787.452,96 | 1.819.602,33 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  |  |  | 246.762,71 | 252.871,10 |  | 192.749,29 | 197.509,07 | 263.835,24 | 268.595,01 | 71.085,94 |  | 54.013,42 | 55.362,03 | 75.780,83 | 77.129,43 | 21.767,41 |  | 0,00 | 0,00 | 339.616,06 | 345.724,44 |
|  | TOTAL, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  |  | 1.545.513,84 | 1.583.771,60 |  | 1.207.219,26 | 1.237.030,49 | 1.652.441,74 | 1.682.252,96 | 445.222,47 |  | 338.294,58 | 346.741,11 | 474.627,29 | 483.073,81 | 136.332,71 |  | 0,00 | 0,00 | 2.127.069,02 | 2.165.326,77 |

| ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Albesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare C+M actualizata | Valoare actualizata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior SL1 | Valoare C+M decontata anterior SL1 | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1 | Valoare C+M decontata anterior ajustata SL1 | Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL1 | Cantitate de decontat in luna | Valoare C+M de decontat in luna | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare | Valoare C+M de decontat in luna, ajustata | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,000 | 168,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 4.360,01 | 4.435,61 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,01 | 4.435,61 | 168,00 | 3.185,28 | 3.260,88 | 4.360,01 | 4.435,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,01 | 4.435,61 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 0,000 | 213,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 15.711,87 | 15.984,51 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.711,87 | 15.984,51 | 213,00 | 11.478,57 | 11.751,21 | 15.711,87 | 15.984,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.711,87 | 15.984,51 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,000 | 38,13 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 9.230,22 | 9.390,75 | 38,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.230,22 | 9.390,75 | 38,13 | 6.743,29 | 6.903,82 | 9.230,22 | 9.390,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.230,22 | 9.390,75 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 0,000 | 90,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 3.210,38 | 3.266,18 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,38 | 3.266,18 | 90,00 | 2.345,40 | 2.401,20 | 3.210,38 | 3.266,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,38 | 3.266,18 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 0,000 | 25,00 | 0,4 | 16,88 | 17,28 | 577,63 | 587,63 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,63 | 587,63 | 25,00 | 422,00 | 432,00 | 577,63 | 587,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,63 | 587,63 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 0,000 | 43,88 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 8.533,14 | 8.682,33 | 42,90 | -0,98 | -140,07 | -143,40 | 0,00 | 0,00 | 8.393,07 | 8.538,93 | 42,90 | 6.131,70 | 6.277,56 | 8.393,07 | 8.538,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.393,07 | 8.538,93 |
| 1S5 | strat din beton – C20/25 la carosabil | mc | 0,000 | 29,25 | 10,03 | 421,22 | 431,25 | 16.763,58 | 17.056,95 | 28,60 | -0,65 | -273,80 | -280,31 | 0,00 | 0,00 | 16.489,78 | 16.776,64 | 28,60 | 12.046,89 | 12.333,75 | 16.489,78 | 16.776,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.489,78 | 16.776,64 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 0,000 | 143,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 13.505,95 | 13.740,47 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.505,95 | 13.740,47 | 143,00 | 9.867,00 | 10.101,52 | 13.505,95 | 13.740,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.505,95 | 13.740,47 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 0,000 | 45,83 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 22.227,42 | 22.681,60 | 20,59 | -25,24 | -10.501,35 | -10.751,49 | 0,00 | 0,00 | 11.726,07 | 11.930,11 | 20,59 | 8.566,68 | 8.770,72 | 11.726,07 | 11.930,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.726,07 | 11.930,11 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 0,000 | 146,25 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 3.239,53 | 3.296,57 | 143,00 | -3,25 | -52,91 | -54,18 | 0,00 | 0,00 | 3.186,62 | 3.242,39 | 143,00 | 2.328,04 | 2.383,81 | 3.186,62 | 3.242,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,62 | 3.242,39 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 0,000 | 61,40 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 5.123,81 | 5.213,45 | 59,64 | -1,76 | -108,14 | -110,70 | 0,00 | 0,00 | 5.015,67 | 5.102,75 | 59,64 | 3.664,28 | 3.751,36 | 5.015,67 | 5.102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.015,67 | 5.102,75 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 0,000 | 92,20 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 3.343,91 | 3.402,00 | 91,25 | -0,95 | -25,24 | -25,84 | 0,00 | 0,00 | 3.318,67 | 3.376,16 | 91,25 | 2.424,51 | 2.482,00 | 3.318,67 | 3.376,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.318,67 | 3.376,16 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 0,000 | 1,99 | 7,5 | 314,99 | 322,49 | 792,95 | 807,88 | 1,43 | -0,56 | -176,39 | -180,60 | 0,00 | 0,00 | 616,56 | 627,28 | 1,43 | 450,44 | 461,16 | 616,56 | 627,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,56 | 627,28 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 0,000 | 96,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 8.965,75 | 9.121,27 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.965,75 | 9.121,27 | 96,00 | 6.550,08 | 6.705,60 | 8.965,75 | 9.121,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.965,75 | 9.121,27 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 0,000 | 26,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 1.106,10 | 1.125,34 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,10 | 1.125,34 | 26,00 | 808,08 | 827,32 | 1.106,10 | 1.125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,10 | 1.125,34 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 0,000 | 35,25 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 6.796,01 | 6.928,19 | 21,30 | -13,95 | -2.199,36 | -2.251,67 | 0,00 | 0,00 | 4.596,65 | 4.676,52 | 21,30 | 3.358,16 | 3.438,03 | 4.596,65 | 4.676,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.596,65 | 4.676,52 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 0,000 | 23,50 | 11,12 | 392,92 | 404,04 | 12.320,18 | 12.581,50 | 21,30 | -2,20 | -864,42 | -888,89 | 0,00 | 0,00 | 11.455,76 | 11.692,61 | 21,30 | 8.369,20 | 8.606,05 | 11.455,76 | 11.692,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.455,76 | 11.692,61 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,000 | 235,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 66.310,48 | 67.718,13 | 213,00 | -22,00 | -4.652,56 | -4.784,34 | 0,00 | 0,00 | 61.657,92 | 62.933,79 | 213,00 | 45.045,24 | 46.321,11 | 61.657,92 | 62.933,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.657,92 | 62.933,79 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 0,000 | 4,00 | 1,47 | 61,66 | 63,13 | 292,12 | 298,00 | 2,00 | -2,00 | -123,32 | -126,26 | 0,00 | 0,00 | 168,80 | 171,74 | 2,00 | 123,32 | 126,26 | 168,80 | 171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,80 | 171,74 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar cu intarire rapida | buc | 0,000 | 4,00 | 13,4 | 562,77 | 576,17 | 2.251,08 | 2.304,68 | 0,00 | -4,00 | -2.251,08 | -2.304,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,000 | 1,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 1.532,30 | 1.558,95 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,30 | 1.558,95 | 1,00 | 1.119,45 | 1.146,10 | 1.532,30 | 1.558,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,30 | 1.558,95 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,000 | 0,05 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 42,65 | 43,39 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 43,39 | 0,05 | 31,16 | 31,90 | 42,65 | 43,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 43,39 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,000 | 0,042 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 163,27 | 166,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,27 | 166,11 | 0,04 | 119,28 | 122,12 | 163,27 | 166,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,27 | 166,11 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,000 | 10,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 723,55 | 736,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,55 | 736,15 | 10,00 | 528,60 | 541,20 | 723,55 | 736,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,55 | 736,15 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,000 | 430,42 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 12.213,27 | 12.424,17 | 430,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.213,27 | 12.424,17 | 430,42 | 8.922,61 | 9.133,51 | 12.213,27 | 12.424,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.213,27 | 12.424,17 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 0,000 | 43,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 10.582,74 | 10.801,61 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.582,74 | 10.801,61 | 43,00 | 7.731,40 | 7.950,27 | 10.582,74 | 10.801,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.582,74 | 10.801,61 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,000 | 10,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 14.862,43 | 15.169,73 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.862,43 | 15.169,73 | 10,00 | 10.858,00 | 11.165,30 | 14.862,43 | 15.169,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.862,43 | 15.169,73 |
|  | Proiectare, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 4.740,82 |  |  |  | -533,72 |  | 0,00 |  | 4.207,10 |  |  | 4.207,10 |  | 4.207,10 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4.207,10 |  |
|  | TOTAL, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 244.782,33 | 249.523,15 |  |  | -21.368,64 | -21.902,36 | 0,00 | 0,00 | 223.413,69 | 227.620,79 |  | 163.218,66 | 167.425,76 | 223.413,69 | 227.620,79 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 223.413,69 | 227.620,79 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  |  | 46.508,64 | 47.409,40 |  |  | -4.060,04 | -4.161,45 | 0,00 | 0,00 | 42.448,60 | 43.247,95 |  | 31.011,55 | 31.810,89 | 42.448,60 | 43.247,95 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 42.448,60 | 43.247,95 |
|  | TOTAL, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  | 291.290,97 | 296.932,55 |  |  | -25.428,68 | -26.063,81 | 0,00 | 0,00 | 265.862,29 | 270.868,74 |  | 194.230,21 | 199.236,65 | 265.862,29 | 270.868,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 265.862,29 | 270.868,74 |

| ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Popa Soare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io | Cantitate contractata cf. P.Th. | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari C+M | Valoare renuntari, inclusiv proiectare | Valoare suplim. C+M | Valoare suplim., inclusiv proiectare | Valoare C+M actualizata | Valoare actualizata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior SL1+SL2 | Valoare C+M decontata anterior SL1+SL2 | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1+SL2 | Valoare C+M decontata anterior, ajustata SL1+SL2 | Valoare decontata anterior, ajustata, inclusiv proiectare SL1+SL2 | Cantitate de decontat in luna SL3 | Valoare C+M de decontat in luna SL3 | Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL3 | Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL3 | Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL3 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,3844 | 3.866,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 73.299,36 | 75.039,06 | 3.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.299,36 | 75.039,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.866,00 | 73.299,36 | 75.039,06 | 101.475,63 | 103.215,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.475,63 | 103.215,33 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,3844 | 2.821,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 203.381,11 | 206.991,99 | 2.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.381,11 | 206.991,99 | 2.821,00 | 152.023,69 | 155.634,57 | 203.381,11 | 206.991,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.381,11 | 206.991,99 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,3844 | 528,00 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 110.230,70 | 112.453,57 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.230,70 | 112.453,57 | 282,10 | 49.889,39 | 51.077,03 | 66.743,28 | 67.930,92 | 245,90 | 43.487,42 | 44.522,65 | 60.203,98 | 61.239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.947,26 | 129.170,13 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,3844 | 1.151,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 39.995,13 | 40.708,75 | 1.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.995,13 | 40.708,75 | 1.151,00 | 29.995,06 | 30.708,68 | 39.995,13 | 40.708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.995,13 | 40.708,75 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1,3844 | 233,00 | 0,4 | 16,88 | 17,28 | 5.259,01 | 5.352,21 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259,01 | 5.352,21 | 233,00 | 3.933,04 | 4.026,24 | 5.259,01 | 5.352,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259,01 | 5.352,21 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,3844 | 491,79 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 70.291,54 | 71.963,63 | 491,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.291,54 | 71.963,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,79 | 70.291,54 | 71.963,63 | 97.311,61 | 98.983,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.311,61 | 98.983,70 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 1,3844 | 0,00 | 3,04 | 127,49 | 130,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 1,3844 | 327,86 | 10,03 | 421,22 | 431,25 | 138.101,19 | 141.389,63 | 327,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.101,19 | 141.389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,86 | 138.101,19 | 141.389,63 | 191.187,29 | 194.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.187,29 | 194.475,73 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,3844 | 2.363,00 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 163.047,00 | 166.922,32 | 2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.047,00 | 166.922,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,00 | 163.047,00 | 166.922,32 | 225.722,27 | 229.597,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.722,27 | 229.597,59 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,3844 | 333,18 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 138.622,87 | 141.924,68 | 333,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.622,87 | 141.924,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,18 | 138.622,87 | 141.924,68 | 191.909,50 | 195.211,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.909,50 | 195.211,31 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1,3844 | 0,00 | 0,41 | 17,27 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 1,3844 | 1.639,30 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 26.687,80 | 27.327,13 | 1.639,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.687,80 | 27.327,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,30 | 26.687,80 | 27.327,13 | 36.946,59 | 37.585,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.946,59 | 37.585,92 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,3844 | 117,79 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 9.630,30 | 9.802,27 | 117,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.630,30 | 9.802,27 | 117,79 | 7.237,02 | 7.408,99 | 9.630,30 | 9.802,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.630,30 | 9.802,27 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,3844 | 1.060,13 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 31.073,29 | 31.741,17 | 1.055,19 | -4,94 | -131,25 | -134,36 |  |  | 30.942,04 | 31.606,81 | 322,21 | 8.561,12 | 8.764,11 | 11.466,76 | 11.669,75 | 732,98 | 19.475,28 | 19.937,06 | 26.961,58 | 27.423,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.428,34 | 39.093,11 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,3844 | 16,39 | 7,5 | 314,99 | 322,49 | 6.896,81 | 7.019,74 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.896,81 | 7.019,74 | 16,39 | 5.162,68 | 5.285,61 | 6.896,81 | 7.019,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.896,81 | 7.019,74 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,3844 | 0,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1,3844 | 0,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1I5 | montare borduri mari noi granit | m | 1,3844 | 1.195,40 | 7,61 | 319,75 | 327,36 | 509.761,66 | 518.858,65 | 1.195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.761,66 | 518.858,65 | 1.195,40 | 382.229,15 | 391.326,14 | 509.761,66 | 518.858,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.761,66 | 518.858,65 |
| 1I6 | montare borduri mici noi granit | m | 1,3844 | 610,20 | 4,81 | 201,98 | 206,79 | 143.034,36 | 145.969,42 | 290,00 | -320,20 | -64.674,00 | -66.214,16 | 0,00 | 0,00 | 78.360,36 | 79.755,26 | 290,00 | 58.574,20 | 59.969,10 | 78.360,36 | 79.755,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.360,36 | 79.755,26 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,3844 | 438,15 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 86.615,74 | 88.258,81 | 415,50 | -22,65 | -3.571,00 | -3.655,93 | 0,00 | 0,00 | 83.044,74 | 84.602,88 | 330,00 | 52.027,80 | 53.265,31 | 69.564,81 | 70.802,32 | 85,50 | 13.479,93 | 13.800,56 | 18.661,62 | 18.982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.226,43 | 89.784,57 |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 1,3844 | 292,10 | 11,12 | 392,92 | 404,04 | 143.909,07 | 147.157,22 | 277,00 | -15,10 | -5.933,09 | -6.101,00 | 0,00 | 0,00 | 137.975,98 | 141.056,22 | 220,00 | 86.442,40 | 88.888,80 | 115.579,54 | 118.025,94 | 57,00 | 22.396,44 | 23.030,28 | 31.005,63 | 31.639,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.585,17 | 149.665,41 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6 cm cu supr. superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,3844 | 4.324,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 1.071.263,36 | 1.097.164,12 | 4.173,00 | -151,00 | -31.933,48 | -32.837,97 | 0,00 | 0,00 | 1.039.329,88 | 1.064.326,15 | 2.200,00 | 465.256,00 | 478.434,00 | 622.079,84 | 635.257,84 | 1.973,00 | 417.250,04 | 429.068,31 | 577.640,96 | 589.459,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.720,80 | 1.224.717,07 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 1,3844 | 60,00 | 1,84 | 77,31 | 79,15 | 4.638,60 | 4.749,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638,60 | 4.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 4.638,60 | 4.749,00 | 6.421,68 | 6.532,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.421,68 | 6.532,08 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,3844 | 0,00 | 1,47 | 61,66 | 63,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1,3844 | 23,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 15.853,01 | 16.165,58 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.853,01 | 16.165,58 | 14,00 | 7.993,02 | 8.183,28 | 10.714,64 | 10.904,90 | 9,00 | 5.138,37 | 5.260,68 | 7.113,56 | 7.235,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.828,20 | 18.140,77 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,3844 | 0,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,3844 | 14,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 15.672,30 | 16.045,40 | 12,00 | -2,00 | -2.238,90 | -2.292,20 | 0,00 | 0,00 | 13.433,40 | 13.753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 13.433,40 | 13.753,20 | 18.597,20 | 18.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.597,20 | 18.917,00 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,3844 | 0,55 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 456,04 | 464,20 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,04 | 464,20 | 0,55 | 342,71 | 350,87 | 456,04 | 464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,04 | 464,20 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,3844 | 0,92 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 2.612,71 | 2.674,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,71 | 2.674,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 2.612,71 | 2.674,92 | 3.617,04 | 3.679,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617,04 | 3.679,25 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,3844 | 71,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 3.753,06 | 3.842,52 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,06 | 3.842,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 3.753,06 | 3.842,52 | 5.195,74 | 5.285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.195,74 | 5.285,20 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,3844 | 3.237,89 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 80.328,94 | 81.915,51 | 3.237,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.328,94 | 81.915,51 | 1.889,40 | 39.167,26 | 40.093,07 | 52.374,74 | 53.300,55 | 1.348,49 | 27.954,20 | 28.614,96 | 38.699,79 | 39.360,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.074,53 | 92.661,10 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,3844 | 123,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 22.115,40 | 22.741,47 | 298,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 31.465,00 | 32.355,75 | 53.580,40 | 55.097,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 53.580,40 | 55.097,22 | 74.176,71 | 75.693,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.176,71 | 75.693,53 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,3844 | 37,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 40.174,60 | 41.311,61 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.174,60 | 41.311,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 40.174,60 | 41.311,61 | 55.617,72 | 56.754,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.617,72 | 56.754,73 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni - bolarzi | buc | 1,3844 | 175,00 | 19,37 | 684,51 | 703,88 | 119.789,25 | 123.179,00 | 0,00 | -175,00 | -119.789,25 | -123.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Proiectare, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 72.639,37 |  |  |  | -6.143,65 |  | 890,75 |  | 67.386,47 |  |  | 34.581,26 |  | 34.581,26 |  |  | 32.805,21 |  | 32.805,21 |  |  | 0,00 |  | 67.386,47 |  |
|  | TOTAL, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 3.276.494,21 | 3.349.133,58 |  |  | -228.270,97 | -234.414,62 | 31.465,00 | 32.355,75 | 3.079.688,24 | 3.147.074,71 |  | 1.348.834,54 | 1.383.415,80 | 1.802.264,03 | 1.836.845,29 |  | 1.277.424,21 | 1.310.229,42 | 1.768.466,10 | 1.801.271,31 |  | 0,00 | 0,00 | 3.570.730,13 | 3.638.116,60 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  |  | 622.533,90 | 636.335,38 |  |  | -43.371,48 | -44.538,78 | 5.978,35 | 6.147,59 | 585.140,77 | 597.944,19 |  | 256.278,56 | 262.849,00 | 342.430,17 | 349.000,61 |  | 242.710,60 | 248.943,59 | 336.008,56 | 342.241,55 |  | 0,00 | 0,00 | 678.438,72 | 691.242,15 |
|  | TOTAL, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  | 3.899.028,11 | 3.985.468,96 |  |  | -271.642,45 | -278.953,40 | 37.443,35 | 38.503,34 | 3.664.829,01 | 3.745.018,90 |  | 1.605.113,10 | 1.646.264,80 | 2.144.694,20 | 2.185.845,90 |  | 1.520.134,81 | 1.559.173,01 | 2.104.474,66 | 2.143.512,86 |  | 0,00 | 0,00 | 4.249.168,85 | 4.329.358,75 |

| ANEXA nr. 5 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Intrarea Bâlciului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Coef. de ajustare An=In/Io SL1 | Cantitate contractata | Pret unitar |  |  | Valoare C+M contractata | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate decontata anterior SL1 | Valoare C+M decontata anterior SL1 | Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1 | Valoare C+M ajustata SL1 | Valoare inclusiv proiectare ajustata, SL1 | Valoare neta ajustare SL1 | Cantitate ramasa de decontat | Valoare ramasa de decontat C+M | Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare | Valoare actualizata C+M | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1,3844 | 756,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 14.333,76 | 14.673,96 | 756,00 | 14.333,76 | 14.673,96 | 19.843,66 | 20.183,86 | 5.509,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.843,66 | 20.183,86 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1,3844 | 169,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 9.107,41 | 9.323,73 | 169,00 | 9.107,41 | 9.323,73 | 12.608,30 | 12.824,62 | 3.500,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.608,30 | 12.824,62 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,3844 | 16,90 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 2.988,77 | 3.059,91 | 16,90 | 2.988,77 | 3.059,91 | 4.137,65 | 4.208,80 | 1.148,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.137,65 | 4.208,80 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1,3844 | 149,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 3.882,94 | 3.975,32 | 149,00 | 3.882,94 | 3.975,32 | 5.375,54 | 5.467,92 | 1.492,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,54 | 5.467,92 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1,3844 | 102,00 | 3,4 | 142,93 | 146,33 | 14.578,86 | 14.925,66 | 102,00 | 14.578,86 | 14.925,66 | 20.182,97 | 20.529,77 | 5.604,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.182,97 | 20.529,77 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1,3844 | 68,00 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 17.223,72 | 17.633,76 | 68,00 | 17.223,72 | 17.633,76 | 23.844,52 | 24.254,56 | 6.620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.844,52 | 24.254,56 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,3844 | 849,40 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 58.608,60 | 60.001,62 | 849,40 | 58.608,60 | 60.001,62 | 81.137,75 | 82.530,77 | 22.529,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.137,75 | 82.530,77 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1,3844 | 119,80 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 49.843,99 | 51.031,21 | 119,80 | 49.843,99 | 51.031,21 | 69.004,02 | 70.191,24 | 19.160,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.004,02 | 70.191,24 |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 1,3844 | 339,80 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 5.531,94 | 5.664,47 | 339,80 | 5.531,94 | 5.664,47 | 7.658,42 | 7.790,94 | 2.126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.658,42 | 7.790,94 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,3844 | 73,00 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 4.485,12 | 4.591,70 | 73,00 | 4.485,12 | 4.591,70 | 6.209,20 | 6.315,78 | 1.724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.209,20 | 6.315,78 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1,3844 | 109,30 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 2.904,10 | 2.972,96 | 109,30 | 2.904,10 | 2.972,96 | 4.020,44 | 4.089,30 | 1.116,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,44 | 4.089,30 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 1,3844 | 3,62 | 7,5 | 314,99 | 322,49 | 1.140,26 | 1.167,41 | 3,62 | 1.140,26 | 1.167,41 | 1.578,58 | 1.605,73 | 438,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,58 | 1.605,73 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,3844 | 155,30 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 10.596,12 | 10.847,71 | 155,30 | 10.596,12 | 10.847,71 | 14.669,27 | 14.920,86 | 4.073,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.669,27 | 14.920,86 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 1,3844 | 3,30 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 520,28 | 532,65 | 3,30 | 520,28 | 532,65 | 720,27 | 732,65 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,27 | 732,65 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,3844 | 22,00 | 1,55 | 65,24 | 66,79 | 1.435,28 | 1.469,38 | 22,00 | 1.435,28 | 1.469,38 | 1.987,00 | 2.021,10 | 551,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,00 | 2.021,10 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 1,3844 | 2,20 | 11,12 | 392,92 | 404,04 | 864,42 | 888,89 | 2,20 | 864,42 | 888,89 | 1.196,71 | 1.221,17 | 332,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,71 | 1.221,17 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 1,3844 | 0,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 1,3844 | 12,00 | 1,47 | 61,66 | 63,13 | 739,92 | 757,56 | 12,00 | 739,92 | 757,56 | 1.024,35 | 1.041,99 | 284,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,35 | 1.041,99 |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 1,3844 | 14,00 | 13,4 | 562,77 | 576,17 | 7.878,78 | 8.066,38 | 14,00 | 7.878,78 | 8.066,38 | 10.907,38 | 11.094,98 | 3.028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.907,38 | 11.094,98 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1,3844 | 4,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 4.477,80 | 4.584,40 | 4,00 | 4.477,80 | 4.584,40 | 6.199,07 | 6.305,67 | 1.721,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.199,07 | 6.305,67 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 1,3844 | 0,18 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 112,16 | 114,83 | 0,18 | 112,16 | 114,83 | 155,27 | 157,94 | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,27 | 157,94 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 1,3844 | 11,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 581,46 | 595,32 | 11,00 | 581,46 | 595,32 | 804,97 | 818,83 | 223,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,97 | 818,83 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,3844 | 538,00 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 11.152,74 | 11.416,36 | 538,00 | 11.152,74 | 11.416,36 | 15.439,85 | 15.703,47 | 4.287,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.439,85 | 15.703,47 |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 1,3844 | 1,00 | 5,09 | 179,80 | 184,89 | 179,80 | 184,89 | 1,00 | 179,80 | 184,89 | 248,92 | 254,01 | 69,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,92 | 254,01 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 1,3844 | 13,00 | 30,73 | 1.085,80 | 1.116,53 | 14.115,40 | 14.514,89 | 13,00 | 14.115,40 | 14.514,89 | 19.541,36 | 19.940,85 | 5.425,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.541,36 | 19.940,85 |
|  | Proiectare, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 5.711,34 |  |  | 5.711,34 |  | 5.711,34 |  |  |  | 0,00 |  | 5.711,34 |  |
|  | TOTAL, lei fara TVA |  |  |  |  |  |  | 237.283,63 | 242.994,97 |  | 237.283,63 | 242.994,97 | 328.495,47 | 334.206,81 | 91.211,84 |  | 0,00 | 0,00 | 328.495,47 | 334.206,81 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  |  | 45.083,89 | 46.169,04 |  | 45.083,89 | 46.169,04 | 62.414,14 | 63.499,29 | 17.330,25 |  | 0,00 | 0,00 | 62.414,14 | 63.499,29 |
|  | TOTAL, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  | 282.367,52 | 289.164,01 |  | 282.367,52 | 289.164,01 | 390.909,61 | 397.706,10 | 108.542,09 |  | 0,00 | 0,00 | 390.909,61 | 397.706,10 |