MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act adițional nr. 1 la contractul nr. 17985/30.04.2024

,,Servicii de monitorizare video prin dispecerat si interventie auto - Platforma betonata pentru depozitarea autoturismelor ridicate din sector (Aleea Bistricioara nr. Cad. 236192 (D-na Ghica FN))’’, Cod CPV: 79711000-1/Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2), 35120000-1/ Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ..............., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin  Director General  .............., în calitate de Achizitor, pe de o parte, şi

S.C. TETRA SISTEMS GUARD S.R.L. cu sediul in Bucuresti, ........., reprezentata prin Administrator ............, în calitate de Prestator, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, părțile au hotărât, de comun acord, prelungirea termenului executarii contractului cu 4 luni, pana la data 30.04.2025.

Valoarea totala a serviciilor, ce se pot deconta în primele 4 luni este de 27.132,00 lei, din care 22.800,00 lei fara T.V.A. (5.700,00 lei/luna x 4 luni), la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 4.332,00 lei.

Art. 2. In perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 vor fi achizitionate serviciile prevazute in contract numai in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie, valoarea contractului putand fi si diminuata in limita sumelor aprobate, cu conditia notificarii Prestatorului, in cazul in care va aparea o asemenea situatie.

Art. 3. Părțile au cunoștință de dispozițiile Regulamentului European nr. 697/2016 (GDPR) privind protecția datelor cu caracter personal, și prin semnarea  prezentului  act aditional își exprimă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, funcție, telefon) în intervalul de timp în care contractul produce efecte juridice, cu scopul desfășurării raporturilor contractuale.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                       PRESTATOR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                              S.C.  TETRA SISTEMS GUARD S.R.L.

SECTOR 2

Director General                                                                                               Administrator