MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

ACT ADIȚIONAL NR. 9

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont …………, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ……………, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, .............., Administrator SC EQUINOX VR SRL, prin reprezentant permanent desemnat ...................., în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, Jud. Ilfov, ................, reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. .................., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 6137/17.02.2025, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a si f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza pct. 23.1 alin. (1), pct. 23.5 lit b) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexei nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, astfel:

Anexa nr. 7: 1S8, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX,  1EX3, valoarea totală a diminuărilor fiind de 35.948,38 lei fără T.V.A.;

Art. 4. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023 devine 8.339.656,27 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.584.534,69 lei, respectiv 9.924.190,96 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

- Valoare contractata anterior: 8.375.604,64 lei fara T.V.A.;

- Valoare decontari anterioare: 4.786.217,11 lei fara T.V.A.;

- Valoare decontari curente: 0,00 lei fara T.V.A.;

- Valoare ramasa de decontat: 3.553.439,16 lei fara T.V.A.;

- Valoare actualizata contract: 8.339.656,27 lei fara T.V.A.;

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. (19%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei fără T.V.A. | lei | lei cu T.V.A. |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Turbinei | 21.595,48 | 868.494,08 | 890.089,56 | 169.117,02 | 1.059.206,58 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Calistrat Grozovici | 18.588,28 | 908.661,68 | 927.249,96 | 176.177,49 | 1.103.427,45 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Vasile Conta | 27.173,96 | 1.082.683,96 | 1.109.857,92 | 210.873,00 | 1.320.730,92 |
| 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Dumbrava Rosie | 30.282,38 | 1.253.877,05 | 1.284.159,43 | 243.990,29 | 1.528.149,72 |
| 5 | Reabilitare sistem rutier Strada Italiana | 28.815,72 | 1.579.865,05 | 1.608.680,77 | 305.649,35 | 1.914.330,12 |
| 6 | Reabilitare sistem rutier Strada Cercului | 15.071,74 | 603.007,67 | 618.079,41 | 117.435,09 | 735.514,50 |
| 7 | Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului | 22.288,88 | 1.198.515,15 | 1.220.804,03 | 231.952,77 | 1.452.756,80 |
| 8 | Reabilitare sistem rutier Strada Donizetti Gaetano | 7.162,22 | 344.936,95 | 352.099,17 | 66.898,84 | 418.998,01 |
| 9 | Reabilitare sistem rutier Strada Pepelea | 3.525,13 | 179.606,75 | 183.131,88 | 34.795,06 | 217.926,94 |
| 10 | Reabilitare sistem rutier Intrarea Ion Luca Caragiale | 3.461,11 | 142.043,03 | 145.504,14 | 27.645,79 | 173.149,93 |
| TOTAL |  | 177.964,90 | 8.161.691,37 | 8.339.656,27 | 1.584.534,69 | 9.924.190,96 |

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 Director General, | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (lider de asociere) Administrator S.C. EQUINOX VR S.R.L., prin reprezentant desemnat permanent ..................... S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) Administrator Special, .................... S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) Administrator, ........................ S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) Administrator, .................... S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) Administrator, .......................... |
| --- | --- |