ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de lucrari nr. 91046/07.07.2020

In temeiul art. 20.1 din contractul de lucrari nr. 91046/07.07.2020 si luand in considerare adresa Directiei Protectia Copilului nr. 119929/02.09.2020, privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor, părţile:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC NEOGEN CONSART SRL în calitate de executant, pe de alta parte,

convin de comun acord prin act aditional, urmatoarele:

Art. 1. Se decaleaza termenul de executie a lucrarilor, prevazut in contractul de lucrari nr. 91046/07.07.2020, pana la data de 07.10.2020.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 91046/07.07.2020 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 91046/07.07.2020, avand ca obiect RK la imobilul situat in str. Rascoala 1907 Nr. 11 Ap.17, bl. 16 - Lucrari de reparatii capitale.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi 02.09.2020 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor	 	   		          				Executant

DGASPC SECTOR 2	  	      					SC NEOGEN CONSART SRL

DIRECTOR GENERAL						ADMINISTRATOR