
ACORD-CADRU DE LUCRĂRI
                                                                    nr. 110 din 12.12.2022
privind achiziția de „ LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE, AMENAJARE ȘI MODERNIZARE A SPAȚIILOR EXTERIOARE APARȚINÂND UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT SI IMOBILELOR DIN ADMINISTRAREA DGAPI (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE)”
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, coroborate cu normele metodologice de aplicare prevăzute in H.G. nr. 395/2016, s-a încheiat prezentul Acord-cadru, între:
1. Părțile:

A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată de Bogdan Alexandru Garbu, în calitate de Director General, denumită în continuare Promitent Achizitor,

şi

B. Asocierea formata din S.C. TESARO KIT CONSTRUCT SRL, S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L., S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si CRIS GARDEN S.R.L. prin lider de asociere S.C. TESARO KIT CONSTRUCT SRL  cu sediul în........ Sector 

.., Str ....., nr....., camera ...., etaj ... telefon....... înmatriculată la Registrul Comerțului din....... sub nr........ cod unic de înregistrare........... cont............, deschis la  Trezoreria.........., reprezentată prin........... denumită Promitent Executant, pe de altă parte 
Asociat - S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L cu sediul ....... str.........., nr ...., Jud....., înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. ........, cod fiscal......... telefon ......... reprezentată prin ............
Asociat - S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. cu sediul în Localitatea.........., Str……. nr ….., Jud ……., înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. ..........., cod fiscal.......... tel. ……….e-mail………., reprezentată prin ............... 
Asociat - CRIS GARDEN S.R.L. cu sediul în.........., Sector ....., Str........, nr ....., înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr..........., cod fiscal ...........telefon/ fax ........reprezentată prin ........................
Subcontractant - S.C STREET LIGHTING S.R.L. cu sediul in Localitatea.........., Str......., nr...., Jud......, înmatriculată la Registrul Comertului cu nr........., cod fiscal ........, mail ...........
Subcontractant - ECO- HORTICULTURA S.R.L. cu sediul in ........Sector .....,Str......., nr...., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr........, cod fiscal .........e-mail ........
Subcontractant - MAKSAN TECHNO GRUP S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str......, nr .... Sector ......, înmatriculată la Registrul Comertului cu nr........., cod fiscal......., e-mail .........
2. Scopul acordului - cadru
2.1.
Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor, guverna contractele de subsecvente având ca obiect „Lucrări de întreținere, amenajare și modernizare a spațiilor exterioare aparținând unităților de învățământ de stat si imobilelor din administrarea DGAPI (proiectare și execuție)”ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord cadru.
2.2
Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite in baza acordului-cadru au ca obiect executarea serviciilor de proiectare și lucrărilor de amenajare, întreținere și modernizare a spațiilor exterioare aparținând unităților de învățământ de stat si imobilelor din administrarea D.G.A.P.I. și furnizarea de produse necesare îndeplinirii și finalizării activităților solicitate conform Caietului de sarcini și Propunerii tehnico-financiare, părţi integrante din prezentul acord-cadru.

2.3.
Elementele/condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga durata a respectivului acord cadru sunt specificaţiile tehnice pentru fiecare tip de articol de deviz în parte.

2.4
Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect executarea lucrărilor, inclusiv proiectarea prevăzute în anexele la prezentul acord-cadru.
3. Durata acordului- cadru
3.1.Durata prezentului acord-cadru este de 48 luni, respectiv de la data de 12.12.2022 până la data de  12.12.2026.
4. Preţurile unitare al lucrărilor si valoarea totală a lucrărilor
4.1.
Preţurile unitare ale acordului cadru sunt cele incluse de Promitentul Executant în propunerea financiară şi sunt prevăzute în anexele la prezentul acord-cadru.
4.2
Prețurile unitare includ toate cheltuielile necesare pentru ca executarea lucrărilor să corespundă cerințelor caietului de sarcini, precum și toate taxele legale și orice alte cheltuieli care vor fi angajate de Promitentul Executant în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate prin prezentul Acord cadru și prin contractele subsecvente.

4.3. 
Valoarea totală a acordului cadru avand ca obiect Lucrări de întreținere, amenajare și modernizare a spațiilor exterioare aparținând unităților de învățământ de stat si imobilelor din administrarea DGAPI (proiectare și execuție)” fără TVA, este de 145.039.425,23 lei fara TVA, respectiv 172.596.916,02 lei cu TVA
5. Ajustarea prețului

5.1. Ajustarea prețurilor unitare din acordul-cadru se va face conform OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

5.2. Formula de ajustare aplicabilă va fi:

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinţă + (p+a)]

unde:

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, 

- Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului cadru, 

- a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului. În situaţia de faţă a =0.
- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului,

- ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată, 

- ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. 

Profitul, exprimat valoric, este cel din oferta care a stat la baza încheierii acordului-cadru.

5.3. În situaţia în care pentru indicele ICCn nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate.

6. Cantitatea previzionată
6.1. Cantitățile previzionate și estimate de lucrări ce urmează a fi executate în baza contractelor subsecvente sunt prevăzute în anexa la prezentul acord-cadru. 
6.2. Atât cantitățile minime cât și cantitățile maxime sunt estimate pentru contractele subsecvente și pentru acordul cadru, ele nefiind obligatorii pentru autoritatea contractantă, putând fi depășite. 
6.3. Pe parcursul derulării Acordului cadru, în funcție de situația concretă a imobilelor ce vor face obiectul contractelor subsecvente, promitentul achizitor va putea achiziționa cantități mai mari sau mai mici din fiecare tip de categorie de lucrări. Cantitățile de lucrări aferente fiecărui contract subsecvent se vor stabili înainte de semnarea contractelor subsecvente.
7. Atribuirea contractelor subsecvente

7.1. De fiecare dată când intenționează să atribuie un contract de achiziție publică subsecvent în baza acordului cadru, Promitentul - Achizitor se va consulta, în scris, cu Promitentul - Executant, clasat pe locul I solicitându-i acestuia, în funcție de necesități, prezentarea ofertei pentru obiectivul/obiectivele indicat/e de Promitentul - Achizitor.

7.2. Promitentul - Achizitor lansează comanda prin indicarea unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt necesare lucrări de întreținere, amenajare și modernizare a spațiilor exterioare aparținând unității/unitatilor de învățământ şi prin transmiterea către operatorul economic a următoarele documente:

· Tema de proiectare, prin care se detaliază cerințele specifice ale Promitentului - Achizitor;

· Certificatul/certificatele de urbanism însoțite de avizele de principiu (după caz).

7.3. În baza documentației primite, Promitentul Executant clasat pe locul I, va prezenta Promitentului - Achizitior oferta sa pentru realizarea obiectivului/elor vizate prin viitorul contract subsecvent, într-un termen care, de regulă, nu va depăși 10 zile lucrătoare.

Oferta va cuprinde cel puțin următoarele informații/documente:

a) Memorii tehnice pe specialități, cu descrierea soluțiilor propuse pentru:

· Arhitectură;

· Rezistență (după caz);

· Instalații;

· Utilajele și echipamentele aferente obiectivului;

b) Planșele de principiu (concept) pentru fiecare specialitate în parte, cuprinzând  minim  următoarele informații:

· Amplasarea lucrărilor în locație;

· Planuri de nivel (varianta existentă și varianta propusă);

· Descrierea funcțiunilor și finisajelor;

· Secțiuni caracteristice;

· Fațade (după caz);

· Planuri de rezistență din care să reiasă soluția propusă și volumul elementelor structurale;

· Scheme de principiu pentru instalații;

c) Graficul fizic de realizare a  lucrărilor și de prestare a serviciilor (graficul de îndeplinire a contractului subsecvent în format GANTT);

d) Graficul valoric de realizare a contractului subsecvent (graficul de plăți aferent execuției contractului subsecvent), corelat cu graficul fizic menționat la lit. c) de mai sus;

e) Devizele ofertă pe categoriile de lucrări și centralizatoarele acestora pe baza cărora se va  determina prețul contractului subsecvent, cuprinzând:

· Cantitățile de servicii, de lucrări și de dotări/echipamente/utilaje tehnologice estimate de promitentul-contractant în baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, în corelare și pe baza articolelor/operațiunilor cuprinse în listele de cantități din prezentul caiet de sarcini;

· Prețurile unitare aferente cantităților mai sus menționate, completate pe baza prețurilor din propunerea financiară anexa la acordul cadru, cu evidențierea valorilor totale (inclusiv pentru lucrările de O.S.).

7.4. Promitentul - Achizitor va analiza oferta primită conform prevederilor Caietului de sarcini (Etapa II - Verificarea ofertei și încheierea contractului subsecvent) şi în caz de acceptare fără obiecţiuni a acesteia, va notifica Promitentul Executant clasat pe locul I cu privire la semnarea contractului subsecvent.

7.5. În cazul in care Promitentul – Achizitor a dispus măsuri de remediere de către Promitentul - Executant, procesul-verbal încheiat va fi înaintat acestuia din urmă în vederea corectării abaterilor/neconcordanțelor constatate, scop în care se va acorda un termen de remediere a acestora care nu va depăși, de regulă, 3 zile lucrătoare de la data transmiterii respectivei solicitări.

7.6. In cazul in care Promitentul executant clasat pe locul I nu are capacitatea de a răspunde solicitării respective a Promitentului - Achizitor, in termenul stabilit, sau in cazul in care Promitentul – Executant clasat pe locul I nu a respectat termenul de remediere menţionat la art 7.5. de mai sus, Promitentul – Achizitor va solicita oferta Promitentului executant clasat pe locul al II lea. Daca nici acesta nu va răspunde se va solicita oferta si Promitentului clasat pe locul al III lea.

7.7. Promitentul – Achizitor după semnarea contractului subsecvent cu Promitentul – Executant a cărei oferta a fost acceptată şi după constituirea  garanției de bună execuție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare, va emite ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare. 
7.8. După aprobarea proiectului propus de către Promitentul Executant si după obţinerea autorizaţiei de construire, dacă este cazul, Promitentul Achizitor va emite, în termen de maxim 3 zile lucrătoare ordinul de începere a lucrărilor, conform proiectului si autorizaţiei de construire.
8. Executarea contractului subsecvent
8.1 Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de buna execuţie, in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării și înregistrării contractului la achizitor și emiterea ordinului de începere.

8.2 Achizitorul va emite ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare după constituirea garanției de bună execuție (în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent).

8.3 Executantul va elabora Proiectul tehnic faza PT și DE și il va preda Achizitorului cu respectarea termenului ofertat pentru atribuirea acordului cadru și, în orice situație, nu mai târziu de data la care va fi emisă autorizația de construire (dacă e cazul).

8.4 In termen de 3 zile lucrătoare de la data obţinerii autorizaţiei de construire (dacă este cazul) sau de la acceptarea Proiectului Tehnic, Achizitorul va emitere ordinul de începere a lucrărilor. Astfel, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor va curge termenul de execuție a respectivelor lucrări, în conformitate cu obligațiile asumate și cu graficul de îndeplinire a contractului subsecvent, care face parte integrantă din acesta.

8.5 Termenele de execuţie încep să curgă de la data predării amplasamentului si emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, pentru fiecare locaţie în parte, cu drept de finalizare în avans. Termenul de mobilizare pentru execuţia lucrărilor este de 48 ore de la comandă.

9. Obligaţiile Promitentului-Executant
9.1. Promitentul- Executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul-Achizitor, să execute cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat serviciile si lucrările ” Lucrări de întreținere, amenajare și modernizare a spațiilor exterioare aparținând unităților de învățământ din administrarea DGAPI (proiectare și execuție) ” în condițiile convenite în prezentul Acord-cadru. 
9.2. Promitentul – Executant se obligă să execute serviciile si lucrarile stabilite prin contractele subsecvente în termenul stabilit prin acestea, termen care va fi intre 2 si 3 luni.

9.3. Promitentul-Executant se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul Acord- cadru.
9.4. Promitentul-Executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
9.5. Promitentul-Executant, este răspunzător de întocmirea fişelor de măsurători, a prezentării certificatelor de calitate şi a declaraţiilor de conformitate. Fişele de măsurători vor fi întocmite în trei exemplare, din care un exemplar îl va păstra şi două le va preda autorităţii contractante odată cu situaţiile de lucrări.

9.6. Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.
9.7. Promitentul-Executant are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în contractele subsecvente, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Promitentul-Executant trebuie să le întocmească.
9.8. Promitentul-Executant are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor în cadrul fiecărui contract subsecvent încheiat, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile (ALL RISKS) ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
9.9. Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de promitentul-achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţilor respective.
9.10. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, promitentul-executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către Promitentul Achizitor. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Promitentul-Executant are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.11. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Promitentul-Executant are obligația:
(i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Promitentul Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
(ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
(iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
9.12. Promitentul-Executant este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
9.13. Promitentul-Executant are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.14. Promitentul-Executant răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale -lucrarilor, ivite într-un interval de 3 ani  de la recepția acestora.
9.15. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor trebuie să corespundă ofertei tehnice.
9.16. Promitentul-Executant are obligația de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Promitentului-Executant.
9.17. Promitentul-Executant are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului, promitentul-executant având obligația de a notifica promitentului- achizitor, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

9.18. Dacă Promitentul - Executant este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Acord cadru.

9.19. Orice modificare a componenței asocierii, fără consimțământul scris prealabil al Promitentului Achizitor, va fi considerată o încălcare a Acordului cadru.

10. Obligaţiile promitentului-achizitor
10.1. Promitentul - Achizitor se obligă să atribuie contracte subsecvente Promitentului - Executant ori de câte ori intenționează să achiziționeze lucrările și serviciile ce fac obiectul Acordului cadru.

10.2. Promitentul-Achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-Executant, să achiziționeze” Lucrărir de întreținere, amenajare și modernizare a spațiilor exterioare aparținând unităților de învățământ din administrarea DGAPI (proiectare și execuție)”  prevăzute în anexă, în condițiile convenite în prezentul Acord-cadru.
10.3. Promitentul-Achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului Acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze lucrări care fac obiectul prezentului Acord-cadru, cu excepția cazului în care fiecare dintre Promitentii-Executanti declară că nu mai au capacitatea de a le executa.
10.4. Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale sau prezentul Acord cadru impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice.
10.5. Promitentul - Achizitor se obligă să plătească contravaloarea lucrărilor și serviciilor efectuate de Promitentul – Executant conform prevederilor prezentului Acord cadru.

11. Documentele Acordului - cadru:
· Anexa 1 ​– Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia,
· Anexa 2 – Propunerea Tehnică a Promitenuluit - Executant,
· Anexa 3 – Propunerea Financiară a Promitentului - executant,
· Anexa 4 – Contractele încheiate cu subcontractanții
· Anexa 5 – Acordul de asociere
· Anexa 6 – Estimări ale cantităților de lucrări și servicii ce ar putea fi achiziționate în perioada de derulare a Acordului-cadru;

12. Subcontractanţi
12.1. La încheierea Contractului subsecvent sau atunci când se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea către Promitentul - Achizitor a contractelor încheiate de catre Promitentul - Executant cu subcontractantii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contractul subsecvent devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Promitentului -Achizitor,dacă este cazul, în condiţiile legii.
12.2. Promitentul - Executant are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de execuţie a Contractului subsecvent, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice si cu respectarea prevederilor art 12.3. de mai jos.
12.3. Promitentul - Executant nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuţie a contractului subsecvent fără acordul prealabi al Promitentului - Achizitor. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi va fi înaintată de către Promitentul -Executant în vederea obţinerii acordului Promitentului - Achizitor într- un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.
12.4. In situaţia prevăzută la pct. 12.2, Promitentul - Executant poate înlocui/implica subcontractanţii în perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri:
i. înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activităţi au fost indicate în aceasta ca fiind realizate de subcontractanţi;
ii. declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condiţiile in care lucrările ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica iniţial opţiunea subcontractarii acestora.
iii. renunţarea de către subcontractanţi
iv. retragerea subcontractantilor din contract de către Promitentul Executant.
12.5. In vederea obţinerii acordului Promitentul - Achizitor, noii subcontractanti sunt obligaţi sa prezinte:
i. o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnică şi financiară depusa de către Promitentul - Executant la ofertă, pentru activităţile supuse subcontractării;
ii. contractele de subcontractare încheiate între Promitentul - Executant şi noii subcontractanţi ce vor cuprinde obligatoriu şi fără a se limita la acestea;
iii. informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi subcontractate, calendarul de execuție, datele de contact şi reprezentanţii legali, valoarea aferentă activităţii ce va face obiectul contractului de subcontractare, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Promitentul - Achizitor, dacă este cazul;
iv. certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
12.6. Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nicio situaţie răspunderea Promitentului - Executant în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
12.7. În vederea finalizării Contractului, Promitentul - Achizitor poate solicita, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor, iar Promitentul - Executant se obligă să cesioneze în favoarea Promitentului - Achizitor, contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, Promitentul -Executant obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Într-o asemenea situaţie Contractul va fi continuat de subcontractanţi. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situaţie răspunderea Promitentului - Executant faţă de Promitentul - Achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
12.8. Promitentul - Achizitor poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Promitentul - Executant subcontractează lucrări/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale izvorâte din prezentul acord cadru și/sau din contractele subsecvente.
13. Plata directă către subcontractanti
13.1. Promitentul - Achizitor poate efectua plaţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contractul subsecvent îndeplinite de către subcontractanti dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizițiile publice.
13.2. In aplicarea prevederilor art. 12.1. subcontractantii îşi vor exprima la momentul nominalizării lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului subsecvent, sau la momentul introducerii acestora în Contractul subsecvent, după caz, opţiunea de a fi platiti direct de către Promitentul - Achizitor.
13.3. Promitentul - Achizitor efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când prestatia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Promitentul - Achizitor, Promitentul - Executant si subcontractant sau de Promitentul - Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Promitentul - Executant blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
13.4. In aplicarea prevederilor art. 12.7, acordul părtilor se poate materializa prin încheierea unui act adiţional la contract între Promitentul - Achizitor, Promitentul - Executant si Subcontractant, atunci când contractul de subcontractare este cesionat Promitentului - Achizitor.
14. Terţul Susţinător
14.1. Prezentul acord cadru reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul acord cadru. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului Acord cadru, Promitentul - Executant consimte că Promitentul - Achizitor se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.
14.2. În cazul în care Promitentul - Executant este în imposibilitatea derulării prezentului Acord cadru respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Promitentului - Executant iniţial cu terţul susţinător, nu reprezintă o modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.
15. Garanţia de bună execuţie
15.1. Promitentul - Executant are obligaţia de a constitui garanţia de bună - execuţie pentru contractele subsecvente de execuţie lucrări în conformitate cu prevederile stabilite în acestea.
15.2. Promitentul - Achizitor are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite ordinele de începere (proiectare şi execuţie lucrarări) numai după intrarea în vigoare a acordului - cadru.
16. Modalităţi de plată
16.1. Promitentul - Achizitor are obligaţia de a efectua plata către Promitentul Executant, în temeiul contractelor subsecvente încheiate, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la DGAPI pe baza acestora şi a documentelor justificative.
16.2. Plata serviciilor de proiectare se va face în condiţiile art. 16.1. pe baza facturii şi a documentelor de recepţie a serviciilor de proiectare.
16.3. Plata serviciilor de asistenţă tehnică se va face în condiţiile art. 16.1. pe baza facturii şi a documentelor de recepţie la terminarea lucrărilor.
16.4. Plata lucrărilor se va face în condiţiile art 16.1. după acceptarea situaţiilor de lucrări, insotite de certificate de calitate, declaraţie de conformitate, procese verbale de lucrari ascunse si atasamente.Termenul pentru acceptarea situațiilor de lucrări este de 10 zile.
17. Modificarea acordului cadru
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului - cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în conformitate cu art. 221 din Legea nr.98/2016.
17.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea Acordului-cadru sau dreptului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Promitentul achizitor are dreptul de a denunţa unilateral Acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării Acordului cadru în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare și de prezentul Acord.
17.3. În măsura identificării de surse de finanțare, Promitentul Achizitor are dreptul de a achiziționa cantități suplimentare de lucrări de același tip cu cele prevăzute în prezentul Acord cadru, la prețurile unitare prevăzute în Acordul cadru, în limita a 50% din valoarea maximă a Acordului cadru, în funcție de necesitățile din teren, în perioada de valabilitate a Acordului cadru. Pentru calcularea limitei de 50% din valoarea maximă a Acordului cadru se vor utiliza preţurile unitare actualizate ale acordului-cadru, care constituie valoarea de referinţă pentru aplicarea prezentei clauze.
17.4. În cazul modificărilor de valoare scăzută realizate în temeiul art. 221 alin. (1) lit. f) din legea 98/2016 , verificarea încadrării valorice în limita a 15% din prețul contractului se realizează prin raportare la valoarea inițială a contractului subsecvent a cărui implementare a generat modificarea în sensul art. 221 alin. (1) lit. f).

17.5. În sensul prevederilor art. 17.4, modificările de valoare scăzută pot fi determinate de împrejurări precum, dar fără a se limita la: a) necesitatea implementării unor optimizări în legătură cu obiectul contractului b) introducerea de noi lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului subsecvent inițial și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului subsecvent inițial c) schimbări de soluții tehnice punctuale d) necesitatea suplimentării lucrărilor ce fac obiectul contractului și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului subsecvent inițial.

17.6. Autoritatea contractantă poate solicita semnatarului Acordului cadru lucrări de același tip cu cele care fac obiectul contractului și pentru alte obiective, care nu sunt prevăzute în caietul de sarcini și care între timp au fost primite în administrarea sa printr-un act administrativ.

18. Încetarea Acordului – cadru
18.1.
Prezentul Acord cadru încetează de drept:
a)
prin ajungerea la termen
b) 
prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice
c)
prin acordul scris al Părţilor, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

d)
în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile art. 17;

e)
prin rezilierea de către una din Părți, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător de către cealaltă Parte a obligaţiilor asumate prin prezentul Acord cadru și prin contractele subsecvente. 

f)
prin denunțarea unilaterală de căre Promitentul Achizitor în cazul în care are loc o modificare a contractului cu încălcarea prevederilor art. 15, sau în cazul în care Promitentul - Executant se află, la momentul atribuirii acordului cadru, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislaţiei în vigoare; sau în cazul în care acordul - cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitentului - Executant respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

g)
prin reziliere de către Promitentul Achizitor în cazurile în care:

(i) ofertantul declarat câştigător cu care Promitentul - Achizitor a încheiat Acordul - cadru se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii acordului - cadru, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.

(ii) Promitentul - Executant nu execută acordul - cadru în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);

(iii) Promitentul - Executant refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către Promitentul - Achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

(iv) Promitentul - Executant cesionează obligaţiile rezultate din Acordul cadru ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului Acord - Cadru;

(v) Promitentul - Executant şi/sau reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre Judecătorească definitivă;

(vi) Promitentul - Executant şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Acordul - cadru;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu acordul - cadru;

- sau dacă oricare din membrii personalului Promitentului - Executant, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

(vii) Promitentul - Executant nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Acord - cadru si contractele subsecvente;

18.2.
Prin prezentul Acord cadru, Părțile convin că simplul fapt al neexecutării obligațiilor asumate de către Promitentul Executant/Promitenții Executanți constituie punere în întârziere a acestuia/acestora.

18.3.
Promitentul Achizitor îşi rezervă dreptul de a rezilia oricând acordul cadru, printr-o notificare scrisă adresată Promitentului Executant fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru promitentul executant. În acest caz, Promitentul executant are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contractele subsecvente executată până la data la care rezilierea produce efecte.

18.4.
În cazul apariției unui caz în care Promitentul - Achizitor este îndreptățit să reziliere prezentul acord cadru, Promitentul Achizitor poate acorda un preaviz de 15 zile pentru îndeplinirea obligațiilor sub sancțiunea rezilierii sau poate rezilia acordul - cadru cu efecte depline fără transmiterea unei notificări prealabile, fără necesitatea unei alte formalități şi fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, rezilierea urmând să se producă la data la care Promitentul Achizitor decide rezilierea. Rezilierea acordului cadru va fi adusă la cunoștința Promitentului Executant în termen de 15 zile de la data deciziei de reziliere a Promitentului achizitor.
18.5.
Încetarea prezentului Acord cadru nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părțile contractante.
19. Forţa Majoră
19.1. Forța majoră este constatată printr-un certificat emis de către Camera de Comerț și Industrie a României, a cărui solicitare și obținere revine Părții care o invocă, și constituie o cauză exoneratoare de răspundere care scutește Partea care o invocă de îndeplinirea acelor obligații pe care cazul de forță majoră le împiedică.

19.2. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 30 zile de la data constatarii intervenţiei acestor împrejurări si va lua toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacă este necesar, Promitentul - Executant va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit astfel cu promitentul - achizitor, își va retrage utilajele de pe șantiere.
19.3. Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate anterior intervenţiei împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului.
19.4.  Dacă Partea care invocă un caz de forță majoră fusese deja pusă în întârziere cu privire la o obligație înaintea apariției cazului de forță majoră, atunci aceasta nu va fi liberată de îndeplinirea obligației respective.

19.5. Dacă executarea obligațiilor ce fac obiectul Acordului-Cadru și/sau al contractelor subsecvente este împiedicată pe o perioadă mai mare de 2 luni din cauza unui caz de forţă majoră, atunci oricare dintre Părţi îi poate transmite celeilalte Părţi o notificare referitoare la rezilierea Acordului cadru/Contractului. În acest caz, rezilierea va intra în vigoare la 15 (cincisprezece) zile după transmiterea notificării de reziliere, fără intervenția instanței.

20. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
20.1.
În cazul în care Promitentul Executant nu isi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contractele subsecvente, atunci Promitentul Achizitor este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă, penalitățile putând depăși valoarea contractului.

20.2.
În cazul în care Promitentul Achizitor nu onorează facturile în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

20.3.
Pe lângă dreptul de de a precepe penalități Promitentul Achizitor are dreptul de a reține garanția de bună execuție și de a solicita orice alte daune interese pentru repararea prejudiciului suferit.

20.4.
În situaţia rezilierii Acordului cadru și a contractelor subsecvente ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestora, Promitentul Executant datorează Promitentului Achizitor daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanţiei de bună execuţie, pe care Achizitorul o reţine. În situaţia în care valoarea prejudiciului suferit de Promitentul Achizitor este mai mare decât cuantumul garanţiei de bună execuţie, Promitentul Achizitor solicită iar Promitentul Executant este obligat să plătească diferenţa în termen de 10 zile de la primirea notificării Promitentului Achizitor. În orice situaţie, promitentul Achizitor păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Promitentul Executant, în faţa instanţelor judecătoreşti competente.
21. Solutionarea litigiilor
21.1. Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.
21.2. Daca, dupa 30 de zile de la începerea tratativelor amiabile, Promitentul-achizitor şi Promitentul - Executant nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoresti de la sediul Promitentului -Achizitor.
22. Comunicări
22.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
22.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.
22.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:
Pentru Promitentul - achizitor:

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2
Adresă:
Strada Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2,
Telefon:
021 212 15 44
Fax: 021 212 15 44
E-mail: office@dgapi.ro


Pentru Promitentul – executant clasat pe locul I:
S.C. TESARO KIT CONSTRUCT SRL, S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L., S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si CRIS GARDEN S.R.L. prin lider de asociere S.C. TESARO KIT CONSTRUCT SRL  
Adresă:

Telefon:

E-mail:

22.5. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți;

(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

22.6.
Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Acord nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

23. Dispozitii finale
23.1. Dispozițiile prezentului Acord se completează cu cerințele/regulile stabilite în documentele achiziției (Fișa de date a achiziției, Caietul de sarcini și orice alte documente conexe).
23.2. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor Acordului și documentele achiziției (Fișa de date a achiziției și Caietul de sarcini, inclusiv anexele aferente), se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.
Prezentul Acord cadru a fost încheiat astăzi 12.12.2022  în doua exemplare originale.

                    BENEFICIAR,                                                             EXECUTANT,

          Directia Generala pentru                          ASOCIEREA TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. 
Administrarea Patrimoniului  Imobiliar                          GARDEN CENTER GRUP S.R.L.    
             DIRECTOR GENERAL                                RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. 
       Bogdan-Alexandriu GÂRBU            
CRIS GARDEN S.R.L.                                                                               
           DIRECTOR EXECUTIV
prin

lider de asociere







  
TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.
împuternicit
           DIRECTOR EXECUTIV

         Avizat pentru legalitatea 

       clauzelor prezentului contract 

       Control Financiar Preventiv


