Acord - cadru de lucrări de întreținere și reparații curente

nr. 1 din 04.01.2024

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, coroborate cu normele metodologice de aplicare prevăzute în H.G. nr. 395/2016, s-a încheiat prezentul Acord-cadru, între:

- Părțile:

- DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, cu adresa de corespondență: Str. Mașina de Pâine nr. 47, sector 2, Cod Unic de Înregistrare: 14783794, cont trezorerie nr. RO28 TREZ 7022 4510 220X XXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 2, nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, e-mail: office@dgapi.ro, reprezentată de dl. Bogdan-Alexandru Gârbu, în calitate de director general, denumită în continuare Promitent Achizitor, pe de o parte

și

- Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social în Județul......, Str. ...............,  nr. .., Oraș..........., telefon:................., fax:............., Email............, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.................., Cod Unic de Înregistrare: .............., cont trezorerie nr.............................., deschis la Trezoreria Mun....................., reprezentată prin dl..................., în calitate de administrator,

Asociat 1 - VIALIS ENGINEERING S.A., cu sediul în ............, Str. .........., nr. 7, telefon:.............., fax:............., Email:.................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr..................., Cod Unic de Înregistrare:......................, cont bancar nr..........................., deschis la banca.............., reprezentată prin dl.................., în calitate de administrator

Asociat 2 - PRIMUS ART CONS S.R.L., cu sediul în................., Str..............., nr. ..., ap. ..., Jud..............., cu adresa de corespondență: Str................, nr. ...., ..........., ................., ............., ................, telefon:..................., Email:..............., înmatriculată la Registrul Comerțului din București sub nr................., Cod Unic de Înregistrare:......................, cont bancar nr......................, deschis la...................., reprezentată prin dl..................., în calitate de administrator

Asociat 3 - ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Mun. ..................., Str........................., nr. ....., Sector ...., telefon:.............., Email:.................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.................., Cod Unic de Înregistrare:.............., cont trezorerie:....................., deschis la Trezoreria Mun..............., reprezentată prin dl..................., în calitate de administrator

- Asocierea PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.-CONCELEX ENGINEERING S.R.L.-SANTIA PARTNER CONSTRUCT S.R.L.-ROMCO SYSTEM S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L., cu sediul social în............., Str................, nr......, camera ....., bl..........., sc. ...., .............., ap. ....., Sector ...., telefon:................, fax:................, Email:.............., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.................., Cod Unic de Înregistrare:................., cont trezorerie nr............................., deschis la Trezoreria Mun.................., reprezentată prin dna.........................., în calitate de administrator,

Asociat 1 - CONCELEX ENGINEERING S.R.L., cu sediul în................, str. ..................., nr.................., Sector ..........., telefon:................., fax:...................., Email:..................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr............................, Cod Unic de Înregistrare:......................., cont bancar nr................................., deschis la banca ...........................,reprezentată prin dna..............................., în calitate de administrator,

Asociat 2 - SANTIA PARTNER CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Mun. ..............., ................., nr. ..,.............., bl................, sc. ..., ap. ..., punct de lucru în............, Str....................., nr. ..., et. .., clădirea..............., Sector ......, telefon:.................., Email:................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr...................., Cod Unic de Înregistrare:........................, cont bancar nr............................., deschis la................., reprezentată prin dl......................., în calitate de administrator,

Asociat 3 - ROMCO SYSTEM S.R.L., cu sediul în Mun...................., B-dul ...................., nr. ..., Sector ..., telefon:..................., fax:................., e-mail:..................., număr de înmatriculare în Registrul Comerțului:.................., cod de înregistrare fiscală:.................., cont BANCAR nr.........................., deschis la banca....................., reprezentată prin dl..........................., în calitate de administrator,

- Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. - EURAS S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social în .............., str. ..........., nr. ...., camera ....., etaj ..., Sector ..., telefon:................., fax:.................., Email:................, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr........................., Cod Unic de Înregistrare:................, cont trezorerie:........................., deschis la Trezoreria..............., reprezentată prin dl......................, în calitate de administrator,

Asociat 1 - EURAS S.R.L., cu sediul în Mun................, B-dul............, Bl. .., ap. .., telefon:................., fax:............., Email:..................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ...................sub nr................., cod fiscal:......................., cont bancar nr......................., deschis la banca................., sucursala.............., reprezentată prin dl.............................., în calitate de administrator

denumiți Promitenţi Executanţi, pe de altă parte.

- Scopul acordului - cadru

2.1.	Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care  vor, guverna contractele de execuție, având ca obiect "Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ și imobilele administrate de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2" ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.

2.2	Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite in baza acordului-cadru au ca obiect execuția de "Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ și imobilele administrate de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2" conform Caietului de sarcini și Propunerii tehnico-financiare, părţi integrante din prezentul acord-cadru.

2.3.	Elementele/condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga durata a respectivului acord cadru sunt specificaţiile tehnice pentru fiecare tip de articol de deviz în parte.

2.4	Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect execuția lucrărilor prevăzute în anexele la prezentul acord-cadru.

- Durata acordului- cadru

3.1.	Durata prezentului acord-cadru este de 48 de luni, de la data semnării acestuia de către ambele părți, respectiv de la data de 04.01.2024 până la data de 03.01.2028.

- Preţurile unitare ale lucrărilor si valoarea totală a lucrărilor

4.1.	Preţurile unitare ale lucrărilor sunt cele incluse de Promitenţii Executanţi în propunerea financiară şi sunt prevăzute în anexele la prezentul acord-cadru.

4.2	Prețurile unitare includ toate cheltuielile necesare pentru ca executarea lucrărilor să corespundă cerințelor caietului de sarcini, precum și toate taxele legale și orice alte cheltuieli care vor fi angajate de Promitentul Executant în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate prin prezentul Acord cadru și prin contractele subsecvente.

4.3. 	Valoarea totală a acordului-cadru:

LOCUL I - Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L., cu o valoare a ofertei de 161.680.877,67 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 30.719.366,76 lei, valoare inclusiv TVA: 192.400.244,43 lei;

LOCUL II – Asocierea PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.-CONCELEX ENGINEERING S.R.L.-SANTIA PARTNER CONSTRUCT S.R.L.-ROMCO SYSTEM S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L., cu o valoare a ofertei de 167.415.395,91 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 31.808.925,22 lei, valoare inclusiv TVA: 199.224.321,13 lei;

LOCUL III - Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.-EURAS S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L., cu o valoare a ofertei de 198.388.245,93 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 37.693.766,72  lei, valoare inclusiv TVA: 236.082.012,65 lei.

- Ajustarea prețului

5.1. Ajustarea prețurilor unitare din acordul-cadru de lucrări se va face conform OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, respectiv:

Formula de ajustare aplicabilă va fi:

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinţă + (p+a)]

unde:

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

- Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului cadru,

- a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului. În situaţia de faţă a =0.

- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului,

- ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată,

- ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe.

În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru.

Profitul, exprimat valoric, este cel din oferta care a stat la baza încheierii acordului-cadru.

În situaţia în care pentru indicele ICCn nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate.

- Cantitatea previzionată

  - Cantitățile previzionate și estimate de lucrări ce urmează a fi executate în baza contractelor subsecvente sunt prevăzute în anexa la prezentul acord-cadru. Atât cantitățile minime cât și cantitățile maxime sunt estimate pentru contractele subsecvente și pentru acordul cadru, ele nefiind obligatorii pentru autoritatea contractantă, putând fi depășite. Pe parcursul derulării Acordului cadru, în funcție de situația concretă a imobilelor ce vor face obiectul contractelor subsecvente, promitentul achizitor va putea achiziționa cantități mai mari sau mai mici din fiecare tip de categorie de lucrări. Cantitățile de lucrări aferente fiecărui contract subsecvent se vor stabili înainte de semnarea contractelor subsecvente în funcție de situația concretă a fiecărui obiectiv.

- Obligaţiile Promitentului-Executant

  - Promitentul- Executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul-Achizitor, să execute lucrările ”Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ și imobilele administrate de către Direcția generală de administrare a patrimoniului imobiliar Sectorul 2 ” în condițiile convenite în prezentul Acord-cadru.

  - Promitentul-Executant se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul Acord- cadru.

  - Promitentul-Executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

  - Promitentul-Executant, este răspunzător de întocmirea fişelor de măsurători, a prezentării certificatelor de calitate şi a declaraţiilor de conformitate. Fişele de măsurători vor fi întocmite în trei exemplare, din care un exemplar îl va păstra şi două le va preda autorităţii contractante odată cu situaţiile de lucrări.

  - Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

  - Promitentul-Executant are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în contractele subsecvente, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Promitentul-Executant trebuie să le întocmească.

  - Promitentul-Executant are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor în cadrul fiecărui contract subsecvent încheiat, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile (ALL RISKS) ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

  - (1) Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de promitentul-achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţilor respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, promitentul-executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant, atunci când este cazul. Pentru verificarea trasării de către proiectant, promitentul-executant are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

  - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Promitentul-Executant are obligația:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Promitentul Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

- de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

  - Promitentul-Executant este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

  - Promitentul-Executant are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

  - Promitentul-Executant răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 3 ani  de la recepția lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuție aferente execuției lucrării şi a standardelor şi tehnologiilor de lucru aprobate prin acte normative.

  - Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi descrise în anexele la contractele subsecvente.

  - Promitentul-Executant are obligația de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin promitentului-executant.

  - Promitentul-executant are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului, promitentul-executant având obligația de a notifica promitentului- achizitor, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

  - Promitentul-executant are obligația ca toate lucrările ce se execută la fațada imobilelor să fie executate numai cu dispozitive agrementate, fără a utiliza schele sau dispozitive improvizate.

  - Promitentul-executant are obligația ca la finalizarea lucrărilor, zona afectată de lucrări sa fie predată la stadiul inițial începerii acestora (spatii verzi, gard împrejmuire , etc).

  - Dacă Promitentul Prestator este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Acord cadru.

  - Orice modificare a componenței asocierii, fără consimțământul scris prealabil al Promitentului Achizitor, va fi considerată o încălcare a Acordului cadru.

8.	Obligaţiile promitentului-achizitor

- Promitentul-Achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-executant, să achiziționeze lucrări de ”Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ și imobilele administrate de către Direcția generală de administrare a patrimoniului imobiliar Sectorul 2”  prevăzute în anexă, în condițiile convenite în prezentul Acord-cadru

8.2.	Promitentul-Achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului Acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze lucrări care fac obiectul prezentului Acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitentul-Executant declară că nu mai are capacitatea de a le executa.

8.3.	Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice.

8.4. În vederea încheierii unui contract subsecvent, Promitentul- Achizitor va lansa o nota comanda prin indicarea unitatii/unitatilor de invatamant si/sau a imobilului/imobilelor unde sunt necesare lucrari de reparatii si intretinere. Promitentul – Executant va face fotografii, va efectua constatări la fața locului, va efectua măsurători și va transmite o lista cu necesarul de cantitati (deviz oferta), prelucrata in conformitate cu preturile ofertate in cadrul ofertei financiare anexa la acordul cadru si o descriere a lucrarilor ce urmeaza a se executa. Promitentul-Achizitor va analiza si aviza aceste liste de cantitati care vor sta la baza încheierii contractului subsecvent.

8.5. Va emite ordinul de începere a lucrarilor in termen de maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie, dupa semnarea contractului subsecvent.

- Documentele Acordului - cadru:

- propunerea tehnică

- propunerea financiară

- caietul de sarcini

- Anexa nr. 1 Listă subcontractanți Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L.

- Anexa nr. 2 Listă subcontractanți Asocierea PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.-CONCELEX ENGINEERING S.R.L.-SANTIA PARTNER CONSTRUCT S.R.L.-ROMCO SYSTEM S.R.L.

- Anexa nr. 3 Listă subcontractanți Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.-EURAS S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.

- alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; acorduri de asociere; contractele de subcontractare; acte adiţionale la acordul cadru, angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, prezentat de promitenții executanți declarați câştigători).

- Subcontractanţi

  - La încheierea Contractului subsecvent sau atunci când se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea catre Promitentul - Achizitor a contractelor încheiate de catre Promitentul - Executant cu subcontractantii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contractul subsecvent devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Promitentului -Achizitor,dacă este cazul, în condiţiile legii.

  - Promitentul - Executant are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de execuţie a Contractului subsecvent, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.

  - Promitentul - Executant nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuţie a contractului subsecvent fără acordul prealabil al Promitentului - Achizitor. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi va fi înaintată de către Promitentul -Executant în vederea obţinerii acordului Promitentului - Achizitor într- un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.

  - In situaţia prevăzută la pct. 10.2, Promitentul - Executant poate înlocui/implica subcontractanţii în perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri:

- înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activităţi au fost indicate în aceasta ca fiind realizate de subcontractanţi;

- declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condiţiile in care lucrările ce

urmeaza a fi subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica iniţial opţiunea subcontractarii acestora.

- renunţarea de către subcontractanţi

- retragerea subcontractantilor din contract de către Promitentul Executant.

  - In vederea obţinerii acordului Promitentul - Achizitor, noii subcontractanti sunt obligaţi sa prezinte:

- o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnică şi financiară depusa de către Promitentul - Executant la ofertă, pentru activităţile supuse subcontractării;

- contractele de subcontractare încheiate între Promitentul - Executant şi noii subcontractanţi ce vor cuprinde obligatoriu şi fără a se limita la acestea;

- informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi subcontractate, calendarul de execuție, datele de contact şi reprezentanţii legali, valoarea aferentă activităţii ce va face obiectul contractului de subcontractare, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Promitentul - Achizitor, dacă este cazul;

- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

  - Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nicio situaţie răspunderea Promitentului - Executant în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

  - În vederea finalizării Contractului, Promitentul - Achizitor poate solicita, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor, iar Promitentul - Executant se obligă să cesioneze în favoarea Promitentului - Achizitor, contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Într-o asemenea situaţie Contractul va fi continuat de subcontractanţi. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situaţie răspunderea Promitentului - Executant faţă de Promitentul - Achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

  - Promitentul - Achizitor poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Promitentul - Executant subcontractează lucrări/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale izvorâte din prezentul acord cadru și/sau din contractele subsecvente.

- Plata directă către subcontractanți

  - Promitentul - Achizitor poate efectua plaţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contractul subsecvent îndeplinite de către subcontractanti dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizițiile publice.

  - In aplicarea prevederilor pct. 11.1. subcontractantii îşi vor exprima la momentul nominalizării lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului subsecvent, sau la momentul introducerii acestora în Contractul subsecvent, după caz, opţiunea de a fi platiti direct de către Promitentul - Achizitor.

  - Promitentul - Achizitor efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când prestatia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Promitentul - Achizitor, Promitentul - Executant si subcontractant sau de Promitentul - Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Promitentul - Executant blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

  - In aplicarea prevederilor pct. 10.7 Acordul părtilor se poate materializa prin încheierea unui act adiţional la contract între Promitentul - Achizitor, Promitentul - Executant si Subcontractant atunci când contractul de subcontractare este cesionat Promitentului - Achizitor.

- Terţul Susţinător

  - Prezentul acord cadru reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul acord cadru. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului Acord cadru, Promitentul - Executant consimte că Promitentul - Achizitor se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

  - În cazul în care Promitentul - Executant este în imposibilitatea derulării prezentului Acord cadru respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Promitentului - Executant iniţial cu terţul susţinător, nu reprezintă o modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

- Garanţia de bună execuţie

  - Promitentul - Executant are obligaţia de a constitui garanţia de bună - execuţie pentru contractele subsecvente de execuţie lucrări în conformitate cu prevederile stabilite în acestea.

  - Promitentul - Achizitor are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite ordinul de începere numai după intrarea în vigoare a acordului - cadru.

- Modalităţi de plată

- Promitentul - Achizitor are obligaţia de a efectua plata către Promitentul Executant, în temeiul contractelor subsecvente încheiate, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la DGAPI Sectorul 2 pe baza acestora, după acceptarea situaţiilor de lucrări, insotite de certificate de calitate, declaraţie de conformitate, procese verbale de lucrari ascunse si atasamente.Termenul pentru acceptarea situațiilor de lucrări este de 10 zile.

- Modificarea acordului cadru

- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului - cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în conformitate cu art. 221 din Legea nr.98/2016.

- Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea Acordului-cadru sau dreptului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Promitentul achizitor are dreptul de a denunţa unilateral Acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării Acordului cadru în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare și de prezentul Acord.

- În măsura identificării de surse de finanțare, Promitentul Achizitor are dreptul de a achiziționa cantități suplimentare de lucrări de același tip cu cele prevăzute în prezentul Acord cadru, la prețurile unitare prevăzute în Acordul cadru, în limita a 50% din valoarea maximă a Acordului cadru, în funcție de necesitățile din teren, în perioada de valabilitate a Acordului cadru. Pentru calcularea limitei de 50% din valoarea maximă a Acordului cadru se vor utiliza preţurile unitare actualizate ale acordului-cadru, care constituie valoarea de referinţă pentru aplicarea prezentei clauze.

- În cazul modificărilor de valoare scăzută realizate în temeiul art. 221 alin. (1) lit. f) din legea 98/2016 , verificarea încadrării valorice în limita a 15% din prețul contractului se realizează prin raportare la valoarea inițială a contractului subsecvent a cărui implementare a generat modificarea în sensul art. 221 alin. (1) lit. f).

- În sensul prevederilor art. 15.4, modificările de valoare scăzută pot fi determinate de împrejurări precum, dar fără a se limita la: a) necesitatea implementării unor optimizări în legătură cu obiectul contractului b) introducerea de noi lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului subsecvent inițial și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului subsecvent inițial c) schimbări de soluții tehnice punctuale d) necesitatea suplimentării lucrărilor ce fac obiectul contractului și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului subsecvent inițial.

- Autoritatea contractantă poate solicita semnatarului Acordului cadru lucrări de același tip cu cele care fac obiectul contractului și pentru alte obiective, care nu sunt prevăzute în caietul de sarcini și care între timp au fost primite în administrarea sa printr-un act administrativ.

- Încetarea Acordului - cadru

16.1 Prezentul Acord cadru încetează de drept:

a)	prin ajungerea la termen

b) 	prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice

c)	prin acordul scris al Părţilor, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

d)	în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile art. 17;

e)	prin rezilierea de către una din Părți, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător de către cealaltă Parte a obligaţiilor asumate prin prezentul Acord cadru și prin contractele subsecvente.

f)	prin denunțarea unilaterală de către Promitentul Achizitor în cazul în care are loc o modificare a contractului cu încălcarea prevederilor art. 15, sau în cazul în care Promitentul - Executant se află, la momentul atribuirii acordului cadru, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislaţiei în vigoare; sau în cazul în care acordul - cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitentului - Executant respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

g) prin reziliere de către Promitentul Achizitor în cazurile în care:

- ofertantul declarat câştigător cu care Promitentul - Achizitor a încheiat Acordul - cadru se angajează sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii acordului - cadru, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.

- Promitentul - Executant nu execută acordul - cadru în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);

- Promitentul - Executant refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către Promitentul - Achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

- Promitentul - Executant cesionează obligaţiile rezultate din Acordul cadru ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului Acord - Cadru;

- Promitentul - Executant şi/sau reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre Judecătorească definitivă;

- Promitentul - Executant şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Acordul - cadru;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu acordul - cadru;

- sau dacă oricare din membrii personalului Promitentului - Executant, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

- Promitentul - Executant nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Acord - cadru si contractele subsecvente;

16.2  Prin prezentul Acord cadru, Părțile convin că simplul fapt al neexecutării obligațiilor asumate de către Promitentul Executant/Promitenții Executanți constituie punere în întârziere a acestuia/acestora.

16.3.	Promitentul Achizitor îşi rezervă dreptul de a rezilia oricând acordul cadru, printr-o notificare scrisă adresată Promitentului Executant fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru promitentul executant. În acest caz, Promitentul executant are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contractele subsecvente executată până la data la care rezilierea produce efecte.

16.3	În cazul apariției unui caz în care Promitentul - Achizitor este îndreptățit să reziliere prezentul acord cadru, Promitentul Achizitor poate acorda un preaviz de 15 zile pentru îndeplinirea obligațiilor sub sancțiunea rezilierii sau poate rezilia acordul - cadru cu efecte depline fără transmiterea unei notificări prealabile, fără necesitatea unei alte formalități şi fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, rezilierea urmând să se producă la data la care Promitentul Achizitor decide rezilierea. Rezilierea acordului cadru va fi adusă la cunoștința Promitentului Executant în termen de 15 zile de la data deciziei de reziliere a Promitentului achizitor.

16.4. Încetarea prezentului Acord cadru nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părțile contractante.

- Forţa Majoră

  - Forța majoră este constatată printr-un certificat emis de către Camera de Comerț și Industrie a României, a cărui solicitare și obținere revine Părții care o invocă, și constituie o cauză exoneratoare de răspundere care scutește Partea care o invocă de îndeplinirea acelor obligații pe care cazul de forță majoră le împiedică.

  - Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 30 zile de la data constatarii intervenţiei acestor împrejurări si va lua toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacă este necesar, Promitentul - Executant va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit astfel cu promitentul - achizitor, își va retrage utilajele de pe șantiere.

  - Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate anterior intervenţiei împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului.

  - Dacă Partea care invocă un caz de forță majoră fusese deja pusă în întârziere cu privire la o obligație înaintea apariției cazului de forță majoră, atunci aceasta nu va fi liberată de îndeplinirea obligației respective.

  - Dacă executarea obligațiilor ce fac obiectul Acordului-Cadru și/sau al contractelor subsecvente este împiedicată pe o perioadă mai mare de 2 luni din cauza unui caz de forţă majoră, atunci oricare dintre Părţi îi poate transmite celeilalte Părţi o notificare referitoare la rezilierea Acordului cadru/Contractului. În acest caz, rezilierea va intra în vigoare la 15 (cincisprezece) zile după transmiterea notificării de reziliere, fără intervenția instanței.

- Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

18.1	În cazul în care executantul nu isi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contractele subsecvente, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă, penalitățile putând depăși valoarea contractului.

18.2	În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

18.3	Pe lângă dreptul de a percepe penalități promitentul achizitorul are dreptul de a reține garanția de bună execuție și de a solicita orice alte daune interese pentru repararea prejudiciului suferit.

18.4	În situaţia rezilierii acordului cadru și a contractelor subsecvente ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestora, Promitentul Executant datorează Promitentului Achizitor daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanţiei de bună execuţie, pe care Achizitorul o reţine. În situaţia în care valoarea prejudiciului suferit de Promitentul Achizitor este mai mare decât cuantumul garanţiei de bună execuţie, Promitentul Achizitor solicită iar promitentul executant este obligat să plătească diferenţa în termen de 10 zile de la primirea notificării Promitentului Achizitor. În orice situaţie, promitentul Achizitor păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Promitentul Executant, în faţa instanţelor judecătoreşti competente.

- Solutionarea litigiilor

- Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.

- Daca, dupa 30 de zile de la începerea tratativelor amiabile, Promitentul-achizitor şi Promitentul - Executant nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoresti de la sediul Promitentului -Achizitor.

- Comunicări

- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

21.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul Acord cadru a fost încheiat astăzi, .........................., în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

| PROMITENT ACHIZITOR, | PROMITENȚI EXECUTANȚI, |
| --- | --- |
| DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2 Director General, Bogdan-Alexandru GÂRBU | Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. Administrator, |
|  | Asocierea PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.-CONCELEX ENGINEERING S.R.L.-SANTIA PARTNER CONSTRUCT S.R.L.-ROMCO SYSTEM S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L. Administrator, |
|  | Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.-EURAS S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. Administrator, |