Contract de lucrări

nr. 105 din data de 10.12.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări

- Părţile contractante:

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, Str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, telefon/fax: 021.212.11.39/021.212.15.44, Cod fiscal: 14783794, cont trezorerie: RO09 TREZ 24A5 1010 3200 130X, deschis la Trezoreria Sector 2, București, reprezentată prin Director General – Bogdan-Alexandru Gârbu, în calitate de Achizitor/Beneficiar, pe de o parte

și

TUPAL HP IMPEX S.R.L., cu sediul în .... reprezentată prin Administrator – ..., în calitate de Executant/Contractant, pe de altă parte

- Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

- Achizitor/Beneficiar şi Executant/Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil Executant/Contractantului de către Achizitor/Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

- servicii – servicii pe care executantul se obligă, prin contract, să le presteze achizitorului, aferente lucrarilor executate conform contractului;

- lucrari - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;

- produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Executant/Contractantul are obligaţia de a le furniza aferent lucrărilor executate conform contractului;

- forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea.

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

- Interpretare

3.1.  În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

- Obiectul contractului

4.1. Executant/Contractantul se obligă să execute diverse lucrări de construcții pentru ap. 7 din str. Maior Vasile Băcilă, nr. 32-34, Sector 2, București, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, anexă la contract.

- Pretul contractului

5.1. Valoarea totală a contractului este de 16.712,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 3.175,28 lei rezultând o valoare de 19.887,28 lei cu TVA.

5.2. Valoarea contractului include toate costurile necesare pentru execuția lucrărilor care vizează în principal desfaceri de tencuieli, tavane din rigips, finisaj și zugrăveli pereți și tavane, demontare-montare corpuri de iluminat, transport moloz și deșeuri.

5.3. Achizitor/Beneficiarul se obligă să plătească pretul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate, care va ramâne ferm pe toată perioada derulării acestuia.

- Durata contractului

6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și încetează la data îndeplinirii obligațiilor contractuale reciproce, dar nu mai târziu de 31.12.2024.

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data finalizării obligațiilor contractuale.

- Modalități și condiții de plată

7.1. Plata lucrărilor executate se va efectua de către Achizitor/Beneficiar în baza următoarelor documente:

-	Factura în sistemul E- factura;

-	Documentele întocmite care sa ateste executarea lucrărilor (Procesul verbal de receptie semnat de părțile implicate);

7.2. Plata se va efectua cu OP în contul de trezorerie al Executant/Contractantului, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea facturii la sediul Achizitor/Beneficiarului, în sistemul E- factura, în baza procesului-verbal de recepție semnat de către părți.

- Documentele contractului

  - Caietul de sarcini;

  - Oferta transmisă în data de 05.12.2024, înregistrată la sediul DGAPI cu nr. 7400/05.12.2024;

  - Detaliul SEAP nr. DA37097871 /05.12.2024.

9. Obligaţiile principale ale Executant/Contractantului

9.1. Executant/Contractantul se obligă să execute lucrările prevăzute în contract respectând legislația în vigoare, cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performantele solicitate prin specificaţiile tehnice şi/sau prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. Executant/Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuția lucrărilor în conformitate cu cerinţele tehnice din caietul de sarcini şi în termenele convenite. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează Executant/Contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de execuție, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util Achizitor/Beneficiarul. In afara cazului în care Achizitor/Beneficiarul acceptă, în scris şi expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor furnizate de Executant/Contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitor/Beneficiarului de a pretinde Executant/Contractantului majorări de întârziere.

9.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă cu respectarea prevederilor legale (este interzisă munca la negru, folosirea tinerilor cu încălcarea dispozițiilor legale în materie, accesul persoanelor străine neautorizate pe șantier, etc.), de a asigura materialele, instalațiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3. Execuția lucrărilor se va realiza conform instrucțiunilor tehnice incluse în caietul de sarcini și constă în principal în desfaceri de tencuieli, tavane din rigips, finisaj și zugrăveli pereți și tavane, demontare-montare corpuri de iluminat, transport moloz și deșeuri.

9.3. După primirea ordinului de începere/notei de comandă, Executant/Contractantul va prezenta Achizitor/Beneficiarului graficul de execuție a lucrărilor.

9.4. Execuția lucrărilor va începe la data înscrisă în ordinul de începere/nota de comandă.

Lucrările vor fi finalizate în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere/notei de comandă.

9.5. Executant/Contractantul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia si va transmite Achizitor/Beneficiarului datele de contact.

9.6. Executant/Contractantul se obligă să execute lucrările care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

9.7. Executant/Contractantul va executa lucrările cu respectarea caietului de sarcini și va asigura remedierea oricăror defecte/ neconformități de execuție semnalate de către Achizitor/Beneficiar în termen de 7 zile lucratoare de la notificare.

9.8. Executant/Contractantul răspunde pentru soluțiile tehnice pe care le-a utilizat în derularea prezentului contract.

9.9. Executant/Contractantul se obligă să emită factura după semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție a lucrărilor.

10. Obligaţiile principale ale Achizitor/Beneficiarului

10.1.  Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.

10.2. Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către beneficiar.

10.3. Achizitor/Beneficiarul se obligă să recepţioneze lucrările executate în termenul convenit.

10.4. Achizitor/Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea lucrărilor executate în termen de 30 de zile de la data primirii și înregistrării facturii la sediul acestuia, în baza procesului-verbal de recepție.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executant/Contractantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Achizitor/Beneficiarul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Achizitor/Beneficiarul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, Executant/Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi Achizitor/Beneficiarului. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. Achizitor/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Executant/Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Executant/Contractant. În acest caz, Executant/Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. Recepţie şi verificări

12.1. Achizitor/Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de ececutare a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu cerințele din caietul de sarcini.

12.2. Verificările vor fi efectuate de către Achizitor/Beneficiar prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract și din caietul de sarcini. Achizitor/Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris Executant/Contractantului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

12.3. Recepţia lucrărilor se consemnează într-un proces verbal de recepție, semnat de ambele părți.

13. Garanția de bună execuție a contractului

Nu se solicită.

- Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1. - (1) Executant/Contractantul are obligaţia de a începe execuția lucrărilor la data precizată în ordinul de începere/nota de comandă primită de la Achizitor/Beneficiar.

(2) În cazul în care Executant/Contractantul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate Achizitor/Beneficiarului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor.

14.2. - (1) Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii execuției lucrărilor.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Executant/Contractantului, sau

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Executant/Contractant, îndreptăţesc Executant/Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de execuție şi vor semna un act adiţional.

14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Executant/Contractantul nu respectă termenul de execuție, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitor/Beneficiarul. Modificarea datei/perioadelor de execuție asumate în contract, prin act adiţional.

14.4. În afara cazului în care Achizitor/Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitor/Beneficiarului de a solicita penalităţi Executant/Contractantului.

- Cesiunea

15.1. Executant/Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitor/Beneficiarului.

15.2. Cesiunea nu va exonera Executant/Contractantul de nicio responsabilitate privind garanţia lucrărilor executate sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

16. Amendamente

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de lucrări, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016.

17. Forţa majoră

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

- Soluţionarea litigiilor

18.1. Achizitor/Beneficiarul şi Executant/Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitor/Beneficiarul şi Executant/Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

- Limba care guvernează contractul

19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

- Confidenţialitate

20.1. Părţile se obligă să respecte confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi prevederilor Contractului.

20.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie nicio informaţie referitoare la cuprinsul prezentului Contract, inclusiv la toate clauzele acestuia, precum şi nico altă informaţie care are sau ar putea avea, în orice fel, legătură cu prezentul Contract, fără acordul prealabil scris al celeilalte Părţi.

20.3. Prin excepţie de la regula stabilită în art. 20.2 din prezetul contract, oricare Parte va putea dezvălui clauze ale Contractului, ori întreg conţinutul acestuia, precum şi alte informaţii având legătură cu executarea prezentului Contract, în situaţiile în care o asemenea dezvăluire este necesară pentru executarea Contractului si în acest scop, pentru informarea oricărei autorităţi publice, instituţii publice sau private competente, când această informare este obligatorie potrivit legii sau este solicitată de o instanţă judecătorească.

- Subcontractanţi

21.1. Executant/Contractantul are obligaţia de a notifica Achizitor/Beneficiarului intentia de a subcontracta, iar în cazul în care subcontractează părţi din contract sa încheie contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitor/Beneficiarul.

21.2. Executant/Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.3. Executant/Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor/Beneficiar de modul în care îndeplineşte contractul.

21.4. Executant/Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor/Beneficiar de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

21.5. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată Achizitor/Beneficiarului.

21.6. Achizitor/Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când prestatia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv Achizitor/Beneficiar, Executant/Contractant și subcontractant sau de Achizitor/Beneficiar și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executant/Contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

- Comunicări

22.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

- Prevederi privind protecția datelor cu caracter personal

23.1. În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;

Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

- Legea aplicabilă contractului

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

- Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

- din partea Executant/Contractantului: TUPAL HP IMPEX S.R.L. – Administrator – ..., tel: ...;

- din partea Achizitor/Beneficiarului: DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2 – Compartimentul Evidență Patrimoniu, tel.: 021.212.15.44.

Părţile au înţeles să încheie astăzi prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor/Beneficiar,					                               Executant/Contractant,

D.G.A.P.I. Sector 2	                                                                               TUPAL HP IMPEX S.R.L.