CONTRACT DE FURNIZARE

privind ”Achiziție dotări –  mobilier si echipament de bucatarie” în cadrul

proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Luminița”, Cod SMIS 124313

Nr. 49 din data de 01.07.2024

Prezentul Contract de achiziție publică de produse, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare „Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia între:

Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (DGAPI S2), cu sediul social în Mun. Bucureşti, Str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, telefon/fax: 021.212.11.39/ 021.212.15.44, e-mail: office@dgapi.ro, cod de identificare fiscală: 14783794, cont nr. RO09 TREZ 24A5 1010 3200 130X, deschis la Trezoreria Statului Sector 2, reprezentată prin domnul Bogdan-Alexandru GÂRBU - Director General, în calitate de și denumită în continuare „Autoritatea/entitatea contractantă”, pe de o parte

și

Belfix Distributie SRL, ...., pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care au convenit încheierea prezentului Contract.

1.	DEFINIŢII

1.1.	În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

(a)	Autoritate/entitate contractantă și Contractant - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

(b)	Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică/sectorială de produse, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

(c)	Caiet de Sarcini – anexa 1 la Contract care include obiectivele, sarcinile specificațiile și caracteristicile Produselor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității/entității contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant și/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate și furnizate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică/sectorială, siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Autorității/entității contractante;

(d)	Cazul fortuit – Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

(e)	Cesiune - înțelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea;

(f)	Conflict de interese - orice situație influențând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorității/entității contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în

viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea și controlul Contractantului, în condițiile Legii nr. 98/2016, în cazul în care este aplicabil;

(g)	Contract - prezentul Contract de achiziție publică de produse care are ca obiect furnizarea și montajul de  produse de mobilier și echipament de bucatarie, cuprinse în anexa nr. 1, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între autoritatea/entitatea contractantă și Contractant, care are ca obiect furnizarea de Produse.

(h)	Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;

(i)	Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmează să fie efectuate de către Contractant, în legătură cu executarea prezentului Contract, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;

(j)	Defect (Defecte) /Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și care fac Produsele livrate necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele stabilite în Caietul de Sarcini.

Defectele/neconformitățile/defecțiunile includ și neconformități ale Serviciilor incidentale și/sau defecțiuni/vicii ale Lucrărilor/operațiunilor incidentale cu privire la amplasarea/instalarea Produselor, dacă și cum este cazul dar și viciile aparente cât și viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract, după caz;

(k)	Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contract, care este acordată de către instanța de judecată ca despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către cealaltă Parte;

(l)	Dispoziție - document scris(ă) emis(ă) de Autoritatea/entitatea contractantă în executarea Contractului și cu respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016, și a normelor de aplicare a acesteia;

(m)	Documentele Autorității/entității contractante - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, furnizate de Autoritatea/entitatea contractantă și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului Contractului;

(n)	Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;

(o)	Furnizor – operator economic care pune la dispoziția unui Contractant, Produse, care fac obiectul prezentului Contract, și care nu are calitatea de Subcontractant;

(p)	Furnizare – în cuprinsul prezentului contract termenul de furnizare este echivalentul termenului de livrare și predare, reprezentând momentul în care bunurile achiziționate intră în posesia Autorității/entității contractante.

(q)	  Întârziere – Perioada de timp calculată de la data scadentă/termenul convenit al executării oricărei obligații contractuale de către AC/EC sau Contractant;

(r)	Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;

(s)	Lună - luna calendaristică (12 luni/an);

(t)	Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obținute în cadrul Contractului;

(u)	Ofertă - actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest Contract de achiziție publică/sectorială de Produse și cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum și alte documente care au fost solicitate prin Documentația de Atribuire și prezentate ulterior;

(v)	Penalitate – suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părțile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;

(w)	Personal - persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre Subcontractanți pentru îndeplinirea Contractului;

(x)	Prețul Contractului - Prețul plătibil Contractantului de către Autoritatea/entitatea contractantă, în baza și în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului și a documentației de atribuire, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;

(y)	Prejudiciu – paguba produsă Autorității/entității Contractante de către Contractant prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;

(z)	Proces-Verbal de Recepție a Produselor - documentul prin care AC/EC își exprimă acordul cu privire la faptul că sunt acceptate Produsele furnizate, întocmit de Contractant și semnat de Autoritatea/entitatea contractantă, prin care aceasta din urmă confirmă furnizarea Produselor în mod corespunzător de către Contractant și că acestea au fost acceptate de către Autoritatea/entitatea contractantă;

(aa)	Recepția - reprezintă operațiunea de identificare și verificare cantitativă și calitativă a  produselor furnizate, prin care AC/EC constată că acestea corespund clauzelor contractuale și cerințelor din caietul de sarcini/propunere tehnică prin care Autoritatea/entitatea contractantă își exprimă acordul cu privire la  cantitatea și calitatea produselor furnizate în cadrul contractului de achiziție publică/sectorială și pe baza căreia efectuează plata;

(bb)	Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de Contractant ca urmare a Produselor furnizate astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;

(cc)	Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului;

(dd)	Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea Produselor care trebuie respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența necesară și pe care Contractantul este obligat să le respecte în furnizarea tuturor Produselor incluse în prezentul Contract;

(ee)	Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul legii;

(ff)	Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorității/entității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

(gg)	Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

2.	INTERPRETARE

2.1.	În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2.	În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.

2.3.	Nulitatea unei clauze nu atrage desființarea contractului, dacă aceasta nu a fost esențială. Celelalte dispoziții contractuale rămân valabile.

3.	OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1.	 Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea și montajul de  mobilier și echipament de bucatărie, cuprinse în anexa nr. 1, în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Luminița”, Cod SMIS 124313, denumite în continuare Produse, pe care Contractantul se obligă să le furnizeze/livreze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Caietul de sarcini și Propunerea tehnică, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare, inclusiv operațiunile conexe prevăzute în Caietul de Sarcini (transportul, ambalarea, montajul, instalarea, punerea în funcțiune, activitățile de instruire şi de sprijin tehnic).

4.	PREȚUL CONTRACTULUI

4.1.	Autoritatea/entitatea contractantă se obligă să plătească Contractantului Prețul total convenit prin prezentul Contract pentru achiziția publică a Produselor, în sumă de 249.575,33 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 47.419,31 lei, rezultând un preț cu TVA de 296.994,64 lei, conform anexei nr. 1.

Transportul, ambalarea, montajul, instalarea, punerea în funcțiune, precum şi contravaloarea taxei de „timbru verde”, dacă este cazul, sunt incluse în prețul contractului.

4.2.	Prețul Contractului este ferm și nu se ajustează, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract și în condițiile prevăzute în mod expres de Lege.

4.3.	Prin excepție de la prevederile pct. 4.2 prețul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate.

5.	DURATA CONTRACTULUI

5.1.	Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților, sau după caz la data stabilită prin actul adițional. În măsura în care Contractantul beneficiază de un termen suplimentar pentru înlocuirea/remedierea deficiențelor bunului, contractul încetează la această dată, sau, după caz, la data la care bunurile înlocuite au fost predate sau la data la care au fost remediate deficiențele bunului.

5.2.	Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

5.3.	Furnizarea produselor aferente contractului se realiza în termen de maxim 60 de zile de la data primirii notei de  comandă fermă, emisă de Autoritatea/entitatea contractantă, sau, după caz, până la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina părților, conform termenului de livrare asumat.

6.	DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1.	Documentele prezentului Contract sunt:

i.	Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

ii.	Propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

iii.	Propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

iv.	Garanția de bună execuție.

7.	ORDINEA DE PRECEDENȚĂ

7.1.	În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la pct. 6, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

7.2.	În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

8.	COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI

8.1.	Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

8.2.	Comunicările între Părți se pot face și prin e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii documentului.

8.3.	În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

8.4.	Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

| Pentru Autoritatea/entitatea contractantă: Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 | Pentru Contractant: Belfix Distributie SRL |
| --- | --- |
| Adresă sediu social: Str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, București Adresă punct de lucru: Str. Mașina de pâine nr. 47, Sector 2, București | ... |
| Telefon/Fax: 021.212.11.39/ 021.212.15.44 | Telefon: ... |
| E-mail: office@dgapi.ro | E-mail: ... |
| Persoana de contact: Compartimentul Derulare și Monitorizare Contracte | Persoana de contact: ... |

8.5.	Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

8.6.	Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la pct. 8.4.

8.7.	Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i)	la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,

(ii)	la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii)	la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail ( cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare ).

8.8.	Părțile declară că sunt de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

8.9.	În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

8.10.	Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

9.	GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

9.1.	Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în procent de 5% din prețul contractului fără TVA, adică 12.478,77 lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 alin (3) și (4) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

9.2.	Autoritatea/entitatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016.

9.3.	Autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.

9.4.	Contractantul are obligația de a reîntregi/de a reconstitui garanția de bună execuție în termen de 5 zile de la momentul la care aceasta a fost reținută de către autoritatea contractantă.

9.5.	Restituirea garanției de bună execuție se face în termen 14 zile de la data îndeplinirii de către Contractant a obligațiilor asumate prin contract, dacă Autoritatea/entitatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată,  pretenții asupra ei.

10.	ÎNCEPERE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

10.1.	Contractantul are obligația de a începe furnizarea Produselor în conformitate cu prevederile art. 5.3 din prezentul contract.

10.2.	În cazul incidenței unei situații de caz fortuit sau forță majoră, obligațiile se suspendă pe parcursul existenței acestor evenimente, urmând ca termenul de predare a bunurilor să fie prelungit cu un termen care nu poate depăși durata de existență a evenimentului considerat caz, încheindu-se în acest sens un act adițional.  Contractantul nu datorează în acest caz penalități de întârziere.

11.	DERULAREA ȘI MONITORIZAREA CONTRACTULUI

11.1.	Raportarea în cadrul Contractului de achiziție publică de Produse

(i)	Dacă este cazul, Contractantul va prezenta documentele și rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini și cu respectarea Graficului de livrare acceptat de către Autoritatea/entitatea contractantă.

(ii)	Contractantul are obligația să elaboreze, pe perioada de furnizare a Produselor, toate Rapoartele și documente solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini.

(iii)	 Aprobarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a rapoartelor și documentelor realizate și furnizate de către Contractant, va fi făcută astfel cum este stabilit în Caietul de Sarcini și va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului.

11.2.	Contractantul va întreprinde toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performanțelor contractuale astfel cum sunt stabilite în Caietul de Sarcini.

11.3.	 Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor, dacă este cazul.

(i)	Graficul de livrare este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul analizării stadiului activităților din Contract.

(ii)	Condițiile în care se realizează ședințele de monitorizare sunt cele descrise în Caietul de Sarcini.

(iii)	 Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea Graficului de livrare stabilită în Caietul de Sarcini.

(iv)	 Pentru fiecare întâlnire de monitorizare a progresului în cadrul Contractului și de analiză a Graficului de livrare, Contractantul prezintă Autorității/entității contractante informațiile solicitate conform Caietului de Sarcini.

(v)	Pentru analiza Graficului de livrare de către Autoritatea/entitatea contractantă și emiterea acceptului sau a refuzului Graficului de livrare, Contractantul include, în datele de intrare furnizate pentru fiecare întâlnire de analiză a stadiului realizării activităților din Contract, informații privind situația plăților către Subcontractanți, dacă este cazul.

(vi)	 Motivele pentru care Autoritatea/entitatea contractantă va putea emite un refuz pentru Graficul de livrare propus spre aprobare sunt cele specificate în Caietul de Sarcini.

(vii)	 În intervalul stabilit, Autoritatea/entitatea contractantă comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul de livrare prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Autorității/entității contractante.

12. Livrare, instalare, punere în funcțiune, garanție, instruirea personalului pentru utilizare, suport tehnic și recepția produselor

12.1. Un produs este considerat livrat și pus în funcțiune când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de autoritatea contractantă. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la sediul Grădiniței Luminița din Șoseaua Iancului nr. 4A, sector 2, București.

12.1.2 Fiecare produs va însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

12.2. Termenul de livrare este de maxim 60 de zile calendaristice de la data primirii notei de  comandă fermă.

Contractantul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul agreat și se consideră că a prevăzut toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

12.3. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție.

12.4. Instalare, punere în funcțiune, testare

12.4.1. Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune.

12.4.2 Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

12.5. Instruirea personalului pentru utilizare

12.5.1 Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta - maxim 5 persoane. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul, după caz.

12.5.2 Instruirea va fi organizată după ce produsele sunt funcționale și trebuie să permită personalului autorității contractante să înțeleagă toate funcționalitățile acestora.

12.5.3 Durata și programul desfășurării sesiunii de instruire vor fi agreate cu autoritatea contractantă și se va desfășura cu prezență fizică.

12.6. Suport tehnic

12.6.1 Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție, cât și după expirarea perioadei de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic.

12.6.2 Contractantul va asigura un punct de contact unde se poate semnala orice problema/defecțiune care necesită suport tehnic din partea Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil de luni până vineri între orele 9.00 - 17.00, pentru a se asigura ca orice situație semnalată este tratata cu promptitudine. Pentru rezolvarea incidentelor, serviciile de suport tehnic vor fi prestate de către personalul tehnic al contractantului, în limba română, remote și on-site la locația unde echipamentele au fost puse în funcțiune, telefonic și prin e-mail.

12.6.3 Contractantul va prezenta o listă a persoanelor abilitate să ofere suport tehnic ce va cuprinde minim informații privind nume și prenume, nr. de telefon, adresă de e-mail.

12.7. Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractanta. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea Contractantă;

- Recepția calitativă se va realiza după montaj/instalare și/sau punere în functiune a produselor și, dacă este cazul, după ce toate defectele au fost remediate și va consta în efectuarea următoarelor operațiuni:

- verificarea conformității produselor livrate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini/fișele tehnice și din propunerea tehnică, prin efectuarea de inspecții și teste funcționale.

- Verificarea instalării corespunzătoare și punerii în funcțiune a produselor.

13.	MODIFICAREA CONTRACTULUI, CLAUZE DE REVIZUIRE

13.1.	Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Părțile au dreptul de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare.

13.2.	Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

13.3.	Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 8 Comunicarea între Părți și documentele suport cu cel puțin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

13.4.	Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect în scris, cum ar fi prin semnarea unui act adițional.

13.5.	Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor Contractantului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în Produsele pe care Contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiilor legale și conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

14.	EVALUAREA MODIFICĂRILOR CONTRACTULUI ȘI A CIRCUMSTANȚELOR ACESTORA, DACĂ ESTE CAZUL

14.1.	Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Părți.

14.2.	Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a Contractului și cu respectarea prevederilor stipulate la capitolul 8. – Comunicarea între Părți din prezentul Contract, ca urmare a:

(i)	identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Autoritatea/entitatea contractantă, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau

(ii)	concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței Contractantului în cadrul Contractului. suplimentarea cantităților prevăzute în contract.

14.3.	Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica livrarea Produselor sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului.

14.4.	Autoritatea/entitatea contractantă poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea clauzelor stipulate la capitolul 18 - Obligații ale Autorității/entității contractante, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea Legii.

14.5.	În cazul în care Contractantul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerințele Autorității/entității contractante și Contractantul dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea Ofertei, Contractantul notifică Autoritatea/entitatea contractantă, având dreptul de a solicita modificarea contractului.

15.	SUBCONTRACTAREA

15.1. Contractantul are obligatia, ca în cazul în care, părți din contract le subcontracteaza, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

15.2.- (1) Contractantul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cât si contractele încheiate cu acestia se constituie în anexele la prezentul contract.

15.3.- (1) Înlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre furnizorr în perioada de implementare a contractului poate interveni în urmatoarele situatii:

a. înlocuirea subcontractantilor nominalizati în oferta si ale caror activitati au fost indicate în oferta ca fiind realizate de subcontractanti,

b. declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica în conditiile în care parti ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute în oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora,

c. renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul subsecvent de achizitie publica.

(2) Contractantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul în care îndeplineste contractul de furnizare.

(3) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul în care îsi îndeplineste partea sa din contractul de furnizare.

15.4.- Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa din contractul de furnizare. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. Înlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre prestator în perioada de implementare a contractului subsecvent se realizeaza cu acordul autoritatii contractante.

Noii subcontractanti au obligatia:

- de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care îsi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

16.	CESIUNEA

16.1.	Cesiunea drepturilor derivate din prezentul contract poate fi realizată în condițiile și termenii prevăzuți de Legea nr. 98/2016, cu respectarea dispozițiilor art. 1.566-1.586 Cod Civil. Contractul de cesiune de creanță produce efecte față de autoritatea contractantă doar de la momentul acceptării în scris a acesteia. Plata făcută către Contractant anterior acceptării cesiunii de creanță este valabilă, iar autorității contractante nu îi poate fi opus contractul de cesiune de creanță.

16.2.	Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al autorității/entității contractante. Contractantul este obligat să îi notifice autorității/entității contractante intenția de a cesiona în parte sau în tot obligațiile derivate din prezentul contract cu 30 de zile înainte de încheierea contractului de cesiune. Contractantul este obligat să anexeze acestei notificări dovada faptului că cesionarul are calificările tehnice și experiența necesară în vederea executării obligațiilor cesionate. Contractul de cesiune a obligațiilor derivate din prezentul contract încheiat fără acordul al autorității contractante nu produce niciun efect.

16.3.	Cesiunea obligațiilor derivate din prezentul contract nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate în privința garantării executării acestora de către cesionar. Autoritatea contractantă are dreptul de a se îndrepta împotriva Contractantului ori de câte ori cesionarul nu execută obligațiile derivate din prezentul contract chiar și după acceptarea contractului de cesiune, fără a putea fi condiționată de efectuarea unui demers prealabil împotriva cesionarului.

16.4.	Contractantul are obligația de a nu cesiona prezentul contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al autorității. Contractantul este obligat să îi notifice autorității contractante intenția de a cesiona în parte sau în tot contractul cu 30 de zile înainte de încheierea contractului de cesiune. Contractantul este obligat să anexeze acestei notificări dovada faptului că cesionarul are calificările tehnice și experiența necesară în vederea executării contractului. Contractul de cesiune a prezentului contract încheiat fără acordul prealabil al Autorității/entității contractante nu produce niciun efect.

16.5.	Cesiunea contractului nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract. Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a se îndrepta împotriva Contractantului ori de câte ori cesionarul nu execută obligațiile derivate din prezentul contract chiar și după acceptarea contractului de cesiune, fără a putea fi condiționată de efectuarea unui demers prealabil împotriva cesionarului.

16.6.	Prezentul contract poate fi cesionat ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică/sectorial și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016.

17. CONFIDENŢIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

17.1. Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale.

17.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, din partea autorităților publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, autorități contractante etc.), în cazul în care legea prevede obligația autorității/entității contractante de a furniza aceste informați.

17.3. În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile stabilite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

17.4. În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor putea prelucra o serie de date cu caracter personal, precum datele de identificare și datele de contact de tipul nume, prenume, funcția ocupată, adresă de email, număr de telefon, semnătură ale persoanelor fizice desemnate în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Părți în calitate de persoane de contact în vedere executării contractului precum și datele de identificare și date de contact ale administratorilor, directorilor sau altor reprezentanți legali sau convenționali ai Părților responsabili cu semnarea, executarea, încetarea sau efectuarea oricăror formalități ce rezultă din lege sau din convenția părților în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor stabilite prin prezentul Contract.

17.5 Părțile declară și garantează că se vor informa reciproc și în prealabil cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor articolului 13 din GDPR și a legislației în materie, și că vor asigura informarea adecvată a tuturor persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și dezvăluite în contextul încheierii și executării prezentului Contract.

17.6 În vederea asigurării securității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal, Părțile vor implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate și se vor asigura că persoanele care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor persoanelor vizate cunosc și respectă cerințele legale în materie precum și politicile și procedurile interne implementate la nivelul fiecărei Părți.

17.7 Fiecare dintre Părți se obligă să informeze cealaltă Parte cu privire la existența unor breșe de securitate sau a unor încălcări a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată și să ia măsurile care se impun pentru remedierea acestora.

18. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PRINCIPALE ALE AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII CONTRACTANTE

18.1.	Autoritatea/entitatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea/entitatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

18.2.	Autoritatea/entitatea contractantă se obligă să respecte prevederile Caietului de sarcini.

18.3.	Autoritatea/entitatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

18.4.	Autoritatea/entitatea contractantă va colabora cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

18.5.	Procedura de recepție se face în acord cu regulile stabilite prin Caietul de sarcini.

18.6.	Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a verifica bunul imediat după preluarea acestuia potrivit uzanțelor. Dacă în urma verificării se constată existenţa unor vicii sau neconformități aparente, Autoritatea/entitatea contractantă  trebuie să refuze preluarea bunului sau după caz să îl informeze de îndată pe Contractant despre aceste neconformități. În lipsa informării, se consideră că Contractantul şi-a executat obligația.

18.7.	În ipoteza în care Autoritatea/entitatea contractantă a refuzat/a făcut obiecții doar în privința unei cantități parțiale de bunuri și a acordat Contractantului dreptul de a înlocui/remedia deficiențele bunului, aceasta are dreptul de a rezoluționa parțial contractul, doar în ceea ce privește bunurile care nu au fost preluate sau în privința cărora s-au solicitat remedieri, iar Contractantul nu le-a remediat.

18.8.	În situația în care Autoritatea/entitatea contractantă constată existența unor vicii/neconformități ascunse ale bunului, aceasta are obligația să le aducă la cunoștință Contractantului în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul la care le-a descoperit.

18.9.	În situația prevăzută de art. 18.6. Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul:

(i) de a rezoluționa integral/parțial Contractul;

(ii) de a solicita Contractantului să înlocuiască bunurile care nu au fost acceptate sau în privința cărora s-au ridicat obiecții – în aceste condiții se stabilește un termen rezonabil în care Contractantul are dreptul să înlocuiască bunul/remedieze deficiențele bunului. Acordarea acestui termen suplimentar nu afectează dreptul Autorității/entității contractante contractante de a percepe penalități de întârziere pentru perioada cuprinsă între momentul la care trebuiau predate bunurile și momentul la care bunurile au fost înlocuite/au fost remediate defectele bunului;

(iii) remedia defectele bunului, pe cheltuiala Contractantului. În această situația plata aferentă costurilor va fi achitată din garanția de bună execuție, Contractantul fiind obligat să o reîntregească în termen de 5 zile de la data la care i s-a comunicat efectuarea plății de către Autoritatea/entitatea dacă viciile sunt descoperite pe parcursul derulării contractului. Dacă viciile/neconformitățile bunului sunt descoperite ulterior încetării contractului recuperarea prejudiciului cauzat se va face potrivit normelor de drept comun.

18.10.	În ipoteza în care viciile/neconformitățile ascunse vizează doar o parte din bunuri, Autoritatea/entitatea are dreptul de a rezoluționa parțial contractul, în privința acestor bunuri.

18.11.	Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la momentul recepționării facturii, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

18.12.	Contractantul va emite factura împreună cu documentele justificative ca urmare a aprobării de către Autoritatea/entitatea contractantă a îndeplinirii obligațiilor de către Contractant cu privire la livrarea produselor și prestarea serviciilor conexe, în condițiile prevederilor Caietului de sarcini.

19. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

19.1.	Contractantul va furniza Produsele și va executa operațiunile conexe cerute prin Caietul de Sarcini (transportul, ambalarea, montajul, instalarea, punerea în funcțiune, activitățile de instruire şi de sprijin tehnic) și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost atribuit contractul.

19.2.	Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

19.3.	Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

19.4.	În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

19.5.	Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

19.6.	Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

19.7.	Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, o persoană de contact.

19.8.	Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

19.9.	Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor și executarea operațiunilor conexe în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

19.10.	Perioada de garanție acordată produselor este de 54 de luni de la data montajului și/sau punerii în funcțiune (după caz), respectiv data acceptării produselor de către autoritatea contractantă.

19.10. a) Remedierea defecțiunilor și piesele de schimb din perioada de garanție sunt incluse in prețul contractului de furnizare.

19.10. b) Contractantul va asigura intervenție în perioada de garanție în maxim 1 zi lucrătoare de la anunțarea defectului la punctul de contact. Transportul produsului de la şi la locația unde a fost montat se face pe cheltuiala Contractantului.

19.11.	Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea/entitatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

20.	CONFLICTUL DE INTERESE

20.1.	Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Autorității/entității contractante, fără întârziere.

20.2.	Contractantul se va asigura că Personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Autorității/entității contractante, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație ( ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program ), cu o altă persoană ce îndeplinește condițiile minime stabilite prin prezentul Contract.

20.3.	Contractantul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității/entității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicați în procedura de atribuire cu care autoritatea/entitatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea Contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii/rezilierii contractului.

21.	CONDUITA CONTRACTANTULUI

21.1.	Contractantul/Personalul Contractantului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Autoritatea/entitatea contractantă, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară.

21.2.	În cazul în care Contractantul sau oricare dintre Subcontractanții săi se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul Contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract, Autoritatea/entitatea contractantă poate decide încetarea Contractului.

21.3.	Contractantul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului.

22.	OBLIGAȚII PRIVIND DAUNELE ȘI PENALITĂȚILE DE ÎNTÂRZIERE

22.1.	Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea/entitatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva oricăror:

(i)	reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu Produsele furnizate, și/sau

(ii)	daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor Contractului.

22.2.	Contractantul va despăgubi Autoritatea/entitatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(i)	despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea/entitatea contractantă ca urmare a culpei Contractantului;

(ii)	Autoritatea/entitatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus;

(iii)	valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz.

22.3.	În cazul în care, Contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile de furnizare a bunurilor, atunci Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea produselor nelivrate.

22.4.	Prin excepție de la dispozițiile art. 22.3, în măsura în care una din obligațiile care nu au fost executate conform contractului a constituit factor de evaluare în cadrul procedurii de atribuire, contractantul este obligat să despăgubească achizitorul cu o sumă în cuantum de 10% din valoarea contractului.

22.5.	Fără a aduce atingere art. 29.7., în cazul în care Contractantul nu își îndeplinește la termen obligația de constituire a garanției de bună-execuție asumată prin contract, Autoritatea/entitatea contractantă va reține garanția de participare, potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

22.6.	În cazul în care Contractantul livrează bunuri afectate de vicii sau neconforme, iar Autoritatea/entitatea contractantă optează pentru acordarea unui termen în care Contractantul să înlocuiască/remedieze deficiențele bunurilor respective, aceasta are dreptul de a percepe penalități de întârziere potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 pentru fiecare zi cuprinsă între momentul la care trebuia efectuată livrarea și ziua în care bunurile înlocuite au fost predate sau au fost remediate deficiențele. Dobânda se calculează în funcție de valoarea bunurilor afectate de vicii sau neconformități și nu poate depăși valoarea acestora.

22.7.	În cazul neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a altor obligații contractuale, Contractantul acoperă integral prejudiciul cauzat Autorității contractante.

22.8.	Răspunderea Contractantului nu operează în următoarele situații:

a)	datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la dispoziția Contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere;

b)	neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin Contractantului se datorează culpei Autorității/entității contractante;

c)	Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligaților contractuale imputate.

22.9.	În cazul în care Autoritatea/entitatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la pct. 26.3, Contractantul  are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile  pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plații neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata.

22.10.	Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

22.11.	În măsura în care Autoritatea/entitatea contractantă nu efectuează plata în termenul stabilit la pct. 26.3, Contractantul are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite pentru furnizarea produselor și la plata unor daune interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

23.	OBLIGAȚII PRIVIND ASIGURĂRILE ȘI SECURITATEA MUNCII CARE TREBUIE RESPECTATE DE CĂTRE CONTRACTANT

23.1.	Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și, după caz, standardele internaționale agreate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocierile colective, eliminarea muncii forțate și obligatorii, eliminarea discriminării în privința angajării și ocupării forței de muncă și abolirea muncii minorilor.

24.	DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

24.1.	Orice Rezultat/Rezultate elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către Contractant în executarea Contractului vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității/entității contractante, la momentul efectuării plății sumelor datorate Contractantului conform prevederilor prezentului Contract.

24.2.	Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a Autorității/entității contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

25.	OBLIGAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU CALITATEA PRODUSELOR

25.1.	Autoritatea/entitatea contractantă notifică Contractantul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta o identifică. La Finalizare, Contractantul notifică Autoritatea/entitatea contractantă cu privire la Defectele /Neconformitățile care nu au fost remediate și comunică Autorității/entității contractante perioada de remediere a acestora. Drepturile Autorității/entității contractante cu privire la orice Defect / Neconformitate neidentificat(ă) sau nenotificată de către Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate. Contractantul remediază Defectele / Neconformitățile, în termenul comunicat de Autoritatea/entitatea contractantă.

26.	FACTURARE ȘI PLĂȚI ÎN CADRUL CONTRACTULUI

26.1.	Plata care urmează a fi realizată în cadrul contractului se va face numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului-verbal de recepție calitativa, după livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a produselor, în condițiile Caietului de sarcini.

26.2.	Plata contravalorii Produselor furnizate, montate și recepționate se face prin ordin de plată, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul de trezorerie indicat pe factură.

26.3.	Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii de către Autorității/entității contractante în condițiile stabilite mai sus.

26.4.	Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU

26.5.	Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

26.6.	Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea/entitatea Contractantă, și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

26.7.	Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada  de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organismele de control abilitate de lege.

26.8.	Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi/obligații ale Contractantului către terți, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.

27.	SUSPENDAREA CONTRACTULUI

27.1.	În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării Contractului.

27.2.	În cazul în care se constată că procedura de atribuire a Contractului de Produse sau executarea Contractului este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, Părțile au dreptul să suspende executarea Contractului.

27.3.	În cazul suspendării/sistării temporare a furnizării Produselor, durata Contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

28.	FORȚA MAJORĂ

28.1.	Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

28.2.	Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.

28.3.	Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.

28.4.	Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.

28.5.	Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

28.6.	Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

29.	ÎNCETAREA CONTRACTULUI

29.1.	Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.

29.2.	Autoritatea/entitatea contractantă își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

(i)	Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Autoritatea/entitatea contractantă, prin care i se solicită remedierea Neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul Contract;

(ii)	Contractantul subcontractează părți din Contract fără a avea acordul scris al Autorității/entității contractante;

(iii)	 Contractantul cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al Autorității/entității contractante;

(iv)	 Contractantul înlocuiește personalul/experții nominalizați fără acordul Autorității/entității Contractante;

(v)	Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract, cu respectarea dispozițiilor legale;

(vi)	 Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;

(vii)	Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate prin Contract;

(viii)	în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Autorității/entității contractante în legătură cu care se furnizează Produselor care fac obiectul Contractului;

(ix)	 la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

(x)	în situația în care Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această împrejurarea fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

(xi)	 În cazul în care împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;

(xii)	Contractantul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Autorității/entității contractante;

(xiii)	Valorificarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului.

29.3.	Contractantul poate rezoluționa/rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:

(i)	Autoritatea/entitatea contractantă a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Contractantului.

(ii)	Autoritatea/entitatea contractantă nu își îndeplinește obligațiile de plată a produselor furnizate de Contractant, în condițiile stabilite prin prezentul Contract.

29.4.	Rezoluțiunea/Rezilierea Contractului în condițiile pct. 29.2 și pct. 29.3 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

29.5.	Prevederile prezentului Contract în materia rezoluțiunii/rezilierii Contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

29.6.	În situația rezoluțiunii/rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora Autorității/entității contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

29.7.	În cazul în care Contractantul nu constituie garanția de bună execuție în termenul legal, Autoritatea/entitatea contractantă reține garanția de participare.  În situația în care Contractantul nu constituie garanția de bună-execuție în termen, Autoritatea/entitatea contractantă îi va pune în vedere să constituie sau să completeze garanția de bună-execuție după caz, sub sancțiunea rezilierii/rezoluțiunii de drept a contractului, în termen de maximum  5 zile lucrătoare de la comunicarea solicitării. Dacă Contractantul nu depune/nu completează garanția de bună-execuție în termenul acordat, contractul este rezoluționat/reziliat de drept.

29.8.	Autoritatea/entitatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare produse, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

29.9.	Părțile pot fi ținute, chiar și ulterior încetării contractului la repararea prejudiciilor cauzate și, după caz, la restituirea în natură sau prin echivalent, a produselor livrate/furnizate și a prestațiilor accesorii  primite în urma încheierii contractului.

30.	INSOLVENȚĂ ȘI FALIMENT

30.1.	În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva Contractantului/ Asociatului/ subcontractantului, acesta are obligația de a notifica Autoritatea/entitatea contractantă în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

30.2.	Contractantul, are obligația de a prezenta Autorității/entității contractante, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de insolvență asupra Contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un Contractant diligent.

30.3.	În cazul în care Contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație care produce efecte similare, Contractantul este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat la clauzele 30.1, 30.2 din prezentul Contract.

30.4.	Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 30.2, 30.3 din prezentul Contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Autoritatea/entitatea contractantă.

31.	LIMBA CONTRACTULUI

31.1.	Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română.

32.	LEGEA APLICABILĂ

32.1.	Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

33.	SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENȚE ȘI A LITIGIILOR

33.1.	Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

33.2.	Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

33.3.	Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen de 5 zile de la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Drept pentru care, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

| Anexa nr. 1 la contractul nr. 49 din data de 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire produs | Caracteristici produs conform FT | U.M. | Cantitate | Preț unitar (lei fără TVA) | Preț total, (lei fără TVA) |
| 1 | DULAP INOX DEPOZITARE VESELĂ | FT 20 Producător IDEAMINOX Structura din otel inoxidabil 4 polite inox reglabile pe inaltime Grosime inox 0.8mm 2 usi Margini rotunjite Picioare reglabile Dimensiuni: 1000x600x1800H mm | Buc. | 2 |  |  |  |
| 2 | Scurgător veselă | FT 21 Producător UTRUSTA Scurgator vesela pentru dulap Are tava glisanta, detasabila. Dimensiuni: 40x35 cm | Buc. | 4 |  |  |  |
| 3 | CĂRUCIOR DIN INOX | FT 22 Producător FORCAR Carucior cu 3 planuri Manere Structura otel inox AISI 304 cu finisaj satinat Dimensiune planuri 800x500mm Planuri fono-absorbante 4 roti multidirectionale cu frane Incarcare 200Kg Dimensiuni: 900x600x1040H mm Distanta intre rafturi permite transportarea vaselor si obiectelor mari | Buc. | 4 |  |  |  |
| 4 | Masina de gatit cu 8 focuri si 2 cuptoare duble | FT 23 Producător FAGOR Masina de gatit centrala (tip soba) cu 8 focuri si 2 cuptoare pasante 8 arzatoare din care 4 plite acoperite cu o placa de fonta pentru vase mari 2 cuptoare pasante dimensiuni interioare 540 x900 mm Structura din otel inox AISI 304 Control individual pentru fiecare arzator Flacara pilot Grilaje si arzatoare din fonta Colector de grasimi sub gratare CUPTOARE PASANTE, Fabricate din otel inoxidabil Trei niveluri pentru tavi Arzatoare tubulare din otel inoxidabil Flacara pilot si termocupla Control termostatic (130°C - 350°C) Dimensiunile gratarelor si plitelor: 425x350 mm Consum gaz: 7.880 mc/h Alimentare; gaz natural sau GPL (de ales la momentul comenzii) Putere arzatoare: 4 x 4,41 kW; 2 x 8,14 kW; 2 x 10,5 kW Putere cuptoare: 2x10,071 kW Putere totala: 75,06 kW Dimensiuni: 2000x1140x850H mm Greutate: 392 Kg Bare laterale pentru protectie | Buc. | 1 |  |  |  |
| 5 | Cuptor cu microunde | FT 24 Producător FIMAR Cuptor cu microunde si grill Capacitate: 25 litri Exterior otel inox Platou rotativ Control digital 1 magnetron 5 nivele de putere in modalitate ''microunde'', 2 in modalitati combinate, 1 in modalitate ''grill'' Functie decongelare si incalzire rapida Lumina interna Farfurie int Ø 300 mm Alimentare: 230V Putere: 1,45 kW Dimensiuni: 513x400x305H mm Taste cu semnalizare sonora | Buc. | 3 |  |  |  |
| 6 | Mașină de spălat vase | FT 25 Producător FAGOR Masina de spalat vase cu incarcare frontala Concept501 Constructie otel inox, Panou de control electromecanic 3 cicluri de spalare: 90 secunde, 120 secunde, 180 secunde Productivitate teoretica maxima: 40 cosuri/ ora dimensiuni cos 50x50 cm Rezervor cu capacitate de 20litri si element de incalzire de 2,8 kW Instalare Multipower monofazica pentru elementul de incalzire al boilerului ce poate fi aleasa intre 2,8kW sau 3,7kW Multi-voltage: permite instalarea la 220V sau 380V Filtru in rezervorul de 20 litri Protectie la apa IPX4 Sistem de oprire termic ce garanteaza clatirea la o temperatura de 85°C Include pompa de drenaj Include pompa de detergent Alimentare: 220V/380V Putere: 2,8kW / 3,7kW Dimensiuni: 600x600x830H mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 7 | Cafetieră | FT 26 Producător Russell Hobbs Cafetiera cu rasnita inclusa Puterea cafetierei de 1025W Capacitate rezervor apa: 1,25 l Numar de cesti: 12 Tip panou de comanda: digital Functii: -pastrare la cald -oprire automata -pornire programata Sistem antipicurare Indicator nivel apa | Buc. | 6 |  |  |  |
| 8 | Tava inox compatibila cuptor gastronomic, adancime 65 mm | FT 27 Producător ATOSA Cuva GN 2/1 cu capac Adancime 6.5cm Constructie otel-inox Grosimea otel 0.8mm Rezistenta la temperatura -40 la 300 de grade Dimensiuni: 650x530x65H mm | Buc. | 10 |  |  |  |
| 9 | ROBOT de bucatarie (industrial/profesional) | FT 28 Producător AGUSTONI Robot bucaterie multifuncional Structura din inox Tocator carne inox 100kg/h Razator cascaval inox 15kg/h Razatoare si feliator inox ajustabil 1-6mm Malaxor mixer inox 10L Dispozitiv pentru fragezit carnea inox Putere: 2200w Alimentare: 230-400/50-60/3 Dimensiuni:670x260x375mm Greutate 49Kg | Buc. | 1 |  |  |  |
| 10 | Mașină de curățat cartofi | FT 29 Producător HENDI – Destinat utilizării profesionale, echipament esențial pentru orice bucătărie în care cartofii și alte rădăcinoase trebuie curățate în fiecare zi – Curățare cu un disc abraziv și tampoane abrazive pe interiorul tamburului – Structură, disc și șaibe din oțel inoxidabil de înaltă calitate, făcând mașina foarte durabilă, eficientă și ușor de curățat – Discul abraziv este echipat cu agitatoare din aliaj de aluminiu – Capac din policarbonat rezistent; vă permite să observați procesul de curățare – Motor puternic permite curățarea întrun ciclu de 2-3 minute – Panou de control cu temporizator de 8 minute și lumini indicatoare – Foarte sigur de utilizat, microîntrerupătorul oprește dispozitivul atunci când capacul este deschis – Prevazut cu racord pentru apa proaspata si scurgere, pentru clatirea cartofilor in timp ce se curata de coaja – Separatorul pentru colectarea cojilor (rezervor cu inserție perforată) reduce eficient riscul de înfundare a sistemului de canalizare cu apa scursă din decojire – 4 picioare cu picioare din plastic incluse – 2 echipat cu placi de montaj - pentru montarea stabilă a dispozitivului la sol – Clasa de impermeabilitate: IP23 – Capacitate rezervor: 28 l – Sarcina: 18 kg – Pana la 500 kg/h – Greutate neta: 42,4 kg - Putere 1.100 W | Buc. | 1 |  |  |  |
| 11 | Ladă frigorifică | FT30 Producător FORCAR Lada de congelare cu geam culisant Capacitate: 245 litri Temperatura de lucru -18°C Refrigerant: R290 Grosime izolatie: 70mm Temperatura maxima de functionare +43°C si 60% HR Congelare statica Decongelare manuala Dotata cu furtun pentru drenaj al apei din condens Functie congelare rapida 1 cos Control mecanic al temperaturii Structura din tabla metalica vopsita si interior cu aluminiu gofrat Clasa de eficienta energetica: C Alimentare: 230 V Putere: 198W Dimensiuni interne: 880x520x630H mm Dimensiuni externe: 1030x675x840H mm Greutate: 56,5kg Panou de control cu leduri Inchidere cu yala | Buc. | 2 |  |  |  |
| 12 | Mixer planetar profesional | FT 31 Producător MAXIMA Mixer planetar 30 lt Structura vopsita in camp electrostatic Cuva otel inoxidabil Include carlig, tel si spatula Protectie cuva din otel inox cu intrerupator de siguranta Capacitate aluat 15Kg Capacitate faina 7.5Kg 3 viteze (110-200-420 rpm) Panou de control electro-mecanic Comutator de siguranta Angrenaj complet metalic Piciorușe anti- alunecare Dimensiuni bol: 340 mm diametru/370H mm Cuva rabatabila Alimentare: 220V Putere: 1,1 kW Dimensiune: 420x545x790H mm Greutate: 80 Kg | Buc. | 1 |  |  |  |
| 13 | Cuptor electric | FT 32 Producător PIRON Cuptor mixt manual pentru 10 tavi 600x400 mm sau GN 1/1 Comenzi mecanice Integral inox/camera de coacere in otel inox 304 Coacere prin convectie si umiditate Distanta intre tavi 80 mm Temperaturi: 30-260 grade C 3 viteze de ventilatie Reglarea timpului si a temperaturii Ventilatoare cu functionare in ambele directii Tavile nu sunt incluse Alimentare: 230/400V Putere: 15,7 kW Dimensiuni: 780x850x1200H mm Greutate: 121 Kg | Buc. | 1 |  |  |  |
| 14 | Cântar electronic cu platformă | FT 33 Producător SCALE Cantar platforma 150 Kg Cu brat si indicator incorporat Brat si platan din INOX ABS Capacitate minima cantarire 400g Afisaj iluminat LCD - 5 digits 24 mm inaltime Functii: numarator piese, verificare greutate, acumulare si conversie unitati (kg/lb) Alimentare la priza si acumulator intern Rezolutie afisaj: 6.000 diviziuni Diviziune: 50 grame Dimensiune platan: 520x420 mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 15 | Dulap frigorific-tip vitrină | FT 34 Producător MAXIMA Ideal pentru sticle, conserve și gustări Echipat cu 1 ușă cu balamale si cheia Uși cu geamuri duble Fiecare ușă este echipată cu încuietoare Cu 5 grile reglabile din oțel inoxidabil În interior cu acoperire din aluminiu Sistem de răcire statica + ventilator Ciclu de răcire unic pentru a reduce formarea gheții 5 polite Iluminare cu LED-uri în interior Agent frigorific R290 / fără CFC Regulator digital de temperatură Dixell Temperatură de la 0 ° la + 12 ° Celsius Izolație de protecție compactă de 32 mm Picioare reglabile Greutate netă: 115 kg Capacitate: 292L Culoare: negru Alimentare: 230V/50Hz/1Phase Putere: 253W Dimensiuni exterioare: 600x640x1800mm -decongelare automata | Buc. | 1 |  |  |  |
| 16 | Hota | FT 35 Producător INOXEINOX Hota centrala cu motor și tubulatura necesara punerii in functiune Inox 430 4800 mc/h Sistem de stingere automata la incendiu Dotata cu 10 filtre labirintice din inox antigrasime 400x400 mm Robinet de scurgerea grasimii Dimensiuni: 2600x1500x500H mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 17 | MAȘINĂ DE TĂIAT ȘI RĂZUIT LEGUME | FT 36 Producător SAMMIC Masina de taiat legume Functii: feliat, razuit, taiat in forma pai sau cuburi legume, fructe branzeturi si cartof etc Producție orară: 450 Kg Viteza motorului: 365 rpm Constructie otel inox Design ergonomic Evacuare laterala Capac si maner detasabile Alimentare: 230 V Putere: 0,55 kW Dimensiuni:389x405x544 H mm Greutate netă: 21 Kg Discuri razuit 1010320 2mm, 1010315 3mm, 1010322 4mm, 1010326 5mm, 1010324 6mm Discuri feliat 1010220 2mm, 1010227 6mm Disc cartofi pai 1010400 + 1010350 8mm Disc cuburi 1010400 + 1010362 8 mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 18 | Chiuveta spalator inox cu 2 cuve | FT 37 Producător INOX E INOX Spalator cu 2 cuve stanga cu rebord 1600x600x850mm Spalator cu 2 cuve stanga, picurator dreapta Structura din inox AISI 304 Cu polita inferioara si rebord Picioare reglabile in inaltime Demontabil Cuve fono-absorbante Dimensiuni cuva: 400x500x300H mm Margini anti-picurare Dimensiuni: 1600x600x850H mm Greutate: 64 Kg kit racord canalizare inclus | Buc. | 3 |  |  |  |
| 19 | Masă inox cu spălător | FT 38 Producător IDEAM INOX Spalator cu o cuva in partea stanga 1400x600 mm Spalator cu o cuva in partea stanga Picurator in dreapta Top, cuva si polita din otel inox AISI 304 Panouri laterale si picioare din otel inox AISI 430 Dimensiuni cuva: 500x400x250H mm Rebord Blat ridigizat cu PAL si cuva fono-absorbanta Margini anti-picurare Picioare rectangulare reglabile pe inaltime Include teava prea-plin din inox Dimensiuni: 1400x600x850H mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 20 | Masă de lucru inox - masă frământat | FT 39 Producător INOX E INOX Masa dulap centrala cu 2 usi glisante 1500x700x850 mm pentru framantat Masa dulap centrala cu usi glisante Structura otel inox Blat de lucru fono-absorbant rigidizat cu pal Polita intermediara Capacitate de incarcare 200Kg Picioare reglabile pe inaltime Dimensiuni: 1500x700x850H mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 21 | Dulap inox - Masa tip dulap cu sertare si usi glisante, (1800x600x850) | FT 40 Producător PUGLIA INOX Masa dulap cu usi glisante si sertare Structura top din otel inox AISI 304 Polita intermediara si setare din otel inox AISI 430 Blat de lucru fono-absorbant ridigizat cu PAL Picioare din teava rectangulara de inox 40x40mm, reglabile pe inaltime Usi glisante 3 sertare in partea stanga Inaltime sertar 140mm Finisaj Scotch Brite Dimensiuni: 1800x600x850H mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 22 | Masa tip dulap cu usi culisante pe ambele parti, 1400x600x900mm | FT 41 Producător PUGLIA INOX Masa tip dulap pasanta fara rebord 1400x600 mm Usi culisante pe ambele parti Grosimea suprafata de lucru 50mm Otel inox 304-430 Polita intermediara Picioare reglabile pe inaltime Dimensiuni: 1400x600x900H mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 23 | Masa tip dulap cu rebord, usi batante si sertare, 1400x700mm | FT 42 Producător PUGLIA INOX Masa dulap cu usi glisante si 3 sertare 1400x700 Masa dulap cu usi glisante si sertare Structura top din otel inox AISI 304 Polita intermediara si setare din otel inox AISI 430 Blat de lucru fono-absorbant ridigizat cu PAL Rebord Inaltime rebord 100mm Grosime suprafata de lucru 50mm Picioare din teava rectangulara de inox 40x40mm, reglabile pe inaltime Usi glisante 3 sertare in partea stanga Finisaj Scotch Brite Dimensiuni: 1400x700x900H mm | Buc. | 2 |  |  |  |
| 24 | Masa tip dulap cu sertare si usi glisante, adancime 600mm - zarzavat | FT 43 Producător PUGLIA INOX Masa dulap cu usi glisante si sertare Structura top din otel inox AISI 304 Polita intermediara si setare din otel inox AISI 430 Blat de lucru fono-absorbant ridigizat cu PAL Picioare din teava rectangulara de inox 40x40mm, reglabile pe inaltime Usi glisante 3 sertare in partea stanga Inaltimea 140mm Finisaj Scotch Brite Dimensiuni: 2000x600x850H mm | Buc. | 3 |  |  |  |
| 25 | Raft depozitare inox (1100x400) | FT 44 Producător AIR ONE Rastel 4 polite pline inox 1100x400x1800H mm Rastel 4 polite pline inox Otel inox AISI430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 0,8 mm Polite pline rigidizate din otel Cadru din teava rectangulara AISI 304; grosime 1 mm; 40x40 mm Picioare reglabile (h=25 mm) Imbinari: sudura cu argon Dimensiuni: 1100x400x1800H mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 26 | Raft depozitare inox (800x400) | FT 45 Producător AIR ONE Rastel 4 polite pline inox 800x400x1800H mm Rastel 4 polite pline inox Otel inox AISI430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 0,8 mm Polite pline rigidizate din otel Cadru din teava rectangulara AISI 304; grosime 1 mm; 40x40 mm Picioare reglabile (h=25 mm) Imbinari: sudura cu argon Dimensiuni: 800x400x1800H mm | Buc. | 4 |  |  |  |
| 27 | Raft depozitare inox (1300x400) | FT 46 Producător AIR ONE Rastel 4 polite pline inox 1300x400x1800H mm Rastel 4 polite pline inox Otel inox AISI430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 0,8 mm Polite pline rigidizate din otel Cadru din teava rectangulara AISI 304; grosime 1 mm; 40x40 mm Picioare reglabile (h=25 mm) Imbinari: sudura cu argon Dimensiuni: 1300x400x1800H mm | Buc. | 2 |  |  |  |
| 28 | Raft depozitare inox (1100x400x1500) | FT 47 Producător INOX E INOX Raft 4 polite pline 1100x400x1500H mm Raft 4 polite pline Structura otel inox AISI 430 Inaltime raft 1500mm Rastel pentru reglarea politelor pe inaltime Demontabil Dimensiuni: 1100x400x1500H mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 29 | PUBELĂ INOX 35 L | FT 48 Producător FORCAR Pubela cu capac, pedala si roti 50 lt Realizata integral din inox Roti multidirectionale Capacitate: 50 lt Dimensiuni: ø 390x600H mm Pubela cu capac si roti 100 lt Structura cilindrica din otel inoxidabil Prevazuta cu capac Roti multidirectionale Capacitate: 100 lt Dimensiuni: ø 460x700H mm Greutate neta: 9,5 Kg | Buc. | 2 |  |  |  |
|  | PUBELĂ INOX 95 l |  | Buc. | 2 |  |  |  |
| 30 | CHIUVETĂ | FT 49 Producător DORUQ Chiuveta bucatarie inox anticalcar Doruq 1613, patrata, 50 x 50 cm, adancime cuva 13 cm kit scurgere canalizare inclus Montaj incastrat | Buc. | 1 |  |  |  |
| 31 | FRIGIDER cu o ușă | FT 50 Producător FORCAR Dulap refrigerare pentru oua, lamplast Dulap frigorific pentru oua, exterior lamplast, interior ABS Evaporarea apei de condensare: automata Controlul temperaturii: termostat electronic Posibilitate de inversare a usii Decongelare manuala Iluminat interior: Nu Refrigerare statica Temperatura de lucru: +2/+8 °C Temperatura maxima de operare: +32°C / 55%HR Grosime izolatie: 40 mm Gaz refrigerant R600a Capacitate: 130 lt Clasa energetica A Dotat cu 2 gratare 500x415 mm + 1 gratar (frigiderele profesionale au rafturi de tip gratar datorita rezistentei superioare, fata de rafturile de tip sticla securizata) 500x211 mm Dimensiuni int: 510x485x620H mm Alimentare: 230 V Putere: 0,1 kW Dimensiuni: 600x585x855H mm Greutate: 45 Kg | Buc. | 2 |  |  |  |
| 32 | Frigider cu două uși | FT 51 Producător BEKO Frigider cu doua usi Inaltime: 186.5 cm Volum frigider: 354 l Numar rafturi: min.5 Compartimente pentru oua, sticle, legume si fructe Volum congelator: 123 l Cu 2 compartimente Racire: no frost Iluminare led Avertizare sonora usa deschisa Usi reversibile | Buc. | 1 |  |  |  |
| 33 | CONGELATOR | FT 52 Producător BEKO Dimensiune: 59.7 x 70.9 x 186 cm Volum congelator 286 litri Rafturi din sticla securizata cu posibilitate de ajustare a pozitionarii Capacitate portanta raft: 25 kg Compartiment pentru congelare rapida 8 compartimente Tehnologie no frost Usa reversibila | Buc. | 1 |  |  |  |
| 34 | GRĂTAR | FT 90 Producător GGM Panouri digital pentru control temperatura si timp grătar de contact Plăcile de gratar din fonta sunt îndoite în partea superioară și inferioară Corp din oțel inoxidabil de înaltă calitate Suprafața grilei din fontă Toate paginile sunt la grătar în același timp Potrivit pentru uz profesional Termostatul reglabil Temporizator Temperatura: 50 °C ~ 300 °C Lampă de operare (s) Economie de spațiu Ușor de curățat Putere: 3,60 kW Conectarea electrică: 1N/PE / N / PE 230V volți / 50 Hz buton de on/off Dimensiuni 560x340x530mm | Buc. | 1 |  |  |  |
| 35 | FRITEUZĂ ELECTRICĂ 10L | FT 91 Producător JRH Putere: 8,1 kW, capacitate: 10 litri Dimensiuni: 337 * 520 * 375(H)mm cu robinet de scurgere termostat EGO 0-190 grade C termostat aditional de siguranta recipient detasabil grila de protectie pentru elementul de incalzire cos friteuza cu maner panou de control: mecanic. | Buc. | 1 |  |  |  |
| 36 | Spălător inox | FT 92 Producător INOXEINOX Spalator cu 1 cuva Structura superioara din inox AISI 304 Cu polita din inox AISI 430 si rebord Picioare reglabile in inaltime Demontabil Dimensiune cuva: 400x400x250H mm Dimensiune: 600x600x850H mm Inaltator fara picurator | Buc. | 2 |  |  |  |
| 37 | BUTUC TRANȘAT carne POLIETILENĂ | FT 94 Producător FORCAR Butuc transare carne 400x400 mm Butuc transare carne Suprafata din polietilena cu grosime 100 mm, antibactericid Cadru din teava rectangula din inox. 40x40mm Picioare reglabile pe inaltime Dimensiuni: 400x400x880H mm Ranforsare cu cadru permitetral superior sudat si cadru sudat tip H la baza. | Buc. | 1 |  |  |  |
| Preț total (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Preț total (lei cu TVA) |  |  |  |  |  |  |  |