# Act adițional nr. 1 din 01.08.2025

# la Contractul de servicii nr. 38 din 27.05.2025

Încheiat între:

A. DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în Str. Luigi Galvani, Nr. 20, Telefon 021.212.15.44, Fax 021.212.11.39, Cod fiscal 14783794, cont trezorerie RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Sector 2, București, reprezentată prin Director General Bogdan Alexandru Gârbu, în calitate de achzitor, pe de o parte

Și

B. BEST INOVATIONS IDEA S.R.L., cu sediul în ...................., tel. ……….., adresă e-mail ..................., înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul ................., cod fiscal .............,  cont nr. ................., deschis la Trezoreria ..............., reprezentata prin ......................., în calitate de prestator, pe de altă parte.

Având în vedere:

- Prevederile alin. (1), art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 2015 modificată prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 25 iulie 2025, formă aplicabilă la 01 august 2025,

“ Art. 291. (1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”;

- Referatul de necesitate nr. 1560/29.07.2025;

părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de servicii nr. 38 din 27.05.2025, având ca obiect servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractul mai sus menționat, cu respectarea următoarelor clauze:

I. Art 6.1. de la Cap. 6. PREȚUL CONTRACTULUI se modifică începând cu data de 01.08.2025, după cum urmează:

6.1 Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor este de 42.096,00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 8.633,72 lei, rezultând o valoare de 50.729,72 lei inclusiv TVA,  conform anexei 1, rezultat astfel:

Valoare contract inițială: 42.096,00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA 7.998,24 lei (19%), reprezentând 50.094,24 lei inclusiv TVA (mai 2025 – aprilie 2026);

Plăți efectuate

Plăți efectuate până la 31.07.2025: 10.322,04 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA 1.961,19 lei (19%), reprezentând 12.283,23 lei inclusiv TVA (mai 2025 – iulie 2025);

Rest de plată: 31.773,96 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA 6.672,53 lei (21%), reprezentând 38.446,49 lei inclusiv TVA (august 2025 - aprilie 2026).

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Părţile au înteles să încheie azi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR				                                                                PRESTATOR                                   DIRECȚIA  GENERALĂ PENTRU                                                  BEST INOVATIONS IDEA S.R.L.

ADMINISTRAREAPATRIMONIULUI                                                    DIRECTOR  GENERAL

IMOBILIAR SECTOR 2

DIRECTOR  GENERAL

BOGDAN-ALEXANDRU GÂRBU

Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 1 din 01.08.2025 la CONTRACTUL DE SERVICII Nr. 38 din 27.05.2025

| Nr. crt. | Denumire serviciu | Tip serviciu | Obiectiv/locație | Cantitate, (mp) - intervenție lunară | Cantitate, (mp) - intervenție trimestrială | Cantitate, (mp) - intervenție anuală | Preț/mp lei fără TVA | Valoare pentru 12 luni, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție | 1. Deratizare | Piaţa Obor - Hala Terminal (282 mp) | 3.141 | 0 | 0 | 0,21 | 7.915,32 |
|  |  |  | Piaţa Colentina-Cremenița (818 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piaţa Cernăuți (844 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piaţa Colentina 6A (695 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Complex Delfinului-Rotondă (502 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Dezinsecție | Piaţa Obor - Hala Terminal (2.145 mp) | 5.109 | 0 | 0 | 0,21 | 12.874,68 |
|  |  |  | Piaţa Colentina-Cremenița (175 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piaţa Cernăuți (844 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piaţa Colentina 6A (695 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Complex Delfinului-Rotondă (1.250 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DGAPI – sediu (800 mp) | 0 | 800 | 0 | 0,21 | 672,00 |
|  |  | 3. Dezinfecție | Piaţa Obor - Hala Terminal (1.722 mp) | 3.147 x 2,5 (coeficient cf. ordin MAIA nr. 76/PT/1981) | 0 | 0 | 0,21 | 19.826,10 |
|  |  |  | Piaţa Colentina-Cremenița (175 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Complex Delfinului-Rotondă (1.250 mp) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piaţa Cernăuți (844 mp) | 0 | 0 | 1.539 x 2,5 (coeficient cf. ordin MAIA nr. 76/PT/1981) | 0,21 | 807,90 |
|  |  |  | Piaţa Colentina 6A (695 mp) |  |  |  |  |  |
| TOTAL, 12 luni din care: |  |  |  |  |  |  |  | 42.096,00 |
| TOTAL pentru 8 luni (Mai-Dcembrie 2025) |  |  |  |  |  |  |  | 28.389,47 |
| TOTAL pentru 4 luni (Ianuarie-Aprilie 2026) |  |  |  |  |  |  |  | 13.706,53 |
| TVA 19% (mai 2025 – iulie 2025) |  |  |  |  |  |  |  | 1.961,19 |
| TVA 21% (august 2025 - decemrie 2025) |  |  |  |  |  |  |  | 3.794,16 |
| TVA 21% (ianuarie 2026 - aprilie 2026) |  |  |  |  |  |  |  | 2.878,37 |
| TOTAL GENERAL LEI INCLUSIV TVA |  |  |  |  |  |  |  | 50.729,72 |

ACHIZITOR				                                                                               PRESTATOR

DIRECȚIA  GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA                                     BEST INOVATIONS IDEA S.R.L.

PATRIMONIULUI  IMOBILIAR SECTOR 2                                                                 DIRECTOR  GENERAL                                                                           DIRECTOR  GENERAL