Act adițional nr. 2 din 18.09.2025

la CONTRACTUL SUBSECVENT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI

NR. 32 DIN 19.05.2025

încheiat în baza ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 110 din 12.12.2022

1. Între

- DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Mihaela Nagy-Răducanu, în calitate de Director General, denumită în continuare Achizitor,

și

- Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L., GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si CRIS GARDEN S.R.L., reprezentată prin lider de asociere

TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.,  cu sediul în  ..................., telefon: ....................., email ..................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................, cod unic de înregistrare: ..............., cont: ................., deschis la  Trezoreria ..........., reprezentată prin .............., în calitate de Administrator;

Asociat - GARDEN CENTER GRUP S.R.L cu sediul în ................., înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. ............., cod fiscal ........., telefon ..........., reprezentată prin ................;

Asociat - RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. cu sediul în ................, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. .............., cod fiscal ................. tel. ............., e-mail ................, reprezentată prin ........;

Asociat - CRIS GARDEN S.R.L. cu sediul în ...................., înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. .............., cod fiscal ................, telefon/ fax ....................,  reprezentată prin ......................;

denumită în continuare executant, și având ca subcontractanți:

Subcontractant - STREET LIGHTING S.R.L. cu sediul in ................., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr ..............., cod fiscal ................., e-mail: ................, reprezentată prin ...................;

Subcontractant - ECO- HORTICULTURA S.R.L. cu sediul in ....................., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr ...................., cod fiscal ........................., e-mail .................., reprezentată prin .............................;

Subcontractant - MAKSAN TECHNO GRUP S.R.L. cu sediul in ................., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr ................., cod fiscal .............., e-mail .............., reprezentată prin ..............;

Subcontractant - ARH FOX SRL cu sediul în ........................., cod fiscal .............., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr. .............., e-mail .................. reprezentata prin .................. .

a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere:

- Prevederile alin. (1), art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 2015 modificată prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 25 iulie 2025, formă aplicabilă la 01 august 2025,

“ Art. 291. (1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”;

- Referatul nr. 2069/17.09.2025, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul subsecvent nr. 32 din 19.05.2025, având ca obiect: lucrări de întreținere, amenajare și modernizare a spațiilor exterioare aparținând unităților de învățământ de stat si imobilelor din administrarea DGAPI (proiectare și execuție), și să furnizeze produsele necesare îndeplinirii și finalizării activităților solicitate la obiectivele menţionate în anexa nr. 1, cu respectarea urmăoarelor clauze:

Art. 1. Art 5.1. de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 47.965.130,38 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în procent de 21%, în valoare de 9.841.810,31 lei, rezultând un preț total de 57.806.940,69 lei cu TVA, conform anexei nr. 1.

Din prețul contractului, valoarea organizării de șantier devine:

| Organizare santier | Decontat pana la 31.07.2025 | Rest (tva19%) | Rest TVA 21% | Valoarea devine | U.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330.028,14 | 99.240,55 | 230.787,59 | 230.787,59 | 330.028,14 | Fara tva |
| 62.705,35 | 18.855,70 | 43.849,64 | 48.465,39 | 67.321,10 | tva |
| 392.733,49 | 118.096,25 | 274.637,23 | 279.252,98 | 397.349,24 | Valoare cu tva |

Valoarea serviciilor de proiectare devin:

| proiectare | Decontat pana la 31.07.2025 | Rest (tva19%) | Rest TVA 21% | Valoarea devine | U.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 785.439,90 | 251.821,24 | 533.618,66 | 533.618,66 | 785.439,90 | Fara tva |
| 149.233,58 | 47.846,03 | 101.387,55 | 112.059,92 | 159.905,95 | tva |
| 934.673,48 | 299.667,27 | 635.006,21 | 645.678,58 | 945.345,85 | Val. cu tva |

Art.2. Alin. (1) de la Art 14.1 de la Cap 14. Garanţia de bună execuţie a contractului se modifică după cum urmează:

14.1. (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent în sumă de 4.796.513,04 lei, reprezentând 10% din valoarea, fără TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR,                                                                                                        EXECUTANT,

| DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 Director General, | Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. – GARDEN CENTER GRUP S.R.L. – RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. – CRIS GARDEN S.R.L., reprezentată prin lider de asociere TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. Administrator, |
| --- | --- |