Act adițional nr. 2/03.09.2025

la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 14/30.04.2025

la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024

1. Între

A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Bogdan-Alexandru GÂRBU, în calitate de director general, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte

și

B. Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere,

TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. (Lider de asociere),……, în calitate de executant, denumit în continuare Executant,

VIALIS ENGINEERING S.A. (Asociat 1), .........................;

PRIMUS ART CONS S.R.L. (Asociat 2),  .................................;

ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. (Asociat 3),  ...........................;

având ca subcontractanți pe:

CONECO ROMANIA S.R.L., ..........................;

ROMANO ELECTRO S.R.L., .................................;

MIRA PROIECT CONSULT S.R.L., ............................;

SMART CONSULTING CLIMA S.R.L., .......................;

denumită în continuare Executant, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere:

- Prevederile alin. (1), art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 2015 modificată prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 25 iulie 2025, formă aplicabilă la 01 august 2025,

“ Art. 291. (1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”;

- Referatul nr. 1926/02.09.2025, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul subsecvent nr. 14/30.04.2025, având ca obiect: ”Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ si imobilele administrate de către  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Sectorul 2, la obiectivele:

- LICEUL TEORETIC “WALDORF”, str. Popa Nan nr. 47;

- LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI", str. Giuseppe Garibaldi nr. 11;

- LICEUL TEORETIC “WALDORF”, str. Sold. Savu Marin, nr. 29;

- LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3, str. Austrului nr. 37;

- LICEUL TEORETIC "TRAIAN", str. Fizician Luigi Galvani nr. 20;

- LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN", Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 3, Corp B;

- LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU", str. Popa Lazar nr. 8A,

cu respectarea urmăoarelor clauze:

Art. 1. Art 5.1. de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 15.378.349,17 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.112.904,99 lei, rezultând un total cu TVA de 18.491.254,16 lei, conform anexei la prezentul act aditional. Anexa prezentului act aditional înlocuiește anexa contractului subsecvent.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR,				                                         EXECUTANT,

| DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2 Director General, | Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.- VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. Administrator, |
| --- | --- |

Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 2/03.09.2025 la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 14/30.04.2025 la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024

| NR. CRT | ANEXA | DENUMIRE | VALOARE INITIALA CONTRACT EXCLUSIV T.V.A. (TVA 19%) | TOTAL DECONTAT LA 31.07.2025 (TVA 19%) | NCS (TVA 19%) | VALOARE CONTRACT CF AA1 EXCLUSIV T.V.A. (TVA 19%) | REST DE DECONTAT LA 31.07.2025 fara TVA (TVA 19%) | REST DE DECONTAT LA 31.07.2025 fara TVA (TVA 21%) | DIFERENTA TVA | VALOAREA CONTRACTULUI DEVINE EXCLUSIV T.V.A. (TVA 19%+21%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | LICEUL TEORETIC “WALDORF”, str. Popa Nan nr. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.2.1 | Lucrari | 807.054,69 | 377.968,45 | 0,00 | 807.054,69 | 429.086,24 | 429.086,24 |  | 807.054,69 |
|  | 4.2.3 | Echipamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier | 4.035,27 | 1.889,84 | 0,00 | 4.035,27 | 2.145,43 | 2.145,43 |  | 4.035,27 |
|  |  | Total 1 fara TVA | 811.089,96 | 379.858,29 | 0,00 | 811.089,96 | 431.231,67 | 431.231,67 |  | 811.089,96 |
|  |  | LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI", str. Giuseppe Garibaldi nr. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.2.1 | Lucrari | 3.622.662,07 | 1.431.641,40 | 0,00 | 3.622.662,07 | 2.191.020,67 | 2.191.020,67 |  | 3.622.662,07 |
|  | 4.2.3 | Echipamente | 56.066,90 | 0,00 | 0,00 | 56.066,90 | 56.066,90 | 56.066,90 |  | 56.066,90 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier | 18.113,31 | 7.158,20 | 0,00 | 18.113,31 | 10.955,11 | 10.955,11 |  | 18.113,31 |
|  |  | Total 2 fara TVA | 3.696.842,28 | 1.438.799,60 | 0,00 | 3.696.842,28 | 2.258.042,68 | 2.258.042,68 |  | 3.696.842,28 |
|  |  | LICEUL TEORETIC “WALDORF”, str. Sold. Savu Marin, nr. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.2.1 | Lucrari | 1.118.557,22 | 213.469,63 | 0,00 | 1.118.557,22 | 905.087,59 | 905.087,59 |  | 1.118.557,22 |
|  | 4.2.3 | Echipamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier | 5.592,79 | 1.067,35 | 0,00 | 5.592,79 | 4.525,44 | 4.525,44 |  | 5.592,79 |
|  |  | Total 3 fara TVA | 1.124.150,01 | 214.536,98 | 0,00 | 1.124.150,01 | 909.613,03 | 909.613,03 |  | 1.124.150,01 |
|  |  | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3, str. Austrului nr. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2.1 | Lucrari | 1.911.017,40 | 1.103.245,91 | 55.858,96 | 1.966.876,36 | 863.630,45 | 863.630,45 |  | 1.966.876,36 |
|  | 4.2.3 | Echipamente | 12.654,54 | 0,00 | 0,00 | 12.654,54 | 12.654,54 | 12.654,54 |  | 12.654,54 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier | 9.555,09 | 5.516,22 | 279,29 | 9.834,38 | 4.318,16 | 4.318,16 |  | 9.834,38 |
|  |  | Total 4 fara TVA | 1.933.227,03 | 1.108.762,13 | 56.138,25 | 1.989.365,28 | 880.603,15 | 880.603,15 |  | 1.989.365,28 |
|  |  | LICEUL TEORETIC "TRAIAN", str. Fizician Luigi Galvani nr. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.2.1 | Lucrari | 4.556.548,80 | 1.228.019,77 | 0,00 | 4.556.548,80 | 3.328.529,03 | 3.328.529,03 |  | 4.556.548,80 |
|  | 4.2.3 | Echipamente | 18.398,94 | 0,00 | 0,00 | 18.398,94 | 18.398,94 | 18.398,94 |  | 18.398,94 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier | 22.782,74 | 6.140,10 | 0,00 | 22.782,74 | 16.642,64 | 16.642,64 |  | 22.782,74 |
|  |  | Total 5 fara TVA | 4.597.730,48 | 1.234.159,87 | 0,00 | 4.597.730,48 | 3.363.570,61 | 3.363.570,61 |  | 4.597.730,48 |
|  |  | LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN", Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 3, Corp B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.2.1 | Lucrari | 882.370,29 | 311.805,60 | 0,00 | 882.370,29 | 570.564,69 | 570.564,69 |  | 882.370,29 |
|  | 4.2.3 | Echipamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier | 4.411,85 | 1.559,03 | 0,00 | 4.411,85 | 2.852,82 | 2.852,82 |  | 4.411,85 |
|  |  | Total 6 fara TVA | 886.782,14 | 313.364,63 | 0,00 | 886.782,14 | 573.417,51 | 573.417,51 |  | 886.782,14 |
|  |  | LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU", str. Popa Lazar nr. 8A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.2.1 | Lucrari | 2.073.727,64 | 1.132.274,97 | 187.355,96 | 2.261.083,60 | 1.128.808,63 | 1.128.808,63 |  | 2.261.083,60 |
|  | 4.2.3 | Echipamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier | 10.368,64 | 5.661,37 | 936,78 | 11.305,42 | 5.644,05 | 5.644,05 |  | 11.305,42 |
|  |  | Total 7 fara TVA | 2.084.096,28 | 1.137.936,34 | 188.292,74 | 2.272.389,02 | 1.134.452,68 | 1.134.452,68 |  | 2.272.389,02 |
|  |  | TOTAL general (fără T.V.A.) | 15.133.918,18 | 5.827.417,84 | 244.430,99 | 15.378.349,17 | 9.550.931,33 | 9.550.931,33 | 0,00 | 15.378.349,17 |
|  |  | T.V.A. | 2.875.444,45 | 1.107.209,41 | 46.441,89 | 2.921.886,34 | 1.814.676,93 | 2.005.695,58 | 191.018,65 | 3.112.904,99 |
|  |  | TOTAL general (cu T.V.A.) | 18.009.362,63 | 6.934.627,25 | 290.872,88 | 18.300.235,51 | 11.365.608,26 | 11.556.626,91 | 191.018,65 | 18.491.254,16 |
|  |  |  | TVA 19% | TVA 19% | TVA 19% | TVA 19% | TVA 19% | TVA 21% |  | TVA (19%+21%) |

ACHIZITOR,				                                                                             EXECUTANT,

| DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2 Director General, | Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.- VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. Administrator, |
| --- | --- |