Act adițional nr. 2/03.09.2025

la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 16/30.04.2025

la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024

1. Între

A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Bogdan-Alexandru GÂRBU, în calitate de director general, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte

și

B. Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere,

TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. (Lider de asociere),……, în calitate de executant, denumit în continuare Executant,

VIALIS ENGINEERING S.A. (Asociat 1), .....;

Asociat 2 - PRIMUS ART CONS S.R.L. (Asociat 2), ......;

Asociat 3 - ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. (Asociat 3), .......;

având ca subcontractanți pe:

CONECO ROMANIA S.R.L., ......;

ROMANO ELECTRO S.R.L., ......;

MIRA PROIECT CONSULT S.R.L., ......;

SMART CONSULTING CLIMA S.R.L., ......;

denumită în continuare Executant, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional,

Având în vedere:

- Prevederile alin. (1), art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 2015 modificată prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 25 iulie 2025, formă aplicabilă la 01 august 2025,

“ Art. 291. (1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”;

- Referatul nr. 1928/02.09.2025, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul subsecvent nr. 16/30.04.2025, având ca obiect: ”Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ si imobilele administrate de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2, la obiectivele:

- GRĂDINIŢA "LUMINIŢA", Sos. Iancului nr. 4A;

- GRĂDINIŢA NR. 138, str. Tunari nr. 52;

- GRĂDINIŢA "CASTEL", Bd. Pierre de Coubertin, nr. 1;

- GRĂDINIŢA NR. 234, Intrarea Pontonului, nr. 1;

- GRĂDINIŢA "CLOPOŢEL", Str. Elev Constantin Dridu Georgescu nr 2;

- GRĂDINIŢA NR. 135, str. Masina de Paine nr. 61;

- GRĂDINIŢA NR. 256, Str. Mr. Atanase Ionescu, nr. 25;

- GRĂDINIŢA "STELUŢA", Sos. Vergului nr. 14;

- GRĂDINIȚA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 71, Bd. Ferdinand nr. 128;

- GRĂDINIŢA NR. 189, Sos. Vergului nr. 12;

- CREȘA SINAIA structură arondată la GĂDINIȚA NR. 276, Aleea Sianaia nr. 4, bl. 82;

- CRESA CIOBANASUL, str. Ciobanasului nr. 23 (apartine de Gradinita nr. 189);

- GRADINIȚA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 145, str. Heliade Intre Vii nr. 26;

- GRĂDINIŢA NR. 23, str. Sold. Răduță Gheorghe nr. 1;

- GRADINITA NR. 137, str. Plumbuita nr. 5;

- GRADINITA NR. 280, str. Delfinului nr. 4;

- ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 - GRADINIȚĂ, Aleea Sinaia nr. 2, bl. 81, scara B, parter;

- CREȘA TEIUL DOAMNEI structură arondată la GRĂDINIȚA NR. 233, str. Teiul Doamnei nr. 99;

- GRĂDINIŢA NR. 7, str. Maica Domnului nr. 61-63;

- GRADINITA NR. 233, str. Arh. Petre Antonescu nr. 20;

- GRĂDINIŢA "LICURICI", Bd. Dacia nr. 134,

cu respectarea urmăoarelor clauze:

Art. 1. Art 5.1. de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 15.953.916,57 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.215.307,62 lei, rezultând un total cu TVA de 19.169.224,19 lei, conform anexei la prezentul act aditional. Anexa prezentului act aditional înlocuiește anexa contractului subsecvent.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.

Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR,				                                         EXECUTANT,

| DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2 Director General, | Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.- VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. Administrator, |
| --- | --- |

Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 2/03.09.2025 la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 16/30.04.2025 la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024

| NR. CRT | ANEXA | DENUMIRE |  | VALOARE INITIALA CONTRACT EXCLUSIV T.V.A. (TVA 19%) | TOTAL DECONTAT LA 31.07.2025 (TVA 19%) | NCS (TVA 19%) | VALOARE CONTRACT CF AA1 EXCLUSIV T.V.A. (TVA 19%) | REST DE DECONTAT LA 31.07.2025 fara TVA (TVA 19%) | REST DE DECONTAT LA 31.07.2025 fara TVA (TVA 21%) | DIFERENTA TVA | VALOAREA CONTRACTULUI DEVINE EXCLUSIV T.V.A. (TVA 19%+21%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRĂDINIŢA "LUMINIŢA", Sos. Iancului nr. 4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.2.1 | Lucrari |  | 69.260,54 | 0,00 | 0,00 | 69.260,54 | 69.260,54 | 69.260,54 |  | 69.260,54 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 346,30 | 0,00 | 0,00 | 346,30 | 346,30 | 346,30 |  | 346,30 |
|  |  |  | Total 1 fara TVA | 69.606,84 | 0,00 | 0,00 | 69.606,84 | 69.606,84 | 69.606,84 |  | 69.606,84 |
| GRĂDINIŢA NR. 138, str. Tunari nr. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.2.1 | Lucrari |  | 430.577,18 | 184.931,26 | 0,00 | 430.577,18 | 245.645,92 | 245.645,92 |  | 430.577,18 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 60.421,80 | 0,00 | 0,00 | 60.421,80 | 60.421,80 | 60.421,80 |  | 60.421,80 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 2.152,89 | 924,66 | 0,00 | 2.152,89 | 1.228,23 | 1.228,23 |  | 2.152,89 |
|  |  |  | Total 2 fara TVA | 493.151,87 | 185.855,92 | 0,00 | 493.151,87 | 307.295,95 | 307.295,95 |  | 493.151,87 |
| GRĂDINIŢA "CASTEL", Bd. Pierre de Coubertin, nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.2.1 | Lucrari |  | 2.074.575,35 | 575.377,08 | 220.247,06 | 2.294.822,41 | 1.719.445,33 | 1.719.445,33 |  | 2.294.822,41 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 21.997,26 | 0,00 | 0,00 | 21.997,26 | 21.997,26 | 21.997,26 |  | 21.997,26 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 10.372,88 | 2.858,82 | 1.101,24 | 11.474,12 | 8.615,30 | 8.615,30 |  | 11.474,12 |
|  |  |  | Total 3 fara TVA | 2.106.945,49 | 578.235,90 | 221.348,30 | 2.328.293,79 | 1.750.057,89 | 1.750.057,89 |  | 2.328.293,79 |
| GRĂDINIŢA NR. 234, Intrarea Pontonului, nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2.1 | Lucrari |  | 448.445,08 | 280.936,46 | 446.028,69 | 894.473,77 | 613.537,31 | 613.537,31 |  | 894.473,77 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 3.613,44 | 0,00 | 0,00 | 3.613,44 | 3.613,44 | 3.613,44 |  | 3.613,44 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 2.242,23 | 1.386,62 | 2.230,14 | 4.472,37 | 3.085,75 | 3.085,75 |  | 4.472,37 |
|  |  |  | Total 4 fara TVA | 454.300,75 | 282.323,08 | 448.258,83 | 902.559,58 | 620.236,50 | 620.236,50 |  | 902.559,58 |
| GRĂDINIŢA "CLOPOŢEL", Str. Elev Constantin Dridu Georgescu nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.2.1 | Lucrari |  | 1.634.872,60 | 849.555,79 | 61.630,70 | 1.696.503,30 | 846.947,51 | 846.947,51 |  | 1.696.503,30 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 6.323,52 | 0,00 | 0,00 | 6.323,52 | 6.323,52 | 6.323,52 |  | 6.323,52 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 8.174,36 | 4.247,78 | 308,15 | 8.482,51 | 4.234,73 | 4.234,73 |  | 8.482,51 |
|  |  |  | Total 5 fara TVA | 1.649.370,48 | 853.803,57 | 61.938,85 | 1.711.309,33 | 857.505,76 | 857.505,76 |  | 1.711.309,33 |
| GRĂDINIŢA NR. 135, str. Masina de Paine nr. 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.2.1 | Lucrari |  | 1.089.229,72 | 228.542,30 | 0,00 | 1.089.229,72 | 860.687,42 | 860.687,42 |  | 1.089.229,72 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 5.446,15 | 1.142,71 | 0,00 | 5.446,15 | 4.303,44 | 4.303,44 |  | 5.446,15 |
|  |  |  | Total 6 fara TVA | 1.094.675,87 | 229.685,01 | 0,00 | 1.094.675,87 | 864.990,86 | 864.990,86 |  | 1.094.675,87 |
| GRĂDINIŢA NR. 256, Str. Mr. Atanase Ionescu, nr. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.2.1 | Lucrari |  | 628.113,72 | 456.867,84 | 164.318,19 | 792.431,91 | 335.564,07 | 335.564,07 |  | 792.431,91 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 3.613,44 | 3.613,44 | 3.613,44 | 3.613,44 |  | 3.613,44 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 3.140,57 | 2.284,34 | 821,59 | 3.962,16 | 1.677,82 | 1.677,82 |  | 3.962,16 |
|  |  |  | Total 7 fara TVA | 631.254,29 | 459.152,18 | 168.753,22 | 800.007,51 | 340.855,33 | 340.855,33 |  | 800.007,51 |
| GRĂDINIŢA "STELUŢA", Sos. Vergului nr. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.2.1 | Lucrari |  | 235.222,83 | 180.993,85 | 0,00 | 235.222,83 | 54.228,98 | 54.228,98 |  | 235.222,83 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 1.176,11 | 904,97 | 0,00 | 1.176,11 | 271,14 | 271,14 |  | 1.176,11 |
|  |  |  | Total 8 fara TVA | 236.398,94 | 181.898,82 | 0,00 | 236.398,94 | 54.500,12 | 54.500,12 |  | 236.398,94 |
| GRĂDINIȚA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 71, Bd. Ferdinand nr. 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.2.1 | Lucrari |  | 273.020,28 | 0,00 | 0,00 | 273.020,28 | 273.020,28 | 273.020,28 |  | 273.020,28 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 904,86 | 0,00 | 0,00 | 904,86 | 904,86 | 904,86 |  | 904,86 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 1.365,10 | 0,00 | 0,00 | 1.365,10 | 1.365,10 | 1.365,10 |  | 1.365,10 |
|  |  |  | Total 9 fara TVA | 275.290,24 | 0,00 | 0,00 | 275.290,24 | 275.290,24 | 275.290,24 |  | 275.290,24 |
| GRĂDINIŢA NR. 189, Sos. Vergului nr. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.2.1 | Lucrari |  | 1.359.413,11 | 513.383,97 | 0,00 | 1.359.413,11 | 846.029,14 | 846.029,14 |  | 1.359.413,11 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 18.185,80 | 0,00 | 0,00 | 18.185,80 | 18.185,80 | 18.185,80 |  | 18.185,80 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 6.797,07 | 2.566,92 | 0,00 | 6.797,07 | 4.230,15 | 4.230,15 |  | 6.797,07 |
|  |  |  | Total 10 fara TVA | 1.384.395,98 | 515.950,89 | 0,00 | 1.384.395,98 | 868.445,09 | 868.445,09 |  | 1.384.395,98 |
| CREȘA SINAIA structură arondată la GRĂDINIȚA NR. 276, Aleea Sianaia nr. 4, bl. 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4.2.1 | Lucrari |  | 337.390,88 | 128.302,13 | 0,00 | 337.390,88 | 209.088,75 | 209.088,75 |  | 337.390,88 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 1.686,95 | 641,51 | 0,00 | 1.686,95 | 1.045,44 | 1.045,44 |  | 1.686,95 |
|  |  |  | Total 11 fara TVA | 339.077,83 | 128.943,64 | 0,00 | 339.077,83 | 210.134,19 | 210.134,19 |  | 339.077,83 |
| CRESA CIOBANASUL, str. Ciobanasului nr. 23 (apartine de Gradinita nr. 189) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.2.1 | Lucrari |  | 561.235,55 | 199.865,01 | 0,00 | 561.235,55 | 361.370,54 | 361.370,54 |  | 561.235,55 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 2.806,18 | 999,33 | 0,00 | 2.806,18 | 1.806,85 | 1.806,85 |  | 2.806,18 |
|  |  |  | Total 12 fara TVA | 564.041,73 | 200.864,34 | 0,00 | 564.041,73 | 363.177,39 | 363.177,39 |  | 564.041,73 |
| GRADINIȚA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 145, str. Heliade Intre Vii nr.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4.2.1 | Lucrari |  | 544.054,10 | 487.256,51 | 64.112,63 | 608.166,73 | 120.910,22 | 120.910,22 |  | 608.166,73 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 5.420,16 | 5.420,16 | 5.420,16 | 5.420,16 |  | 5.420,16 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 2.720,27 | 2.436,28 | 320,56 | 3.040,83 | 604,55 | 604,55 |  | 3.040,83 |
|  |  |  | Total 13 fara TVA | 546.774,37 | 489.692,79 | 69.853,35 | 616.627,72 | 126.934,93 | 126.934,93 |  | 616.627,72 |
| GRĂDINIŢA NR. 23, str. Sold. Răduță Gheorghe nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4.2.1 | Lucrari |  | 1.343.428,26 | 683.281,37 | 40.852,87 | 1.384.281,13 | 700.999,76 | 700.999,76 |  | 1.384.281,13 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 15.357,12 | 0,00 | 0,00 | 15.357,12 | 15.357,12 | 15.357,12 |  | 15.357,12 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 6.717,14 | 3.416,41 | 204,26 | 6.921,40 | 3.504,99 | 3.504,99 |  | 6.921,40 |
|  |  |  | Total 14 fara TVA | 1.365.502,52 | 686.697,78 | 41.057,13 | 1.406.559,65 | 719.861,87 | 719.861,87 |  | 1.406.559,65 |
| GRADINITA NR. 137, str. Plumbuita nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4.2.1 | Lucrari |  | 1.448.525,04 | 398.622,71 | 0,00 | 1.448.525,04 | 1.049.902,33 | 1.049.902,33 |  | 1.448.525,04 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 3.619,44 | 0,00 | 0,00 | 3.619,44 | 3.619,44 | 3.619,44 |  | 3.619,44 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 7.242,63 | 1.993,11 | 0,00 | 7.242,63 | 5.249,52 | 5.249,52 |  | 7.242,63 |
|  |  |  | Total 15 fara TVA | 1.459.387,11 | 400.615,82 | 0,00 | 1.459.387,11 | 1.058.771,29 | 1.058.771,29 |  | 1.459.387,11 |
| GRADINITA NR. 280, str. Delfinului nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4.2.1 | Lucrari |  | 241.311,80 | 231.081,13 | 0,00 | 241.311,80 | 10.230,67 | 10.230,67 |  | 241.311,80 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 1.206,56 | 1.155,41 | 0,00 | 1.206,56 | 51,15 | 51,15 |  | 1.206,56 |
|  |  |  | Total 16 fara TVA | 242.518,36 | 232.236,54 | 0,00 | 242.518,36 | 10.281,82 | 10.281,82 |  | 242.518,36 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25, Aleea Sinaia nr. 2, bl. 81, scara B, parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.2.1 | Lucrari |  | 243.059,29 | 149.941,60 | 0,00 | 243.059,29 | 93.117,69 | 93.117,69 |  | 243.059,29 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 1.215,30 | 749,71 | 0,00 | 1.215,30 | 465,59 | 465,59 |  | 1.215,30 |
|  |  |  | Total 17 fara TVA | 244.274,59 | 150.691,31 | 0,00 | 244.274,59 | 93.583,28 | 93.583,28 |  | 244.274,59 |
| CREȘA TEIUL DOAMNEI structură arondată la GRĂDINIȚA NR. 233, str. Teiul Doamnei nr. 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4.2.1 | Lucrari |  | 93.281,67 | 63.486,10 | 0,00 | 93.281,67 | 29.795,57 | 29.795,57 |  | 93.281,67 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 466,41 | 317,43 | 0,00 | 466,41 | 148,98 | 148,98 |  | 466,41 |
|  |  |  | Total 18 fara TVA | 93.748,08 | 63.803,53 | 0,00 | 93.748,08 | 29.944,55 | 29.944,55 |  | 93.748,08 |
| GRĂDINIŢA NR. 7, str. Maica Domnului nr. 61-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4.2.1 | Lucrari |  | 1.063.612,02 | 840.275,83 | 0,00 | 1.063.612,02 | 223.336,19 | 223.336,19 |  | 1.063.612,02 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 9.033,60 | 0,00 | 0,00 | 9.033,60 | 9.033,60 | 9.033,60 |  | 9.033,60 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 5.318,06 | 4.201,38 | 0,00 | 5.318,06 | 1.116,68 | 1.116,68 |  | 5.318,06 |
|  |  |  | Total 19 fara TVA | 1.077.963,68 | 844.477,21 | 0,00 | 1.077.963,68 | 233.486,47 | 233.486,47 |  | 1.077.963,68 |
| GRADINITA NR. 233, str. Arh. Petre Antonescu nr. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 4.2.1 | Lucrari |  | 156.123,14 | 116.014,79 | 156.123,14 | 312.246,28 | 196.231,49 | 196.231,49 |  | 312.246,28 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 6.323,52 | 0,00 | 6.323,52 | 12.647,04 | 12.647,04 | 12.647,04 |  | 12.647,04 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 780,62 | 580,07 | 780,62 | 1.561,24 | 981,17 | 981,17 |  | 1.561,24 |
|  |  |  | Total 20 fara TVA | 163.227,28 | 116.594,86 | 163.227,28 | 326.454,56 | 209.859,70 | 209.859,70 |  | 326.454,56 |
| GRĂDINIŢA "LICURICI", Bd. Dacia nr. 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4.2.1 | Lucrari |  | 220.496,81 | 148.478,48 | 65.645,79 | 286.142,60 | 137.664,12 | 137.664,12 |  | 286.142,60 |
|  | 4.2.3 | Echipamente |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 4.2.5 | Organizare santier |  | 1.102,48 | 742,39 | 328,23 | 1.430,71 | 688,32 | 688,32 |  | 1.430,71 |
|  |  |  | Total 21 fara TVA | 221.599,29 | 149.220,87 | 65.974,02 | 287.573,31 | 138.352,44 | 138.352,44 |  | 287.573,31 |
|  |  |  | TOTAL general (fără T.V.A.) | 14.713.505,59 | 6.750.744,06 | 1.240.410,98 | 15.953.916,57 | 9.203.172,51 | 9.203.172,51 | 0,00 | 15.953.916,57 |
|  |  |  | T.V.A. | 2.795.566,09 | 1.282.641,37 | 235.678,09 | 3.031.244,18 | 1.748.602,81 | 1.932.666,25 | 184.063,44 | 3.215.307,62 |
|  |  |  | TOTAL general (cu T.V.A.) | 17.509.071,68 | 8.033.385,43 | 1.476.089,07 | 18.985.160,75 | 10.951.775,32 | 11.135.838,76 | 184.063,44 | 19.169.224,19 |
|  |  |  |  | TVA 19% | TVA 19% | TVA 19% | TVA 19% | TVA 19% | TVA 21% |  | TVA (19%+21%) |

ACHIZITOR,				                                                                          EXECUTANT,

| DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2 Director General, | Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.- VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. Administrator, |
| --- | --- |