CONTRACT DE SERVICII

Nr. 45 din 14.07.2026

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE

A. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu sediul în Str. Reînvirii, Nr. 2D, Telefon 021.212.15.44, Fax 021.212.11.39, Cod fiscal 14783794, cont trezorerie RO55TREZ24A655000200130X, deschis la Trezoreria Sector 2, București, reprezentată prin Director General - Mihaela Nagy-Răducanu, în calitate de achzitor, pe de o parte

Și

B. INTERAXIS ENGINEERING S.R.L., cu sediul în ......................, telefon: .................., e-mail: ......................, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: ....................., CUI: ..................., cont nr. ........................, deschis la Trezoreria ........................., reprezentată legal prin Administrator – ........................., în calitate de prestator, pe de altă parte.

3. DEFINIŢII

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. achizitor şi prestator - părţile contractante aşa cum acestea sunt numite în prezentul contract;

b. contract  de achiziție publică – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului, așa cum acestea sunt descrise în caietul de sarcini;

e. reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de achizitor pentru asigurarea verificarii executiei corecte a punerii în funcțiune a produselor livrate sau pentru a indeplini anumite indatoriri legate de contract;

f. reprezentantul prestatorului - persoana desemnata de prestator sa primeasca instructiuni în numele acestuia, aprobate de Achizitor;

g. subcontractant – înseamnă orice operator economic care un este parte a prezentului contract și care execută anumite părți sau elemente ale contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fața furnizorului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

h. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmat de primire, care are legatura cu orice problema intervenita în derularea contractului;

i. Regulamentul General privind Protectia Datelor sau GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) și aplicabil de la 25 mai 2018;

j. date cu caracter personal - orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă („persoana vizata”); o persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

k. prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

l. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

m. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

n. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de prestare servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,  îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese);

4. INTERPRETARE

4.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4.3  Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Condiții contractuale

5. OBIECTUL CONTRACTULUI

5.1 Prestatorul se obligă să efectueze servicii de supraveghere a șantierului pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ de stat și imobilelor din administrarea DGAPI, pe toată perioada de execuție a lucrărilor, pe toata perioada de garanție a acestora, respectiv până la recepția finală, aferente celor 25 de obiective ce se regăsesc în anexa nr 1, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, propunerii tehnice și financiare și în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5.2. Achizitorul a semnat un acord cadru având ca obiect ”lucrări de întreținer și reparații curente la unitățile de învățământ și imobilele administrate de către  Direcța Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2”. În baza acestui acord cadru, a fost încheiat un contract pentru execuția lucrărilor necesare pentru cele 25 de obiective ce se regăsesc în anexa nr 1.

6. PREȚUL CONTRACTULUI

6.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor este de 166.849,16 lei exclusiv TVA, din care TVA 35.038,32 lei, reprezentând 201.887,48 lei inclusiv TVA, respectiv 0,67% din valoarea lucrărilor, prețurile pentru cele 25 de obiective se regăsesc în anexa nr. 1 a prezentului contract.

6.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 5.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

7. DURATA CONTRACTULUI

7.1 Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți, pe toată durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, pe toata perioada de garanție a acestora, respectiv până la recepția finală. Recepție finală se va efectua după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.

8. EXECUTAREA CONTRACTULUI

8.1 Executarea contractului începe la data înscrisă în nota de comandă emisă de achizitor și se încheie după semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, aferente obiectivului din prezentul contract.

9. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

9.1 Documentele contractului sunt:

(a) Caietul de sarcini;

(b) Detaliu de atribuire DA 40797240/13.07.2026;

(c) Oferta 5355/13.07.2026;

(d) orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

9.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

9.3 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevazute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10.  OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

10.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică și caietul de sarcini, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidentă.

(2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

10.2 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

10.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

10.4 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în masura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.5 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.6. Prestatorul nu va încerca să influențeze personalul benficiarului implicat în derularea Contractului sau să ofere foloase necuvenite acestuia, pe parcursul colaborării/implementării proiectului.

11.  OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI

11.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul prevăzut la art. 6.1. din prezentul contract, în contul prestatorului deschis la Trezorerie.

11.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

11.3.  Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor prestatorului la Direcţia Economică, pe baza proceselor-verbale de recepţie a serviciilor.

11.4. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le deţine şi pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului;

11.5. Achizitorul are dreptul să sancţioneze prestatorul, pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

11.6. (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa activităţilor pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

11.7. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiţii a serviciilor care fac obiectul contractului.

12.  SANCŢIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

13.1. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către prestator în scopul asigurării achzitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului de servicii fără TVA, respectiv 8.342,46 lei.

Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

13.2. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a prestatorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

13.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

13.4. Garanţia de bună execuţie constituită conform prevederilor art. 154 alin. (4) din Lege devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător.

13.5. În cazul în care achizitorul are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, prestatorul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

13.6. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis la Trezoreria…………………………………………………. nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA (834,25 lei).

13.7. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

13.8. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

13.9. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.10. În cazul contractelor aferente serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenție de șantier, achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.

14. ÎNCEPERE, RECEPŢIE, INSPECȚII, TESTE ŞI VERIFICĂRI

14.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 5.1 din prezentul Contract.

14.2 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica serviciile prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract și ale caietului de sarcini.

14.3 Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

- de a remedia serviciile refuzate, sau

- de a face toate modificarile necesare pentru ca serviciile să corespundă specificaţiilor.

15. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

15.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada stipulată în contract.

15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în contract, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor.

15.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de remediere, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

### 16.CESIUNEA

16.1 Într-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute ramânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

17. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

17.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:

(a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;

(b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

(c) prin acordul scris al părţilor;

(d) în cazul în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile;

(e) prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condiţiile stipulate în prezentul Contract;

17.2 Încetarea Contractului nu afectează executarea obligaţiilor scadente între Părţile Contractante şi nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

17.3 În situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

17.4 În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

17.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

17.7 Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

17.8 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puţin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denunțării unilaterale a contractului.

### 18. REZILIEREA CONTRACTULUI

18.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

18.2 Prezentul contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor în perioada stabilită.

18.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menţionate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părţii în culpă, conform termenelor menţionate anterior.

19. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

19.1. Prețul contractului datorat de achizitor prestatorului, este dat de contravaloarea serviciilor prestate și recepționate de acesta.

19.2. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

20. SUBCONTRACTAREA

20.1. La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea către achizitor a contractelor încheiate de către prestator cu subcontractantii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract, devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor opţiunea de cesionare a contractului în favoarea achizitor,dacă este cazul, în condiţiile legii.

20.2	Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de prestație a Contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.

20.3.	Prestatorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuţie a contractului fără acordul prealabil al achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi va fi înaintată de către prestator în vederea obţinerii acordului achizitorului într- un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.

20.4.	În situaţia prevăzută la pct. 20.2, prestatorul poate înlocui/implica subcontractanţii în perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri:

i.	înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activităţi au fost indicate în aceasta ca fiind realizate de subcontractanţi;

ii.	declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica în conditiile în care parti ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute în oferta fără a se indica initial optiunea subcontractarii acestora;

iii.	renunţarea de către subcontractanţi

iv.	retragerea subcontractantilor din contract de către prestator.

20.5.	În vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligaţi să prezinte:

i.	o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnică şi financiară depusa de către prestator la ofertă, pentru activităţile supuse subcontractării;

ii.	contractele de subcontractare încheiate între prestator şi noii subcontractanţi ce vor cuprinde obligatoriu şi fără a se limita la acestea;

iii.	informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact şi reprezentanţii legali, valoarea aferentă activităţii ce va face obiectul contractului de subcontractare, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor, dacă este cazul;

iv.	certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

20.6.	Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nicio situaţie răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

20.7.	În vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor, iar prestatorul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, prestatorul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Într-o asemenea situaţie Contractul va fi continuat de subcontractanţi. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situaţie răspunderea prestatorului faţă de achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

20.8.	Achizitor poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care prestatorul subcontractează partea/părți din contract aferente activității subcontractate /cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale izvorâte din prezentul contract.

21. PLATA DIRECTĂ CĂTRE SUBCONTRACTANȚI

21.1.	Achizitor poate efectua plaţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de către subcontractanti dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizițiile publice.

21.2.	În aplicarea prevederilor pct. 21.1. subcontractantii îşi vor exprima la momentul nominalizării lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, opţiunea de a fi plătiti direct de către Achizitor.

21.3.	Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când prestatia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv achizitor, prestator și subcontractant sau de Achizitor și subcontractant atunci cand, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

21.4.	În aplicarea prevederilor pct. 20.7 Acordul părtilor se poate materializa prin încheierea unui act adiţional la contract între Achizitor, prestator și Subcontractant atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitor.

22. TERŢUL SUSŢINĂTOR

22.1.	Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, prestatorul consimte că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

22.2.	În cazul în care prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea prestatorului iniţial cu terţul susţinător, nu reprezintă o modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

23. AMENDAMENTE

23.1 Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

23.2 Fără a duce atingere prevederilor art. 23.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

23.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiţionale care să alinieze obligaţiile ofertate la prevederile legale.

24. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI

24.1 O Parte nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părți:

- de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, cu exceptia acelor persoane implicate in indeplinirea Contractului.

- de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a Contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

24.2 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea Contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii Contractului.

24.3 O Parte va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la Contract daca:

- informatia era cunoscuta Partii inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta Parte, sau

- informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte Parti pentru asemenea dezvaluire sau,

- Partea a fost obligată în mod legal sa dezvăluie informația

25. DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

25.1 Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea oricăror date cu caracter personal comunicate/transferate de către Părți în aplicarea prevederilor prezentului contract se va limita strict la acele date care sunt necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de către acestea și reprezintă operațiuni care nu se vor putea realiza în alte scopuri decât în condițiile în care cealaltă Parte și-a exprimat acceptul prealabil pentru o atare acțiune/activitate.

25.2 Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului.

25.3 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

25.4 Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

25.5 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

25.6 În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest Contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate.

25.7 Obligațiile care decurg din aplicarea prezentului capitol se extind asupra oricăror terțe persoane de natura celor prevăzute în prezentul Contract.

26. FORȚA MAJORĂ

26.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenţiei acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

26.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

26.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

26.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

26.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

27.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze în primă instanţă judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare.

# 28. DISPOZIȚII FINALE

28.1 În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea anulată va conţine o obligaţie esenţială pentru validitatea şi/sau executarea contractului.

28.2 În cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părţi aceasta are obligaţia de a aduce la cunoştinţa celeilalte părţi modificările survenite în actele constitutive ale societăţii în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părţi contractante.

28.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părţi nu afectează executarea contractului, obligaţiile părţii fiind în totalitate şi în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

28.4 Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

29. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

29.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

30. COMUNICĂRI

30.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

30.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

30.3 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

30.4 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

30.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

30.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

31. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

32.  Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

- din partea prestatorului: INTERAXIS ENGINEERING S.R.L. - ADMINISTRATOR – .....................;

- din partea achizitorului: DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 - Compartimentul Derulare și Monitorizare Contracte.

## Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 2 (două) exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor şi un exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR				                                                                    PRESTATOR                                   DIRECȚIA  GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA              INTERAXIS ENGINEERING S.R.L.

PATRIMONIULUI  IMOBILIAR SECTOR 2                                                  ADMINISTRATOR

DIRECTOR  GENERAL

Anexa nr. 1 la Contractul de servicii nr. 45 din 14.07.2026

| Nr. crt. | Servicii de supraveghere a șantierului pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații curente la: |  | Valoare lucrări C+M [lei fără TVA] | Valoare servicii de supraveghere a șantierului [lei fără TVA] | Valoare TVA | Valoare servicii de supraveghere a șantierului lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 - Str. Corabia nr. 57-59 - scări acces | Str. Corabia nr. 57-59 | 10.470,89 | 70,15 | 14,73 | 84,88 |
| 2 | Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 - Str. Popa Petre nr. 31 - învelitoare | Str. Popa Petre nr. 31 | 308.521,10 | 2.067,09 | 434,09 | 2.501,18 |
| 3 | Școala Profesională Specială nr. 2 - Șos. Pantelimon nr. 293 - terasă | Șos. Pantelimon nr. 293 | 641.026,28 | 4.294,88 | 901,92 | 5.196,80 |
| 4 | Liceul Tehnologic Special nr. 3 - Str. Austrului nr. 37 - grupuri sanitare | Str. Austrului nr. 37 | 412.875,92 | 2.766,27 | 580,92 | 3.347,19 |
| 5 | Clădire Str. Austrului nr. 50 | Str. Austrului nr. 50 | 87.129,04 | 583,76 | 122,59 | 706,35 |
| 6 | Liceul Teoretic Lucian Blaga - Șos. Pantelimon nr. 355 | Șos. Pantelimon nr. 355 | 3.513.312,66 | 23.539,19 | 4.943,23 | 28.482,42 |
| 7 | Liceul Teoretic C.A. ROSETTI - Str. Giuseppe Garibaldi nr. 11 - tâmplărie exterioară | Str. Giuseppe Garibaldi nr. 11 | 1.494.792,55 | 10.015,11 | 2.103,17 | 12.118,28 |
| 8 | Cloegiul Național Victor Babeș - Șos. Fundeni nr. 252-254 - terasă | Șos. Fundeni nr. 252-254 | 366.114,43 | 2.452,97 | 515,12 | 2.968,09 |
| 9 | Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu - Str. Popa Lazăr nr. 8A - izolație hidro subsol | Str. Popa Lazăr nr. 8A | 21.831,59 | 146,27 | 30,72 | 176,99 |
| 10 | Colegiul Național Iulia Hașdeu - Bd. Ferdinand I nr. 91 - sistem pluvial | Bd. Ferdinand I nr. 91 | 170.832,09 | 1.144,58 | 240,36 | 1.384,94 |
| 11 | Colegiul Național Bilingv George Coșbuc - Str. Olari nr. 29-31 - acoperiș | Str. Olari nr. 29-31 | 387.293,23 | 2.594,86 | 544,92 | 3.139,78 |
| 12 | Liceul Teoretic Traian - sala de sport - str. Luigi Galvani nr. 20 | Str. Luigi Galvani nr. 20 | 1.743.722,44 | 11.682,94 | 2.453,42 | 14.136,36 |
| 13 | Bazin Înot -Școala Gimnazială nr. 25 - Str. Ghinea Bratașanu nr. 7 - finisaje interioare | Str. Ghinea Bratașanu nr. 7 | 2.575.624,30 | 17.256,68 | 3.623,90 | 20.880,58 |
| 14 | Bazin Înot -Școala Gimnazială nr. 25 - Str. Ghinea Bratașanu nr. 7 - Acoperiș | Str. Ghinea Bratașanu nr. 7 | 2.463.698,65 | 16.506,78 | 3.466,42 | 19.973,20 |
| 15 | Școala Gimnazială nr. 56 - Bd. Pache Protopopescu nr. 109A | Bd. Pache Protopopescu nr. 109A | 1.666.322,43 | 11.164,36 | 2.344,52 | 13.508,88 |
| 16 | Școala Gimnazială Tudor Arghezi - Str. Tudor Arghezi nr. 46-50 | Str. Tudor Arghezi nr. 46-50 | 1.885.399,89 | 12.632,18 | 2.652,76 | 15.284,94 |
| 17 | Școala Gimnazială Maria Rosetti - Str. Giuseppe Garibaldi nr.3 | Str. Giuseppe Garibaldi nr.3 | 2.011.635,50 | 13.477,96 | 2.830,37 | 16.308,33 |
| 18 | Școala Gimnazială nr. 46 - Str. Sblt. Gheorghe Stănescu nr. 2 | Str. Sblt. Gheorghe Stănescu nr. 2 | 2.374.227,72 | 15.907,33 | 3.340,54 | 19.247,87 |
| 19 | Școala Gimnazială Iancului - Bd. Pache Protopopescu nr. 50 | Bd. Pache Protopopescu nr. 50 | 595.959,79 | 3.992,93 | 838,52 | 4.831,45 |
| 20 | Școala gimnazială nr. 307 -Str. Luncsoara nr. 17 | Str. Luncsoara nr. 17 | 1.147.562,43 | 7.688,67 | 1.614,62 | 9.303,29 |
| 21 | Grădinița nr. 189 - Șos. Vergului nr. 12 | Șos. Vergului nr. 12 | 66.857,43 | 447,94 | 94,07 | 542,01 |
| 22 | Garsonieră Lunca Florilor nr. 17 Ap. 42 | Lunca Florilor nr. 17 ap. 42 | 40.337,60 | 270,26 | 56,75 | 327,01 |
| 23 | Lunca Florilor nr. 16 - instalatii electrice | Lunca Florilor nr. 16 | 17.309,74 | 115,98 | 24,36 | 140,34 |
| 24 | Lunca Florilor nr. 17 - instalatii electrice | Lunca Florilor nr. 17 | 20.362,26 | 136,43 | 28,65 | 165,08 |
| 25 | Clădire Apostol Nicolae nr. 71 -instalatii | Apostol Nicolae nr. 71 | 879.640,92 | 5.893,59 | 1.237,65 | 7.131,24 |
| TOTAL |  |  | 24.902.860,88 | 166.849,16 | 35.038,32 | 201.887,48 |

ACHIZITOR				                                                                       PRESTATOR                                                                                            DIRECȚIA  GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA               INTERAXIS ENGINEERING S.R.L.

PATRIMONIULUI  IMOBILIAR SECTOR 2                                                    ADMINISTRATOR

DIRECTOR  GENERAL